**Отчет о реализации**

**Комплексной программы социально- экономического развития городского округа Спасск-Дальний**

**на 2012-2023 годы за 2022 год**

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2023 годы (далее - Программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2030 года, Генеральным планом городского округа Спасск-Дальний, и утверждена решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 28 ноября   
2012 года № 101 (с изменениями, внесенными Решениями Думы от 28 августа   
2014 года № 78 , от 29 сентября 2016 года № 54- НПА, от 06 марта 2017 года  
№11-НПА, от 25 декабря 2020 года № 68-НПА).

Главной целью Программы является обеспечение динамичного устойчивого развития городского округа Спасск – Дальний в перспективе до 2023 года посредством решения хозяйственно-оперативных и стратегических задач развития социально-экономических систем городского округа, нацеленных на развитие экономической и социальной систем, привлечение инвестиций и реализацию эффективных инвестиционных проектов, что в совокупности должно содействовать повышению благосостояния населения к 2023 году.

Программа мероприятий социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период с 2012 года по 2023 год представляет собой совокупность инвестиционных проектов развития ключевых хозяйствующих субъектов городского округа и мероприятий муниципальных целевых программ.

Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые задачи, сформулированные с учетом выявленных проблем и стратегических приоритетов:

**Блок № 1 - Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации,** включает в себя инвестиционные проекты в рамках направления *«Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа (Развитие конкурентной среды и предпринимательской инфраструктуры)».*

**Блок № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения,** включает в себя инвестиционные проекты в рамках направления *«Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры*)».

Б**лок № 3 - Задачи управления хозяйством городского округа,** включает в себя инвестиционные проекты в рамках направления *"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства".*

Деятельность Администрации городского округа Спасск-Дальний в 2022 году была сосредоточена на реализации Программы социально-экономического развития городского округа, плана мероприятий, направленных на мобилизацию доходов консолидированного бюджета Приморского края.

За 2022 год по сравнению с 2021 годом наблюдается рост показателей по основным направлениям деятельности:

- в 3 раза увеличены объемы отгруженной продукции;

- на 49,4 % увеличен оборот крупных и средних предприятий;

- в 2,4 раза увеличен оборот розничной торговли;

- на 8,1 % увеличены объёмы платных услуг населению;

- на 12,7 % возрос уровень средней заработной платы;

- на 39,2 % больше площадь введенного жилья.

В 2022 году уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с 2021 годом уменьшился на 0,3 п.п. и составляет 0,9 %.

На территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 году действовало  
2225 единиц субъектов малого предпринимательства, из них малых предприятий   
248 единиц, индивидуальных предпринимателей 793 человека, самозанятых- 1184. Рост общего количества субъектов малого предпринимательства составил 26,8 %.

В течение 2022 года работа Администрации городского округа Спасск-Дальний была направлена на реализацию поставленных задач и велась согласно плану работы Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2022 год в рамках полномочий по решению вопросов местного значения в различных сферах.

**Общие итоги реализации Программы в 2022 году**

Фактически на реализацию Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2023 годы в 2022 году направлено –1 169,71 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 146,25 млн. руб.;

- средства краевого бюджета – 190,78 млн. руб.;

- средства бюджета городского округа – 213,47 млн. руб.;

- собственные средства предприятий – 619,21 млн. руб.

**Реализация инвестиционных проектов**

В 2022 году на территории городского округа Спасск-Дальний реализовывались инвестиционные проекты:

**По блоку № 1 «Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа Спасск-Дальний»**

**Инвестиционный проект «Создание комплекса перерабатывающих производств в г.Спасске-Дальнем»**

Направления: лесопереработка, камнепереработка.

Реализует проект ООО «СЛПК Групп», резидент свободного порта Владивосток.

С начала реализации проекта освоено 969,0 млн. руб., в том числе в 2022 году 145,6 млн. руб.

Создано 221 рабочее место.

Выполнено:

- организована сушильная площадка из 10 сушильных камер;

- запущен цех № 7 (USTUNKARLI, Турция), заточной цех;

- построена современная котельная (Ковровские котлы);

- получен сертификат FSC, лицензия на термообработку;

- запущены РБУ и производство щебня;

- построен участок окорки;

- запущено производство топливных пеллетных гранул;

- приобретены и смонтированы две дискованные лесопильные линии.

В 2022 году предприятием приобретено оборудование для производства мебельного щита, запуск планируется во II квартале 2023 года.

**Инвестиционный проект «Создание лесоперерабатывающего и логистического комплекса на территории Приморского края»**

Цель реализации инвестиционного проекта – создание лесоперерабатывающего и логистического комплекса.

Реализует проект ООО «ФорестГранд», резидент свободного порта Владивосток.

С начала реализации проекта:

- освоено 1 196,0 млн. руб., в том числе в 2022 году – 444,7 млн. руб.;

- создано 208 рабочих мест.

В эксплуатацию введены:

- участок сушки древесины;

- распиловочный участок: представлен 11 лесопильными линиями, мощностью 200 куб.м. в смену.

Произведена реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, модернизирован логистический участок, где появились складские помещения для хранения готовой продукции отремонтирован железнодорожный участок, приобретено 30 крытых железнодорожных вагонов объемом 175 куб.м., 40 вагонов-платформ. Имеется парк грузовых автомобилей для перевозки заготовленного леса, ремонтная база.

В 2022 году введено в эксплуатацию: лесопильная линия на базе станков Artiglio, сушильный комплекс, здание офиса, служебный гараж, емкость для подготовки древесины к лущению, погрузо-разгрузочная рампа, линия по производству шпона.

Выпускаемая продукция — пиломатериалы: обрезные и необрезные, брус, доски, брусок, шпон.

В 2023 году планируется ввести цех по производству шпона, здание столовой, склад готовой продукции.

Положительным фактором, влияющим на развитие инвестиционного климата в городе, является то, что городской округ Спасск – Дальний является территорией Свободного порта Владивосток, это влечет ряд налоговых льгот и преференций для инвесторов, резидентов данной территории.

Решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 7 июня 2016 года   
№ 24-НПА принята льгота резидентам свободного порта Владивосток по уплате земельного налога в размере 100% в течение первых пяти лет и 60% в течение последующих пяти лет.

Распоряжением Правительства РФ от 2 июля 2014 года №1398-р городской округ Спасск-Дальний включен в список монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации второй категории, как моногород, в котором имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

Для повышения инвестиционной привлекательности территории городского округа Спасск-Дальний администрацией городского округа разработан инвестиционный паспорт города, который размещен на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции».

**По блоку № 2 «Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры)»**

**Инвестиционный проект «Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия памятника-монумента «Штурмовые ночи Спасска».**

В рамках Адресной инвестиционной программы Приморского края в 2022 году произведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Памятник «Штурмовые ночи Спасска», участникам гражданской войны» - визитной карточки и символа города Спасска-Дальнего. Скульптура выполнена в бронзе, произведена замена постамента и благоустройство территории вокруг памятника.

На реализацию проекта направлено 42,1 млн. руб., в том числе:

- средства бюджета Приморского края – 41,8 млн. руб.;

- средства местного бюджета – 0,3 млн. руб.

**Инвестиционный проект «Создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе Спасск-Дальний»**

Инвестиционный проект реализовывается в рамках программы «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2027 годы».

Мероприятиями Программы предусмотрено благоустройство дворовых территорий и общественных территорий. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

В 2022 году на реализацию проекта направлено 37,9 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 24,1 млн. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 13,3 млн. руб.;

- средства местного бюджета – 0,5 млн. руб.

В 2022 году проведено благоустройство трех общественных территорий: парк им.С.Лазо, сквер Юбилейный, привокзальная площадь. В парке им.С.Лазо завершен второй этап благоустройства, выполнены работы асфальтированию территории, подготовлена площадка для сцены, установлена сцена, выполнено устройство фонтана, установлены дополнительные МАФ, видеонаблюдение и детская игровая площадка. В сквере Юбилейный проведены работы по асфальтированию тротуара, сносу аварийных деревьев. На привокзальной площади проведены работы по замене лотков для сточных ливневых вод, устройство бордюра, установлены дополнительные опоры освещения и частичное асфальтирование тротуаров.

На реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий из бюджета Приморского края в 2022г. выделена субсидия в размере 12,8 млн. руб., из средств местного бюджета направлено 0,4 млн. руб.

Произведено благоустройство 11 дворовых территорий.

**Инвестиционный проект «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»**

Инвестиционный проект реализовывается в рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Спасск-Дальний» на 2022-2024 годы.

В 2022 году на реализацию проекта направлено 66,9 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 55,8 млн. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 9,9 млн. руб.;

- средства местного бюджета – 1,2 млн. руб.

В 2022 году выполнено:

- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №12;

- капитальный ремонт окон МБОУ СОШ № 5 и 11;

- капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №14;

- капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ №3.

**По блоку № 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства»**

**Инвестиционный проект «Перевод теплоисточников городского округа Спасск - Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов»**

Цель реализации проекта: внедрение энергосберегающих технологий и перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива, что позволит установить современные котлы и вспомогательное оборудование; обеспечить наиболее качественное и надежное предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение и горячее водоснабжение) потребителям.

Реализует инвестиционный проект КГУП «Примтеплоэнерго» за счет собственных средств, средств бюджета Приморского края и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В 2022 году проводилась корректировка проектной документации и прохождение повторной государственной экспертизы. Строительно-монтажные работы по объекту не проводились, инвестиционные вложения отсутствовали.

**Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск – Дальний»**

Цель реализации инвестиционного проекта: обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, осуществление безаварийной работы систем жизнеобеспечения.

На реализацию инвестиционного проекта направлено 56,27 млн. руб., в том числе 47,00 млн. руб. из бюджета Приморского края, 1,76 млн. руб. средства бюджета городского округа и 7,51 млн. руб. средства КГУП «Примтеплоэнерго».

В рамках МП «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» на 2019-2025 годы выполнены следующие работы по реконструкции Вишневского водохранилища: Подготовлено основание под лотки из щебня, произведен монтаж армокаркаса днища и стен лотка быстротока. Произведена установка щитовой опалубки, заливка бетоном, гидроизоляция лотка быстротока. Произведено усиление откоса камнем, демонтаж старого полотна ограждающей дамбы, устройство основания под асфальт из щебня, гидропосев. Произведено восстановление водосливного фронта и очистка отводного канала донного водоспуска.

В рамках инвестиционной программы КГУП «Примтеплоэнерго» выполнено:

-Техническое перевооружение здания хлораторной с ликвидацией склада хлора, расположенного по адресу: водоочистная станция (ВНС-3), г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.128.

- Модернизация распределительных сетей микрорайона им. С.Лазо.

-Разработка проекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений «Центр».

**Инвестиционный проект «Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства городского округа Спасск – Дальний»**

Цель реализации инвестиционного проекта: обеспечение электроэнергией объектов жилищного и промышленного строительства; обеспечение населения электроэнергией надлежащего качества, соответствующей требованиям к предоставлению коммунальных услуг; повышение надежности электросетевого хозяйства городского округа; снижение себестоимости коммунального ресурса.

Инвестиционный проект реализовывался в рамках инвестиционной программы АО «Спасскэлектросеть», на реализацию которой направлено 21,4 млн. руб. за счет собственных средств предприятия.

Выполнена реконструкция 5 подстанций с заменой силовых трансформаторов.

Частично проведена замена приборов учета электрической энергии в соответствии с Федеральным Законом от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Приобретен автогидроподъемник КЭМЗ ТА-18, резчик швов и штабелер с электроподъёмом.

Выполнено строительство КЛ 10кВ Ф -16 от подстанции «Межзаводская» до ТП 119. Длина новых кабельных линий -1,340 км.

Проведена реконструкция участка ЛЭП 10 кВ Ф - 3С протяженностью:

- ВЛ-10 -2,989 км;

-КЛ -10 - 0,770 км.

Выполнены мероприятия по новым технологическим присоединениям, построено новых линий электропередач протяженностью 1,396 км, введена в эксплуатацию столбовая трансформаторная подстанция СТП 10/0,4 кВ № 202.

Применение программно-целевого метода планирования расходов на территории городского округа Спасск-Дальний позволяет решать приоритетные на данный период задачи.

В 2022 году в городском округе Спасск-Дальний действовало   
34 муниципальные программы, имеющие межотраслевой характер и направленные на получение положительного эффекта во всех сферах жизнедеятельности городского округа.

В отчетном году реализовывалось 29 муниципальных программ, реализация мероприятий по 9 муниципальным программам осуществлялась на территории городского округа в структуре государственных программ Приморского края.

**Участие в государственных программах Приморского края**

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий

(за счет бюджетов всех уровней), которые осуществлялись в 2022 году

на территории городского округа Спасск-Дальний в структуре

государственных программ Приморского края

| **Наименование программ** | **Объем финансового обеспечения, тыс. руб.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **В т.ч. по источникам финансирования** | | |
| **федеральный бюджет** | **региональный бюджет** | **местный бюджет** |
| **ГП «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»** | **42 144,9** | **0** | **41 807,8** | **337,1** |
| МП «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» в том числе: | 42 144,9 | 0 | 41 807,8 | 337,1 |
| Подпрограмма «Памятники истории и культуры на 2018-2024 годы» | 42 144,9 | 0 | 41 807,8 | 337,1 |
| **ГП «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы** | **37 994,1** | **24 149,7** | **13 323,7** | **520,7** |
| МП «Формирование современной  городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2027 годы», в том числе: | 37 994,1 | 24 149,7 | 13 323,7 | 520,7 |
| **ГП «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы** | **47 379,5** | **0** | **47 000,4** | **379,1** |
| МП «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2019- 2025 годы» | 47 379,5 | 0 | 47 000,4 | 379,1 |
| **ГП «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы** | **51 207,3** | **0** | **49 671,1** | **1 536,2** |
| МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2025 годы» | 51 207,3 | 0 | 49 671,1 | 1 536,2 |
| **ГП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы** | **18 041,1** | **4 270,9** | **7 916,3** | **5 853,9** |
| МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 годы» | 1 018,7 | 0 | 1 018,7 | 0 |
| МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2021- 2025 годы | 9 314,6 | 4 270,9 | 3 043,7 | 2 000,0 |
| МП «Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний» на 2019- 2025 годы | 7 707,8 | 0 | 3 853,9 | 3 853,9 |
| **ГП «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020- 2027 годы** | **3 245,6** | **1 027,5** | **2 120,7** | **97,4** |
| МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск- Дальний» на 2022-2024 годы, в том числе: | 3 245,6 | 1 027,5 | 2 120,7 | 97,4 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы» | 1 984,6 | 0 | 1 925,0 | 59,6 |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы» | 1 261,0 | 1 027,5 | 195,7 | 37,8 |
| **ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020- 2027 годы** | **116 618,8** | **97 465,0** | **18 596,7** | **557,1** |
| МП «Развитие образования городского округа Спасск- Дальний» на 2022-2025 годы, в том числе: | 116 618,8 | 97 465,0 | 18 596,7 | 557,1 |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы» | 116 618,8 | 97 465,0 | 18 596,7 | 557,1 |
| **Итого по программам** | **316 631,3** | **126 913,1** | **180 436,7** | **9 281,5** |
| Проект инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» («территория семейного здоровья» -устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул. Юбилейная 40) | 2 930,7 | 0 | 2 757,2 | 173,5 |
| Проект инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» («Светлый город» выполнены работы по устройству уличного освещения 2-х улиц) | 1 950,0 | 0 | 1 930,5 | 19,5 |
| Проект инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» («Освещение ул. Краснознаменная»- выполнены работы по устройству уличного освещения ул. Краснознаменная ) | 2 000,0 | 0 | 1 980,0 | 20,0 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 23 026,6 | 19 342,3 | 3 684,3 | 0 |
| **Всего** | **346 538,6** | **146 255,4** | **190 788,7** | **9 494,5** |

**Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»

Подпрограмма «Памятники истории и культуры на 2018-2024 годы» (краевой бюджет – 41,81 млн. руб., местный бюджет – 0,34 млн. руб.).

Проведены работы по сохранению объекта культурного наследия «Памятник «Штурмовые ночи Спасска» участникам гражданской войны (демонтаж памятника и постамента, устройство постамента и установка скульптуры памятника).

**Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2027 годы» (федеральный бюджет –   
24,15 млн. руб., краевой бюджет – 13,32 млн. руб., местный бюджет - 0,52 млн. руб.).

На территории городского округа Спасск-Дальний проведено благоустройство трех общественных территорий: парк им.С.Лазо, сквер Юбилейный, Привокзальная площадь.

В парке им.С.Лазо завершен второй этап благоустройства: выполнены работы асфальтированию территории, подготовлена площадка для сцены, установлена сцена, выполнено устройство фонтана, установлено видеонаблюдение и обустроена детская игровая площадка.

В сквере Юбилейный проведены работы по асфальтированию тротуара по ул. Советская и сносу аварийных деревьев.

На Привокзальной площади проведены работы по замене лотков для сточных ливневых вод, устройство бордюра, установлены дополнительные опоры освещения и частичное асфальтирование тротуаров.

**Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2019- 2025 годы» (краевой бюджет – 47,00 млн. руб., местный бюджет- 0,38 млн. руб.).

В 2021 году начались работы по «Реконструкции ГТС Вишневского водохранилища» контракт рассчитан на 3 года до 2023 года.

В 2022 году выполнены: монтаж лотков быстротока, монтаж водоотводных лотков, ремонт моста и восстановление водоотливного фронта.

**Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2025 годы" (краевой бюджет – 49,67 млн. руб., местный бюджет – 1,54 млн. руб.). Выполнены работы по ремонту автомобильного покрытия дорог общей протяженностью 2,2 км.

Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог городского округа Спасск-Дальний:

1) ул. Красногвардейская (участок от ул. Красногвардейская, 100 до ул. Красногвардейская, 91)

2) ул. Красногвардейская (участок от ул. Красногвардейская, дом 91 до Парка культуры и отдыха им. Фадеева)

3) ул. Планерная (участок от ул. Цементная до ул. Планерная, 3б)

4) ул. Цементная (участок от ул. Каменная до ул. Цементная, 27; участок от ул. Цементная, 27 до ул. Планерная)

5) ул. Дербенева (участок от дома № 8 до пересечения с ул. Чкалова).

**Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019-2025 годы» (краевой бюджет – 1,02 млн. руб.).

В рамках работы по освобождению муниципального жилого фонда и принятию в собственность выморочного жилого фонда за 2022 год предоставлены жилые помещения, расположенные в благоустроенном жилом фонде 10 семьям.

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2021-2025 годы (федеральный бюджет – 4,27 млн. руб., краевой бюджет – 3,04 млн. руб., местный бюджет -2,00 млн. руб.).

Продолжилась работа по обеспечению молодых семей сертификатами на приобретение жилья. В рамках муниципальной программы 4 молодые семьи получили сертификаты на приобретение жилья.

Муниципальная программа "Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний" на 2019-2025 годы (краевой бюджет – 3,85 млн. руб., местный бюджет -3,85 млн. руб.).

Проведен капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по   
ул. Краснознаменная д.43.

**Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020- 2027 годы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск- Дальний» на 2022-2024 годы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2024 годы (краевой бюджет- 1,93 млн. руб., местный бюджет – 0,06 млн. руб.)

Приобретены снегоход "Буран", блок-модуль для проката коньков и 50 пар коньков.

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2024 годы (федеральный бюджет – 1,03 млн. руб., краевой бюджет- 0,20 млн. руб., местный бюджет – 0,04 млн. руб.). Средства направлены на поддержку спортивных организаций.

**Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020- 2027 годы**

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск- Дальний» на 2022-2025 годы

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы (федеральный бюджет – 97,47 млн. руб., краевой бюджет- 18,60 млн. руб., местный бюджет – 0,56 млн. руб.)

Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования в 5 муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУСОШ №3,5,11,12,14. Проведены капительные ремонты (замена окон, ремонт спортивного зала, ремонт крыши), приобретено необходимое современное оборудование.

**Проекты инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»**

«Территория семейного здоровья» - устройство площадки для спорта и семейного отдыха (краевой бюджет- 2,76 млн. руб., местный бюджет – 0,17 млн. руб.).

«Светлый город» - выполнены работы по устройству уличного освещения 2-х улиц (краевой бюджет- 1,93 млн. руб., местный бюджет – 0,02 млн. руб.)

«Освещение ул. Краснознаменная»- выполнены работы по устройству уличного освещения ул. Краснознаменная (краевой бюджет- 1,98 млн. руб., местный бюджет – 0,02 млн. руб.).

**Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями**

В рамках возложенных полномочий и выделенных субвенций Администрацией городского округа Спасск-Дальний приобретено в муниципальную собственность 15 жилых помещений. Все жилые помещения предоставлены гражданам данной категории. (федеральный бюджет -19,342 млн. руб., краевой бюджет- 3,68 млн. руб.).

**Реализация муниципальных программ**

Общая сумма средств, направленная на реализацию муниципальных программ, составила 910,85 млн. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 126,91 млн. руб.,

- средства краевого бюджета – 187,10 млн. руб.,

- средства местного бюджета – 596,84 млн. руб.

По итогам 2022 года программы оценивались с учетом достижений планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Денежные средства были направлены на:

- дорожное хозяйство 99,32 млн. руб. (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов -   
79,02 млн. руб.; содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний –20,30 млн. руб.);

- ремонт муниципального жилого фонда жилищного фонда – 8,71 млн. руб.;

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда-1,02 млн. руб.;

- формирование современной городской среды – 41,39 млн. руб.;

- благоустройство территории городского округа – 12,33 млн. руб.;

-ремонт тротуаров на территории городского округа-1,61 тыс. руб.;

- комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 7,53 млн. руб.;

- работы, связанные со строительством и реконструкцией объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 48,76 млн. руб.;

- улучшение освещенности городского округа –14,65 млн. руб.;

- обеспечение жильем молодых семей – 9,31 млн. руб.;

- управление и распоряжение муниципальным имуществом, формирование земельных участков – 6,95 млн. руб.;

- информатизация и обеспечение информационной безопасности – 3,8 млн. руб.;

- развитие малого бизнеса – 0,5 млн. руб.;

- проведение мероприятий и содержание учреждений, в том числе:

- защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций – 9,57 млн. руб.;

- развитие физической культуры и спорта –92,74 млн. руб.;

- развитие культуры –110,71 млн. руб.;

- развитие образования – 437,83 млн. руб.;

- прочие мероприятия – 4,13 млн. руб.

**Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2021-2024 годы**

Главная цель программы *-* создание условий для противодействия терроризму, усиление антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества, обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
830,63 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 852,3 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,5%.

В 2022 году оказывались услуги экстренного вызова наряда полиции, услуги охраны объектов, услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |
| 1 | Количество заседаний антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Спасск-Дальний (ед.) | единиц | 4 | 8 | 2,0 р. |  |
| 2 | Количество сотрудников муниципальных учреждений, прошедших обучение способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий (чел.) | человек | 6 | 5 | 83,3 | Один сотрудник не прошел обучение в связи с проведением антитеррористической комиссии в этот день. |
| 3 | Количество тренировок по обработке порядка действий при угрозе совершения или совершения или совершении террористического акта работников объектов, к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Спасск-Дальний (ед.) | единиц | 20 | 52 | 2,6 р. |  |
| 4 | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Спасск-Дальний (%) | % | 75 | 80 | 106,7 |  |

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2024 годы**

Главная цель программы *-* минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов; снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение системы муниципального управления в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения происшествий на водных объектах и при угрозе и совершении террористических актов.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
9 566,60 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 9 944,33 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,2%.

Программа включает следующие подпрограммы:

*- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний».*

Формирование материального резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,2 %.

*- «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний».*

Для обеспечения безопасности на водных объектах городского округа изготовлены информационные таблички о запрете купания.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

*- «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

Подпрограмма направлена на обеспечение текущей деятельности   
МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,1%.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в расчете от показателей предыдущего года | % | 60 | 60 | 100,0 |
| 2 | Охват системы гарантированного информирования и оповещения населения | % | 70 | 70 | 100,0 |
| 3 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов | % | 70 | 70 | 100,0 |
| 4 | Доля полноты охвата объектов при проведении мониторинга | % | 60 | 60 | 100,0 |
| 5 | Количество приобретенных квадроеоптеров для мониторинга обстановки на объектах территории городского округа Спасск-Дальний | штук | 1 | 1 | 100,0 |
| 6 | Снижение количества пострадавшего населения | % | 50 | 50 | 100,0 |
| 7 | Увеличение предотвращенного экономического ущерба | % | 50 | 50 | 100,0 |
| 8 | Доля полноты охвата объектов при проведении мониторинга | % | 80 | 80 | 100,0 |
| 9 | Доля степени защищенности населения городского округа | % | 50 | 50 | 100,0 |
| 10 | Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 50 | 50 | 100,0 |
| 11 | Снижение количества мест массового отдыха людей на водных объектах на территории городского округа, необорудованных спасательными постами на % | % | 60 | 60 | 100,0 |
| 12 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах на % | % | 15 | 15 | 100,0 |

**Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"**

Главная цель программы *-* укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа - обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
59,43 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 60,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,1 %.

В 2022 году оказывались услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Снижение материального ущерба от пожаров | % | 60 | 60 | 100,0 |
| 2 | Снижение гибели и травматизма людей на пожарах | % | 65 | 65 | 100,0 |
| 3 | Размещение материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте сети интернет направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем на территории городского округа Спасск-Дальний. | единиц | 8 | 8 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа Спасск-Дальний, качества реализации деятельности Муниципального казённого учреждения «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний».

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
437 829,28 тыс. руб. при плане 442 206,63 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета –321 767,56 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета –18 596,72 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета –97 465,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,0 %.

Программа включает в себя подпрограммы:

*- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» на 2022-2025 годы,"Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2022-2025 годы, «Развитие дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования» на 2022-2025 годы, «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы.* Подпрограммы предусматривают расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

*- «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы.* Бюджетные обязательства исполнены на 99,5%.

В 2022 году выполнены: работы по капитальному ремонту кровли СОШ № 11, здания Центра образования "Интелект", работы по капитальному ремонту системы электроснабжения и капитальному ремонту помещений для размещения Центра образования "Точка роста" национального проекта "Образование" - "Современная школа", работы по монтажу системы электроснабжения СОШ № 5, 4, 15, проведена экспертиза проектно-сметной документации СОШ № 14, СОШ № 1, СОШ № 15, капитальный ремонт стены спортивного зала СОШ № 11, выполнен монтаж систем электроснабжения в кабинетах, в которых размещено оборудование, полученное в рамках модернизации школьных систем образования (СОШ № 3, 5, 11, 14).

*- «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы.*

Бюджетные обязательства исполнены на 98,4%.

Производится ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации, выполнены работы по капитальному ремонту АПС и системы оповещения при пожаре СОШ № 14, произведено подключение АПС СОШ № 14 к радиомониторингу.

*- «Антитеррор» на 2022-2025 годы*

Бюджетные обязательства по реализации мероприятий исполнены на 94,3 %.

Денежные средства направлены на охрану здания управления образования. Выполнены работы по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны за 2022 год МКУ "ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний", ДОУ № 1, ДОУ № 11. Выполнены работы по охране общеобразовательных школ.

*- «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»*

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %. Организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием и профильные лагеря, трудоустроено 400 учащихся на условиях временной занятости.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Доля ДОО, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспеченность ДОО квалифицированными кадрами (%) | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 3 | Количество мест для дошкольников в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний | количество мест | 2484 | 2172 | 87,4 | Здание МБДОУ № 17 по адресу Ул. Дербенёва 3 выведено из образовательного процесса. Детский сад № 5 "Гнездышко" путём реорганизации выведен из образовательного процесса. |
| 4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории ГО Спасск-Дальний) | % | 80,5 | 83,91 | 104,2 | Все дети, стоявшие в очереди на получение места в ДОУ в 2022 году обеспечены местами. |
| 5 | Доля МОО, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6 | Обеспеченность МОО квалифицированными кадрами | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 7 | Доля детей школьного возраста, получающих услуги общего образования в МОО | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8 | Качество знаний по результатам учебного года, при прохождении учащимися МОО государственной итоговой аттестации | % | 38 | 37 | 97,4 | Низкий процент качества знаний в СОШ № 5, № 12, № 14 в связи со спецификой контингента учащихся (дети из детского дома, социального приюта, микрорайона ЦРМ) |
| 9 | Доля МО ДО, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 10 | Обеспеченность МО ДО квалифицированными кадрами | % | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 11 | Доля детей школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования в МО ДО | % | 80 | 59,7 | 74,6 | Уменьшение количества детей получающих сертификаты ПФДО |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | не менее 5 % | 7,9 | 158,0 |  |
| 14 | Обеспеченность МКУ "ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний" квалифицированными кадрами | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 15 | Обеспечение целевого и эффективного расходования МОО бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 16 | Доля МОО, на базе которых в каникулярный период функционируют лагеря для детей и подростков городского округа Спасск-Дальний | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 17 | Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное время (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний) | % | 95 | 95 | 100,0 |  |

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных установленным порядком аварийными и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане   
1 018,65 тыс. руб., составляет 1 018,65 тыс. руб. (средства краевого бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Произведена оплата по 4 муниципальным контрактам на приобретение жилья (контракты 2021 года, дебиторская задолженность).

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2025 годах»**

Главная цель программы *-* организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составила  
14 647,02 тыс. руб. при плане 14 676,93 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 10 736,52 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 3 910,50 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,8 %.

За отчетный период произведена оплата ПАО «ДЭК» за электроэнергию, используемую на уличное освещение, АО «Спасскэлектросеть» - за обслуживание сетей уличного освещения и восстановление уличного освещения, ПАО «Мегафон» -за мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний

в 2020 – 2025 годах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| План | факт | % |
| 1 | Ежегодная экономия электроэнергии на 5 % (количество кВт в отношении базисного 2019 года) | % | 5 | 5 | 100,0 |
| 2 | Ежегодное увеличение доли освещенных улиц на 1,2%. | % | 1,2 | 1,2 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2019-2025 годы»**

С целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в 2022 году решались задачи поэтапной модернизации объектов и сетей системы водоснабжения и водоотведения, имеющих большой процент износа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане   
48 756,64 тыс. руб., составляет 48 756,62 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 1 756,19 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 47 000,43 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Произведена оплата за выполненные в 2022 году работы по реконструкции Вишневского водохранилища (Подготовлено основание под лотки из щебня, произведен монтаж армокаркаса днища и стен лотка быстротока. Произведена установка щитовой опалубки, заливка бетоном, гидроизоляция лотка быстротока. Произведено усиление откоса камнем, демонтаж старого полотна ограждающей дамбы, устройство основания под асфальт из щебня, гидропосев. Произведено восстановление водосливного фронта и очистка отводного канала донного водоспуска.).

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний   
на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Пояснение |
| план | факт | % |
| 1 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 57 | 57 | 100,0 |  |
| 2 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | количество аварий в год на 1 км сетей | 0,97 | 0,97 | 100,0 |  |
| 3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | % | 98 | 98 | 100,0 |  |
| 4 | Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | человек | 5300 |  |  | Данный целевой индикатор будет выполнен к 2024 году в рамках реализации данного мероприятия в период 2019-2024 гг. |

**Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»**

Главная цель программы *-* совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
12 334,35 тыс. руб. при плане 12 623,72 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,7 %.

Программа включает подпрограммы:

*- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»*.

МУП «Городской рынок» выполнены работы по благоустройству территории городского округа, содержанию общественных кладбищ, устройству контейнерных площадок. Приобретен новый погрузчик Бобкет.

*-* «Озеленение».

Выполнены работы по озеленению территории городского округа, произведена валка аварийных деревьев, формирование крон деревьев. За отчетный 2022 год было разбито 75 ед. цветочных клумб, высажено 60 000 ед. цветочной рассады, 700 ед. деревьев и кустарников, окошено 1 055 048 кв. м, произведена аварийная обрезка   
1 197 ед. деревьев.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний   
на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Площадь придорожных газонов, подлежащая содержанию и благоустройству | кв.м. | 450000 | 450000 | 100,0 |
| 2 | Площадь незакрепленных территорий, подлежащая санитарной очистке | кв.м. | 9500 | 9500 | 100,0 |
| 3 | Увеличение площади зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории городского округа Спасск-Дальний | кв.м. | 27500 | 27500 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры улучшения их технического состояния, обеспечение охраны жизни, здоровья участников дорожного движения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
20 298,69 тыс. руб. при плане 20 669,80 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,2 %.

Денежные средства направлены МБУ "Наш город" на выполнение муниципального задания по содержанию и обслуживанию дорог, внутриквартальных проездов и объездных автомобильных дорог городского округа, содержание и текущий ремонт путепроводов и мостовых сооружений, ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний   
на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Пояснение |
| план | факт | % |
| 1 | Сокращение числа погибших и получивших увечья в дорожно-транспортных происшествиях | % | 5 | 28 | 5,6р. |  |
| 2 | Сокращение дорожно-транспортных происшествий | % | 3 |  |  | по данным ГИБДД увеличение числа ДТП |

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2027 годы»**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Спасск-Дальний, способствующего комфортной безопасной жизнедеятельности населения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане   
42 063,46 составляет 41 390,84 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –3 917,38 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 13 323,73 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 24 149,73 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,4 %.

Выполнены работы по асфальтированию и благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха, поставке скамеек, ремонту дворовых проездов, устройству дренажной системы и др.

Денежные средства направлены МБУ "Наш город" на выполнение муниципального задания, произведена оплата за изготовление проектной документации по благоустройству парка им. А.Борисова*.*

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Формирование современной городской среды городского округа

Спасск-Дальний на 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 60 | 60 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| 3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 3 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний на 2019-2025 годы»**

Основной целью Программы является сохранение и восстановление жилищного фонда в городском округе Спасск-Дальний.

Для достижения основной цели требуется решение задачи: содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
8 710,87 тыс. руб. при плане 9 468,96 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –4 856,98 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 3 853,89 тыс. руб.;

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 92,0 %.

Средства направлены на оплату МБУ «Наш город» за выполнение муниципального задания и приобретение материалов.

Произведена оплата за экспертизу, проект по капитальному ремонту и ремонт фасада ул. Краснознаменная 43.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний  
на 2019-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Увеличение количества граждан, для которых созданы комфортные и безопасные условия проживания в муниципальных жилых помещениях | человек | 26 | 26 | 100,0 |
| 2 | Увеличение площади отремонтированных муниципальных жилых помещений | кв.м. | 420 | 420 | 100,0 |
| 3 | Количество фасадов МКД на которых проведен капитальный ремонт | шт. | 1 | 1 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы».**

Цель программы*–*создание условий для эффективного обслуживания, энергосбережения и повышения эффективности муниципальных бюджетных учреждений.

Задачи программы:

-сокращение потерь при передаче энергоресурсов;

-эффективное использование энергоресурсов, снижение суммарного объема потребляемых коммунальных ресурсов;

-сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане   
7 530,50 тыс. руб. составляет 7 530,05 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Выделялись средства МБУ "Наш город" на содержание аварийной бригады.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Снижение удельного потребления энергоресурсов по отношению к базисному 2020 году | % | 6 | 6 | 100,0 |
| 2 | Число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения муниципальных бюджетных учреждений | кол-во аварий в год на 1 км. сетей | 1,12 | 1,12 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2025 годы**»

Основной целью Программы является приведение технического состояния автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане

84 698,24 тыс. руб., составляет 79 022,82 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –29 351,70 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 49 671,12 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,3 %.

В 2022 году за счет средств субсидий дорожного фонда Приморского края и средств бюджета городского округа произведен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и внутриквартальных проездов протяженностью 2,2 км.

Проведена экспертиза локально-сметных расчетов по ремонту, технический надзор за выполнением работ.

Произведено устройство временного мостового сооружения по   
ул. Мельничная.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний

на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | 2,7 | 2,7 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Внесение изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2021-2022 гг.»**

Основной целью Программы является соблюдения интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет 800,00 тыс. руб. (средства местного бюджета) Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Утверждены: проект внесения изменений Генеральный план ГО Спасск-Дальний и проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020– 2025 годы»**

Основной целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в социально-экономическом развитии городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма средств местного бюджета, направленная на реализацию программы, составила 500,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

В 2022 году оказана финансовая поддержка трем субъектам МСП, подавшим заявки, с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности.

Проведено 7 заседаний Совета по содействию развитию малого предпринимательства и контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний.

В части исполнения законодательства по информационной поддержке предпринимателей на постоянной основе размещается информация на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020– 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Увеличение числа субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения не менее чем на две единицы ежегодно. | единиц | 2 | 8 | 4,0 раза |  |
| 2 | Ежегодное увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций не менее чем на 1 % ежегодно. | % | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 3 | Увеличение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия, не менее чем на 3,0 % ежегодно. | % | 3 | 8 | 2,7 раза | Увеличение оборота малых и средних предприятий произошло за счет большого уровня инфляции. |
| 4 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия не менее, чем на 1 единицу ежегодно. | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Главная цель программы *-* создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городском округе Спасск-Дальний и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане   
112 182,21 тыс. руб., составляет 110 713,18 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета –68 905,40 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета –41 807,78 тыс. руб.;

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,7 %.

Программа включает подпрограммы:

- *«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»*

В МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» обеспечена пультовая охрана и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. Произведены монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС, замена сигнальных знаков) в МБУ ДО «ДШИ», модернизация пожарной сигнализации МАУ ГЦНК «Приморье».

Бюджетные обязательства исполнены на 98,4 %.

*-«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы».*

В 2022 году подпрограмма не финансировалась.

- «*Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»*

Произведен демонтаж памятника и постамента, устройство постамента и установка скульптуры памятника «Штурмовые ночи Спасска».

Производились работы по уходу и содержанию объектов культурного наследия.

Финансирование направлено из средств краевого бюджета (41 807,78 тыс. руб.) и городского бюджета (962,16 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %.

*- «Антитеррор на 2018-2024 годы»*

Проводились мероприятия по обеспечению охраны объекта (МБУ ДО «ДШИ»)

Бюджетные обязательства исполнены на 87,1 %.

*«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2024 годы»*

Произведен капитальный ремонт кровли МБУ «Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний», работы по техническому оснащению, обустройству и созданию комфортных условий для организации досуга Дома молодежи.

Бюджетные обязательства исполнены на 99,7 %.

*-«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» и «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры на 2018-2024 годы»,* направлены на текущее содержание учреждений культуры.

Бюджетные обязательства исполнены на 97,6 % и 99,7 % соответственно.

*- «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024годы»*

В рамках подпрограммы проводились выездные мероприятия.

Бюджетные обязательства исполнены на 100,00 %.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Примечания |
| план | факт | % |  |
| 1 | Увеличение книжного фонда библиотеки | единиц | 200 | 394 | 197,0 |  |
| 2 | Количество патриотических, культурно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия | количество объектов | 5 | 38 | 760,0 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по устранению требований пожарной безопасности в учреждениях культуры городского округа Спасск-Дальний | единиц | 2 | 4 | 200,0 |  |
| 4 | Количество установленных на памятники истории и культуры надписей и обозначений, а также информационно-охранных щитов | единиц | 0 | 1 | 100,0 |  |
| 5 | Количество отремонтированных объектов культуры | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 6 | Количество отремонтированных памятников истории и культуры | единиц | 1 | 1 | 100,0 | памятник «Штурмовые ночи Спасска». |
| 7 | Количество проводимых мероприятий для инвалидов | единиц | 1 | 3 | 300,0 |  |

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»**

Главная цель программы *-* развитие и совершенствование системы муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
115,80 тыс. руб. при плане 124,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,4 %.

Прошли повышение квалификации 18 муниципальных служащих. В тематических семинарах, вебинарах приняли участие 38 муниципальных служащих.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний

на 2017-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета | чел. | 4 | 18 | 4,5 раза | Небольшая стоимость обучения позволила обучить большее количество муниципальных служащих |
| 2 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета | чел | 10 | 38 | 3,8 раза | Увеличение количества бесплатных семинаров, вебинаров, конференций, организованных Правительством ПК в 2022 г. |
| 3 | Количество проведенных заседаний по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе | кол-во заседаний | 8 | 24 | 3,0 раза | Увеличение количества рассмотренных комиссией уведомлений из организаций о приеме на работу бывших муниципальных служащих (в связи с оттоком кадров) увеличением количества муниципальных служащих, выполняющих иную оплачиваемую работу. |
| 4 | Сформированный кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | чел. | 25 | 25 | 100,0 |  |

**Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»**

Основной целью Программы является: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний и институтов гражданского общества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
36,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Прошли ежегодное повышение квалификации по противодействию коррупции 12 человек.

Проведена антикоррупционная экспертиза 215 нормативно-правовых актов.

Проведено 24 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрены материалы в отношении 24 муниципальных служащих.

Коррупционных нарушений не выявлено. Обращений граждан по коррупционным фактам не поступало.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний

на 2022-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество коррупционных факторов, выявленных контрольно-надзорными органами, в нормативных правовых актах органов местного самоуправления и их проектах | количество | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Количество допущенных должностными лицами органов самоуправления и подведомственных им организаций коррупционных поступков, влекущих применение мер юридической отвественности | количество | 0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Количество нарушений действующего антикоррупционного законодательства по использованию муниципального имущества | количество | 0 | 0 | 100,0 |
| 4 | Количество нарушений действующего антикоррупционного законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | количество | 0 | 0 | 100,0 |
| 5 | Количество нарушений действующего антикоррупционного законодательства при использовании бюджетных средств | количество | 0 | 0 | 100,0 |
| 6 | Количество сообщений граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний | количество | 0 | 0 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2025 годы»**

Основными целями Программы являются противодействие возможным факторам проявления экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Изготовление баннера «Своих не бросаем». Изготовление наклеек «Своих не бросаем» Организован показ видеороликов среди школьников: «Терроризм – истоки и последствия», «Противодействие терроризму», «Терроризм не имеет границ», «Экстремизму – «НЕТ!»,

С педагогическими коллективами проведены совещания по вопросам предупреждения террористических актов, обеспечения правопорядка в образовательных организациях, были рассмотрены вопросы: «Ваши действия при угрозе совершения теракта», «Профилактика экстремизма», «Особенности профилактической работы по противодействию и распространению экстремизма в молодежной среде», организован просмотр видеофильма «Предотвращение терактов». Проведены занятия с сотрудниками «Действия работников ДОУ при угрозе террористических актов и возможных диверсий». С учащимися образовательных учреждений были проведены беседы о недопущении вступления в преступные группировки. Проводится постоянный мониторинг печатных и электронных СМИ города с целью выявления негативных социально-экономических ситуаций, создающих благоприятную почву для экстремистских проявлений. Фактов экстремистских проявлений не обнаружено.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике экстремизма | шт. | 8 | 8 | 100,0 |
| 2 | Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 65-70 | 70 | 100,0 |
| 3 | Число тематических совещаний по вопросам противодействия экстремизму, межнациональной конфликтности и незаконной миграции с участием сотрудников надзорных, правоохранительных органов и специальных служб, участвовавших в указанных совещаниях в рамках своей компетенции | шт. | 6 | 6 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2025 годы»**

Основными целями Программы являются формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Привлекается внимание общественности к проблемам инвалидов через публикации в СМИ. В 100 % объеме исполнена паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний.

В муниципальных учреждениях спорта для инвалидов доступны спортзал физкультурно-оздоровительного центра и тренажёрный зал (2 раза в неделю). Инвалиды и маломобильные группы населения, за исключением инвалидов с нарушением зрения, посещают ТИР каждую неделю (по субботам).

В рамках доступности учреждений спорта:

- в МБУ «Спортивная школа «Атлант» (бассейн) установлена хромированная лестница, для удобства посещения бассейна инвалидами.

Для доступности учреждений культуры людей с ограниченными возможностями были проведены следующие мероприятия:

- благоустроен заезд для инвалидов с заднего фасада здания МБУ «Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний»;

- в МБУ ДО «Детская школа искусств» обновлены знаки для инвалидов, покрашены поручни и ступеньки в желтый цвет, для слабовидящих посетителей школы. - в МАУ ГЦНК «Приморье» приобретено инвалидное кресло-коляска.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Доступная среда для инвалидов на территории

городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество паспортизированных муниципальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности | количество объектов | 44 | 44 | 100,0 |
| 2 | Количество дооборудованных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве приоритетных объектов в приоритетных сферах деятельности | количество объектов | 4 | 15 | 3,8 раз |
| 3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности, % | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 4 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | количество объектов | 5 | 5 | 100,0 |
| 5 | Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих отношение к проблемам инвалидов, к общей численности опрошенных | % | 65-70 | 67 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»**

Основными целями Программы являются:

-увеличение количества жителей городского округа, ведущих здоровый образ жизни;

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

-формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
20,40 тыс. руб. при плане 60,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 34,0 %.

В 2022 году были реализованы следующие мероприятия: «10000 шагов» парк им. Фадеева, 2 велопробега, участие в краевой акции «Здоровые сердца», праздник «Здоровые сердца», участие в краевой акции «Дальний Восток без ВИЧ», мониторинг численности населения, систематически занимающегося спортом (18720 человек в возрасте от 3 до 79 лет).

Мероприятия по профилактике здорового образа жизни в образовательных и спортивных учреждениях города проводились согласно планам.

Расходы по программе были связаны с организацией горячего питания мобильной медицинской бригады, проводящей профилактические осмотры несовершеннолетних на территории ГО Спасск-Дальний.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Проведение оздоровительных компаний | штук | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Проведение ежегодного профилактического медицинского осмотра для детей школьного возраста | осмотр | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Количество организаций, обеспечивающих размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | единиц | 15 | 15 | 100,0 |
| 4 | Количество публикаций в средствах массовой информации | штук | 20 | 20 | 100,0 |
| 5 | Количество проведенных выставок, лекториев | штук | 1 | 1 | 100,0 |
| 6 | Организация велопробега | штук | 2 | 2 | 100,0 |
| 7 | Количество проведенных субботников в городском округе с привлечением местных жителей | штук | 2 | 2 | 100,0 |
| 8 | Проведение лекций, бесед, классных часов опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | штук | 4 | 4 | 100,0 |
| 9 | Проведение массовой профилактической акции, направленной на формирование здорового образа жизни | акция | 1 | 1 | 100,0 |
| 10 | Создание рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в городском ок-руге | группа | 1 | 1 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2025 годы»**

Основной целью Программы является: модернизация компьютерного парка; внедрение новых информационных систем в Администрации городского округа Спасск-Дальний; обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
3 802,73 тыс. руб. при плане 3 840,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,0 %.

В рамках муниципальной программы выделены средства на приобретение программных и аппаратных средств защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России, на приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения, серверного оборудования и их комплектующих, оборудования для видеонаблюдения, обновлен компьютерный парк и ортехники.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Обеспеченность средствами антивирусной защиты | штук | 100 | 110 | 110,0 |  |
| 2 | Обеспеченность операционными системами | штук | 10 | 12 | 120,0 | Причина перевыполнения плана, добавление рабочих мест |
| 3 | Обновление парка компьютерной и оргтехники | штук | 2 | 20 | в 10 раз | Необходимость обновления оргтехники, в связи с внедрением новых государственных информационных систем. |
| 4 | Обеспеченность средствами сетевого экранирования и фильтрации веб-адресов | штук | 150 | 150 | 100,0 |  |
| 5 | Внедрение межведомственного и внутреннего электронного документооборота | штук | 10 | 10 | 100,0 |  |

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы»**

Главной целью Программы является создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и её духовно-нравственное воспитание.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
710 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм:

-*«Молодежь Спасска»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

*- «Спасск без наркотиков»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

*- «Профилактика правонарушений»* -

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Проведены молодежные мероприятия:

Всероссийская Акция «Сообщи, где торгуют смертью!», культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Российской молодежи, летние Молодёжные дискотеки, дискуссионная площадка для молодых семей, тематические квесты к знаменательным датам, день Конституции РФ «Я-гражданин!» торжественное вручение паспортов, день волонтера, семинар «День солидарности в борьбе с терроризмом» среди студентов, семинар по профилактике экстремизма и пропаганде толерантности среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний.

Серия акций: "Доброе сердце", «Вахта памяти», «Спасибо Вам», «Мирное небо», «Георгиевская лента», «Смуглянка», «День победы»,«Живая открытка»,«Моя Россия!» ,«Скажи наркотикам – НЕТ!».

Проведена спартакиада «Я за здоровый образ жизни», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом со студентами высших и средне- специальных учебных заведений.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Сокращение числа правонарушений среди детей, подростков и молодежи | % | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 2 | Рост числа молодых людей – членов общественных объединений | % | 5 | 10 | 2,0 р. |  |
| 3 | Увеличение числа детских и молодежных общественных объединений | % | 5 | 10 | 2,0 р. |  |
| 4 | Снижение количества наркотиков, находящихся в незаконном обороте | % | 5 | 6 | 120,0 | Изъято из оборота наркотиков больше |
| 5 | Снижение уровня наркоприступности | % | 5 | 0 |  | Рост уровня наркопреступности |
| 6 | Уменьшение общего числа совершаемых преступлений | % | 5 | 3,5 |  |  |
| 7 | Снижение уровня рецидивной и "бытовой" преступности | % | 5 | 9,7/28,8 |  | Рецидивная преступность снизилась на 9,7%, бытовая преступность снизилась на 28,8%. |
| 8 | Снижение количества дорожно- транспортных происшествий, тяжести их последствий | % | 5 | 0 |  | Рост количества происшествий и тяжести их последствий |

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы**

Главная цель программы *-* предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
9 314,63 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 2 000,00 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 3 043,73 тыс. руб.;

- средства федеральный бюджет – 4 270,90 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

В 2022 году 4 молодые семьи получили сертификаты на приобретение жилья.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний»

на 2022-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | % | 100 | 100 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2024 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение возможности для населения городского округа Спасск-Дальний вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году при плане

96 170,05 тыс. руб. составляет 92 742,74 тыс. руб., в т.ч.

- средства местного бюджета – 86 837,41 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 4 877,89 тыс. руб.

- средства федерального бюджета – 1 027,44 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,4 %.

Программа включает следующие подпрограммы:

- *«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний»* на 2022-2024 годы.

В 2022 году проведено 126 спортивно- массовых мероприятия. Сборные команды городского округа приняли участие в 58 соревнованиях Приморского края, ДВФО и РФ. Средства направлены на страхование спортсменов, питание, проживание и проезд участников соревнований к месту проведения соревнований, внедрение комплекса ВФСК ГТО.

Приобретен снегоход "Буран", 50 пар коньков, блок-модуль для проката .

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий по содержанию МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» городского округа Спасск-Дальний.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,7 %.

- *«Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2024 годы*

Подпрограмма предусматривает расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) спортивных учреждений: МБУ «Лыжная спортивная школа» и МБУ Спортивная школа «Атлант».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,6 %.

*- «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений» на 2022-2024 годы.*

Подпрограмма направлена на обеспечение бухгалтерского, методического обслуживания спортивных учреждений.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,9 %.

*-«Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск – Дальний» на 2022-2024 годы.*

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2022 году составила

5 916,88 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –3 159,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 2 757,15 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,9%.

Средства направлены на устройство хоккейной коробки по ул. Ершова 13, установка хоккейной коробки ФОКОТ, стройконтроль, экспертизу сметной документации. Устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул.Юбилейная, 40.

*- Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2022-2024 год.*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Организация проведения пришкольных лагерей отдыха.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний»

на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Пояснение |
| план | факт | % |
| 1 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | % от численности населения | 0,3 | 0,5 | 166,7 |  |
| 2 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой | человек | 260 | 280 | 107,7 |  |
| 3 | Обеспеченность населения спортивными сооружениями | % от нормативного | 47,5 | 52,243 | 110,0 |  |
| 4 | Численность физкультурно-спортивных кадров | % от нормативного | 64,3 | 88,9 | 138,3 | В связи с увеличением количества специалистов ФК на 9 чел. |
| 5 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | % от численности населения | 48,5 | 50,94 | 105,0 |  |
| 6 | Доля детей и подростков, занимающихся в спортивных учреждениях, от общей численности населения | % от обучающихся 6-15 лет | 30 | 25,9 | 86,3 | В связи с уменьшением количества тренеров на 1 чел. |

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы»**

Основная цель муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
6 945,16 тыс. руб. при плане 6 971,67 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,6 %.

Выполнены кадастровые работы в отношении недвижимого имущества. Определена рыночная стоимость муниципального имущества и права пользования муниципальным имуществом.

Произведена оплата транспортного налога, нотариальных услуг по оформлению бесхозяйного выморочного имущества, взносов в Фонд капитального ремонта; услуг ФГУП «Почта России» по доставке квитанций за наём жилых помещений, оплата взносов на капитальный ремонт МКД, коммунальные расходы по содержанию недвижимого имущества муниципальной казны городского округа Спасск-Дальний.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Принятие в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества, расположенного на территории городского округа Спасск-Дальний | шт. | 0 | 3 |  | Оформлено в муниципальную собственность 3 объекта выморочного недвижимого имущества. |
| 2 | Реализация неэффективного муниципального имущества, а также не предназначенного для выполнения полномочий органами местного самоуправления | шт. | 4 | 5 | 125,0 |  |
| 3 | Систематизация учета объектов недвижимого имущества, входящих в реестр муниципальной казны городского округа Спасск-Дальний | шт. | 2600 | 5166 | 198,7 | В реестр муниципальной казны городского округа Спасск-Дальний по состоянию на 01.01.2023 включено: 5166 объектов, из них:  3439 объектов недвижимого имущества;  1530 объектов движимого имущества;  197 земельных участков. |
| 4 | Доходы от использования муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний | тыс. руб. | 7500 | 13736,3 | в 2,5 р. | 1. От передачи в аренду муниципального имущества – 5566,3 тыс. руб.  2. От выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров на размещение рекламы –1497,0 тыс. руб.  3. От перечисления прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов – 2072,8 тыс. руб.  4. От уплаты за наем жилого помещения муниципального жилого фонда – 3742,7 тыс. руб.  5. От приватизации муниципального имущества –848,7 тыс. руб.  6. Доходы от уплаты процентов по рассрочке платежа –1,4 тыс. руб.  7.Доходы от реализации основных средств -7,4тыс. руб. |

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов для привлечения инвестиций, развития экономическо-социальной сферы городского округа Спасск-Дальний, повышения комфортности проживания на территории городского округа, получения дополнительных доходов в бюджет городского округа Спасск-Дальний.

К наиболее важным направлениям работ в рамках решения поставленных задач следует отнести такие, как топографо-геодезические, кадастровые работы, межевание земельных участков на застроенных и незастроенных территориях города, составление межевых планов земельных участков.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
624,07 тыс. руб. при плане 680,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 91,8 %.

Заключены муниципальные контракты: на формирование 21 земельного участка, на выполнение работ по разделу 2-х земельных участков, на выполнение работ по подготовке схемы размещения объектов.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Формирование земельных участков | количество шт./  площадь га./  сумма тыс.руб. | 33/  3,3/  600 | 25/  5,0/  460 | 75,8/  151,5/  76,7 | из 25 сформированных земельных участков 10 земельных участков сформировано под МКД. Земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, не являются объектом налогообложения.  14 земельных участков сформировано для муниципальных нужд, продаже и сдаче в аренду такие земельные участки не подлежат.  1 земельный участок сформирован для продажи. Цена продажи составила 460 тыс. руб. |
| 2 | Подготовка схемы размещения объектов, на основании которой осуществляется использование земнль | количество шт./  площадь га./  сумма тыс.руб. | 54/  01/  10 | 59/  01/  10 | 109,3/  100/  100 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю | Количество шт./  площадь га./  сумма тыс.руб. | 10/  0,5/  50 | 5/  0,6/  0 | 50,0/  120,0/ | Организован муниципальный земельный контроль за использованием земель.  В соответствии со статьёй 50, 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле в Российской Федерации» проведено 5 профилактических визитов на земельные участки, с целью дачи рекомендаций по соблюдению обязательных требований, предъявляемых к использованию земельного участка.  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году не проводились плановые контрольные мероприятия, плановые проверки. В связи с этим, штрафные санкции не применялись. |

**Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2024 годы»**

Целью программы является развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Спасск-Дальний.

Программа в 2022 году не финансировалась.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах

городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Удовлетворенность населения городского округа Спасск-Дальний качеством транспортного обслуживания | процент от числа опрошенных | 40 | 82,4 | 2,1 раза |

**Муниципальная программа «Ремонт тротуаров на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»**

Основной целью Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, и повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

Задачи программы: улучшение подходов и подъездов к жилым домам;восстановление и повышение транспортно-экспуатационного состояния дворовых, внутриквартальных подъездов и тротуаров до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
1 608,48 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Ремонт тротуаров на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество отремонтированных метров тротуарных дорожек | кв.метр | 1130 | 1130 | 100 |

**Муниципальная программа «Безопасный город на 2022-2025 годы»**

Основными целями Программы являются: обеспечение общественной безопасности; обеспечение безопасности и сохранности муниципального имущества; фиксирование непридвиденных, чрезвычайных ситуаций,угоржающих жизни, здоровью жителей городского округа.

Задачи Программы: установка видеокамер, с возможностью дальнейшего подключения к системе аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город»; снижение количества правонарушений в общественных местах; обеспечение защиты, сохранности, целостности муниципального имущества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составляет   
896,01 тыс. руб., при плане 900,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,6 %.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Безопасный город на 2022-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | |
| план | факт | % |
| 1 | Количество приобретенных видеокамер для мониторинга обстановки на общественных объектах территории городского округа Спасск-Дальний | шт | 20 | 20 | 100,0 |
| 2 | Доля охвата объектов на территории городского округа Спасск-Дальний при установке камер видеонаблюдения | % | 70 | 70 | 100,0 |

**Финансирование муниципальных программ**

**из средств бюджета городского округа Спасск-Дальний**

**в 2022 году**

тыс. руб.

|  | **Наименование** | **Утверждено в бюджете** | **Профинансировано** | **%**  **исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2021-2024 годы** | **852,30** | **830,63** | **97,5** |
| **2** | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2021-2024 годы** | **9 944,33** | **9 566,60** | **96,2** |
|  | *Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы* | *9 361,03* | *8 993,62* | *96,1* |
|  | *Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в городском округе Спасск-Дальний"* | *578,30* | *567,98* | *98,2* |
|  | *Подпрограмма " Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний"* | *5* | *5* | *100,0* |
| **3** | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы"** | **60** | **59,43** | **99,1** |
| **4** | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы** | **325 480,55** | **321 767,56** | **98,9** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на 2022-2025годы* | *123 189,93* | *122 770,87* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2022-2025 годы* | *103 284,60* | *100 798,35* | *97,6* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования" на 2022-2025 годы* | *35 689,33* | *35 486,98* | *99,4* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы* | *36 764,13* | *36 627,67* | *99,6* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы* | *14 473,23* | *14 473,22* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы* | *3 153,74* | *3 103,20* | *98,4* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2022-2025 годы* | *7 339,32* | *6 921,40* | *94,3* |
|  | *Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний " на 2022-2025 годы* | *1 586,27* | *1 585,87* | *100,0* |
| ***5*** | **МП "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Спасск-Дальний на 2020-2022 годы"** | *0* | *0* | *\** |
| ***6*** | **МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025"** | ***0*** | ***0*** | ***\**** |
| ***7*** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2025 годах"** | ***10 766,43*** | ***10 736,52*** | ***99,7*** |
| ***8*** | **МП "Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства" на 2019-2024 годы** | ***1 756,21*** | ***1 756,19*** | ***100,0*** |
| ***9*** | **МП "Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы"** | **12 623,72** | **12 334,35** | **97,7** |
|  | *Подпрограмма " Благоустройство городского округа Спасск-Дальний"* | *11 288,72* | *11 001,25* | *97,5* |
|  | *Подпрограмма "Озеленение"* | *1 335,0* | *1 331,10* | *99,9* |
| ***10*** | **МП"Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025г.** | **20 669,80** | **20 298,69** | **98,2** |
| ***11*** | **МП " Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2027 годы.** | **4 590** | **3 917,38** | **85,4** |
| ***12*** | **МП "Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний" на 2019-2025 годы** | **5 122,87** | **4 856,98** | **94,8** |
| ***13*** | **МП "Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2025 годы"** | **0** | **0** | **\*** |
| ***14*** | **МП " Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы"** | **7 530,50** | **7 530,05** | **100,0** |
| ***15*** | **МП "** **Газификация муниципального образования городской округ Спасск-Дальний на 2021-2025 годы"** | **0** | **0** | **\*** |
| ***16*** | **МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020- 2025г."** | **34 698,24** | **29 351,7** | **84,6** |
| ***17*** | **МП "Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2021-2022 годы"** | **800,0** | **800,0** | **100,0** |
| **18** | **МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2025 годы** | **500,0** | **500,0** | **100,0** |
| **19** | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы"** | **70 374,43** | **68 905,40** | **97,9** |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024 годы* | *287,0* | *282,31* | *98,4* |
|  | *Подпрограмма "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы"* | *0* | *0* | *\** |
|  | *Подпрограмма "Памятники истории и культуры на 2018- 2024 годы"* | *962,16* | *962,16* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2018-2024 годы* | *810,0* | *705,6* | *87,1* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024годы* | *1 800,0* | *1 794,45* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024годы* | *53 610,31* | *52 298,29* | *97,6* |
|  | *Подпрограмма Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" на 2018-2024годы* | *12 874,96* | *12 832,59* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2024 г.* | *30,0* | *30,0* | *100,0* |
| **20** | **МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2024 годы»** | **124,0** | **115,8** | **93,4** |
| **21** | **МП «Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»** | **36,0** | **36,0** | **100,0** |
| **22** | **МП «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно – политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2025 года»** | **15,0** | **15,0** | **100,0** |
| **23** | **МП «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2025 годы** | **15,0** | **15,0** | **100,0** |
| **24** | **МП «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»** | **60,0** | **20,4** | **34,0** |
| **25** | **МП «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний»2017-2025 г.** | **3 840** | **3 802,73** | **99,0** |
| **26** | **МП «Молодежная политика» городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы»** | **710,0** | **710,0** | **100,0** |
|  | *Подпрограмма «Молодежь Спасска»* | *670,0* | *670,0* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Спасск без наркотиков»* | *20,0* | *20,0* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Профилактика правонарушений»* | *20,0* | *20,0* | *100,0* |
| **27** | **МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,0** |
| **28** | **МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы»** | **90 264,72** | **86 837,41** | **96,2** |
|  | *Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний* на 2022-2024 годы» | *11 035,88* | *10 997,85* | *99,7* |
|  | *Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2024 годы* | *71 441,29* | *68 246,03* | *95,5* |
|  | *Подпрограмма « Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений»*на 2022-2024 годы | *4 309,72* | *4 305,77* | *99,9* |
|  | *Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы»* | *3 349,47* | *3 159,4* | *94,3* |
|  | *Подпрограмма « Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» 2022-2024гг.* | *128,36* | *128,36* | *100,0* |
| **29** | **МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2024 годы»** | **6 971,67** | **6 945,16** | **99,6** |
| **30** | **МП «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»** | **680,0** | **624,07** | **91,8** |
| **31** | **МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2024 годы"** | **0** | **0** | **\*** |
| **32** | **МП «Ремонт тротуаров на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»** | **1 608,48** | **1 608,48** | **100,0** |
| **33** | **МП «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская в г. Спасск-Дальний Приморского края на 2017-2024 годы»** | **0** | **0** | **\*** |
| **34** | **МП «Безопасный город на 2022-2025 годы»** | **900,0** | **896,01** | **99,6** |
|  | **Итого** | **612 994,25** | **596 837,54** | **97,4** |