ИЗВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

 Администрацией городского округа Спасск-Дальний в соответствии с постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 17 января 2024 г. № 81-па «О проведении комплексных кадастровых работ на территории городского округа Спасск-Дальний» принято решение о проведении комплексных кадастровых работ отношении объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории городского круга Спасск-Дальний в кадастровых кварталах: 25:32:010401 (центральная часть города), 25:32:020901 (м-н им.50-летия Спасска), 25:32:010201 (м-н Силикатный) планируется выполнение комплексных кадастровых работ.

 Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Администрация городского округа Спасск-Дальний. Адрес электронной почты: Е-mail: zem@spasskd.ru; номер телефона 8(42352) 2-06-44.

Источником финансирования данных работ является бюджет Приморского края и бюджет городского округа Спасск-Дальний.

Перечень мероприятий по проведению комплексных

кадастровых работ на территории городского округа Спасск-Дальний

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| 11 | Заключение соглашения на софинансирование с Министерством имущественных и земельных отношений Приморского края | январь 2024 года |
| 22 | Заключение контракта на проведение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 29 февраля 2024 года |
| 33 | Информирование граждан и юридических лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кадастровой деятельности» | до 15 марта 2024 года |
| 44 | Формирование согласительной комиссии в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кадастровой деятельности» | до 21 марта 2024 года |
| 55 | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условием заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территорий, разработка карты-плана территории  | до 31 июля 2024 года |
| 66 | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, согласительными комиссиями | с 01.08.2024 -до 15.11.2024 |
| 77 | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных в результате проведения комплексных кадастровых работ | до 30.11.2024 |
| 88 | Предоставление карт-планов территорий, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ, в орган регистрации прав  | до 03.12.2024 |

 Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ.