1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013 – 2015 годы» далее Программа |
| --- | --- |
| Основания разработки Программы | Статья 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рекомендации Фонда содействия реформированию ЖКХ, утвержденные Решением правления Фонда от 22 февраля 2013 года, протокол № 394 (с изменениями от 6 марта 2013 года, протокол № 398), постановление главы Администрации городского округа Спасск-Дальний от 16 ноября 2007 года № 572-па «О порядке принятия муниципальных целевых программ городского округа Спасск-Дальний» |
| Основанные разработчики программы | Отдел жизнеобеспечения Администрации городского округа Спасск-Дальний |
| Цели и задачи программы | Основными целями являются: - обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных установленным порядком аварийными. - ликвидация аварийного жилищного фонда. - улучшение внешнего облика города. Задачи: - осуществление строительства малоэтажного жилья на территории городского округа Спасск-Дальний; - обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков и подвод инженерных сетей к объекту строительства. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2015 г. Программа реализуется в один этап. |
| Перечень основных мероприятий | Формирование нормативно-правовой базы для предоставления жилья гражданам; установление очередности сноса или реконструкции жилищного фонда и этапов переселения; привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации программы; поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилищного фонда; использование освободившихся земельных участков под новое строительство. |
| Исполнители Программы | Отдел жизнеобеспечения Администрации городского округа Спасск-Дальний, отдел градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: фонд содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяйства (далее фонд ЖКХ) – 81271802,96 руб., краевой бюджет – 42305353,25 руб., местный бюджет (30%) – 52961638,37 руб. Всего: 176538794,58 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | До 2015 года расселение из аварийного муниципального жилищного фонда 196 человек, строительство (приобретение у застройщика) около 5 тыс. кв. м. жилья (92 квартиры), улучшение внешнего облика города за счет сноса аварийного жилья. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Отдел жизнеобеспечения Администрации городского округа Спасск-Дальний осуществляет контроль за исполнением Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на муниципальном уровне. Финансовое управление Администрации городского округа Спасск-Дальний осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Основная задача Программы переселения граждан города Спасск-Дальний из аварийного жилищного фонда (далее - Программа) – обеспечение выполнения обязательств государства и Администрации городского округа Спасск-Дальний по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных, в установленном порядке аварийными.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, создает социальные и экологические проблемы. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

В городском округе Спасск-Дальний по состоянию на 31.01.2012 г. проживает в аварийном муниципальном жилищном фонде 196 человек. Суммарная площадь ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда составляет 
5928,1 м2. Расчетная площадь жилья, необходимая для расселения граждан, составляет 4947,60 м2.(Приложение №1).

Исходя из размеров аварийного  жилищного фонда в городе Спасск-Дальний на выполнение Программы необходимо 176,539 млн. рублей в соответствии с размером предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах - 34600 руб./м2 в 2013 году и 36987,4 руб./м2 в 2014 году. Жилищный Кодекс РФ гарантирует гражданам, проживающим в жилых помещениях, которые в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, внеочередное право на получение другого жилого помещения по договору социального найма.

Несмотря на законодательно установленные гарантии государства гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, решение вопроса ликвидации аварийного жилья на местном уровне остается серьезной проблемой в связи с тем, что строительство нового жилья в городе не ведется более десяти лет.

Настоящая Программа предусматривает использование средств Фонда ЖКХ, местного и  краевого бюджетов для реализации задачи переселения граждан в благоустроенное жилье.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах, благоустроенным жильем;

- улучшение внешнего облика города;

- ликвидация до 2015 года включительно существующего муниципального аварийного жилищного фонда;

- формирование концепции застройки районов сосредоточения  аварийного жилья и рекультивации высвобожденных участков.

Для реализации данных целей необходимо решение следующих основных задач:

- организация внедрения системы привлечения внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- организация системы эффективного управления поступающими на программные цели  бюджетными и внебюджетными средствами;

- разработка технико-экономического обоснования и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации; получение  положительного   заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации   и   утвержденных   сводных   сметных расчетов стоимости строительства объекта;

- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков и подвод инженерных сетей к объекту строительства;

- строительство малоэтажного жилья;

- выработка механизма переселения граждан из аварийного жилья.

4. Перечень основных мероприятий Программы

## Организация строительства малоэтажного жилья для достижения цели и реализации задачи Программы.

## 4.1. Строительство малоэтажного жилья для граждан, проживающих в аварийных домах на территории городского округа Спасск-Дальний, должно быть завершено в пределах срока действия Программы.

## 4.2. Финансирование строительства малоэтажного жилья для граждан, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний в аварийных домах,  производится за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

## 4.3. Строительство малоэтажного жилья для граждан, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний в аварийных домах, осуществляется исполнителями на основе муниципальных контрактов, заключаемых в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

## 4.4. Для осуществления строительства малоэтажного жилья для граждан, проживающих в аварийных домах на территории городского округа Спасск-Дальний, в отношении планируемого к строительству жилого дома, необходимо:

## - разработать технико-экономическое обоснование и утвердить в установленном порядке проектно-сметную документацию; получить положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и утвержденных сводных сметных расчетов стоимости строительства объекта;

## - обеспечить инженерной инфраструктурой и подвод инженерных сетей к земельному участку объекта строительства;

## - строительство малоэтажных жилых домов;

## - приобретение жилых помещений у застройщика.

5. Ресурсное обеспечение программы

Расходы на реализацию программы переселения граждан составляют 176,539 млн. рублей. Размер средств определен исходя из объема общей площади жилья, необходимого для переселения граждан, - 4947,60 кв. м. и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах - 34600 руб./м2 в 2013 году и 36987,4 руб./м2 в 2014 году.

| Источники финансирования | Финансовые средства всего (руб.) | В том числе по годам: (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего: | 176538794,58 | 93624140,0 | 82914654,58 | 0 |
| Средства фонда ЖКХ | 81271802,96 | 50294888,01 | 30976914,95 | 0 |
| Средства бюджета Приморского края | 42305353,25 | 15242009,99 | 27063343,25 | 0 |
| Средства местного бюджета (30%) | 52961638,37 | 28087242,0 | 24874396,37 | 0 |

6. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы проводится в течение 2013-2015 годов в один этап:

- оценка размеров аварийного жилищного фонда;

- составление очередности переселения граждан и сноса аварийных жилых домов;

- разработка нормативно-правовой базы для переселения граждан из аварийного жилья;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы для процедуры приобретения жилья для граждан;

- выполнение программных мероприятий будет осуществляться с использованием средств городского, краевого бюджетов и фонда ЖКХ. В тоже время будут создаваться предпосылки для привлечения внебюджетных ресурсов;

- подготовка и использование освобожденных земельных участков для новой застройки и их продажа на конкурсной основе.

7. Механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Программой предусмотрен следующий механизм улучшения жилищных условий:

предоставление конкретной площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном муниципальном жилищном фонде.

## Муниципальным заказчиком по заключению муниципальных контрактов в рамках исполнения Программы является Администрация городского округа Спасск-Дальний (далее - Муниципальный заказчик).

## Муниципальный заказчик в рамках настоящей Программы:

## - осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

## - является главным распорядителем выделенных на реализацию мероприятий Программы бюджетных средств;

## - формирует предложения к проекту муниципального правового акта о бюджете городского округа Спасск-Дальний по финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год;

## - формирует и подает в Администрацию Приморского края пакет документов для получения субсидий из краевого бюджета на осуществление долевого финансирования жилищного строительства в рамках краевой долгосрочной целевой программы;

## - выдает в установленном порядке разрешения на строительство;

## - заключает с победителями конкурсов муниципальные контракты в соответствии с требованиями действующего законодательства;

## - выдает в установленном порядке разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию по окончании строительства;

## - представляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в Администрацию Приморского края.

## Администрация городского округа Спасск-Дальний в рамках настоящей Программы:

## - организует предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, лицам, с которыми заключен муниципальный контракт на строительство объектов;

## - осуществляет приемку в муниципальную собственность городского округа Спасск-Дальний и государственную регистрацию права собственности на построенные объекты;

## - определяет потребность и характеристики квартир в строящихся жилых домах;

## - организует заключение договора социального найма на жилые помещения муниципального жилищного фонда с малоимущими гражданами, проживающими на территории городского округа Спасск-Дальний, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий.

## Предоставление жилых помещений гражданам, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, должно осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.

## Муниципальный заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов Программы.

## Реестр многоквартирных домов по способам переселения представлен в приложении №2 к Программе.

8. Координация Программных мероприятий

Программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда разрабатывает Администрация городского округа Спасск-Дальний, при этом, устанавливая сроки реализации, объемы и источники финансирования, отдел жизнеобеспечения Администрации городского округа Спасск-Дальний координирует деятельность по исполнению программы, финансовое управление обеспечивает своевременное составление отчета о расходовании средств, полученных от вышестоящих бюджетов.

9. Система контроля за реализацией Программы

Администрация городского округа Спасск-Дальний:

- организует работу по реализации программы,

- решает вопросы бюджетного финансирования программы,

- принимает участие в решении вопросов по организации различных форм внебюджетного финансирования работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

- рассматривает и контролирует порядок переселения граждан из аварийных домов,

- разрабатывает и утверждает порядок переселения граждан,

- контролирует соблюдение сроков и очередности в соответствии с принятым порядком.

Контроль за целевым использованием местных, краевых и средств фонда ЖКХ осуществляет финансовое управление Администрации городского округа Спасск-Дальний.

10. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы из аварийного жилищного фонда будет переселено 196 граждан.

Реализация Программы обеспечит выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для проживания.

В результате привлечения внебюджетных ресурсов для переселения граждан их аварийного жилищного фонда будут решены не только проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшена городская среда.

Реализация Программы обеспечит повышение комфортности и безопасности проживания граждан и улучшение состояния здоровья.

Количественные показатели Программы изложены в Приложении № 3.

# Text boxes

Администрация городского округа Спасск-Дальний

2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013 – 2015 годы»