****

УТВЕРЖДЕНА

Решением

Думы городского округа

Спасск-Дальний

от«28» 11. 2012 г. № 101

(в редакции решений Думы городского округа Спасск-Дальний

от 28.08.2014 № 78

от 29.09.2016 № 54-НПА

от 06.03.2017 № 11-НПА)

**Приморский край**

**Городской округ Спасск-Дальний**

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ**

[](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Spassk_2003_(Primorsky_kray).png)

**2012-2020**

****

**Владивосток-2012**

# Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период 2012-2020 г. |
| **Основные разработчики программы** | Администрация городского округа Спасск-Дальний  ООО «Инновационно-консалтинговая группа «Маркетинг. Инвестиции. Развитие» |
| **Цели и задачи разработки Программы** | **Цель**:  Обеспечение динамичного устойчивого развития городского округа Спасск – Дальний в перспективе до 2016 г. посредством решения хозяйственно-оперативных и стратегических задач развития социально-экономических систем городского округа, нацеленных на развитие экономической и социальной систем, привлечение инвестиций и реализацию эффективных инвестиционных проектов, что в совокупности должно содействовать повышению благосостояния населения к 2020 г.  **Задачи**:  **Блок № 1 Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации:**  Развитие новых промышленных зон, в первую очередь связанных с отраслью производства строительных материалов «нового образца»;  Развитие рекреационных зон городского округа: создание зон комфортного отдыха с соответствующей инфраструктурой отдыха, не нарушающей зеленых массивов города, с одновременным повышением уровня озеленённости территории;  Развитие новой отрасли городского хозяйства – туризма с использованием потенциала исторических и пригородных памятников, расположенных на территории городского округа и муниципального района;  Развитие городского округа как логистического узла Транссиба – стимулирование создания и развития комплексов по транспортировке и перегрузке различных грузов с железнодорожного и автомобильного видов транспорта на морской и обратно, хранение и переработка грузов и др.  **Блок № 2 Задачи обеспечения социальной стабильности населения:**  Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;  Снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;  Привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом существующих возможностей для выполнения их социальной адаптации и интеграции.  **Блок № 3 Задачи управления хозяйством городского округа**  Развитие улично-дорожной сети и транспортных планировочных линий;  Обеспечение нормального функционирования главных магистральных направлений и обеспечение доступа к внешним автомобильным дорогам;  Обеспечение эффективного функционирования транспортных узловых улиц в местах пересечения железнодорожной линии;  Развитие жилищного строительства;  Развитие социально-производственной инфраструктуры системы санитарной очистки и уборки территории городского округа Спасск-Дальний;  Разработка и реализация работ по организации, сбору, удалению и обезвреживанию муниципальных отходов и уборке городских территорий;  Организация эффективной системы водоснабжения населений, предприятий городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района качественной питьевой и технической водой, создание эффективной системы защиты территории от паводковых вод. |
| **Направления инвестиционных проектов Программы** | 1. Модернизация предприятий базовых отраслей экономики. 2. Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа Спасск-Дальний. 3. Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры). |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Реализация Программы предусматривается в период 2012 – 2020 г. поэтапно. |
| **Основные мероприятия,**  **Ключевые инвестиционные проекты Программы** | **Мероприятия**:  1) создание Совета Дирекции по реализации Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период 2012-2020 г;  2) создание проектных групп, осуществляющих общий контроль за реализацией проектов, в состав которых будут входить представители инвестора, Администрации городского округа, других участников и заинтересованных сторон по проекту;  3) организация процессов частно-государственного партнерства между органами муниципального и краевого управления, имеющими ресурсы для принятия стратегических управленческих решений, а также – представителями бизнеса и горожанами через различные формы общественных инициатив.  **Основные направления** реализации Программы:  1. Модернизация предприятий базовых отраслей экономики:  *ключевые инвестиционные проекты*:  - «Строительство цеха по изготовлению крупногабаритных металлических изделий ООО «СМЗ»;  - «Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «СКАЦИ».  2. Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа Спасск-Дальний:  *ключевые инвестиционные проекты*:  - «Создание инновационных промышленных зон производства строительных материалов «нового образца»;  -«Создание мультимодального логистического узла-центра Транссиба»;  - «Создание многофункционального туристского кластера».  3. Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры).  *ключевые инвестиционные проекты*:  - «Создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе Спасск-Дальний»;  - «Перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов»;  - «Газификация городского округа Спасск-Дальний». |
| **Источники и объемы финансирования Программы** | Общий объём финансирования инвестиционных проектов Программы всего – 4347,04 млн. руб.:  в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 635,27 млн. руб.  - за счет средств бюджета Приморского края – 1144,78 млн. руб.  - за счет средств местного бюджета – 480,71 млн. руб.-  - за счет частных инвестиций – 1814,78 млн. руб.  - кредиты коммерческих банков – 271,50 млн. руб. |

# Введение

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2020гг. (далее - Программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2025г., Генеральным планом и Стратегией социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, утвержденными решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 14 июля 2009г. № 63.

В процессе разработки Программы учтены основные положения:

* федеральных, краевых и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ, национальных проектов;
* программ развития бюджетных учреждений городского округа;
* инвестиционных проектов, согласованных с ключевыми инициаторами;
* предложений, подготовленных специалистами органов местного самоуправления, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением города.

Главной целью Программы является обеспечение динамичного устойчивого развития городского округа Спасск – Дальний в перспективе до 2016 г. посредством решения хозяйственно-оперативных и стратегических задач развития социально-экономических систем городского округа, нацеленных на развитие экономической и социальной систем, привлечение инвестиций и реализацию эффективных инвестиционных проектов, что в совокупности должно содействовать повышению благосостояния населения к 2020 г.

В основу Программы положено следующее **видение городского округа:** к 2020г. городской округ Спасск-Дальний должен существенно повысить диверсификацию экономики, где наряду с традиционными производствами, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные виды экономической деятельности, сфера услуг, средний и малый бизнес. Спасск-Дальний трансформируется в территорию с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной средой проживания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения.

**Миссией городского округа**является формирование кластера динамичного социально-экономического развития северо-западных территорий региона на основе трансформации из исторически сложившегося индустриального района Приморского края – основного производителя строительных материалов для строительной отрасли региона - в современный многофункциональный центр экономической деятельности, встроенный в региональные и страновые инновационные процессы, с комфортной средой проживания и высоким качеством жизни.

# I.Комплексный анализ социально-экономического положения городского округа Спасск – Дальний за последние 5 лет (с разбивкой по годам)

## 1.1. [Географическое положение](#_Toc310442994), [рельеф, месторождения](#_Toc310442995), климат

Городской округ Спасск-Дальний Приморского края Российской Федерации — город краевого подчинения в [России](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F), административный центр [Спасского муниципального района](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F)[Приморского края](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9). Город расположен на Приханкайской низменности, в месте слияния реки Спассовки (длина -83 км, площадь водосбора - 1260 кв. км, скорость течения - 0,1 м/сек.) и ее притока – реки Кулешовки (соответственно, длина 42 км, площадь водосбора – 324км., скорость течения - 0,4-0,7м/сек.), которые протекают с юго-запада и юго-востока в северном направлении и являются небольшими водостоками, сложившимися в период образования системы Сихотэ-Алиня и прогибания западной части Ханкайского массива (примерно 100 млн. лет назад); в 20 км от озера [Ханка](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)); географические координаты центра города -132° 48\* 8" в.д. и 44° 35' 8" с.ш. Разница во времени с Москвой - составляет + 7 часов. Расстояние до Москвы - 9048 км, до г. Владивостока: по ж/д. – 231 км., по федеральной автомагистрали - 242 км. Территория городского округа Спасск-Дальний – 43,5 кв. км.

Территория представляет самый древний участок земной коры Приморья - Ханкайский срединный массив, складывание которого началось свыше 1,5 млрд. лет назад. Рельеф - слабо всхолмленная равнина Приханковья. На юго-западе возвышаются сопки, или гряды - г.Спасская, г.Малая Спасская, г.Длинная и др. (150-200 м). Основная часть застроек городского округа Спасск-Дальний расположена в пределах озерной террасы с абсолютной отметкой 85-94 м. Озеро. Ханка - 20 км, хребет Синий - 30 км.  
Через Спасск-Дальний проходит [Транссибирская магистраль](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C), разделяя город на две части — западную и восточную.

В западной части города, исторически более старой, расположен [железнодорожный вокзал](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB) станции «[Спасск-Дальний](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1)», [автовокзал](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB), обширный сектор одноэтажных частных домов, историческая застройка начала [XX века](http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA), административные и жилые здания 1960-х — 1970-х г. К западной части города вплотную прилегает с. Спасское.

В восточной части города (гарнизон) находились воинские части. В настоящее время расположены пятиэтажные жилые дома 1960-х — 1980-х г. По окраинам города расположены промышленные предприятия.

Поселение на месте городского округа было основано переселенцами в[1886](http://ru.wikipedia.org/wiki/1886)г. как с. Спасское. В [1906](http://ru.wikipedia.org/wiki/1906)г. была построена железнодорожная станция Евгеньевка и рабочий посёлок при ней, Спасская слобода, в которой проживали торговцы и ремесленники. В [1917](http://ru.wikipedia.org/wiki/1917)г. территория станции Евгеньевка, рабочий посёлок и Спасская слобода образовали город, которому было присвоено название Спасск-Приморский. В[1929](http://ru.wikipedia.org/wiki/1929)г. город был переименован в г.Спасск-Дальний.

Климат муссонный. В январе среднемесячная температура воздуха составляет -19,4 °С; в отдельные годы опускалась до -35,5 °С; абсолютный минимум -44 °С. В июле среднемесячная температура +21,4 °С; В наиболее жаркие годы поднимается до +32,9 °С, абсолютный макс. +39 °С. Безморозный период - 156 дней, в начале октября - первый заморозок, последний - в начале мая. Устойчивые морозы длятся 115 дней. Глубина промерзания земли - 1,2-1,5 м, макс. -2м (средняя - 1,7 м). Снежный покров - 10-20 см, в отдельные годы - 70-90 см. Минимальная влажность - 62 % (апрель), максимальная - 80 % (август). За год в среднем выпадает 651 мм осадков. Преобладающие ветры - юго-западный, среднемесячная скорость: в январе - 0,8 м/сек, в апреле - до 3,7 м/сек. Сильных ветров со скоростью св. 15 м/сек в среднем 12 дней в году. В целом, климат летом – один из наиболее благоприятных в Приморье.

Полезные ископаемые: Спасское месторождение известняков нижнекембрийского возраста (эксплуатация - с 1908г.), Длинногорское месторождение известняков кембрийского возраста (эксплуатация - с 1935г.), Междуреченское месторождение строительных песков, Спасское месторождение цементных глин (эксплуатация – с 1908 – до середины 1960-х г.; минералогический состав песка: кварц - 55%, полевой шпат - 47%,), Кулешовское месторождение цементных глин (эксплуатация – с 1976 г.), Спасское месторождение кирпичных глин (эксплуатация - с 1902 по1945 г.), Междуреченское месторождение графита.

Водные ресурсы сформированы водами Спасского артезианского бассейна (запасы 90 тыс. куб. м/сут. при площади 850 кв. км, мощность водоносного слоя от 27 до 120 м) и Вишневского водохранилища.

## 1.2.Демография

По состоянию на 1 января 2011г. численность населения городского округа Спасск-Дальний составила 44 094 чел., сократившись по сравнению с 2007 г. на 4,0 процента, в основном за счет превышения числа умерших над числом родившихся (в 2007г. – в 1,8 раза, в 2011г. – порядка в 1,5 раза); превышения числа выбывших над числом прибывших граждан (в 2007 г. – в 1,1 раза, в 2011г. – порядка в 1,2 раза).



**Рис.1 – Динамика демографических показателей ГО СД, чел.**

За период 2007-2011г. ежегодно отмечалось сокращение численности населения городского округа в пределах 1%, за исключением 2010г., по итогам которого значение данного показателя составило 2,5%.



**Рис. 2 – Динамика миграционной активности населения ГО СД, чел.**

Сопоставление числа выбывших над числом умерших граждан показывает, что на численность населения городского округа в большей мере оказывает влияние естественная убыль населения, а не миграционные процессы (табл. 1), хотя в 2011г. весомость влияния выезда граждан на численность проживающих отмечена высоким значением в 0,45%.

**Таблица 1 – Оценка влияния факторов на численность населения городского округа Спасск - Дальний**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование факторов** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| Коэффициент естественной убыли населения / численность населения, % | 0,76 | 0,64 | 0,30 | 0,34 | 0,52 |
| Коэффициент миграционной убыли населения / численность населения, % | 0,17 | 0,17 | -0,01 | -0,02 | 0,45 |
| *Справочно: численность населения, чел.* | *45900* | *45800* | *45400* | *44300* | *44100* |

Наиболее негативной особенностью процесса естественной убыли населения городского округа Спасск-Дальний является рост смертности детей, не достигших возраста 1 года. Так, по итогам 2011г. этот показатель превышает значение по состоянию на начало 2007г. в 1,4 раза, наибольшее значение отмечено в 2010г. – 14 чел. Соотношение числа детей, умерших до 1 года к числу родившихся детей, показывает, что по итогам 2011г. городской округ Спасск-Дальний среди городских округов (за исключением ЗАТО городской округ Большой Камень, ЗАТО городской округ Фокино) находится на третьем месте, после Арсеньевского и Лесозаводского городских округов; это характерзует некоторое улучшение демографической ситуации 2007г., когда городской округ Спасск-Дальний по указанному показателю находился на первом месте среди городских округов.

## 1.3.Трудовые ресурсы, рынок труда

По состоянию на 1 января 2012г. численность трудовых ресурсов в городском округе Спасск-Дальний составила 30700 чел., что превышает значение уровня 2007г. на 1,0%. При этом, распределение численности занятых в экономике показывает, что 55,0% функционирует на предприятиях частного сектора экономики, 18-19,0% за период 2009-2011г. – на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности. В структуре занятых в частном секторе преобладающая часть (66-67,0%) организуют свою деятельность в форме индивидульных предпринимателей; соотвественно, 33,0% занятых в экономике работают на малых предприятиях, расположенных на территории ГО.

Структура занятых показывает, что наибольшая среднесписочная численность сотрудников (более 10,0% в численности работающих в организациях городского округа Спасск-Дальний) отмечена в организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (19,0% по итогам 2010г.); учреждениях образования (19,9%); органов государственного и муниципального управления (17,6%), учреждениях здравоохранения и предоставления социальных услуг (15,2%). Менее 10% численности работающих в орагниазциях городского округа Спасск-Дальний заняты в обрабатывающих производствах (9,2%), предприятиях, предоставляющих услуги транспорта и связи (7,0%), предприятиях торговли и предоставления бытовых услуг (2,0%), сельскоозяйственных предприятиях (1,2%).Из общей численности занятых на частных предприятиях за период 2007-2011г. около 30-35,0% функционируют на малых предприятиях городского округа.

На фоне роста численности трудовых ресурсов за ряд последних лет сокращается среднесписочная численность работников организаций городского округа Спасск-Дальний. Так, за период 2007-2011г. ежегодное сокращение отмечено в пределах 3,9% в среднем по всем организациям городского округа. Указанное сокращение обусловлено, преимущественно, фактической деятельностью предприятий в сфере предоставления финансовых услуг (-73,0% в 2011г. по сравнению с 2007г. ); в сфере оптовой и розничной торговли, оказания бытовых услуг населению (-38,0%). В меньшей степени оказали влияние на снижение среднесписочной численности работников деятельность предприятий в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, предоставлении услуг транспорта и связи (-9,9%), социальных услуг и здравоохранения (-4,7%), образования (-2,9%).

## 1.4.Доходы и уровень жизни населения

Доходы населения городского округа Спасск-Дальний сформированы за счет трех основных источников поступлений: доходы от оплаты труда наемных работников (заработная плата), пособий и пенсий. Всего, за период 2007-2011г. денежные доходы населения городского округа Спасск-Дальний в номинальном выражении увеличены в 1,89 раза, в то время как оценка в сопоставимом виде к значению базового 2007г. показывает рост денежных доходов населения к 2011г. на 63%. Оценивая уровень жизни населения как сумму совокупных денежных доходов[[1]](#footnote-2) в расчете на душу населения, можно отметить достижение значения данного показателя в 2011г. в сумме 153,9 тыс. руб. на душу населения в текущих ценах, и – в сумме 132,8 тыс. руб. на душу населения в сопоставмых ценах к базисному 2007г. (рис. 3).



**Рис. 3 – Динамика уровня жизни населения городского округа,**

**в рамках метода конечного использования, в номинальном и сопоставимом значениях, тыс. руб./чел.**

Оценивая уровень жизни в рамках баланса денежных доходов и расходов населения, можно отметить практически аналогичную картину расхождения значений (рис. 4).

**Рис. 4 – Динамика уровня жизни населения в рамках баланса денежных расходов и доходов населения городского округа в номинальном и сопоставимом значениях, тыс. руб./чел.**

Несмотря на позитивную динамику показателя на данном этапе существует мало факторов, позволяющих делать вывод о росте человеческого капитала городского округа Спасск-Дальний, в первую очередь по причине сокращения численности проживающих в городском округе, о чем было сказано выше.

В структуре денежных доходов населения полученная заработная плата традиционно занимает преобладающий удельный вес, колеблясь за пятилетний период в пределах от 70,0 до 75,0%. Так, по итогам 2011г. среднемесячная начисленная заработная плата составила 18207,4 тыс. руб в месяц, с увеличением на 78,0% от уровня 2007г.; аналогично этому, отношение размера заработной платы в городском округе к среднекраевому значению показывает рост с 71,0% в 2007г. до 77,0% в 2011г.

**Рис. 5 – Среднемесячная заработная плата работников организаций**

**городского округа Спасск-Дальний, январь-декабрь 2011 г., руб.**

Второй по значимости вид поступлений - пенсии – в отдельные годы обеспечивал от 24, 0 до 28,0% денежных доходов населения (рис. 6а).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Рис. 6а – Соотношение видов денежных доходов населения, %** | **Рис. 6б – Соотношение размера пенсии с краевым уровнем, %** |

При этом удельный вес граждан пенсионного возраста, проживающих в городском округе Спасск-Дальний, не превышает 5,0% от общей их численности в Приморском крае, с тенденцией незначительного сокращения на 0,3% в 2011г. по сравнению с показателем 2007г.; отметим, что по Приморскому краю в целом численность граждан пенсионного возраста за указанный выше период ежегодно увеличивалась на 1,4-1,7%. Отношение размера среднемесячной назначенной пенсии, получаемой гражданами в городском округе Спасск-Дальний, к среднекраевому значению, складывается в сторону уменьшения поступлений гражданам городского округа Спасск-Дальний; за период 2007-2011г. данное расхождение увеличено с 94,4% в 2007г. до 93,2% в 2011г.

Третий вид поступлений в стурктуре денежных доходов населения городского округа Спасск-Дальний – пособия гражданам, имеющим детей, – отмечено ничтожно малыми значениями. Так, за исследуемый период 2007-2011г. данный вид денежных выплат не превышал 0,2% и не оказывал какого-либо влияния на уровень платежеспособного спроса населения.

Очевидно, что уровень жизни населения городского округа Спасск-Дальний в доминирующей степени зависит только от поступлений заработной платы наемным служащим (работникам), что, в свою очередь, определяется стабильностью работы ключевых предприятий экономической системы городского округа и субъектов малого предпринимательства округа.

## [1.5.Развитие экономики городского округа (производство в разрезе основных отраслевых групп и ключевых субъектов экономики)](#_Toc310442999)

Оценка институциональной среды городского округа Спасск-Дальний показывает, что за исследуемый период 2007-2011г. общее количество предприятий возросло на незначительную величину – 0,6% (3 предприятия). Данный процесс не был поступательным: на фоне ежегодного достаточно стабильного роста количества хозяйствующих субъектов на 1,5% с 2007 по 2010 г., в 2011г. зафиксировано резкое сокращение действующих предприятий на 3,7% к уровню прошлого года (рис. 7).



**Рис. 7 – Динамика количества хозяйствующих субъектов городского округа Спасск-Дальний, за период 2007-2011 г., ед.**

Причинами указанной динамики является соотношение количества вновь создаваемых и ликвидируемых предприятий и организаций. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, за исследуемый период предпринимательская активность в городском округе наиболее высоким значением отмечена в предкризисный 2007г., когда введено в хозяйственно-экономический оборот 48 новых предприятий и организаций; в том же году количество ликвидируемых компаний было наименьшим – 12 ед. Условия ведения бизнеса уже в первый кризисный – 2008г. – привели к торможению предпринимательской активности, что выражено через сокращение вновь создаваемых предприятий на 12,5% в 2008г., порядка на 13-18% ежегодно в период 2009-2011г. По итогам 2011г. динамика «закрытия» бизнеса возросла более чем в 3 р. по сравнению с показателем 2007г., что оценивается как достаточно негативная тенденция в процессе долгосрочного экономического развития городского округа Спасск-Дальний.

Анализ сегментов рынка, по фактической концентрации действующих предприятий, позволяет выделить определенные «уязвимые» области (табл.2).

**Таблица 2 – Изменение количества действующих предприятий в разрезе основных сегментов экономики (видов экономической деятельности)**

| **Виды экономической деятельности** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское и лесное хозяйство, охота | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 |
| Добыча полезных ископаемых | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Обрабатывающие производства | 49 | 49 | 50 | 54 | 51 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Строительство | 29 | 31 | 33 | 33 | 30 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт | 114 | 118 | 122 | 124 | 122 |
| Гостиницы и рестораны | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Транспорт | 25 | 27 | 29 | 34 | 37 |
| Связь | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Финансовая деятельность | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| Операции с недвижимым имуществом | 43 | 53 | 58 | 68 | 63 |
| Государственное управление | н/д | н/д | н/д | 36 | 33 |
| Образование | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| Здравоохранение и соц.услуги | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Прочие услуги | н/д | н/д | н/д | 43 | 41 |

Так, к числу таких областей относятся сельскохозяйственные производства, предприятия в сегменте производства и распределения электроэнергии, газа и воды, финансовой деятельности, в некоторой степени – образования, здравоохранения и предоставления социальных, коммунальных и персональных услуг. Стабильные сегменты с некоторой тенденцией к повышению предпринимательской активности: обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, строительство, торговля, транспорт, связь, гостинично-ресторанный и риэлтерский бизнес; из перечисленных - сегменты, поддающиеся целевому воздействию ОМСУ в целях содействия экономическому росту городского округа Спасск-Дальний: обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, строительство, торговля, гостинично-ресторанный и риэлтерский бизнес.

Оценивая более детально существующую структуру видов экономической деятельности и вклад каждого из элементов в экономический результат городского округа Спасск-Дальний важно отметить, что за исследуемый период значимость промышленного производства в экономике городского округа существенно повышена с 12,1% в 2007г. до 21,0% в 2011г., что расходится с общекраевой тенденцией, но однозначно интерпретируется как позитивный процесс (табл. 3).

**Таблица 3 – Вклад секторов экономики в валовой выпуск городского округа Спасск-Дальний, уд. вес, %**

| **Сектор** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленное производство | 12,1 | 9,1 | 10,3 | 18,7 | 21,0 |
| Строительство | 3,2 | 2,3 | 1,3 | 0,6 | 2,6 |
| Торговля и общественное питание | 46,8 | 48,3 | 47,0 | 42,0 | 33,2 |
| Платные услуги | 16,3 | 16,6 | 21,0 | 19,2 | 18,1 |
| Малый бизнес | 21,6 | 23,7 | 20,3 | 19,6 | 21,1 |
| **Итого** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

В структуре промышленного производства за исследуемый период так же отмечалась определенная трансформация «влиятельности» двух базовых видов экономической деятельности в данном сегменте: обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Так, если в 2007г. соотношение обрабатывающих производств и «ресурсопроизводящих» составляло 46,0% к 54,0%, то, по прошествии 5 лет, ситуация изменилась в сторону большего «вклада» в промышленное производство деятельности обрабатывающих предприятий: 58,0% к 42,0%. «Поворотным» годом выступил 2010г., когда объем продаж (соответственно отгрузка товаров обрабатывающих производств) по кругу крупных и средних предприятий составил 909,3 млн. руб., что превысило уровень 2009г. в 3,5 раза. Причины резкого роста деловой активности объясняет собственно деятельность предприятий, формирующих обрабатывающие производства: ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (ООО «СКАЦИ») и ООО «Спасский механический завод» (ООО «СМЗ»). В частности, благодаря заказу ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», которая осуществляла строительство моста через бухту Золотой Рог в г.Владивостоке, строительство дороги «Патрокл – Седанка – Де – Фриз» и низководного моста «Седанка – Де – Фриз» стало возможным повышение объемов продаж компании, а также – реализация инвестиционного проекта по приобретению нового современного технологического оборудования (станков токарной и фрезерной группы, современного технологического оборудования по раскрою металла, с числовым программным управлением; технологической линии антикоррозийного покрытия методом оцинкования металлоконструкций из листового профильного металлопроката, технологической линии по изготовлению барьерного ограждения автомобильных трасс).

Аналогичная ситуация отмечалась в ОАО «СКАЦИ», увеличившего производство труб и муфт асбестоцементных для компенсации выпадающих доходов в результате снижения спроса на листы асбестоцементные.

**Таблица 4 – Объемы продаж базовых предприятий сегмента D, млн. руб.**

| **Наименование предприятия** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2011/2007** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКАЦИ» | 248,0 | 237,1 | 220,1 | 224,9 | 201,4 | -18,8 |
| ОАО «Консервный завод Спасский» | 19,4 | 0,3 |  |  |  |  |
| ОАО ПШФ «Восток» | 5,3 |  |  |  |  |  |
| МУП Дом Быта | 0,3 |  |  |  |  |  |
| ГУП УЦ 267/6ГУИН МЮ России по ПК | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 100 |
| ОАО «Спассклесмаш» | 12,0 |  |  |  |  |  |
| ООО «СМЗ» |  |  |  | 680,9 | 945,1 |  |
| ООО «Стройкомбинат» |  | 29,4 | 39,8 | 3,2 |  |  |
| **Обрабатывающие производства (отгрузка)** | **285,4** | **267,3** | **261,1** | **909,3** | **1146,8** | **+401,8** |

Очевидно, что указанные предприятия, являясь базовыми в сегменте обрабатывающего производства городского округа Спасск-Дальний, характеризуются повышенной социально-экономической нагрузкой сохранение и развитие их деятельности – один из приоритетных факторов устойчивого социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний. Несмотря на позитивное воздействие экономической конъюнктуры, возникшей в связи со строительством объектов Саммита АТЭС, благоприятно влияющей на рост предпринимательской и инвестиционной активности указанных предприятий, важно отметить, к сожалению, временный характер такого влияния. Предприятия, несомненно, получили в определенной мере импульс для улучшения финансово-экономического положения, и данный импульс важно использовать не только для решения проблем в операционной деятельности предприятий, но и в целях дальнейшего их устойчивого развития, в том числе через поиск и достижение новых стратегических ориентиров.

**Таблица 5 – Объемы продаж базовых предприятий сегмента Е, млн. руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **2009** | **2010** | **2011** | **2011/2007** |
| ОАО «Спасскэлектросеть» | 97,7 | 97,8 | 106,3 | +8,8% |
| ООО «Спассктеплоэнерго» | 138,6 | 148,0 | 97,0 | -30,0% |
| ФЛ Спасский КГУП «Примтеплоэнерго» | 249,8 | 327,5 | 632,1 | +253,0% |
| ОАО «СКАЦИ» | - | - | 3,9 | - |
| **Производство и распределение э/энергии, газа и воды** | **486,1** | **573,3** | **839,3** | **+173,0%** |

Подобную социально-экономическую нагрузку выполняют предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды: Филиал «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Спассктеплоэнерго», ОАО «Спасскэлектросеть».

Вне зависимости от доли на рынке энергоресурсов (и объемов продаж) каждого хозяйствующего субъекта, очевиден рост предложения ресурсов, особенно в 2011г. на уровне 46,0% за счет ростауровня тарифов.

Существенными возможностями повысить стабильность и устойчивость социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний обладают малые предпринимательские структуры, представляющие прямую форму проявления предпринимательской активности домашних хозяйств, населения городского округа Спасск-Дальний. В городском округе институциональная структура малого предпринимательства примерно на 90,0% сформирована наличием индивидуальных предпринимателей, около 10,0% - за счет малых предприятий. В целом, по итогам 2007-2011г. число малых предпринимательских структур городского округа Спасск-Дальний увеличено на 18,3% и процесс роста отмечен некоторой нестабильностью: если в период 2007-2009г. рост предпринимательской активности населения составлял примерно 3,0-3,5%, то 2010г. осуществлен сравнительный «прорыв» - 11,2%.

Доля среднесписочной численности работников, занятых в малом предпринимательстве с учетом индивидуальных предпринимателей, составляет 21,7 % от общего числа занятых в экономике. Рост численности занятых за период 2009-2011г. составил порядка 14,0%, прежде всего за счет функционирования малых предприятий в обрабатывающих видах экономической деятельности (+18,8%), торговле (+15,4%), в меньшей степени – предприятий в сфере услуг (транспорт и связь: +4,3%), риэлтерских компаний (+2,6%); малые предприятия, оказывающие услуги строительства, по итогам 2011г. демонстрировали сокращение численности занятых в пределах 9,5% к уровню 2009г. малые предприятия, оказывающие услуги строительства, по итогам 2011г. демонстрировали сокращение численности занятых в пределах 9,5% к уровню 2009г.

Динамика объемов продаж малыми предпринимательскими структурами показывает достаточно нестабильный ежегодный рост, от 6,0-10,0% в период 2007-2009г., до 28,8% в 2011г. преимущественно, за счет роста доходности торговых предприятий (59,3-62,0% в обороте малых предприятий за период 2007-2011г.). Всего, вклад малого предпринимательства в итоговый экономический результат (валовой выпуск) городского округа Спасск-Дальний составлял за период 2007-2011г. от 19,6 до 23,7%.

## 1.6.Ресурсы экономического развития

**Земельные ресурсы**. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморском краю общая площадь земель территории городского округа в 2006г. оставляла 4,6 тыс. кв. м., после введения в действие ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самуправления в Российской Федерации», площадь территории городского округа претерпела уточнение и составила 4,3 тыс. кв. км.

Согласно обоснованиям Генерального плана городского округа Спасск-Дальний отличительной особенностью оборота земель городского округа является наличие порядка 6,0% (0,25 тыс.кв.км.) территорий, используемых или ранее использовавшихся для разработки полезных ископаемых, в частности - карьеры в северной части города. В качестве другой особенности отмечено наличие незначительного числа зон рекреационного назначения (городские парки) площадью 0,38 тыс.кв.км. (1,0% от общей площади территории городского округа), что является типичной тенденцией для многих муниципальных образований Приморского края. По данным Генерального плана городского округа Спасск-Дальний, в соответствии с фактическим использованием территория разграничена на следующие функциональные зоны:

* жилой среднеэтажной застройки (3‐9 эт.);
* жилой малоэтажной застройки (усадебного типа);
* общественно‐деловой застройки;
* коммунальные;
* производственные;
* рекреационные;
* сельскохозяйственные (садово-огороднические товарищества);
* железнодорожного транспорта;
* обороны;
* специальные;
* прочие: территории общего пользования, неиспользуемые для градостроительной и экономической деятельности территории, в том числе обводненные карьеры и нарушенные, требующие рекультивации территории.

Структура баланса территории городского округа Спасск-Дальний, используемой по функциональному назначению, показывает, что в наибольшей мере вовлечены в оборот земли производственной зоны и зоны индивидуальной жилой застройки (соответственно 13,0% и 12,0%); в меньшей мере – коммунальные зоны и зоны среднеэтажной застройки (соответственно 8,0% и 6,0%); в пределах 1,0-3,0% отмечено вовлечение в оборот других земель, за вычетом «прочих». Территория «прочих зон», согласно данным Генерального плана, составляет 51,0% общей площади городского округа (2,2 тыс.кв.км.) и фактически представляет собой ресурс активизации социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов городского округа Спасск-Дальний, повышения эргономичности городского пространства, комфорта проживания населения и привлечения персонала требуемой квалификации, при условии рекультивации и планировочного устройства данной территории.

**Использование основных фондов**. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморском краю наличие основных фондов по полной (учетной) стоимости на 2010г. без субъектов малого предпринимательства составило порядка 1705,1 млн. руб. По расчетным данным, активы субъектов малого предпринимательства составляют порядка 1050,0 млн.руб., что позволяет констатировать особенность пропорционального, но не достаточно экономически целесообразного распределения имущественной базы, если учитывать показатель рентабельности активов малого бизнеса на фоне 19,0-23,0% вклада в общий экономический результат городского округа Спасск-Дальний за период 2007-2011гг.

Структура основных фондов показывает достаточно типичное распределение по капиталоемкости: так, основную долю занимают здания (69,0% в общей стоиомтси основных фондов), сооружения (23,0%), машины и оборудование (5,3% - вместо 12,0% в 2008г.), транспортные средства (1,6%); менее 1,0% - многолетние насаждения.

Другой особенностью распределения (и использования) основных фондов городского округа Спасск-Дальний является доминирующее закрепление имущественной базы городского округа (с учетом субъектов малого предпринимательства - 78,4% в 2008г.; по кругу крупных и средних предприятий – 97,5% в 2010г.) за некоммерческими предприятиями, основной целью деятельности которых является оказание услуг обществу, не связанных с получением предпринимательского дохода.

**Таблица 6 – Распределение видов основных фондов некоммерческими предприятиями, в % от полной стоиомсти всех основных фондов**

**городского округа Спасск-Дальний**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид имущества** | **Уд. вес, в %, 2008 г., с учетом субъектов малого предпринимательства** | **Уд. вес, в %, 2010 г., без учета субъектов малого предпринимательства** |
| Здания | 91,7 | 99,2 |
| Сооружения | 39,1 | 95,6 |
| Машины и оборудование | 51,7 | 92,5 |
| Транспортные средства | 53,9 | 78,4 |
| **Всего, к стоимости основных фондов** | **78,4** | **97,5** |

Сопоставление стоимости основных фондов по полной и остаточной стоимости крупных и средних предприятий позволяет отметить общую изношенность активов городского округа Спасск-Дальний на уровне 54,0% в 2010г., при этом устаревание зданий и сооружений показывает наибольшую степень: соответственно 57,0% и 53,0% к стоимости активов; износ машин и оборудования, транспортных средств составляет, соответственно, 35,0% и 30,0% к стоимости активов. При этом сумма начисленного износа (2,5% к остаточной стоимости совокупных активов в 2010г.) в целом не свидетельствует о наличии собственных инвестиционных ресурсов для обновления основных фондов. В структуре указанных начислений в большей мере создается потенциал для обновления машин и оборудования, транспортных средств (соответственно, 25,0% и 26,0% к остаточной стоимости активов данной группы), в меньшей мере – для обновления зданий и сооружений (1,4% и 0,3%, соответственно).

В целом, расчет экономической отдачи от имущественной базы по полному кругу предприятий (рентабельности активов городского округа Спасск-Дальний) в период 2008-2010г. показывает, что 1 руб. активов приносил 4,7 руб. экономического результата (валового выпуска); данный показатель превышает среднекраевое значение в 2,5 раза. Это, с одной стороны, отражает сравнительно более высокую эффективность деятельности предприятий, с другой – определенные ограничения для создания нового бизнеса. Активы постсоветского периода (в том числе, муниципальной формы собственности) устойчиво распределены между существующими игроками рынка и вновь создающемуся бизнесу для размещения потребуется реализовывать дополнительные инвестиционные проекты по возведению основных фондов. Указанный фактор может снизить предпринимательскую активность местных и внешних бизнес-структур, но также – способен оказать позитивное влияние на рост услуг строительства и разработку природных ресурсов городского округа Спасск-Дальний, требуемых для целей строительства.

## 1.7. Развитие инфраструктуры

[**Транспортная инфраструктур**](#_Toc310442991)**а и связь.** Транспортные услуги в городском округе Спаск-Дальний представлены деятельностью следующих предприятий: [Дальневосточная железнодорожная Спасская дистанция сигнализации, связи и вычислительной техники;](http://cargorama.ru/25-spassk-dalnij/2484.html) [Дистанция пути ст. Спасск-Дальний: - на базе которых функционируют ряд малых фирм в сфере пассажиро- и грузоперевозок;](http://cargorama.ru/25-spassk-dalnij/2771.html) Спасское автотранспортное предприятие ОАО «Приморавтотранс». За последние три года доходы транспортных компаний от оказания услуг населению городского округа Спасск-Дальний в 2011г. возросли в 1,2 раза и составили порядка 420,0 млн. руб.

Рынок услуг связи формируют следующие компании:

* Сотовая связь: 2 салона связи компании МТС, 6 салонов связи компании Билайн, Представительство ЗАО «МТС» в г. Спасск-Дальний;
* Проводная связь: филиал в г. Спасск-Дальний ОАО «Ростелеком»;
* Почтовая связь: филиал в г. Спасск-Дальний ФГУП «Почта России».

За последние три года доходы транспортных компаний от оказания услуг населению городского округа Спасск-Дальний в 2011г. возросли на 25,0% и составили порядка 250,0 млн.руб.

[**Социальная инфраструктура** (образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита населения, молодежная политика)](#_Toc310442992) .

*Образование.*По данным управления экономики Администрации городского округа Спасск-Дальний на начало 2012г. инфраструктуру дошкольного и общего образования городского округа Спасск-Дальний составляют 11 общеобразовательных учреждений (включая вечернюю школу), 7 учреждений дополнительного образования, межшкольный учебный комбинат и 17 дошкольных образовательных учреждений.

**Таблица 7 – Основные показатели функционирования инфраструктуры образования в городском округе Спасск-Дальний**

| **Показатели** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений на конец отчетного года, единица | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного года, место | 2200 | 2185 | 2190 | 2195 | 2410 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года, человек | 2193 | 2246 | 2226 | 2333 | 2427 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года, единица | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях с учетом структурных подразделений (филиалов), человек | 5156 | 5024 | 4852 | 4949 | 4802 |
| Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, человек, человек | 350 | 373 | 358 | 339 | 339 |

За исследуемый период 2007-2011г. в качестве позитивной тенденции отмечается рост числа дошкольных образовательных учреждений на 2 ед., ввод групп для детей раннего возраста в ДОУ №27 и 12. Это позволило увеличить количество детей, охваченных дошкольным образованием за период на 9,5% и сократить нагрузку на одно учреждение с 147 детей в 2007г. до 141 ребенка в 2011г., что должно благоприятно отразиться на качестве обслуживания детей, напряженности труда педагогов. В 2011г. охвачено 75% детей услугами дошкольного образования; удовлетворены качеством дошкольного образования в 2010г. 47,3% населения (рост за год на 18,0 п.п.), в 2011г.-36,0% (снижение на 13,6 п.п.) В дальнейшем, планируется рост данного показателя в результате реализации МЦП «Развитие дошкольного образования в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2014 годы».

Количество учреждений общего образования за период сокращено на 1 ед., что соответствует тенденции сокращения численности учащихся на 7,0%(закрыта школа№7). По итогам 2011г. в дневных общеобразовательных школах обучаются: по программе начального общего образования 1904 школьника (39,0% учащихся), по программе основного общего образования 2338 человек (49,0%); по программе среднего (полного) общего образования 560 человек (12,0%). Количество классов в городском округе Спасск-Дальний в 2009-2010г. составляло 208-209 ед. (превышение над нормативным значением: 29 и 21 соответственно); причина – наполняемость классов ниже норматива (в 2010г. – 22,5 ученика вместо 25 чел.) из-за снижения количества учащихся и расположение классов в помещениях, не предполагающих укрупнения. Вместе с тем, очевидна типичная проблема – нехватки учителей; по итогам 2009-2010г. средняя нагрузка на 1 учителя превышала норматив и составила 15,9 учеников вместо 15 чел. по нормативу. В перспективе ожидается обострение проблемы, т.к. в структуре кадрового состава педагогических работников общеобразовательных учреждений 55,0% педагогов имеют стаж более 20 лет, 32,0% педагогов – от 10 до 20 лет, 23,0% - молодые педагоги со стажем работы до 10 лет.

Для сохранения и укрепления здоровья детей в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний организовано медицинское обслуживание, которое осуществляют в детских садах штатные медицинские работники, в общеобразовательных учреждениях – медицинские работники МУЗ «Спасская городская детская поликлиника». Во всех учреждениях данных типов имеются пролицензированные медицинские кабинеты. Их оснащённость оборудованием и медикаментами составляет 100%.

Охват школьников горячим бесплатным питанием в 2010-2011 учебном году составлял 82,3% (в 2009-2010 учебном году – 82%, в 2008-2009 учебном году – 79,7%) от общего количества обучающихся; данный рост стал возможен в результате реализации МП «Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы» (постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 26.01.2011 № 15-па).

Высока эффективность организации детей в каникулярное время: работа профильных лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений привела к охвату в 2011г. порядка 98,0% детей целевым отдыхом. В перспективе – рост данного показателя в результате реализации МЦП «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2015 годы».

Число поступающих в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения остается стабильным. В 2010г. 92,5% поступили в высшие и средние специальные учебные заведения, в 2009г. – 90,7%).

Удовлетворенность населения городского округа Спасск-Дальний качеством общего образования в 2010г. составила 47,3% (рост за год на 13,0 п.п.).

*Здравоохранение.* С 1.01.2012г. у 100,0% муниципальных учреждений здравоохранения преобразована форма собственности на собственность Приморского края. Все 100% в собственности Приморского края

В 2011г. на территории городского округа Спасск-Дальний функционировало 5 муниципальных учреждений здравоохранения: МБУЗ «Спасская городская больница» (мощность – 407 коек), МБУЗ «Спасская городская поликлиника» (600 пос./см.), МБУЗ «Спасская городская детская поликлиника» (121 пос./см.), МБУЗ «Спасская городская стоматологическая поликлиника» (306 пос./см.), МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (около 52 вызовов в день). При увеличении численности населения (без учета присоединения Спасского муниципального района) потребность в данных объектах будет увеличена .

В части укомплектованности медицинским персоналом учреждений здравоохранения за период 2008-2010г. отмечается несущественный рост на 3,8% в основном за счет увеличения численности прочего (младшего) медицинского персонала на 1,6% за указанный период.

В городском округе Спасск-Дальний за исследуемый период реализовывались следующие программы: МЦП «Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Спасск-Дальний на 2010-2012гг», МЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городском округе Спасск-Дальний на 2009-2012гг», МЦП «Модернизация здравоохранения городского округа Спасск-Дальний на 2011 г.» (в рамках КДЦП Модернизация здравоохранения Приморского края в 2011-2012 г.»), МЦП «Вакцинопрофилактика в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013гг.»; приоритетный национальный проект «Здоровье». Результатами их реализации являются: проведение капитального ремонта в корпусах «Спасской городской больницы», оснащение инновационным оборудованием акушерско-гинекологической, кардиологической, неврологической, пульмонологической служб, внедрение 16 стандартов медицинской помощи по следующим профилям заболеваний: пульмонология, терапия, травматология, неонатология, кардиология, неврология, что позволило не только улучшить качество медицинского обслуживания населения городского округа Спасск-Дальний, но и осуществлять обслуживание населения из близлежащих районов края: Черниговского, Кировского, Яковлевского муниципальных районов, Арсеньевского городского округа.

Итогом реализации указанных программных мероприятий должно являться сокращение заболеваемости и укрепление здоровья населения городского округа Спасск-Дальний, что выполняется в рамках первичной заболеваемости детей незначительно и - взрослого населения в большей степени (табл.8,9).

Показатели общей заболеваемости, также, по детскому населению увеличены незначительно, по взрослому – более 30,0%. Общая удовлетворенность населения качеством медицинской помощи составила 47,8% в 2010г. (рост за год на 17,1 п.п.).

**Таблица 8 - Динамика заболеваемости детского населения городского округа**

**Спасск-Дальний, чел.**

| **Заболеваемость** | **2009** | | **2010** | | **2011** | | **2011/2009** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **абсол.** | **на 100тыс.нас.** | **абсол.** | **на 100тыс.нас.** | **абсол.** | **на 100тыс.нас.** |
| Первичная | 23345 | 2633,7 | 25453 | 2832,5 | 23125 | 2673 | -0,5% |
| Общая | 27058 | 3052 | 29232 | 3253 | 27175 | 3024 | +0,4% |

**Таблица 9 - Динамика заболеваемости взрослого населения городского округа**

**Спасск-Дальний, чел.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заболеваемость** | **2009** | | **2010** | | **2011** | | **2011/2009** |
| **абсол.** | **на 100тыс.нас.** | **абсол.** | **на 100тыс.нас.** | **абсол.** | **на 100тыс.нас.** |
| Первичная | 15969 | 43298,7 | 14763 | 42322,6 | 13668 | 39398,1 | -14,4% |
| Общая | 41367 | 112163,4 | 51925,0 | 148859,0 | 55518 | 160031,1 | +34,2% |

Содействие формированию здорового образа жизни и укреплению человеческого капитала городского округа Спасск-Дальний оказывает развитие физической культуры и спорта. За период 2008-2010г. отмечается рост численности населения, систематически занимающегося спортом, в пределах 2-3,0 п.п. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности в 2011г.: спортивными залами - 51,5%, плоскостными спортивными сооружениями - 66,2%, плавательными бассейнами - 13,04%. Согласно данным Генерального плана для нормативной обеспеченности населения городского округа Спасск-Дальний необходимо введение в действие спортивных залов, площадью 16,0 тыс. кв.м., плоскостных сооружений – 150,0 тыс. кв.м. Фактически планируется в 2013г. строительство спортивных площадок на территории, прилегающей к Физкультурно-оздоровительному комплексу(ФОК).

*Культура.* По данным Генерального плана городского округа Спасск-Дальний общая обеспеченность объектами культуры оценивается как достаточно высокая. В частности: потребность в обеспечении общедоступными библиотеками оценивается на уровне 1 ед., фактически действуют 7ед.(6 отделений МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний», 1 отделение детской библиотеки), детскими и юношескими библиотеками - на уровне 1ед. фактически – 1ед. (детская библиотека), учреждениями культуры клубного типа – на уровне 2315 зрительских мест, фактически – 2230 мест; парками культуры – на уровне 1 ед., фактически – 2ед., музеями – на уровне 2‐4ед., фактически – 1ед. (МУ «Краеведческий музей»), выставочными залами - на уровне 1ед., фактически – 0,0ед., кинотеатрами – на уровне 1‐2ед., фактически – 1ед.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2009-2011 гг.» пополнился книжный фонд библиотек городского округа.

**Предпринимательская инфраструктура.** Предпринимательская инфраструктура городского округа Спасск-Дальний представлена деятельностью:

* 6 отделений Сбербанка России (доп. офис № 8635/0231, 8635/0243, 8635/0232, 8635/0236, 8635/0244, 8635/0237), 9 доп.офисами банковских учреждений: Росбанк, [ТрансКредитБанк](http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1046229737), [Восточный экспресс банк](http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1045462511), [Совкомбанк](http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1041126719), Спасское отделение Примтеркомбанка, [Расчетно-Кассовый центр Центробанка РФ](http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1034927766); Дальневосточный банк, Хоумкредитбанк, Азиатско-тихоокеанский банк;
* 5 организаций, оказывающих услуги по страхованию разных видов ответственности (ОАО «Дальстар», «Пирамида», ООО «Росгосстрах-Дальний Восток», Агентство филиала в г. Спасск-Дальний ЗАО «МАКС», Военно-страховая компания);
* 8 предприятиями, оказывающими юридические услуги ([Юридическая Консультация Спасска-Дальнего](http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1014568964); 3 нотариальные конторы; 3 конторы адвокатов ([Контора Адвокатов № 42](http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1067733617), [Адвокатская Контора Уваров и Партнеры](http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1038744567), [Контора Адвокатов Спасского района](http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1127388613)).

В городском округе Спасск-Дальний не ведут деятельность фирмы по оказанию консалтинговых услуг, логистические конторы, центры по поддержке предпринимательства (бизнес-инкубаторы).

**Потребительский рынок**. Потребительский рынок городского округа Спасск-Дальний представляет собой экономический сегмент в наибольшей степени влияющий на формирование совокупного экономического результата. В 2007г. «вклад» оборота потребительского рынка в валовый выпуск составил 63,0%, в 2011г. – 58,0% - по причине роста промышленного производства. За период 2007-2011г. структура потребительского рынка городского округа Спасск-Дальний представлена предприятиями торговли, общественного питания и оказания платных услуг населению (рис.8).



**Рис. 8 – Структура потребительского рынка и объемы продаж предприятий конкретного сегмента, млн.руб. в текущих ценах**

Базовым сегментом на данном рынке остается торговля, несмотря на сокращение доли на рынке с 73,0% в 2007г. до 68,0% в 2011г. По состоянию на 2011г. инраструктра рынка оптовой и розничной торговли сформирована деятельностью 24 оптовых баз, 298 предприятий розничной торговли, 2 универсальных розничных рынков и 51 объектом мелкой розничной торговой сети. По данным управления экономики Администрации городского округа Спасск-Дальний, в последние годы приобрел активность процесс создания новых форм торгового обслуживания населения в виде деятельности магазинов-складов, роста числа торговых центров. Всего, в 2011г. объем продаж в расчете на 1 торговое предприятие составил в 2011г. 9909,3 тыс. руб., объем торговли на душу населения городского округа Спасск-Дальний – 84,3 тыс. руб.

Вторым по значимости участником потребительского рынка выступает сегмент платных услуг населению, который увеличил присутствие на рынке с 26,0% в 2007г. до 31,0% в 2011г. Структура данного сегмента по итогам 2011г. показывает следующее распределение долей рынка: жилищно-коммунальные услуги – 40,7%, услуги транспорта – 25,0%, бытовые услуги населению – 20,3%, связь – 14%; доля субъектов малого предпринимательства на данном рынке составляет 94,7%.



**Рис.9 – Распределение предприятий рынка бытовых услуг населению**

**в городском округе Спасск-Дальний, в 2011г., в ед.**

Концентрация предприятий, оказывающих бытовые услуги населению, отражает повышенное наличие салонов красоты – 32 ед. (около 30,0% от числа всех предприятий данного рынка), строительных фирм, ориентированных на ремонт и возведение индивидуального жилья – 18 ед. (16,5%), мастерских по ремонту автотранспортных средств – 17 ед. (15,6%), мастерских по ремонту бытовой техники – 11 ед. (10,0%). В меньшей степени действуют на рынке фотоателье, бани и душевые (3,0-4,0%), единовременная вместимость бань и душевых составляет за период 2007-2011гг. – 40 чел. Мощность бани позволяет потребителям посещать её 7 раз в неделю, фактический режим работы бани 2 дня в неделю, что оказывает отрицательное влияние на получение стабильного дохода.

Всего в 2011г. объем продаж в расчете на 1 предприятие бытовых услуг составил в 2011г. 3132,0 тыс. руб., объем бытовых услуг на душу населения городского округа Спасск-Дальний – 7,9 тыс. руб.

Третьим составляющим элементом рынка платных услуг выступает деятельность предприятий сферы общественного питания, объем продаж которых возрос за период с 2007г. по 2011г. на 63,0% в текущих ценах. В отношении деловой активности предприятий данного сегмента за исследуемый период отмечались следующие трансформации: так, достаточно долгий период, до 2008г. в городском округе Спасск-Дальний функционировали 2 предприятия разряда «Ресторан, кафе, бар» с количеством посадочных мест 108 чел. В 2008г. было открыто 1 новое предприятие с количеством посадочных мест на 50 чел., через 3 года – в 2011г. – еще 1 предприятие. Соответственно, на начало 2012г. в городском округе Спасск-Дальний действует 5 предприятий указанного типа, с общим числом посадочных мест на 422 чел.

Помимо данных предприятий в городском округе функционировали в 2006-2007г. 41 ед. столовых, закусочных фирм с общим числом мест на 2839 чел.; в 2008г. данные предприятия были реорганизованы в 18 ед. столовых учебных заведений и производственных предприятий, в 24 ед. общедоступных столовых, закусочных; при этом, количество мест в данных объектах общественного питания в 2011г. сокращено примерно на 25% от уровня 2007г. Всего, в 2011г. объем продаж в расчете на 1 предприятие общественного питания составил в 2011г. 11500,0 тыс. руб., объем расходов на услуги общественного питания на душу населения городского округа Спасск-Дальний – 1,0 тыс. руб.

Исходя из приведенного, следует, что потребительский рынок городского округа Спасск-Дальний сформирован с учетом обслуживания текущих потребностей населения и характеризуется соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами. По причине зависимости от уровня платежеспособного спроса населения и возможности использования населением заменяющих товаров и услуг, данный рынок не характеризуется высокой мобильностью и склонностью к изменениям. Однако данная тенденция – переменная по отношению к таким внешним факторам, как рост въездного туризма в городском округе, создание новых производств и привлечение высококвалифицированных специалистов в экономику городского округа, увеличение денежных доходов населения. Наряду с этим, целесообразно отметить внутренние факторы, ограничивающие развитие потребительского рынка, ключевой из них – система управления, постановка внутренних бизнес-процессов, что в совокупности влияет на эффективность работы с клиентами, рост доходов и прибыльность предприятий потребительского рынка.

## 1.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство

Рынок жилищно-коммунальных услуг в городском округе Спасск-Дальний представлен деятельностью следующих предприятий:

1. МУП «МРЭУ №2 микрорайона им. С.Лазо» - оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, благоустройству территории, вывозу бытовых отходов.

2. КГУП «Примтеплоэнерго» Спасский филиал - услуги по отоплению и горячему водоснабжению жилищного фонда, холодное водоснабжение, водоотведение.

3. ООО «Спассктеплоэнерго» - услуги по отоплению, водоснабжению, водоотведению и содержанию и ремонту жилищного фонда (с 2011г. оказываются услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда).

4. ООО «Горсвет» - услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда.

5. ООО «Артель-1» - услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда.

6. ООО «Спасскэлектроконтроль» - услуги по передаче электрической энергии.

За период 2007-2011г. объемы продаж предприятий возросли примерно в 2,2 р., в том числе, по услугам, оказанным населению – в 2,2 р.; данная синхронизация очевидна по причине приоритета потребления ресурсов бытовыми, а не промышленными пользователями.

**Таблица 10 – Объемы услуг, оказанных предприятиями ЖКХ, млн. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2011/2007** |
| Объем услуг ЖКХ, всего | 309,6 | 390,9 | 510,9 | 616,7 | 694,9 | в 2,2 р. |
| в том числе предоставленных населению | 295,4 | 352,3 | 475,7 | 588,9 | 653,7 | в 2,2 р. |

Соотношениедолей на рынке услуг ЖКХ показывает, что примерно 90,0% рынка сформировано деятельностью в городском округе Филиала «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Спассктеплоэнерго», ОАО «Спасскэлектросеть»; остальные 10,0% в разной степени распределены между МУП «МРЭУ №2 микрорайона им. С.Лазо», ООО «Горсвет, ООО «Артель-1», ООО «Спасские коммунальные системы».

*Коммунальное хозяйство*. О состоянии коммунального хозяйства городского округа Спасск-Дальний позволяют судить следующие данные (табл.11).

**Таблица 11 – Показатели состояния коммунальной сферы городского округа Спасск-Дальний**

| **Показатели** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, всего, м. | 72700 | 76900 | 76900 | 78758 | 88100 | 91670 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, м. | 24000 | 60000 | 17900 | 26900 | 29900 | 45100 |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год, м. | 14000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были отремонтированы за отчетный год, м. | 0,0 | 600 | 600 | 3800 | 3500 | 0 |
| Одиночная протяженность уличной водопроводной сети, м. | 49500 | 56500 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 |
| Одиночная протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, м. | 1600 | 33000 | 31000 | 31000 | 29000 | 29000 |
| Заменено водопроводных сетей за отчетный год, м. | 2300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 |
| Отремонтировано водопроводных сетей за отчетный год, м. | 15880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Одиночная протяженность уличной канализационной сети, м. | 71700 | 37100 | 37100 | 33800 | 34600 | 34600 |
| Одиночная протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, м. | 1300 | 18400 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 |
| Заменено канализационных сетей за отчетный год, м. | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отремонтировано канализационных сетей за отчетный год, м. | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

В частности:

* состояние тепловых и паровых сетей городского округа Спасск-Дальний было существенно улучшено к 2008г. после замены в 2006г. 58,0% аварийных сетей и ремонта в 2007-2008г. Однако уже в 2009г. протяженность сетей, нуждающихся в модернизации, возросла в 1,5р., в 2010г. – на 11,0% и на начало 2011г. составила 29,9 км. (33,9% от общей протяженности тепловых сетей). Осуществляемые ремонты в период 2007-2010г. позволяют поддерживать функционирование отопительной системы городского округа Спасск-Дальний, но существенно вопрос обновления основных фондов теплосетей не решают;
* состояние уличной водопроводной системы улучшалось в результате замены и ремонта сетей в 2006-2007г., когда, в общем, были модернизированы 36,7% от общей протяженности водопроводной сети городского округа. Однако, уже в 2007г. доля сетей, требующих замены составила 58,4% от общей протяженности водопроводной сети; к началу 2011г. этот показатель увеличен до 58,7%;
* состояние уличной канализационной сети также улучшалось в 2006г. в пределах 9,0% от протяженности аварийных сетей. За период 2007-2010г. доля канализационных сетей, требующих замены, возросла незначительно с 49,5% в 2007г. до 49,7% на начало 2011г.

На фоне указанных тенденций, на начало 2011г. удовлетворенность услугами ЖКХ испытывали примерно 15,7% жителей городского округа Спасск-Дальний.

*Жилищное хозяйство и строительство*. О состоянии жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний позволяют судить следующие данные (табл. 12)

**Таблица 12 – Показатели состояния жилищного хозяйства городского округа Спасск-Дальний**

| **Показатели** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м, тысяча метров квадратных | 1072,6 | 1073 | 1073,1 | 1073,5 | 1074,0 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс. кв.м, тысяча метров квадратных | 76,9 | 76,9 | 2,7 | 22,9 | 22,8 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах, человек, человек | 3717 | 3700 | н/д | н/д | н/д |
| Число проживающих в аварийных жилых домах, человек, человек | 52 | 57 | 64 | 301 | 254 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек, человек | 16 | 22 | н/д | 6 | 54 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, квадратный метр общей площади |  | 23,6 | 23,7 | 24,3 | 24,6 |
| Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего, единица |  | 530 | 531,6 | 545,6 | 551,8 |

В частности:

* Общая площадь жилых помещений за исследуемый период увеличена незначительно, примерно на 1,0%, силами индивидуальных застройщиков; факт роста, а не сокращения, оценивается как позитивная тенденция;
* Доля ветхих и аварийных домов составляет 2,1% на начало 2011г., против 7,2% в 2007г.; из общего числа граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, за период 2007-2010г. переселено 44 чел., что составляет 1,2% от численности нуждающихся в переселении граждан по итогам 2007г.
* Обеспеченность жилыми помещениями граждан поступательно увеличивается и к началу 2011г. составила 24,6 кв.м./чел., что превышает значения 2007г. на 4,0% и среднекраевой уровень. Обеспеченность жилыми квартирами – типична для многих муниципальных образований: только 55,2% населения городского округа Спасск-Дальний имеют собственное жилье.
* В части способов управления многоквартирными домами отмечается по итогам 2010г., что из общего количества многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний по итогам 2010г. 22,1% домов обслуживаются управляющими организациями частной формы собственности; 19,6% - управление муниципальным предприятием, 15,7% - управление ТСЖ либо жилищным кооперативом и только в 1,0% домов осуществляется непосредственное управление собственниками помещений.
* В части реализации комплексного процесса энергосбережения в городском округе Спасск-Дальний осуществляется этап оснащения многоквартирных домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета. На начало 2012г. оснащенность общедомовыми приборами учета составила: отопления – 5,3%; горячего водоснабжения – 0,0%; холодного водоснабжения – 1,5%; электроснабжения – 100,0%; поквартирными приборами учета: отопления – 0,0%; горячего водоснабжения – 53,1%; холодного водоснабжения – 51,1%; электроснабжения – 99,4%.

В целях развития рынка жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Спасск-Дальний осуществляются следующие целевые программы: МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа на 2011 г.»; «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов городского округа на 2010-2015 гг.», «Улучшение уличного освещения городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.».

## 1.9. Инвестиции в производство, сферу услуг и инфраструктуру

Динамика инвестиций в основной капитал, осуществленных хозяйствующими субъектами городского округа Спасск-Дальний, за исследуемый период отмечена нисходящим трендом.

**Таблица 13 – Динамика инвестиционных расходов в городском округе Спасск-Дальний, в текущих ценах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| Инвестиции в основной капитал, млн.руб. | 166,0 | 163,2 | 70,2 | 51,7 | 89,9 |

Так, в 2011г. инвестиционные расходы сложились на уровне 54,2% от значения 2007г.; данная тенденция – однозначно негативна и отражает существенное сокращение деловой (предпринимательской) активности всех экономических агентов. Из общей суммы инвестиционных расходов примерно 15,0-17,0% осуществлены субъектами малого предпринимательства.

Распределение инвестиций по видам экономической деятельности по итогам последних трех лет показывает преимущественную реализацию инвестпроектов «ресурсными» предприятиями (за исключением 2011г.), строительными фирмами, социальными учреждениями, органами местного самоуправления. Наряду с этим, компании в сегменте обрабатывающих производств показали сравнительно низкую склонность к инвестированию.



**Рис. 10 – Структура инвестиционных расходов по видам экономической деятельности городском округе Спасск-Дальний, в %**

Типовыми причинами для сокращения инвестиционных расходов фирм является недостаток средств, подлежащих реинвестированию. По данным управления экономики Администрации городского округа Спасск-Дальний, в основном, до 74,0% инвестиционных проектов компании осуществляют за счет собственных средств (из которых, прибыль составляет 90,0-94,0%; соответственно, амортизация – 6,0-10,0%). Привлеченные инвестиционные ресурсы формируются не путем заимствования у банковских учреждений, а через получение бюджетного финансирования (при этом, финансирование за счет средств бюджета РФ составляет порядка 30,0-50,0% в данном объеме инвестресурсов, за счет средств бюджета Приморского края – 35,0-62,0%).

## 1.10. [Экология](#_Toc310442997)

Все крупные города Приморского края характеризуются крайне неблагоприятными экологическими условиями, но наиболее критическая ситуация наблюдается во Владивостоке, Дальнегорске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Артеме. Основными источниками антропогенного загрязнения окружающей среды в городском округе Спасск-Дальний являются промышленные предприятия, котельные, автотранспорт. Всего насчитывается около 40 предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в окружающую среду. Приоритетность источников выбросов и сбросов по количеству поступающих от них веществ представлена в табл. 14.

**Таблица 14 –Показатели экологической ситуации в городском округе**

**Спасск-Дальний**

| **№ п/п** | **Предприятие** | **Выброшено в атмосферу, тонн/год** | **% от общего выброса по городу** | **%от общего выброса по краю** | **% нарастания итогов** | **Отрасль** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО "Спасскцемент" Новоспасский цементный завод | 4 118 | 39 | 2 | 39 | Промышленность строительных материалов |
| 2 | ОАО "Спасскцемент" Спасский цементный завод | 3 705 | 35 | 2 | 75 | Промышленность строительных материалов |
| 3 | Филиал Спасский КГУП Примтеплоэнерго Тепловой район №1 | 1 562 | 15 | 1 | 90 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4 | Филиал Спасский КГУП Примтеплоэнерго Тепловой район №2 | 450 | 4 | 0 | 94 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 5 | Спасская КЭЧ | 219 | 2 | 0 | 96 | Министерство обороны |
| 6 | ОАО "СКАЦИ" | 167 | 2 | 0 | 98 | Промышленность строительных материалов |
| 7 | ФГУП "32 ремонтный завод средств обеспечения полетов" | 99 | 1 | 0 | 99 | Министерство обороны |
| 8 | Филиал Спасский ОАО "Примавтодор" | 61 | 1 | 0 | 99 | Транспорт |
| 9 | УЦ-267/6 | 55 | 1 | 0 | 100 | Непроизводственная отрасль |
| 10 | ФГУ ИК-6 ГУФСИН | 41 | 0 | 0 | 100 | Непроизводственная отрасль |
|  | **Итого** | **10 478** | **100** | **5** |  |  |

Промышленные предприятия представлены в основном стройиндустрией, занимающейся производством цемента, асбоцементных изделий, железобетонных конструкций. Источниками выбросов также являются предприятия энергетики. Все они считаются экологически вредными (класс вредности 1). Предприятия выбрасывают в атмосферу большое количество пыли, глины, угля, цемента, асбеста, сернистого ангидрида, оксидов углерода, азота и других загрязняющих веществ.

Так, например, 14 июня 2007г.после трёхлетней остановки вновь начал работать Спасский цементный завод. Спасский цементный завод вносит свой весьма существенный вклад в загрязнение атмосферы города взвешенными веществами (угольной и цементной пылью). О чем свидетельствуют данные Примстата – в 2007г. произошло значительное увеличение количества вредных выбросов в атмосферу (табл.15).

**Таблица 15 – Показатели экологической ситуации в городском округе Спасск-Дальний**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество вредных веществ, выброшенных в воздушный бассейн, тонн** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| Спасск-Дальний | 6135 | 5759 | 10736 | 12927 | 3504 | 4287 | 4178 |

Проверкой, проводимой Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Приморскому краю, было установлено, что основной причиной превышения заводом предельно-допустимых выбросов являлась изношенность пылеулавливающего оборудования. В 2008г. ОАО «Спасскцемент» был выполнен текущий ремонт всех установленных на заводе пылеулавливающих устройств, восстановлена работа пыльной камеры, осуществлен ряд проектов по установке дополнительных электрофильтров. В 2009г. установлена система автоматизированного контроля выбросов, дополнительных фильтров.

Благодаря проведенным мероприятиям в 2009г. удалось добиться значительного сокращения вредных выбросов в атмосферу. И на сегодняшний день, загрязненность воздушного бассейна лишь в 1,1 раза превышает норму.

Но кроме загрязнения атмосферы, происходит также и сильное загрязнение водоемов района. В поверхностные воды поступают отходы от предприятий стройиндустрии, металлургии, транспорта, сельского хозяйства, хозяйственно-бытовых объектов города и его окрестностей. Источниками загрязнения являются предприятия, сбрасывающие неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды.

Из-за плохого технического и финансового состояния эксплуатирующих организаций практически все очистные сооружения жилищно-коммунального хозяйства, являющиеся собственностью городского округа Спасска-Дальний, работают в ненормативном режимеи не достигают установленных нормативов по предельно-допустимым сбросам.

Соглано докладу об экологической ситуации в Приморском крае за 2012г., на территории ни одного из муниципальных образований Приморского края ливневая канализация не обустроена в соответствии с требованиями градостроительного и природоохранного законодательства. Ливневые и талые сточные воды, поступающие в водные объекты с загрязненных неблагоустроенных территорий муниципальных образований без очистки, несут в себе огромное количество загрязняющих веществ, таких как взвешенные вещества, нефтепродукты, фенолы, азот аммонийный, свинец. Неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также полное отсутствие очистки поверхностных стоков неизменно приводит к ухудшению гидрохимического состояния поверхностных водных объектов, таких как озеро Ханка.

Одной из ведущих задач благоустройства городской территории является проведение мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарного состояния города и создание благоприятной среды обитания, что возможно при организации системы санитарной уборки территории города.

Согласно Генеральному плану городского округа Спасск-Дальний (Сводные материалы по обоснованию проекта, 2008г.), рекомендации поэкологической реабилитации территории городского округаСпасск-Дальний заключаются в следующем:

Определение границ зон с особыми условиями территорий представляют собой систему мероприятий территориального планирования, направленных на снижение негативных последствий воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду.

Особо следует выделить меры по экологической реабилитации территории зон с опасной и высоко опасной экологической ситуацией. Защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения, должна служить санитарно‐защитная зонаОАО «Спасскцемент» и ОАО«СКАЦИ», обоснованная специальным проектом и утвержденная вустановленном порядке.

## [1.11. Туризм](#_Toc310442998)

Одним из важных источников привлечения дополнительных финансовых ресурсов является въездной и внутренний туризм.

На территории городского округа Спасск-Дальний находится большое количество природных памятников, которые представляют интерес для туристов и гостей города. Особенно интересно посещение естественных пещер (самая известная из них — Пещера Спасская, которая является охраняемым памятником природы) и поездка к озеру Ханка. Городской округ Спасск-Дальний, который благоустроился в центре Приханкайской низменности, представлен свыше 25 открытыми памятниками археологической культуры – неолита, бронзового, раннего и развитого железного веков. К архитектурным памятникам относятся здания железнодорожного вокзала, мужской гимназии и другие исторически и архитектурно значимые сооружения. Однако плохо развитый туристический бизнес не может предоставить приезжим качественные туристические маршруты. В результате относительно хорошо развито лишь направление «самостоятельного туризма». В первую очередь необходимо развитие инфраструктуры отдыха и туризма, чтобы обеспечить качество и доступность туристских услуг.

Существенными недостатками городской среды, которые являются значимыми ограничениями для развития туристической деятельности (особенно бизнес-туризма), является недостаточный уровень развития системы общественного питания в условиях активизации туристских потоков, неудобство городского пространства для туристов (начиная от отсутствия информации, заканчивая отсутствием информационного центра для туристов), низкий уровень безопасности туристов, неудовлетворительное состояние архитектурных комплексов, низкий уровень развития поддерживающих отраслей (в том числе сувенирной промышленности и т. д.), что характерно для всего Приморского края в целом.

Перспективными видами внутреннего туризма в городском округе Спасск-Дальний могут выступать экологический, оздоровительный, развлекательный, деловой, культурно-познавательный, сельский (агротуризм), автотуризм, социальный туризм, что необходимо учитывать в процессе реализации МЦП «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2011-2016г.».

## 1.12. Муниципальные финансы

Муниципальные финансы составляют основу экономической самостоятельности муниципальных образований. Ниже приведена таблица, отражающая динамику основных показателей бюджета городского округа Спасск-Дальний за 2007 – 2011г.

**Таблица 16 – Основные показатели бюджета городского округа Спасск-Дальний, млн.руб.**

| **Наименование показателя** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **Темп роста к предыдущему году** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2008 к 2007** | **2009 к 2008** | **2010 к 2009** | **2011 к 2010** |
| *Доходы от собственных доходных источников* | *270,8* | *307,6* | *229,6* | *223,9* | *249,4* | *114* | *75* | *98* | *111* |
| *Межбюджетные трансферты* | *352,2* | *274,6* | *373,2* | *327,8* | *405,4* | *78* | *136* | *88* | *124* |
| **Всего доходов** | **623,0** | **582,1** | **602,8** | **551,7** | **654,8** | ***93*** | ***104*** | ***92*** | *119* |
| **Всего расходов** | **622,4** | **585,9** | **608,0** | **559,6** | **671,3** | ***94*** | ***104*** | ***92*** | *120* |
| Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | 0,6 | -3,8 | -5,2 | -7,9 | -16,6 |  |  |  |  |

Анализ исполнения бюджета городского округа Спасск-Дальний за последние 5 лет показывает снижение доходов от собственных доходных источников с 270,8 млн. руб. в 2007г. до 249,4 млн. руб. в 2011г. и рост объема межбюджетных трансфертов с 352,2 млн. руб. до 405,4 млн. руб. за аналогичный период. В 2008г. наблюдалась положительная тенденция в части роста доходов от собственных доходных источников и снижения объема межбюджетных трансфертов (114 и 78% соответственно) относительно 2007г. Но уже в 2009г. доход от собственных доходных источников составил всего 75% от уровня 2008г., при этом, темп роста межбюджетных трансфертов за аналогичный период составил 136%.

На протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост дефицита бюджета (табл. 16).Только в 2007г. доходы незначительно превышают расходы. По линии тренда видно, что изменениерасходов происходит более интенсивными темпами, чем изменениедоходов (рис. 11).

**Рис. 11 – Соотношение доходной и расходной части бюджета городского округа Спасск-Дальний, млн. руб.**

В 2011г. структура доходной части бюджета городского округа только на 38% была сформирована за счет собственных доходных источников (28,1% - налоговые доходы, 9,97% - неналоговые доходы), на 62% – за счет безвозмездных поступлений. В 2010г. соотношение доходов, полученных от собственных источников к доходам, полученным в виде безвозмездных поступлений, составляло соответственно 41% к 59%; в 2009г. – 38% к 62%; в 2008г. – 53% к 47%; в 2007г. – 43% к 57% (рис. 12).

**Рис. 12 - Доля собственных доходных источников в доходной части бюджета городского округа Спасск-Дальний**

Такое соотношение доходов, получаемых из различных источников, говорит о зависимости бюджета городского округа Спасск-Дальний от безвозмездных перечислений вышестоящих бюджетов, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии финансовой независимости бюджета города и неспособности к самостоятельному обеспечению своих расходов. Для достижения финансовой независимости городскому округу необходимо диверсифицировать источники пополнения доходной части бюджета, в том числе за счет развития новых производств.

Динамику доходов бюджета можно проследить по данным об исполнении бюджета за 2007 - 2011г. (табл. 17).

**Таблица 17 – Структура доходов бюджета за 2007-2011г. городского округа Спасск-Дальний**

| **Наименование доходов** | **Поступления** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2007** | | **2008** | | **2009** | | **2010** | | **2011** | |
| **млн. руб.** | **%** | **млн. руб.** | **%** | **млн. руб.** | **%** | **млн. руб.** | **%** | **млн. руб.** | **%** |
| **I. Налоговые и неналоговые доходы** | **270,8** | **43,5** | **307,6** | **52,8** | **229,6** | **38,1** | **223,9** | **40,6** | **249,4** | **38,1** |
| ***1. Налоговые доходы:*** | ***188,5*** | ***69,6*** | ***255,6*** | ***83,1*** | ***180,4*** | ***78,6*** | ***160,5*** | ***71,7*** | ***184,1*** | ***73,8*** |
| Налоги на прибыль, доходы (Налог на доходы физических лиц) | 153,8 | 56,8 | 221,3 | 71,9 | 138,9 | 60,5 | 104,8 | 46,8 | 120,1 | 48,1 |
| Налоги на совокупный доход | 21,1 | 7,8 | 21,6 | 7,0 | 27,4 | 12,0 | 34,2 | 15,3 | 38,8 | 15,6 |
| Налоги на имущество | 13,6 | 5,0 | 12,8 | 4,2 | 14,1 | 6,1 | 21,5 | 9,6 | 25,2 | 10,1 |
| ***2. Неналоговые доходы:*** | ***82,3*** | ***30,4*** | ***51,9*** | ***16,9*** | ***49,2*** | ***21,4*** | ***63,4*** | ***28,3*** | ***65,3*** | ***26,2*** |
| Государственная пошлина | 7,0 | 2,6 | 8,1 | 2,6 | 8,4 | 3,7 | 21,0 | 9,4 | 22,1 | 8,8 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным платежам | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10,7 | 4,0 | 16,5 | 5,4 | 18,1 | 7,9 | 19,6 | 8,8 | 23,3 | 9,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1,8 | 0,7 | 3,4 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,9 | 0,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,5 | 0,2 | 1,9 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 57,0 | 21,0 | 16,7 | 5,4 | 13,9 | 6,0 | 12,2 | 5,4 | 7,5 | 3,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4,2 | 1,6 | 6,2 | 2,0 | 6,1 | 2,7 | 8,2 | 3,7 | 9,7 | 3,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | 0,0 | 0,0 | -1,1 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | - | 0,0 |
| **II. Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов)** | **352,2** | **56,5** | **274,6** | **47,2** | **373,2** | **61,9** | **327,8** | **59,4** | **405,4** | **61,9** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **623,0** | **100** | **582,1** | **100** | **602,8** | **100** | **551,7** | **100** | **654,8** | **100** |

Данные таблицы 17 показывают, что в составе доходов бюджета городского округа Спасск-Дальний, полученных от собственных доходных источников, преобладают налоговые поступления. Причем доля налогов в общей сумме доходов бюджета от собственных доходных источников в 2007г. составляла 69,6%, в 2008г. доля налогов выросла на 13,5% и составила 83,1%, затем доля налогов стала уменьшаться, и к 2011г. достигла 73,8%. Обратная картина наблюдается по изменению неналоговых доходов. В 2007г. размер неналоговых доходов от общей суммы доходов, полученных от собственных доходных источников, составлял 30,4%. К 2008г. происходит падение неналоговых доходов на 13,5% и их доля составляет 16,89%. Происходит это из-за уменьшения доходов от продажи материальных и нематериальных активов. На протяжении всего анализируемого периода происходит падение поступлений по данной статье бюджета. Но, несмотря на это, доля неналоговых доходов с 2008 г. начинает расти и с 16,89% в 2008г. достигает 26,19% к 2011г. от общей суммы доходов, полученных от собственных доходных источников.

Определяющая роль в формировании доходной части бюджета принадлежит трем налогам: налог на доходы физических лиц, земельный налог и единый налог на вмененный доход. Уменьшение налоговых доходов бюджета связано с уменьшением налога на доходы физических лиц с 71,95% в 2008 г. до 48,14% в 2011г. К увеличению неналоговых доходов привел рост поступлений в бюджет по статье «Государственная пошлина» с 2,64% в 2008г. до 8,84% в 2011г., а также по статье «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» с 5,38% до 9,35% за аналогичный период.

Как уже отмечалось ранее, доля безвозмездных поступлений в бюджет городского округа достаточно велика и наблюдается тенденция к её увеличению с 57% в 2007г. до 62% в 2011г. Это говорит о росте финансовой зависимости бюджета городского округа от вышестоящих бюджетов.

Анализ расходной части бюджета городского округа показывает значительное сокращение средств, направляемых на жилищно-коммунальное хозяйство – 130,5 млн. руб. в 2007г. (21% от расходов) и 24,3 млн. руб. в 2011г. (3,6% от расходов), а также значительное увеличение удельного веса расходов на образование, здравоохранение и спорт (табл.18).

**Таблица 18 – Показатели расходной части бюджета городского округа**

**Спасск-Дальний**

| **Наименование расходов** | **Расходы** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2007** | | **2008** | | **2009** | | **2010** | | **2011** | |
| **млн. руб.** | **%** | **Млн. руб.** | **%** | **Млн. руб.** | **%** | **Млн. руб.** | **%** | **Млн. руб.** | **%** |
| Общегосударственные вопросы | 86,4 | 13,9 | 59,4 | 10,1 | 49,0 | 8,1 | 52,7 | 9,4 | 57,6 | 8,6 |
| Национальная оборона | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4,6 | 0,7 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,1 | 6,2 | 0,9 |
| Национальная экономика | 5,0 | 0,8 | 7,4 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 2,2 | 0,4 | 2,3 | 0,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 130,5 | 21,0 | 133,3 | 22,8 | 188,8 | 31,0 | 116,7 | 20,9 | 24,3 | 3,6 |
| Образование | 237,2 | 38,1 | 285,2 | 48,7 | 274,6 | 45,2 | 285,6 | 51,0 | 314,0 | 46,8 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 15,3 | 2,5 | 17,8 | 3,0 | 16,6 | 2,7 | 18,0 | 3,2 | 18,7 | 2,8 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 60,7 | 9,8 | 72,4 | 12,4 | 67,0 | 11,0 | 74,0 | 13,2 | 242,6 | 36,1 |
| Социальная политика | 82,6 | 13,3 | 4,3 | 0,7 | 4,9 | 0,8 | 4,3 | 0,8 | 4,8 | 0,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **622,4** | **100** | **585,9** | **100** | **608,0** | **100** | **559,6** | **100** | **671,3** | **100** |

Основными направлениями расходования бюджетных средств в городском округе Спасск-Дальний являются социально - значимые направления, такие как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт. В совокупности эти расходы в разные годы достигали значения от 50,3% до 85,7% от общего объема расходования средств местного бюджета.

Распределение средств на финансирование расходов по источнику образования доходов представлено в таблице 19.

**Таблица 19 – Показатели исполнения расходной части бюджета городского округа Спасск-Дальний**

| **Наименование** | **Кассовое исполнение на 01.01.2012 года** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего, млн. руб.** | **в т.ч. за счет собственных доходов** | | **за счет средств субвенций, субсидий** | |
| **Млн. руб.** | **% от статьи** | **Млн. руб.** | **% от статьи** |
| Общегосударственные вопросы | 57,58 | 52,28 | *91%* | 5,3 | *9%* |
| Национальная оборона | 0,04 | 0,04 | *100%* | 0 | *0%* |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6,21 | 6,21 | *100%* | 0 | *0%* |
| Национальная экономика | 2,27 | 0,7 | *31%* | 1,57 | *69%* |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 24,33 | 16,78 | *69%* | 7,55 | *31%* |
| Образование | 314,03 | 197,47 | *63%* | 116,56 | *37%* |
| Культура и кинематография | 18,71 | 18,61 | *99%* | 0,11 | *1%* |
| Здравоохранение | 241,28 | 87,67 | *36%* | 153,6 | *64%* |
| Социальная политика | 4,8 | 0,25 | *5%* | 4,56 | *95%* |
| Физическая культура и спорт | 1,28 | 1,28 | *100%* | 0 | *0%* |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,8 | 0,8 | 100% | 0 | *0%* |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **671,34** | **382,08** | **57%** | **289,25** | **43%** |

Как видно из приведенных данных, в основном за счет средств субвенций, субсидий финансируются приоритетные национальные проекты, такие как, здравоохранение и образование – 64% и 37% соответственно.

Анализ бюджета городского округа Спасск-Дальний выявил ряд основных задач, стоящих перед муниципальным образованием. К ним относится сокращение дефицита бюджета и снижение зависимости от безвозмездных перечислений вышестоящих бюджетов. Для этого необходимо проведение политики, направленной на повышение доли налоговых доходов за счет роста налогового потенциала города. В настоящее время насыщение доходной части бюджета происходит за счет налога на доходы физических лиц, земельного налога и единого налога на вмененный доход. Необходимо повышать финансовую самостоятельность городского округа Спасск-Дальний, чему будет способствовать успешное развитие малого и среднего предпринимательства благодаря внедрению и возможности софинансирования совместных инвестиционных проектов как долгосрочного, так и оперативного характера.

## 1.13. Сравнительный анализ социально-экономических показателей городского округа Спасск – Дальний с показателями других муниципальных образований

Для сравнительного анализа социально-экономических показателей важным оказывается ближайшее конкурентное окружение - другие муниципальные образования этого же региона, их уровень социально-экономического развития, а также величина и степень различия территорий по ряду социальных и экономических параметров.

Можно выделить две группы показателей: показатели экономического развития и показатели социального развития. Стоит отметить, что отнесение некоторых показателей к первой или второй группе является условным, так как показатели могут изначально иметь интегральный характер, являясь индикаторами как экономического, так и социального характера. Так, показатель «среднемесячная заработная плата», с одной стороны, отражает уровень социального развития, поскольку для большинства жителей региона именно трудовой доход часто является основным средством к существованию. Но, с другой стороны, чем выше уровень экономического развития, тем выше уровень заработной платы в регионе, то есть данный показатель с полным правом может быть отнесен к группе экономических.

Первая группа, отражающая социальное развитие муниципального образования, включает в себя следующие показатели:

- численность постоянного населения (на конец года);

- среднемесячная начисленная заработная плата;

-численность незанятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) и признанных безработными;

- естественный прирост (убыль) населения;

- число зарегистрированных преступлений;

- другие.

Группа показателей экономического развития включает в себя:

- объем отгруженной промышленной продукции (выполненных работ, услуг);

- оборот розничной торговли;

- количество предприятий;

- оборот предприятий:

- и др.

**1.13.1. Статистический анализ демографической ситуации**

По оценке, численность постоянного населения Приморского края на начало 2012г. составила 1 950 483 человек, численность населения городского округа Спасск-Дальний - 43 605 человек. Городской округ Спасск-Дальний по количеству жителей занимает девятое место среди городских округов Приморского края, а по плотности населения – третье, после Арсеньева и Владивостока.

**Таблица 20 - Численность постоянного населения Приморского края в разрезе городских округов и муниципальных районов**

| **Естественное движение населения** | **Численность постоянного населения   на начало года** | | |
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| **2009** | **2010** | **2011** |
| Приморский край | 1 965 386 | 1 953 545 | 1 950 483 |
| Арсеньев | 57 097 | 56 722 | 55 823 |
| Артем | 112 349 | 112 002 | 112 285 |
| Владивосток | 618 933 | 616 009 | 622 693 |
| Дальнегорск | 46 643 | 46 265 | 45 517 |
| Дальнереченск | 31 047 | 30 696 | 30 148 |
| Лесозаводск | 45 608 | 45 123 | 44 998 |
| Находка | 161 618 | 160 549 | 159 935 |
| Партизанск | 47 023 | 46 657 | 46 259 |
| **Спасск-Дальний** | **44 298** | **44 094** | **43 605** |
| Уссурийск | 184 601 | 183 977 | 187 912 |
| Анучинский | 14 451 | 14 568 | 14 366 |
| Дальнереченский | 11 546 | 11 258 | 10 973 |
| Кавалеровский | 26 001 | 25 760 | 25 447 |
| Кировский | 21 357 | 21 190 | 20 762 |
| Красноармейский | 18 650 | 18 503 | 17 996 |
| Лазовский | 14 439 | 14 156 | 13 865 |
| Михайловский | 34 621 | 34 408 | 33 603 |
| Надеждинский | 39 315 | 39 120 | 38 942 |
| Октябрьский | 30 455 | 29 941 | 29 110 |
| Ольгинский | 10 847 | 10 658 | 10 380 |
| Партизанский | 30 294 | 30 257 | 30 015 |
| Пограничный | 23 624 | 23 431 | 23 153 |
| Пожарский | 31 206 | 31 005 | 30 494 |
| Спасский | 30 654 | 30 444 | 29 702 |
| Тернейский | 12 579 | 12 416 | 12 068 |
| Ханкайский | 24 923 | 24 584 | 24 009 |
| Хасанский | 35 767 | 35 455 | 34 728 |
| Хорольский | 30 449 | 30 250 | 29 639 |
| Черниговский | 36 253 | 36 143 | 35 418 |
| Чугуевский | 25 295 | 24 847 | 24 128 |
| Шкотовский | 24 562 | 24 482 | 24 364 |
| Яковлевский | 16 151 | 15 942 | 15 613 |

В 2011г. отмечалось снижение числа родившихся в 22 городах и районах края и числа умерших в 25. Естественная убыль населения в Спасске-Дальнем в 2011г. увеличилась на 28,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

**Таблица 21 – Показатели естественного движения населения Приморского края в разрезе городских округов и муниципальных районов**

| **Естественное движение населения** | **Число родившихся** | | | **Число умерших** | | | **Естественный прирост, убыль (-) населения** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **2009** | **2010** | **2011** | **2009** | **2010** | **2011** | **2009** | **2010** | **2011** |
| Приморский край | 21 597 | 21 651 | 21 587 | 25 263 | 26 032 | 25 549 | -3 665 | -4 381 | -3 962 |
| Арсеньев | 619 | 646 | 599 | 799 | 875 | 878 | -180 | -230 | -279 |
| Артем | 1 278 | 1 260 | 1 317 | 1 488 | 1 664 | 1 565 | -209 | -404 | -248 |
| Владивосток | 5 776 | 5 893 | 6 065 | 6 587 | 6 800 | 6 707 | -811 | -907 | -642 |
| Дальнегорск | 497 | 486 | 457 | 700 | 732 | 764 | -203 | -246 | -307 |
| Дальнереченск | 369 | 386 | 363 | 434 | 395 | 441 | -65 | -9 | -78 |
| Лесозаводск | 551 | 580 | 595 | 700 | 745 | 677 | -150 | -165 | -82 |
| Находка | 1 638 | 1 587 | 1 713 | 1 899 | 1 987 | 1 962 | -260 | -400 | -249 |
| Партизанск | 574 | 581 | 536 | 864 | 930 | 869 | -290 | -349 | -333 |
| **Спасск-Дальний** | **556** | **542** | **509** | **693** | **722** | **740** | **-138** | **-179** | **-231** |
| Уссурийск | 2 065 | 2 098 | 2 017 | 2 390 | 2 290 | 2 239 | -325 | -192 | -222 |
| Анучинский | 181 | 218 | 176 | 248 | 224 | 256 | -67 | -6 | -80 |
| Дальнереченский | 148 | 171 | 168 | 179 | 180 | 170 | -31 | -9 | -2 |
| Кавалеровский | 306 | 306 | 291 | 437 | 456 | 463 | -132 | -151 | -172 |
| Кировский | 335 | 291 | 272 | 338 | 330 | 308 | -3 | -38 | -35 |
| Красноармейский | 248 | 259 | 224 | 201 | 262 | 245 | 47 | -3 | -21 |
| Лазовский | 201 | 131 | 143 | 207 | 214 | 192 | -6 | -83 | -50 |
| Михайловский | 421 | 419 | 471 | 542 | 524 | 515 | -121 | -105 | -45 |
| Надеждинский | 452 | 484 | 488 | 605 | 636 | 624 | -153 | -152 | -137 |
| Октябрьский | 427 | 415 | 402 | 532 | 528 | 533 | -105 | -113 | -132 |
| Ольгинский | 135 | 118 | 103 | 147 | 160 | 149 | -12 | -41 | -46 |
| Партизанский | 358 | 363 | 352 | 399 | 398 | 359 | -40 | -34 | -7 |
| Пограничный | 324 | 309 | 272 | 237 | 234 | 219 | 87 | 75 | 54 |
| Пожарский | 325 | 332 | 328 | 400 | 394 | 393 | -75 | -62 | -65 |
| Спасский | 384 | 377 | 391 | 475 | 474 | 466 | -91 | -96 | -75 |
| Тернейский | 177 | 155 | 140 | 162 | 218 | 191 | 15 | -63 | -52 |
| Ханкайский | 321 | 306 | 330 | 370 | 348 | 323 | -50 | -43 | 7 |
| Хасанский | 414 | 420 | 422 | 418 | 423 | 443 | -4 | -3 | -21 |
| Хорольский | 400 | 408 | 366 | 527 | 539 | 528 | -128 | -132 | -162 |
| Черниговский | 483 | 490 | 450 | 559 | 544 | 543 | -76 | -55 | -93 |
| Чугуевский | 319 | 317 | 324 | 330 | 353 | 381 | -11 | -36 | -57 |
| Шкотовский | 286 | 307 | 292 | 382 | 376 | 374 | -95 | -70 | -82 |
| Яковлевский | 222 | 221 | 215 | 229 | 244 | 225 | -7 | -23 | -10 |

Демографические показатели свидетельствуют о сокращении численности населения. Интенсивность процессов естественного воспроизводства, как и во всей Российской Федерации, недостаточна.Число родившихся в 2011г. (509 детей) снизилось на 6,08% по сравнению с 2010г., число умерших в 2011г. (740 человек) на 2,49% выше уровня прошлого года, и более чем на 45,0% превысило число родившихся.

Общий коэффициент рождаемостиза 2011г. составил 11,5% (2010г. – 12,2%). Городской округ Спасск-Дальний по числуродившихся на тысячу жителей занимает седьмое место среди городских округов Приморского края.

В среднем по Приморскому краю коэффициент рождаемости составляет 10,9%. Самый высокий коэффициент рождаемости в Дальнереченском районе (15,1%), самый низкий – во Владивостоке (9,6%).

Общий коэффициент смертностиза 2011г., составляющий 16,74%, увеличился по сравнению с 2010г. на 3,6%. Превышение числа умерших над родившимися в 2011г. составляет 1,45 раза, что на 9,0% хуже показателя 2010г.

В 2011г. произошел значительный рост суммарной убыли населения городского округа Спасск-Дальний (с учетом миграции). По отношению к соответствующему периоду 2010г. показатель возрос в 2,5 раза.

Рис. 14 – Распределение городских округов Приморского края

по показателю естественной убыли населения

**Таблица 22 – Показатели занятости населения муниципальных образований Приморского края**

| **Населенный пункт/человек** | **Численность занятых  в экономике** | **Численность**  **официально**  **зарегистрированных**  **безработных** | | **Заявленная организациями потребность в работниках** | | **Нагрузка незанятого населения на 1 заявленную вакансию, чел. на 1 янв. 2012 г.** | **Среднемесячная з/п, руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь - декабрь 2011** | **на 1 января 2011** | **на 1 января 2012** | **на 1 января 2011** | **на 1 января 2012** | **январь-декабрь 2011** |
| Приморский край | 981 500 | 25 718 | 20 699 | 47 452 | 49 475 | 0,5 | 24 433 |
| Арсеньев | 29 600 | 700 | 622 | 503 | 1 004 | 0,6 | 19 748 |
| Артем | 43 800 | 428 | 314 | 1 517 | 2 155 | 0,2 | 21 723 |
| Владивосток | 365 200 | 2527 | 2051 | 16 882 | 17 030 | 0,1 | 28 967 |
| Дальнегорск | 24 900 | 858 | 593 | 80 | 63 | 9,8 | 16 728 |
| Дальнереченск | 13 600 | 623 | 406 | 231 | 1 143 | 0,4 | 17 753 |
| Лесозаводск | 21 000 | 895 | 743 | 1 133 | 1 556 | 0,5 | 20 167 |
| Находка | 86 600 | 914 | 942 | 7 249 | 8 750 | 0,1 | 25 730 |
| Партизанск | 19 600 | 930 | 815 | 700 | 696 | 1,2 | 23 112 |
| Спасск-Дальний | **22 900** | **666** | **499** | **233** | **563** | **0,9** | **18 207** |
| Уссурийск | 87 400 | 1 014 | 879 | 11 657 | 8 432 | 0,2 | 22 388 |
| Анучинский | 9 000 | 787 | 632 | 128 | 532 | 1,2 | 16 587 |
| Дальнереченский | 6 100 | 394 | 356 | 21 | 475 | 0,8 | 31 224 |
| Кавалеровский | 11 700 | 650 | 443 | 326 | 391 | 1,1 | 17 509 |
| Кировский | 10 000 | 494 | 460 | 12 | 70 | 7,2 | 15 258 |
| Красноармейский | 9 000 | 954 | 703 | 103 | 111 | 6,4 | 18 952 |
| Лазовский | 7 400 | 649 | 580 | 99 | 112 | 5,2 | 21 724 |
| Михайловский | 14 000 | 457 | 350 | 446 | 465 | 0,8 | 25 021 |
| Надеждинский | 12 600 | 524 | 456 | 287 | 390 | 1,2 | 18 442 |
| Октябрьский | 12 800 | 619 | 435 | 1 004 | 1 505 | 0,3 | 16 586 |
| Ольгинский | 5 200 | 666 | 651 | 76 | 36 | 18,8 | 17 076 |
| Партизанский | 10 400 | 808 | 712 | 260 | 344 | 2,1 | 16 888 |
| Пограничный | 8 200 | 575 | 397 | 783 | 374 | 1,1 | 15 759 |
| Пожарский | 17 400 | 766 | 654 | 1 035 | 294 | 2,2 | 25 828 |
| Спасский | 11 600 | 668 | 492 | 96 | 103 | 4,9 | 23 325 |
| Тернейский | 8 700 | 420 | 330 | 243 | 150 | 2,2 | 21 522 |
| Ханкайский | 9 300 | 1 057 | 795 | 400 | 624 | 1,3 | 15 929 |
| Хасанский | 15 400 | 511 | 436 | 593 | 637 | 0,7 | 20 172 |
| Хорольский | 13 300 | 811 | 620 | 600 | 329 | 1,9 | 15 063 |
| Черниговский | 11 900 | 595 | 402 | 122 | 145 | 2,9 | 18 660 |
| Чугуевский | 9 600 | 664 | 511 | 115 | 250 | 2,1 | 16 063 |
| Шкотовский | 10 000 | 571 | 420 | 55 | 79 | 5,4 | 23 969 |
| Яковлевский | 8 100 | 1 151 | 917 | 15 | 32 | 28,8 | 17 651 |

Численность граждан, занятых в экономике городов и районов края, в январе-декабре 2011г., по оценке, составила 981 500 человек (50,4% общей численности населения края), численность занятых в городском округе Спасск-Дальний составила 22 900 человек (52,7% общей численности населения города).

Численность зарегистрированных безработных на начало 2012г., составила 20 699 человек по краю и 499 человек по городскому округу Спасск-Дальний.

На 1 января 2012г. нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,5 человека в целом по Приморскому краю и 0,9 человек в г. Спасск-Дальний.

Сложная ситуация с обеспечением работой сложилась в Кировском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Спасском, Шкотовском, Яковлевском районах и в городе Дальнегорске, где нагрузка на одну заявленную организацией в службы занятости вакансию составила более 4 человек.Благоприятна обстановка в Артеме, Владивостоке, Дальнереченске, Находке, Уссурийске и Октябрьском районе, где нагрузка на вакансию меньше среднекраевой.

По размеру среднемесячной заработной платы Спасск-Дальний занимает двадцатое место среди городов Приморского края.

Основным показателем, характеризующим деятельность розничной торговли, содержанием которой является обмен товаров на деньги, служит оборот розничной торговли.

**Таблица 23 – Показатели розничного товарооборота муниципальных образований Приморского края**

| **Розничная торговля, млн. руб.** | **2009 г.** | **В % к 2008 г. в сопоставимых ценах** | **2010 г.** | **В % к 2009 г. в сопоставимых ценах** | **2011 г.** | **В % к 2010 г. в сопоставимых ценах** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приморский край | 163 586,90 | 97,10 | 176 161,10 | 101,40 | 193 813,80 | 102,40 |
| Арсеньев | 3 221,90 | 101,10 | 3 609,80 | 106,20 | 3 868,20 | 100,50 |
| Артем | 5 810,80 | 101,10 | 5 920,40 | 96,60 | 7 016,00 | 107,10 |
| Владивосток | 86 356,00 | 95,50 | 92 303,10 | 100,10 | 101 461,10 | 101,90 |
| Дальнегорск | 2 560,00 | 92,70 | 2 896,10 | 107,20 | 3 362,20 | 108,90 |
| Дальнереченск | 2 572,40 | 100,90 | 2 873,90 | 105,90 | 3 185,40 | 104,00 |
| Лесозаводск | 2 166,30 | 106,10 | 2 266,40 | 101,80 | 2 488,90 | 103,00 |
| Находка | 13 111,40 | 102,30 | 14 121,00 | 102,10 | 15 285,80 | 101,60 |
| Партизанск | 1 754,50 | 102,70 | 2 001,10 | 108,10 | 2 198,70 | 103,10 |
| **Спасск-Дальний** | **3 316,60** | **92,30** | **3 278,10** | **93,70** | **3 716,00** | **106,40** |
| Уссурийск | 18 010,70 | 100,20 | 19 852,30 | 104,50 | 21 509,30 | 101,70 |
| Анучинский | 391,70 | 105,80 | 428,60 | 103,70 | 553,00 | 121,10 |
| Дальнереченский | 116,60 | 100,80 | 134,70 | 109,50 | 149,00 | 103,90 |
| Кавалеровский | 1 065,20 | 107,50 | 1 162,50 | 103,40 | 1 301,80 | 105,10 |
| Кировский | 690,60 | 102,00 | 775,10 | 106,40 | 867,40 | 105,00 |
| Красноармейский | 699,00 | 78,20 | 748,80 | 101,50 | 820,10 | 102,80 |
| Лазовский | 689,90 | 102,30 | 771,60 | 106,00 | 834,20 | 101,40 |
| Михайловский | 1 278,80 | 94,70 | 1 367,80 | 101,30 | 1 513,80 | 103,80 |
| Надеждинский | 1 295,30 | 100,10 | 1 429,80 | 104,60 | 1 810,70 | 118,80 |
| Октябрьский | 1 618,50 | 95,30 | 1 810,30 | 106,00 | 1 991,30 | 103,20 |
| Ольгинский | 433,00 | 100,10 | 458,50 | 100,40 | 489,30 | 100,10 |
| Партизанский | 1 849,70 | 104,70 | 2 010,30 | 103,00 | 2 235,60 | 104,30 |
| Пограничный | 991,10 | 96,30 | 1 046,70 | 100,10 | 1 139,10 | 102,10 |
| Пожарский | 2 607,90 | 83,30 | 2 783,90 | 101,20 | 3 146,40 | 106,00 |
| Спасский | 588,00 | 91,60 | 589,50 | 95,00 | 639,20 | 101,70 |
| Тернейский | 527,00 | 103,60 | 570,40 | 102,60 | 553,80 | 91,10 |
| Ханкайский | 859,30 | 102,70 | 935,90 | 103,20 | 1 038,00 | 104,10 |
| Хасанский | 1 621,40 | 98,00 | 1 719,30 | 100,50 | 1 839,70 | 100,40 |
| Хорольский | 818,70 | 103,50 | 889,80 | 103,00 | 966,90 | 101,90 |
| Черниговский | 979,30 | 103,70 | 1 067,60 | 103,30 | 1 222,10 | 107,40 |
| Чугуевский | 786,30 | 97,90 | 881,50 | 103,10 | 958,30 | 102,00 |
| Шкотовский | 790,30 | 103,90 | 944,20 | 113,20 | 1 020,70 | 101,40 |
| Яковлевский | 528,90 | 100,10 | 572,30 | 102,50 | 613,90 | 100,60 |

Максимальный оборот розничной торговли наблюдается во Владивостоке - 101 461 млн. руб., минимальный в Дальнереченском районе – 143 млн. руб. Городской округ Спасск-Дальний по размеру оборота розничной торговли(3 716 млн. руб.)занимает шестое место среди городов Приморья, после Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема и Арсеньева. В расчете оборота на душу населения (85 220 руб. в год/чел.) Спасск-Дальний занимает также шестое место, после Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Пожарского района, Находки.

На долю Владивостока в 2011г. пришлось 52,3% оборота розничной торговли края, Находки – 7,9% и Уссурийска – 11,1%, Спасска-Дальнего – 2,2%.

Оборот общественного питания в 2011г.составил 8,1 млрд. рублей в Приморском крае, что на 2,4% выше оборота 2010г. (в сопоставимых ценах).

**Таблица 24 – Показатели розничного товарооборота муниципальных образований Приморского края**

| **Оборот общественного питания, млн. руб.** | **2007** | **2011** | **Темп роста к 2007** | **Доля в общем размере оборота** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по краю | 4 935 | 8 072 | 164% | 100,00% |
| Арсеньев | 86 | 135 | 158% | 1,67% |
| Артем | 294 | 512 | 174% | 6,34% |
| Владивосток | 2 501 | 4 094 | 164% | 50,72% |
| Дальнегорск | 84 | 154 | 182% | 1,90% |
| Дальнереченск | 47 | 82 | 173% | 1,01% |
| Лесозаводск | 58 | 101 | 173% | 1,25% |
| Находка | 374 | 663 | 177% | 8,21% |
| Партизанск | 31 | 69 | 225% | 0,85% |
| **Спасск-Дальний** | **28** | **46** | **163%** | **0,57%** |
| Уссурийск | 585 | 967 | 165% | 11,98% |
| Анучинский | 17 | 27 | 165% | 0,34% |
| Дальнереченский | 6 | 9 | 145% | 0,12% |
| Кавалеровский | 21 | 37 | 177% | 0,46% |
| Кировский | 66 | 111 | 167% | 1,38% |
| Красноармейский | 11 | 17 | 153% | 0,21% |
| Лазовский | 4 | 3 | 64% | 0,03% |
| Михайловский | 31 | 50 | 162% | 0,62% |
| Надеждинский | 79 | 107 | 137% | 1,33% |
| Октябрьский | 47 | 68 | 145% | 0,84% |
| Ольгинский | 4 | 3 | 81% | 0,04% |
| Партизанский | 37 | 75 | 204% | 0,93% |
| Пограничный | 36 | 57 | 157% | 0,70% |
| Пожарский | 63 | 91 | 145% | 1,13% |
| Спасский | 18 | 13 | 70% | 0,16% |
| Тернейский | 21 | 20 | 96% | 0,25% |
| Ханкайский | 11 | 19 | 169% | 0,23% |
| Хасанский | 90 | 127 | 141% | 1,57% |
| Хорольский | 8 | 14 | 183% | 0,17% |
| Черниговский | 21 | 33 | 153% | 0,41% |
| Чугуевский | 18 | 46 | 249% | 0,56% |
| Шкотовский | 64 | 70 | 110% | 0,86% |
| Яковлевский | 5 | 7 | 126% | 0,08% |

Анализируя общий оборот розничной торговли и общественного питания, можно сделать вывод, что в 2011г. по сравнению с 2010г. обороты в денежном эквиваленте увеличились. Подобный рост товарооборота отражает увеличение потребительского спроса и роста личных доходов населения. Как положительную тенденцию следует отметить потребительское поведение на потребление услуг общественного питания. Так в 2011г. оборот общественного питания в городском округе Спасск-Дальний составил 46,0 млн. руб. или 103,2 % к соответствующему периоду 2010г.

## 1.14. Анализ и оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономическое развитие городского округа Спасск – Дальний, его роль в Приморском крае

По результатам проведенного выше анализа систематизированы внешние и внутренние факторы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний.

**Внутренние факторы:**

* наличие предпринимательской активности, прежде всего в части домашних хозяйств (населения) городского округа;
* наличие сегментов с признаками «точек роста» (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, строительство, торговля, транспорт, связь, гостинично-ресторанный бизнес);
* наличие динамично развитого сбалансированного внутреннегопотребительского рынка; вместе с тем – недостаточно эффективнаясистема управления, постановка внутренних бизнес-процессов, что в совокупности влияет на эффективность работы с клиентами, рост доходов и прибыльность предприятий потребительского рынка;
* сравнительно более эффективная система социального обслуживания детей дошкольного и среднего школьного возраста; высокая степень обеспеченности объектами культуры.

**Внешние факторы:**

* объективная ограниченность участников рынка предпринимательской инфраструктуры;
* незначительный объем бюджетных расходов на строительство жилых помещений, в том числе по причине неравномерности миграционного баланса;
* позиционирование городского округа (за счет модернизации основных фондов учреждений здравоохранения) как центра качественного медицинского обслуживания населения близлежащих районов края: Черниговского, Кировского, Яковлевского муниципальных районов, Арсеньевского городского округа.

## 1.15. Выявление и оценка основных социальных и экономических проблем развития городского округа

На основе проведения и анализа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний были выявлены и систематизированы следующие основные проблемы и ограничения социально-экономического развития городского округа:

**В части развития человеческого потенциала за период 2007-2011г.:**

* численность населения городского округа Спасск-Дальний сократилась на 4,0 %;
* возросло влияние фактора выезда граждан на численность проживающих в городском округе Спасск-Дальний на уровне 0,45%;
* рост смертности детей, не достигших возраста 1 года превышает значение по состоянию на начало 2007г. в 1,4 раза; городской округ Спасск-Дальний занмиает 3-е место по данному показателю среди городских округов Приморского края.

**В части состояния рынка труда:**

* наибольшая среднесписочная численность сотрудников (более 10,0% численности работающих в организациях городского округа Спасск-Дальний) отмечена в организациях нематериального производства: учреждениях образования (19,9%); органов государственного и муниципального управления (17,6%), учреждениях здравоохранения и предосталвения социальных услуг (15,2%);
* ежегодно сокращается среднесписочная численность работников организаций городского округа Спасск-Дальний в пределах 4,0%;
* нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,9 человек в г. Спасск-Дальний против 0,5 человека по Приморскому краю.

**В части уровня жизни населения:**

* заработная плата занимает от 70,0 до 75,0% денежных доходов, что определяет зависимость от работы ключевых предприятий экономической системы городского округа и субъектов малого предпринимательства округа. По размеру среднемесячной заработной платы Спасск-Дальний занимает двадцатое место среди городов Приморского края.

**В части экономического развития городской округ Спасск-Дальний:**

* в 2011г. зафиксировано резкое сокращение действующих предприятий на 3,7% к уровню прошлого года;
* динамика «закрытия» бизнеса возросла более чем в 3 р. по сравнению с 2007г., что оценивается как достаточно негативная тенденция в процессе долгосрочного экономического развития городского округа Спасск-Дальний;
* уязвимые области «закрытия» фирм: предприятия в сегменте производства и распределения электроэнергии, газа и воды, финансовой деятельности, в некоторой степени – здравоохранения и предоставления социальных, коммунальных и персональных услуг;
* нестабильный ежегодный рост объемов продаж малых предприятий: от 6,0-10,0% в период 2007-2009г., до 28,8% в 2011г. преимущественно, за счет роста доходности торговых предприятий (59,3-62,0% в обороте малых предприятий за период 2007-2011г.);
* динамика инвестиций в основной капитал отмечена нисходящим трендом. Так, в 2011г. инвестиционные расходы сложились на уровне 54,2% от значения 2007г.; данная тенденция – однозначно негативна и отражает существенное сокращение деловой (предпринимательской) активности всех экономических агентов;
* общая изношенность активов городского округа Спасск-Дальний на уровне 54,0% в 2010г., устаревание зданий и сооружений: соотвественно 57,0% и 53,0% к стоимости активов; износ машин и оборудования, транспортных средств: соответственно, 35,0% и 30,0% к стоимости активов;
* сумма начисленного износа (2,5% к остаточной стоимости совокупных активов в 2010г.) не свидетельствует о наличии собственных инвестицтонных ресурсов для обновления основных фондов;
* *ограничения:активы постсоветского периода (в том числе, муниципальной формы собственности) устойчиво распределены между существующими игроками рынка и вновь создающемуся бизнесу для размещения потребуется реализовывать дополнительные инвестиционные проекты по возведению основных фондов. Указанный фактор может снизить предпринимательскую активность местных и внешних бизнес-структур, но также способен оказать позитивное влияние на рост услуг строительства и разработку природных ресурсов городского округа Спасск-Дальний, требуемых для целей строительства.*

**В части социального развития городского округа Спасск-Дальний:**

* проблема нехватки учителей; по итогам 2009-2010г. средняя нагрузка на 1 учителя превышала норматив и составила 15,9 учеников вместо 15 чел. по нормативу. Ожидается обострение проблемы, т.к. в структуре кадрового состава педагогическх работников общеобразовательных учреждений 55,0% педагогов имеют стаж более 20 лет, 32,0% педагогов – от 10 до 20 лет, 23,0% - молодые педагоги со стажем работы до 10 лет.
* согласно Генеральному плану количество коек больничных учреждений должно составлять 1037ед. вместо имеющихся 407ед. (МУЗ «Спасская городская больница»), количество посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений – 839ед. вместо 721ед. («Спасская городская поликлиника», «Спасская городская детская поликлиника»). При увеличении численности населения (без учета присоденинения Спасского муниципального района) поребность в данных объектах будет увеличена;
* *ограничения: уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности в 2010г. составлял: спортивными залами - 50,5%, плоскостными спортивными сооружениями - 66,2%, плавательными бассейнами - 13,04%. Согласно данным Генерального плана для номративной обеспеченности населения городского округа Спасск-Дальний необходимо введение в действие спортивных залов, площадью 16,0 тыс. кв.м., плоскостных сооружений – 150,0 тыс. кв.м., что превышает, на наш взгляд, площадь муниципального образования.*

**В части развития инфраструктуры городского округа:**

* *ограничения: в городском округе Спасск-Дальний не ведут деятельность фирмы по оказанию консалтинговых услуг, логистические конторы, центры по поддержке предпринимательства (бизнес-инкубаторы).*
* рынок платных услуг не характеризуется высокой мобильностью и склонностью к изменениям. Под влиянием внешних факторов (рост въездного туризма в городской округ, создание новых производств и привлечение высококвалифицированных специалистов в экономику городского округа, увеличение денежных доходов населения) ситуация может измениться. Ограничение: внутренние факторы, ограничивающие развитие потребительского рынка, ключевой из них – система управления, постановка внутренних бизнес-процессов, что в совокупности влияет на эффективность работы с клиентами, рост доходов и прибыльность предприятий потребительского рынка.
* монополизированность рынка услуг ЖКХ: примерно 90,0% рынка находится под контролем Филиала «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Спассктеплоэнерго», ОАО «Спасскэлектросеть»; остальные 10,0% в разной степени распределены между МУП «МРЭУ №2 микрорайона им. С.Лазо», ООО «Горсвет, ООО «Артель-1»;
* протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в модернизации, возросла в 1,5р., в 2010г. – на 11,0% и на начало 2011г. составила 29,9 км. (33,9% от общей протяженности тепловых сетей). Осуществляемые ремонты в период 2007-2010г. позволяют поддерживать функционирование отопительной системы городского округа Спасск-Дальний, но существенно вопрос обновления основных фондов теплосетей не решают;
* в 2007г. доля водопроводных сетей, требующих замены, составила 58,4% от общей протяженности; к началу 2011г. этот показатель увеличен до 58,7%;
* доля канализационных сетей, требующих замены, возросла незначительно с 49,5% в 2007г. до 49,7% на начало 2011г.;
* из общего числа граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, за период 2007-2010г. переселено 44 чел., что составляет 1,2% от численности нуждающихся в переселении граждан по итогам 2007г.;
* на начало 2011г. удовлетворенность услугами ЖКХ испытывали примерно 17,3% жителей городского округа Спасск-Дальний.

## 1.16. Определение перспектив развития и конкурентных преимуществ

На основе проведения и анализа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний были выявлены и систематизированы следующие перспективные направления и конкурентные преимущества городского округа Спасск-Дальний:

* Земельные ресурсы городского округа Спасск-Дальний, в части территории «прочих зон», согласно данным Генерального плана, составляет 51,0% общей площади городского округа (2,2 тыс.кв.км.) и фактически представляет собой ресурс активизации социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов городского округа Спасск-Дальний, повышения эргономичности городского пространства, комфорта проживания населения и привлечения персонала требуемой квалификации, при условии рекультивации и планировочного устройства данной территории.
* Базовые предприятия обрабатывающего сектора промышленного производства (ОАО «СКАЦИ», ООО «СМЗ»), участвуя в реализации отдельных проектов в рамках строительства объектов для проведения Саммита АТЭС в г.Владивостоке, получили в определенной мере импульс для улучшения финансово-экономического положения, который целесообразно использовать не только для решения проблем в операционной деятельности предприятий, но и в целях дальнейшего их устойчивого развития, в том числе через поиск и достижение новых стратегических ориентиров.
* Рост предложения ресурсов базовых предприятий в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (ОАО «Спасскэлектросеть». ООО «Спассктеплоэнерго», Филиал «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго», ОАО «СКАЦИ»), особенно в 2011г. на уровне 46,0% к 2010г. может характеризовать как повышение деловой активности предприятий, так и наличие возможности обеспечивать энергоресурсами потребности новых производств;
* Модернизация основных фондов учреждений здравоохранения (проведение капитального ремонта в корпусах «Спасской городской больницы», оснащение инновационным оборудованием акушерско-гинекологической, кардиологической, неврологической, пульмонологической служб, внедрение 16 стандартов медицинской помощи по различным профилям заболеваний) позволяют улучшить качество медицинского обслуживания населения городского округа Спасск-Дальний и привлекать на обслуживание население из близлежащих районов края: Черниговского, Кировского, Яковлевского муниципальных районов, Арсеньевского городского округа;
* На рынке бытовых услуг населения отмечено повышенное наличие салонов красоты – 32 ед. (около 30,0% от числа всех предприятий данного рынка), строительных фирм, ориентированных на ремонт и возведение индивидуального жилья – 18 ед. (16,5%), мастерских по ремонту автотранспортных средств – 17 ед. (15,6%), мастерских по ремонту бытовой техники – 11 ед. (10,0%), что эффективно встраивается в перспективу повышения комфортности проживания местного населения и в цели привлечения трудовых мигрантов;
* Существует потенциал для преобразования деятельности отдельных социальных учреждений так же, для повышения комфортности проживания в городском округе Спасск-Дальний. Так, по данным Генерального плана городского округа Спасск-Дальний: потребность в обеспечении общедоступными библиотеками оценивается на уровне 1ед., фактически действует 7ед., детскими и юношескими библиотеками - на уровне 1ед. фактически – 0,0ед., музеями – на уровне 2‐4ед., фактически – 1ед. (МУ «Краеведческий музей»), выставочными залами - на уровне 1ед., фактически – 0,0ед., кинотеатрами – на уровне 1‐2ед., фактически – 1ед.
* Наличие большого количества природных памятников (25 открытых памятников археологической культуры – неолита, бронзового, раннего и развитого железного веков), посещение естественных пещер (самая известная из них — Пещера Спасская, которая является охраняемым памятником природы), исторически и архитектурно значимых сооружений потенциально могут позволить активизировать следующие виды внутреннего туризма в городском округе: экологический, оздоровительный, развлекательный, деловой, культурно-познавательный, сельский (агротуризм), автотуризм, социальный туризм.

## [1.17. SWOT-анализ городского округа Спасск-Дальний](#_Toc310443001)

### Сильные стороны

1) Значительный производственный потенциал.

* Крупнейшими промышленными предприятиями города являются ООО «Спасский механический завод», производящее металлоконструкции, и ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий», выпускающее трубы и муфты асбестоцементные. В виду снижения объемов выработки продукции (предусмотренных плановыми мощностями заводов) эти предприятия располагают свободными производственными площадями с инженерным обеспечением, что можно использовать для реализации инновационных производственных проектов.

2) Значительный объем природно-климатических ресурсов

* На территории городского округа Спасск-Дальний находятся месторождения известняков, строительных песков с высоким содержанием кварца и полевого шпата, цементных и кирпичных глин, графита.
* Водные ресурсы сформированы водами Спасского артезианского бассейна (запасы 90 тыс. куб. м/сут. при площади 850 кв. км, мощность водоносного слоя от 27 до 120 м) и Вишневского водохранилища.
* Климатические условия в летний период – наиболее благоприятные среди муниципальных образований Приморского края.

Богатые природные ресурсы района создают предпосылки для развития добывающей, пищевой промышленности, активизации инновационной строительной индустрии и малых сельскохозяйственных комплексов.

3) Выгодное географическое положение.

Наличие Транссибирской магистрали, близость к федеральной трассе М-60 повышает доступность выхода к динамично развивающимся азиатским рынкам и обеспечивает выгодное экономико-географическое расположение для расширения спектра внешнеэкономических связей.

### Слабые стороны

1) Высокая степень физического и морального износа основных фондов

Значительно изношенный парк машин и оборудования, коммунальных сетей городской инфраструктуры, высокая доля аварийного и ветхого жилья.

2) Снижение динамики инвестиционных расходов, преобладание в структуре инвестиций собственных средств предприятий, что характеризует трудность получения заемных средств и ограниченность инвестиционного потенциала экономики в целом.

3) Высокая зависимость денежных доходов населения от полученной заработной платы.

4) Концентрация значительной доли производственных мощностей и трудовых ресурсов на двух предприятиях обрабатывающего сектора экономики, трех предприятиях сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

### Возможности

1) Развитие инновационных процессов и производств на базе имеющегося производственного потенциала, в том числе посредством реализации научных разработок ученых Приморского края;

2) Позиционирование в качестве центра развития северо-западных территорий Приморского края, города с повышенным комфортом проживания и социального обслуживания, города молодых и амбициозных специалистов дифференцированного профиля;

3) Развитие пищевой промышленности, малых сельскохозяйственных комплексов, новых видов предпринимательской инфраструктуры, инновационных туристских проектов.

### Угрозы

1) Демографические проблемы: старение населения; высокая смертность, в том числе вследствие ухудшения здоровья; рост миграции;

2) Сохранение экологических проблем: загрязнение воздушного пространства, почв;

3) Угроза техногенных аварий в силу изношенности фондов, в том числе в сфере ЖКХ, промышленных предприятий, гидротехнических сооружений;

4) Угроза проявления высоких значений «издержек упущенной возможности» по причине затрудненного доступа к привлекаемым инвестиционным (кредитным) ресурсам.

## [1.18. Сценарий развития городского округа без реализации](#_Toc310443006) Программы

О вариантах развития городского округа Спасск-Дальний без реализации настоящей Программы можно судить, анализируя последствия для города мирового финансового кризиса 2008г. и опираясь на результаты прогноза социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012г. и на период до 2014г. В частности, к 2020г. ожидается достижение следующих значений таких показателей как:

* Среднегодовая численность постоянного населения – снижение до 97,1% к уровню 2011г.;
* Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – (Обрабатывающие производства) – снижение до 99,9% к уровню 2011г.;
* Объем услуг по виду деятельности «Строительство» - снижение до 42,0% к уровню 2011г.;
* Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – (Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) – рост в 101,4% к уровню 2011г.;
* Объем услуг связи - рост в 116,3% к уровню 2011г.;
* Оборот розничной торговли, общественного питания и объем платных услуг – рост, соответственно, в 111,6%, 112,2%, 114,1% к уровню 2011г.
* Объем инвестиций в основной капитал – рост 105,0% к уровню 2011г.

Очевидно, что без реализации комплекса программных мер по повышению предпринимательской и деловой активности, реализации инновационных производственных и социальных проектов, целевого повышения комфортности проживания и привлечения на этой основе профессиональных специалистов, городской округ ожидает инерционное развитие без кардинальных изменений социально-экономической конъюнктуры.

# II. Концепция социально-экономического развития городского округа Спасск – Дальний

**Миссией городского округа** является формирование кластера динамичного социально-экономического развития северо-западных территорий региона на основе трансформации из исторически сложившегося индустриального района Приморского края – основного производителя строительных материалов для строительной отрасли региона - в современный многофункциональный центр экономической деятельности, встроенный в региональные и страновые инновационные процессы, с комфортной средой проживания и высоким качеством жизни.

**Цели городского округа**:

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в новые виды хозяйственной деятельности;

- повышение качества жизни населения;

- обеспечение устойчивого расширенного воспроизводства социально-экономического потенциала городского округа в новых условиях с учетом специфики местоположения, ресурсного, экономического, демографического потенциала (собственного и прилегающих территорий), проектов и программ развития.

**Задачи развития городского округа**:

**Блок № 1 Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации.**

* Развитие новых промышленных зон, в первую очередь связанных с отраслью производства строительных материалов «нового образца».
* Развитие агропромышленного комплекса и пищевой промышленности городского округа. Требуется выполнение масштабной и эффективной реорганизации сельскохозяйственных объектов и продовольственного комплекса в целом на современной технологической и технической основе.
* Развитие рекреационных зон городского округа: создание зон комфортного отдыха с соответствующей инфраструктурой отдыха, не нарушающей зеленых массивов города, с одновременным повышением уровня озеленённости территории;
* Развитие новой отрасли городского хозяйства – туризма с использованием потенциала исторических и пригородных памятников, расположенных на территории городского округа и муниципального района;
* Стимулирование развития небольших, но уже зарекомендовавших себя как перспективные обрабатывающих производств - пищевых, машиностроения, деревообработки.
* Развитие городского округа как логистического узла Транссиба – стимулирование создания и развития комплексов по транспортировке и перегрузке различных грузов с железнодорожного и автомобильного видов транспорта на морской и обратно, хранение и переработка грузов и др.

**Блок № 2 Задачи обеспечения социальной стабильности населения**

* Сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин.
* Укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков.
* Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;
* Снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов.
* Повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго и последующих детей.
* Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.
* Привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом существующих возможностей для выполнения их социальной адаптации и интеграции.

**Блок № 3 Задачи управления хозяйством городского округа**

* Организация, поддержание и развитие системы политических и экономических отношений городского округа, в том числе с органами муниципальных властей сопредельных стран – Китая и КНДР. На настоящий момент городской округ не имеет четко выраженного имиджа и цепочки выстроенных политико-административных связей как внутри Приморского края, так и вне его – в рамках страны, и в рамках соседствующих зарубежных государств.
* Оптимизация зонирования территории для снижения негативных последствий воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду;
* Развитие улично-дорожной сети и транспортных планировочных линий:
* Обеспечение нормального функционирования главных магистральных направлений и обеспечение доступа к внешним автомобильным дорогам;
* Обеспечение эффективного функционирования транспортных узловых улиц в местах пересечения железнодорожной линии;
* Развитие жилищного строительства в наиболее подходящих для этого зонах и участках (Партизанский, Краснознаменный, Юго-Восточный, Юго-Западный, Центральный, Заречный районы, а также района Аэропорт);
* Обеспечение дальнейшего развития инженерно-технической инфраструктуры промышленной зоны;
* Развитие социально-производственной инфраструктуры системы санитарной очистки и уборки территории городского округа Спасск-Дальний;
* Разработка и реализация работ по организации, сбору, удалению и обезвреживанию муниципальных отходов и уборке городских территорий.
* Организация эффективной системы водоснабжения населений, предприятий городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района качественной питьевой и технической водой, создание эффективной системы защиты территории от паводковых вод.

**Сценарий развития социально-экономического комплекса городского округа для достижения большей сбалансированности и взаимосвязанности всех звеньев городского хозяйства.**

Указанные выше задачи в различных соотношениях могут быть решены посредством реализации двух прогнозных (сценарных) вариантов развития.

Первый вариант – умеренный. Предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов.

В рамках первого варианта можно прогнозировать, что трансформация экономики будет происходить частично, затронет в основном уже имеющиеся отрасли промышленности. Изменения коснутся в основном отрасли производства строительных материалов, а также - расширения существующих мощностей пищевой промышленности.

Второй вариант ориентирован исключительно на трансформационный путь развития. Основывается на повышении конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности городского округа.

Реализация этого сценария требует активного развития торгово-экономического и политического сотрудничества территории в рамках межмуниципальных, межкраевых, межрегиональных и международных муниципальных связей.

В рамках трансформационного сценария предлагается в наибольшей степени развивать на новой технологической основе производство строительных материалов. Необходимо обновить ассортимент продукции, провести мероприятия по экологической санации предприятий и технологий. При прогнозах роста строительной отрасли Приморского края и развития его транспортно-логистического потенциала отрасль строительных материалов имеет набольшие перспективы роста, при условии производства продукции, отвечающей современным требованиям и правилам строительства.

Вторым приоритетом предлагается определить внедрение инноваций в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности. С приращением новых земельных ресурсов у округа появится возможность их использования в новом качестве – для развития крупных хозяйственных производств свежих овощей и плодово-ягодной продукции, чему способствует благоприятный климат в данном районе.

Третьим приоритетом в рамках трансформационного сценария станет усиление транспортно-транзитных функций территории.

В связи с тем, что территорию городского округа Спасск-Дальний и Спасского района предлагается в первую очередь ориентировать на развитие промышленности строительных материалов и машиностроения, необходимо создать в городе комфортную структуру ведения бизнеса и делового сопровождения.

В рамках этого направления целесообразно использовать потенциал малого и среднего предпринимательства. Одновременно с этим потребуется разветвленная сеть мероприятий по привлечению инвестиций, развитие международного и внутрироссийского сотрудничества. Для этих целей необходимо сформировать план развития имиджа города как привлекательной для инвесторов территории.

Развитие туризма не внесет ключевого вклада в развитие экономики города и района. Однако туристическая отрасль и сопутствующее ей развитие торговли и сетей общественного обслуживания и транспорта может приносить до 3,0% доходов в муниципальный бюджет.

В связи с этим потребуется провести комплекс мероприятий, который будет затрагивать различные сферы городского и районного хозяйства:

- подписание межмуниципального соглашения в сфере развития туризма;

**-** объединение в интегрированный комплекс всех основных мемориальных, историко-культурных, природных и прочих объектов показа, возможность использования старых площадей заводов как музейных комплексов;

- формирование туристских программ и маршрутов (организация совместных туристских программ, в том числе международных;

- создание благоприятного инвестиционного климата для сферы туризма (в том числе использование механизма государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, оказание содействия инвесторам в использовании объектов недвижимости);

- создание современной инфраструктуры обслуживания прибывающих туристов (расширение спектра и повышение качественного уровня туристских и сопутствующих услуг, развитие творческих видов деятельности, увеличение разнообразия туристических услуг и мероприятий, улучшение их качества);

- содействие целевой подготовки и повышению профессионального уровня кадров, обеспечивающих индустрию гостеприимства;

**-** развитие транспортного сообщения для нужд туризма (введение пассажирских авиаперевозок, для увеличения потока туристов из краевого центра, в том числе для больших групп туристов из иностранных государств).

Наряду с преобразованиями в экономической сфере потребуются меры сбалансированного развития социального сектора, обеспечивающих сохранение и приток квалифицированных кадров, обеспечение развития сети муниципальных медицинских, образовательных и социальных учреждений, согласно потребностям, определенным Генеральным планом.

Трансформационный сценарий предполагает активное взаимодействие трех групп городского населения: городского сообщества, бизнес сектора и органов власти.

В ходе преобразования городской округ Спасск-Дальний не должен стремиться занять место краевого центра – целесообразно сохранить черты провинциальной жизни, которая является синонимом спокойствия и стабильности уклада жизни, потребность в которых возрастает среди населения.

Трансформационный сценарий предусматривает меры обеспечения стабильности условий для работы крупного, среднего и малого бизнеса. На предприятиях работают грамотные, высококвалифицированные сотрудники, как коренные жители, так и приехавшие и вернувшиеся в город, привлеченные возможностью самореализации, выпускники ВУЗов.

Местное самоуправление использует самые передовые управленческие технологии, эффективно решает самый широкий круг задач.

Реализация данного сценария приведет к значительным успехам, по экономическим и социальным показателям город займет одно из лидирующих положений среди других городов Приморского края.

Однако данный вариант развития требует значительных инвестиций и трудозатрат.

# iii. [Программа мероприятий в рамках основных направлений](#_Toc310443013) социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний

## 3.1. Инвестиционные проекты в составе Программы

Программа мероприятий социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период с 2012г. по 2020г. представляет собой совокупность инвестиционных проектов развития ключевых хозяйствующих субъектов округа и мероприятий муниципальных целевых программ, в том числе, подлежащих включению в состав соответствующей Государственной программы Приморского края. Градация инвестиционных проектов, в рамках реализации обозначенных в п.2 блоков концептуальных базовых задач социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, целесообразна по следующим направлениям:

**Блок № 1 - Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации,** включает в себя:

**1.** [Инвестиционные проекты в рамках направления *«*[*Модернизация базовых предприятий экономики*](#_Toc310443010) *городского округа»*](#_Toc310443014);

2. Инвестиционные проекты в рамках направления *«Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа (Развитие конкурентной среды и предпринимательской инфраструктуры)».*

**Блок № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения,** включает в себя:

1. [Инвестиционные проекты в рамках направления *«*[*Улучшение качества жизни населения городского округа*](#_Toc310443012) *(развитие социальной инфраструктуры)»*](#_Toc310443023), в том числе:

* [программы содействия занятости населения](#_Toc310443027)
* программы развития и сетезации социальных учреждений

**Блок № 3 - Задачи управления хозяйством городского округа,** включает в себя:

* 1. Инвестиционные проекты в рамках направления *"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства".*

## Блок №1 - Задачи, выполнение которыхобеспечит переход к этапу трансформации

**Модернизация базовых предприятий экономики городского округа**

Инвестиционный проект №1. «строительство цеха по изготовлению крупногабаритных металлических изделий ООО «Спасский механический завод»»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта*: Строительство цеха по изготовлению крупногабаритных металлических изделий ООО «Спасский механический завод».

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* обрабатывающие производства

*4.Цель реализации инвестиционного проекта:*Увеличение производственной мощности, расширение номенклатуры выпускаемой продукции для обеспечения строительства крупномасштабных объектов (в том числе - объектам государственных программ), для строительства коммерческой недвижимости. В рамках реализации проекта планируется осуществление следующих работ:

- свайные работы (фундамент), укрепление грунта;

- возведение железобетонного каркаса на существующих инженерных сетях;

- установка сэндвич-панелей;

- приобретение оборудования;

- монтаж, пусконаладочные работы;

- приобретение оборотных средств.

*5*. *Участники инвестиционного проекта:*ООО «Спасский механический завод»

*6*. *Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2020г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 50,0 млн. руб. за счет средств кредитных учреждений.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанка (ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»), средств Государственной программы Приморского края «Развитие промышленности и транспортного комплекса в Приморском крае».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:*

**Таблица 25 – Структура инвестиционных затрат в рамках объектов проекта**

| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Стоимость (млн. руб.)** | **в т.ч. НДС** | **Сроки проведения** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата начала** | **Дата оконч.** |
| 1 | Выполнение основных этапов СМР | 28 | 5,04 | 2012 | 2020 |
| 1.1 | Свайные работы (фундамент). Укрепление грунта | 18 | 5,4 | 2012 | 2013 |
| 1.2 | Возведение железобетонного каркаса на существующих инженерных сетях. | 8 | 1,44 | уточняется | 2020 |
| 1.3 | Установка сендвич-панелей. | 2 | 0,36 | -\*- | 2020 |
| 2 | Оплата основных позиций по оборудованию | 9 | 1,62 | -\*- | 2020 |
| 2.1 | Ножницы гильотинные | 2 | 0,36 | -\*- | 2020 |
| 2.1 | Мостовой кран | 5 | 0,9 | -\*- | 2020 |
| 2.2 | Установка для плазменной резки металла | 2 | 0,36 | -\*- | 2020 |
| 3 | Монтаж оборудования: | 2 | 0,36 | -\*- | 2020 |
| 3.1 | Ножницы гильотинные | 0,1 | 0,018 | -\*- | 2020 |
| 3.2 | Мостовой кран | 1,7 | 0,306 | -\*- | 2020 |
| 3.3 | Установка для плазменной резки металла | 0,2 | 0,036 | -\*- | 2020 |
| 4 | Пусконаладочные работы | 1 | 0,18 | -\*- | 2020 |
| 5 | Приобретение оборотных средств | 10 | 1,8 | -\*- | 2020 |
| 6 | Обучение персонала | - | - | - | - |

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта лет – 7 лет[[2]](#footnote-3);

- IRR (внутренняя норма доходности) – 18,8%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – 270,9 млн.руб.;

- ставка дисконтирования – 15,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 73,8 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* инвестиционная стадия.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* уточняется.

**Таблица 26 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство цеха по изготовлению крупногабаритных металлических изделий ООО «Спасский механический завод» | 50,0 | 2012-2020 | 40 | 1,9 |

Инвестиционный проект №2. «Модернизация производства ООО «Спасский механический завод» для выпуска сельскохозяйственной техники по франшизе (эквивалент «[Кировец](http://www.raise.ru/marks/kirovets/agricultural-equipment/)», «[John Deere](http://www.raise.ru/marks/john-deere/agricultural-equipment/)», «[Claas](http://www.raise.ru/marks/claas/agricultural-equipment/)», «[BT](http://www.raise.ru/marks/bt/agricultural-equipment/)», «[Berco](http://www.raise.ru/marks/berco/agricultural-equipment/)», компаний группы Japan Farm Machinery Manufactures Association)»

* 1. *. Полное наименование инвестиционного проекта*: Модернизация производства ООО «СМЗ» для выпуска сельскохозяйственной техники по франшизе (эквивалент «[Кировец](http://www.raise.ru/marks/kirovets/agricultural-equipment/)», «[John Deere](http://www.raise.ru/marks/john-deere/agricultural-equipment/)», «[Claas](http://www.raise.ru/marks/claas/agricultural-equipment/)», «[BT](http://www.raise.ru/marks/bt/agricultural-equipment/)», «[Berco](http://www.raise.ru/marks/berco/agricultural-equipment/)», компаний группы Japan Farm Machinery Manufactures Association).

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* обрабатывающие производства.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* Предоставление на рынок высокотехнологичной и многопрофильной сельскохозяйственной техники по франшизе (эквивалент «[Кировец](http://www.raise.ru/marks/kirovets/agricultural-equipment/)», «[John Deere](http://www.raise.ru/marks/john-deere/agricultural-equipment/)», «[Claas](http://www.raise.ru/marks/claas/agricultural-equipment/)», «[BT](http://www.raise.ru/marks/bt/agricultural-equipment/)», «[Berco](http://www.raise.ru/marks/berco/agricultural-equipment/)», компаний группы Japan Farm Machinery Manufactures Association) в рамках последующего создания условий для активизации сельскохозяйственного производства различными хозяйствующими субъектами соседних к городскому округу Спасск-Дальний муниципальных образований, расширения возможностей получения государственной поддержки сельскохозяйственным производствам.

*5*. *Участники инвестиционного проекта:* Уточняются.

*6*. *Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2020г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 60,0 млн.руб., в том числе: 6,0 млн.руб. – собственные средства участников проекта, 6,0 млн.руб. – средства кредитных учреждений; 0,6 млн. руб. – средства местного бюджета, 5,4 млн. руб. – средства бюджета Приморского края; 42,0 млн. руб. – средства федерального бюджета.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанка (ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»), средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 гг.», средств Государственной программы Приморского края «Развитие промышленности и транспортного комплекса в Приморском крае».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 7 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 29,3%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – 1,2 млн.руб. в ценах 2012г.;

- ставка дисконтирования – 15,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 62,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 27 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация производства ООО «СМЗ» для выпуска сельскохозяйственной техники по франшизе (эквивалент «[Кировец](http://www.raise.ru/marks/kirovets/agricultural-equipment/)», «[John Deere](http://www.raise.ru/marks/john-deere/agricultural-equipment/)», «[Claas](http://www.raise.ru/marks/claas/agricultural-equipment/)», «[BT](http://www.raise.ru/marks/bt/agricultural-equipment/)», «[Berco](http://www.raise.ru/marks/berco/agricultural-equipment/)», компаний группы Japan Farm Machinery Manufactures Association) | 60,0 | 2020 | 100 | 3,1 |

Инвестиционный проект №3. «производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «спасский комбинат асбестоцементных изделий»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта*: «Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (ОАО «СКАЦИ»).

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* обрабатывающие производства.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* Расширение ассортимента производимых строительных материалов за счет реализации двух подпроектов:

* организации производства бетонных строительных блоков;
* организации производства строительных материалов на основе померпесчаных составов.

*5*. *Участники инвестиционного проекта:* ОАО «СКАЦИ».

*6*. *Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2013-2020г.

*7.Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 8,0 млн.руб. за счет средств кредитных учреждений.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанка (ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»), средств Государственной программы Приморского края «Развитие промышленности и транспортного комплекса в Приморском крае».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* в рамках проекта предполагаетсяприобретение следующих видов активов:

* В части организации производства бетонных строительных блоков планируется приобретение оборудования по производству бетонных строительных блоков:

1. Линия МАСТЕК-Эстакада;

2. Грузоподъемный механизм (грузоподъемность 2 тонны).

* В части организации производства строительных материалов на основе померпесчаных составов планируется приобретение следующих видов активов:

1. мойки (полимеров);

2. агрегата подготовки песка (сушильно-сеятельный);

3. измельчителя – роторного, радиального и (или) установка гранулирования полимера;

4. смесителя (экструдера);

5. пресса горячего прессования усилием 100т;

6. загрузчика ЗГВ-500;

7. бункера для хранения песка;

8. бункера для хранения вторичного полиэтилена.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – в пределах 1 года[[3]](#footnote-4);

- IRR (внутренняя норма доходности) – 32,4%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– 0,76 млн.руб. в ценах 2012г.;

- ставка дисконтирования – подлежит изменению;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 24,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:*

**Таблица 28 – Состав основных работ в рамках реализации проекта**

| **№** | **Наименование**  **мероприятия** | **Стоимость**  **(млн. руб.)** | **в т.ч.**  **НДС** | **Сроки проведения** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата начала** | **Дата окончания** |
| 1 | Выполнение основных этапов СМР |  |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж оборудования | 8,0 | 1,2 | 01 октября 2013г. | 31 декабря 2013г. |
| 1.2 | Пусконаладочные работы |  |  | 01 марта 2014г. | 01 апреля 2014г. |
| 1.3 | Приобретение оборотных средств |  |  | 01 августа 2013г. |  |
| 1.4 | Обучение персонала |  |  | 01 января 2013г. | 01 марта 2013г. |
| 1.5 | Начало производства | - | - | 01 апреля 2014г. | - |
| 1.6 | Выход на проектную мощность | - | - | 01 мая 2014г. |  |

**Таблица 29 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «СКАЦИ» | 8,0 | 2013-2020 | 15 | 0,5 |

**Таблица 30 - Сводные показатели проектов данного направления**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство цеха по изготовлению крупногабаритных металлических изделий ООО «Спасский механический завод» | 50,0 | 2020 | 40 | 1,9 |
| 2. | Модернизация производства ООО «Спасский механический завод» для выпуска сельскохозяйственной техники по франшизе (эквивалент «[Кировец](http://www.raise.ru/marks/kirovets/agricultural-equipment/)», «[John Deere](http://www.raise.ru/marks/john-deere/agricultural-equipment/)», «[Claas](http://www.raise.ru/marks/claas/agricultural-equipment/)», «[BT](http://www.raise.ru/marks/bt/agricultural-equipment/)», «[Berco](http://www.raise.ru/marks/berco/agricultural-equipment/)», компаний группы Japan Farm Machinery Manufactures Association) | 60,0 | 2020 | 100 | 3,1 |
| 3. | Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «СКАЦИ» | 8,0 | 2013-2020 | 15 | 0,5 |
|  | **Итого** | **118,0** |  | **155** | **5,5** |

**Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа (Развитие конкурентной среды и предпринимательской инфраструктуры)**

Инвестиционный проект №4. «создание инновационных промышленных зон производства строительных материалов «нового образца»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта*: Создание инновационных промышленных зон производства строительных материалов «нового образца».

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* обрабатывающие производства.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* Предоставление на рынок инновационного строительного материала – газобетона, плотностью 500кг/м3, шириной 400 мм, 85% пористости, что позволит активизировать добычу природных ресурсов городского округа (известняк, кварц, песок) и выпуск цемента – необходимых для производства газобетона, но также – увеличить скорость и улучшить качество жилищного строительства в городском округе.

*5*.*Участники инвестиционного проекта:* субъекты малого предпринимательства, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6*. *Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2020г.

*7.Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 35,0 млн.руб., в том числе: 0,35 млн.руб. – собственные средства участников проекта, 0,35 млн. руб. – средства местного бюджета, 9,8 млн. руб. – средства бюджета Приморского края; 24,5 млн. руб. – средства федерального бюджета.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* предусмотрена реализация проекта за счет собственных средств инициаторов проекта, за счет средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанка (ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»), средств Государственной программы Приморского края «Развитие промышленности и транспортного комплекса в Приморском крае».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 5,5 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 28,7%;- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– 3,3 млн.руб. в ценах 2012г.;

- ставка дисконтирования – 15,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 56,6 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 31 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание инновационных промышленных зон производства строительных материалов «нового образца» | 35,0 | 2020 | 90 | 2,8 |

Инвестиционный проект №5 «создание многофункционального комплекса переработки сельскохозяйственной продукции»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:*Создание многофункционального центра по переработке сельскохозяйственной продукции в городском округе Спасск-Дальний.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* обрабатывающие производства.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:*Формирование инфраструктуры устойчивого обеспечения потребностей расширяющегося внутреннего рынка Владивостокской агломерации разнообразной продукцией сельскохозяйственного производства, обеспечение потребительских предпочтений потоков въездных и транзитных туристов. Предполагается реализация проекта в рамках следующих направлений:

* создание мини-заводов по переработке молока;
* создание мини-заводов по переработке мяса;
* создание мини-заводов по переработке плодоовощной продукции;
* создание мини-заводов по переработке дикорастущих растений.

*5.Участники инвестиционного проекта:* субъекты малого предпринимательства, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6.Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2020г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 15,0 млн.руб., в том числе: 1,5 млн. руб. – собственные средства инициатора проекта, 1,5 млн. руб. – заемные средства кредитных учреждений; 0,3 млн. руб. – средства местного бюджета, 1,2 млн. руб. – средства бюджета Приморского края; 10,5 млн. руб. – средства федерального бюджета.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* предусмотрена реализация проекта за счет частных инвестиций и средств бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ (в рамках Государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства по Программе Минэкономразвития России по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; КП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»; МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск - Дальний» на 2017-2019 гг.).

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 3,5 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 28,6%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– 2,4 млн.руб. в ценах 2012г.;

- ставка дисконтирования – 15,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 31,5 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 28 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание многофункционального центра по переработке сельскохозяйственной продукции в городском округе Спасск-Дальний | 15,0 | 2020 | 60 | 1,9 |

Инвестиционный проект №6. «создание сети диверсифицированных малых пищевых производств»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта*: Создание сети диверсифицированных малых пищевых производств.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* обрабатывающие производства.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:*Формирование инфраструктуры устойчивого обеспечения потребительских предпочтений въездных и транзитных туристских потоков, населения городского округа Спасск-Дальний разнообразными продуктами питания разной степени готовности. Особый акцент в данном проекте следует сделать на создании специализированной подсети «Домашняя еда», предлагающей на рынок, в том числе, сельскохозяйственную продукцию «домашнего» приготовления: творог, сливки, сметана, сливочное масло и т.д. в рамках реализации проекта предполагается создание следующих направлений:создание мини-сети по производству и розничной торговле продуктами питания высокой степени готовности (хлебобулочное, кондитерское, молочное, мясное производства, производство напитков);

* создание мини-сети по производству и розничной торговле продуктами питания неполной степени готовности (хлебобулочное, кондитерское, молочное, мясное производства);
* создание специализированной мини-сети по доведению до необходимой степени готовности и розничной торговле продуктами питания «домашнего» приготовления.

*5.Участники инвестиционного проекта:* субъекты малого предпринимательства, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2020г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 10,0 млн.руб., в том числе: 1,0 млн. руб. – собственные средства инициатора проекта, 1,0 млн. руб. – заемные средства кредитных учреждений; 0,2 млн. руб. – средства местного бюджета, 1,8 млн. руб. – средства бюджета Приморского края; 6,0 млн. руб. – средства федерального бюджета.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* предусмотрена реализация проекта за счет частных инвестиций и средств бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ (в рамках Государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства по Программе Минэкономразвития России по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; КП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»; МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск - Дальний» на 2017-2019 гг.).

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 2,5 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 28,7%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – 2,8 млн.руб. в ценах 2012г.;

- ставка дисконтирования – 15,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 25,04 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 29 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание сети диверсифицированных малых пищевых производств | 10,0 | 2020 | 45 | 1,4 |

Инвестиционный проект №7. «создание мультимодального логистического центра-узла Транссиба»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта*: Создание мультимодального логистического узла-центра Транссиба.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* транспорт;сервисная специализация.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:*Формирование ядратранспортно-логистической системы перевозки (перевалки) грузов в северо-западных территориях Приморского края. В рамках проекта предполагается:

* создание блока приемки, разгрузки и складирования поступающих грузов железнодорожным и автомобильным транспортом; распределения, погрузки и отправки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом;
* создание блока упаковки, пакетирования и хранения грузов, транспортно-экспедиционного обслуживания и контроля движения груза;
* создание блока мониторинга рынка грузоперевозок и планирования транспортной работы;
* создание блока инфраструктуры центра (проживание в гостинице, питание, бытовое и информационное обслуживание; организация отдыха и досуга, предоставление услуг стоянки, охраны, технического обслуживания транспорта).

*5.Участники инвестиционного проекта:* субъекты среднего предпринимательства, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2016-2020г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 100,0 млн.руб., в том числе: 10,0 млн. руб. – собственные средства инициатора проекта, 45,0 млн. руб. – заемные средства кредитных учреждений; 45,0 млн. руб. –средства федерального бюджета.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанка (ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»), средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016гг.», средств Государственной программы Приморского края «Развитие промышленности и транспортного комплекса в Приморском крае».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 7,0 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 29,6%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – 15,6 млн.руб. в ценах 2012г.;

- ставка дисконтирования – 15,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 109,6 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 30 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание мультимодального логистического узла-центра Транссиба | 100,0 | 2016-2020 | 350 | 10,9 |

Инвестиционный проект №8. «строительство мини-завода скоростного домостроения»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта*: Строительство мини-завода скоростного домостроения.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* производство строительных материалов.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:*Формирование инфраструктуры ускоренного введения в эксплуатацию индивидуальных и серийных жилых домов на основе газобетона и через применение инновационных строительных технологий.

*5.Участники инвестиционного проекта:* субъекты среднего предпринимательства, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6*. *Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2020г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 40,0 млн.руб., из которых 6,4 млн.рублей – средства бюджета городского округа; 6,4 млн. руб. –средства бюджета Приморского края, 27,2 млн. руб. – средства федерального бюджета.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* предусмотрена реализация проекта за счет частных инвестиций и средств бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ (в рамках Государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства по Программе Минэкономразвития России по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; КП«Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 гг.»; МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск - Дальний» на 2017-2019гг.; Государственной программы Приморского края «Обеспечение качественным жильем населения Приморского края, стимулирование и развитие жилищного строительства в Приморском крае»).

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 5,5 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 28,5%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– 1,6 млн.руб. в ценах 2012г.;

- ставка дисконтирования – 15,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 30,4 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 31 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство мини-завода скоростного домостроения | 40,0 | 2020 | 50 | 1,6 |

Инвестиционный проект №9. «создание межмуниципального центра развития предпринимательства»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта*: Создание межмуниципального центра развития предпринимательства.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* предоставление прочих услуг; консультационные услуги.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:*создание условий для активизации предпринимательской среды городского округа, Спасского, Черниговского, Чугуевского муниципальных районов посредством предоставления комплексных информационно-консалтинговых услуг, методического сопровождения бизнеса, повышение квалификации субъектов малого предпринимательства и др.

*5.Участники инвестиционного проекта:* Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6*. *Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2020г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 5,0 млн.руб., из которых 0,8 млн.рублей – бюджета городского округа Спасск-Дальний; 0,8 млн. руб. – средства бюджета Приморского края, 3,4 млн. руб. – средства федерального бюджета.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* предусмотрена реализация проекта за счет частных инвестиций и средств бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ (в рамках Государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства по Программе Минэкономразвития России по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; КП«Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»; МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2017-2019 гг.).

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 27,5 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 13,5%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – 1,6 млн.руб. в ценах 2012г.;

- ставка дисконтирования – 15,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 8,4 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 32 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание межмуниципального центра развития предпринимательства | 5,0 | 2020 | 20 | 0,6 |

Инвестиционный проект №10. «формирование туристского кластера на территории городского округа спасск-дальний»

*1.Наименование инвестиционного проекта*:Формирование туристского кластера на территории городского округа Спасск-Дальний.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний, район малоэтажной блокированной жилой застройки в северо-восточной части города, в районе ул. Приморская (10,0 га).

*3. Отраслевая принадлежность:* предоставление прочих услуг; туризм.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:*Формирование уникального туристского комплекса на основе базовых конкурентных преимуществ городского округа Спасск-Дальний - климата и артезианской воды – с учетом потребностей целевого сегмента – семей, проживающих на территории Владивостокской агломерации. Реализация проекта предполагается в рамках следующих направлений:

1. Формирование базовой сети агротуризма - строительство 20 мини-агроусадеб, сочетающих традиционную стилистику российской избы и современного комфорта проживания на территории района малоэтажной блокированной жилой застройки в северо-восточной части города, в районе ул. Приморская (площадью не более 0,5 га). Планируемая стоимость данного направления составляет 6,0 млн. рублей;
2. Формирование инфраструктуры релакс-спа-туризма как комплекса процедур, направленных на восстановление здоровья, расслабление, омоложение организма на основе водных ресурсов Спасского артезианского бассейна и множество других, не менее полезных для здоровья. В рамках данного направления предполагается строительство 3 спа-мини-центров, предлагающих услуги лечебных ванн, массажа, лечебных обертываний (в том числе, на основе производных молока) с усилением лечебного эффекта за счет проведения процедур на открытом воздухе. Планируемая стоимость данного направления составляет 4,5 млн. рублей;
3. Активизация экологического туризма через разработку туристских маршрутов и программ в районе оз.Ханка, Спасской пещеры. Планируемая стоимость данного направления составляет 0,5 млн. рублей;
4. Формирование инфраструктуры детского развлекательного туризма через создание позиционных объектов (аквапарк, роллер-велодром), повышение внимания к имеющимся объектам культурного наследия и туристского показа (музеи, исторические и археологические памятники). Планируемая стоимость данного направления оставляет 5,0 млн. рублей.

*5*. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация городского округа Спасск-Дальний, субъекты малого предпринимательства.

*6*. *Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2020г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 16,0 млн.руб., из которых 2,6 млн.рублей – средства бюджета городского округа Спасск-Дальний; 2,6 млн. руб. –средства бюджета Приморского края, 10,8 млн. руб. – средства федерального бюджета.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* предусмотрена реализация проекта за счет частных инвестиций и средств бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ (в рамках Программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 гг.)"; КЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае» на 2011-2016 гг.», МЦП «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2011-2016 гг.», в рамках Государственной программы «Развитие международного сотрудничества и туризма в Приморском крае»).

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 4,5 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 33,5%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– 3,4 млн.руб. в ценах 2012г.;

- ставка дисконтирования – 15,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 38,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 33 - Сводные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование туристского кластера на территории городского округа Спасск-Дальний | 16,0 | 2020 | 70 | 2,2 |
|  | **Итого** | **16,0** |  | **70** | **2,2** |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10/1 «СОЗДАНИЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ OSB ПЛИТ»

*1.* *Наименование инвестиционного проекта:* Создание завода по производству OSB плит.

*2.* *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск – Дальний, ул. 3-я Загородная, 17.

*3. Отраслевая принадлежность:* обработка древесины и производство изделий из дерева.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* Предоставление на рынок строительных материалов принципиально нового продукта - OSB плит, снижение себестоимости и улучшение качества жилищного строительства в городском округе.

*5. Участники инвестиционного проекта:* ООО «ДНС Лес».

*6. Сроки реализации инвестиционного проекта:*2016 – 2018 г.г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 178,5 млн. руб. за счет собственных средств предприятия.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств Фонда развития моногородов, преференций резидента свободного порта Владивосток.

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* в рамках проекта предполагается приобретение следующих видов активов:

*Технологическое оборудование:*

1. окорочный станок (2 шт.)

2.  стружечный станок

3.  бункеры сырой и сухой стружки (4 шт.)

4.  сушильные барабаны (2 шт.)

5.  сито

6.  осмолители внешнего и внутреннего слоя

7.  формирующая машина

8.  предпресс

9.  диагональная пила

11. Весы

12. вагрузочная и разгрузочная этажерки

13.  горячий пресс

14. линия обрезки (продольная, поперечная)

15. подъемник

*Вспомогательное оборудование:*

*Заточной участок*

1.  заточные станки (3 шт.)

2.  стол для сборки ножей

*Участок приготовления клея*

3.  реактор для приготовления карбамид-формальдегидной смолы

4.  реактор для приготовления фенол-формальдегидной (или меламин-карбамид-формальдегидной) смолы

5.   конденсатор (2 шт.)

6.   мерник формалина

7.   мерник фенола (меламина)

8.   мерник мочевины

9.   мерник катализатора (2 шт.)

10. вакуум-насос

11. емкости для хранения готового клея (4 шт.)

12. смеситель (приготовление клея из сухих компонентов)

13. насосы.

14 электро- (возможно ручная) таль г/п 2т.

*«Котельная»*

1.  автоматический склад

2.  теплогенератор (сушильные барабаны) – 2шт.

3.  термомасляный котел (пресс)

4.   водяной котел (ГТО, отопление)

5.   рубительная машина.

*Ремонтно-механический участок*

1.  токарно-винторезный станок (типа 1К62)

2.  универсально-фрезерный станок (возможно что-то типа 6Р80)

3.  радиально-сверлильный станок (2Н125)

4.  сварочный пост

5.  точильно-шлифовальный станок

6.  ручной пресс

7. верстаки для слесарей, электриков и т.п. (3-4 шт.)

*Участок ГТО*

1. гидроманипулятор (типа **ОМТЛ-70-04С)**

*Лаборатория*

1.  универсальная машина для физ.мех. испытаний.;

2.  оборудование для определение содержания свободного формальдегида (перфораторным способом);

3.  pH-метр;

4.  измеритель влажности.

*Зона таможенного контроля*

1. весы автомобильные до 20 т.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 7,2 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 17,7%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – 78,9 млн.руб.;

- ставка дисконтирования – 10,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 293,9 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* инвестиционная.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | |
| Дата начала | Дата окончания |
| Подбор и приобретение земельного участка | март 2016 | сентябрь 2016 |
| Выбор поставщика оборудования и подписание договора поставки | март 2016 | январь 2017 |
| Получение всех необходимых разрешений на строительство и эксплуатацию | сентябрь 2016 | март 2017 |
| Строительство и реконструкция зданий и сооружений | декабрь 2016 | июль 2017 |
| Поставка оборудования | апрель 2017 | октябрь 2017 |
| Пусконаладочные работы | октябрь 2017 | декабрь 2017 |
| Выпуск продукции | январь 2018 |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10/2 «ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОВ»

*1.* *Наименование инвестиционного проекта:* Производство упаковки из легких металлов.

*2.* *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск – Дальний, ул. Краснознаменная, 50.

*3. Отраслевая принадлежность:* металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* организация производства тарной продукции для удовлетворения спроса предприятий пищевой обрабатывающей промышленности ДВФО в жестяной банке различного типа.

*5. Участники инвестиционного проекта:* ООО «Приморский тарный комбинат».

*6. Сроки реализации инвестиционного проекта:*2016 – 2017 г.г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 32,3 млн. руб. за счет собственных средств предприятия и заемных средств.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* преференции резидента свободного порта Владивосток.

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* в рамках проекта предполагается приобретение следующих видов активов:

- линию автоматическую жестянобаночную;

- линию прессовую;

- линию баночную;

- пресс автоматический.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 2,1 года;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 125,3%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – 110,5 млн.руб.;

- ставка дисконтирования – 2,6%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 161,5 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* инвестиционная стадия.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:*

- приобретение и монтаж линии автоматической жестянобаночной; линии прессовой; линии баночной; пресса автоматического – май - ноябрь 2016г.;

- покупка земельного участка и недвижимости январь – май 2017г.

- производство продукции – декабрь 2017г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10/3 «КОМПЛЕКС ПЕКАРНИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

*1.* *Наименование инвестиционного проекта:* Комплекс пекарни по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.

*2.* *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск – Дальний, ул. Борисова, 10/5.

*3. Отраслевая принадлежность:* производство хлеба и мучных кондитерских изделий.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* организация производства высококачественной хлебобулочной и кондитерской продукции широкого ассортимента, на современном высокотехнологичном оборудовании, что позволит выпускать продукцию высокого качества по приемлемой цене.

*5. Участники инвестиционного проекта:* ООО «Пекарь».

*6. Сроки реализации инвестиционного проекта:*2016 – 2017 г.г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 26,7 млн. руб. за счет собственных средств предприятия.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* не требуется.

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* в рамках проекта предполагается приобретение следующих видов активов - оборудования:

- машина для просеивания муки МПМ 800М;

- тестомесильная машина серии MAG R мод. MAG R 120;

- подъемник-опрокидыватель дежи тестомесильной машины серии RSE мод. RSE 2000;

- SSO685C.B0 машина для раскатки и нарезки теста Automat 2000 Cutomat в комплекте;

- машина тестоделительная серии GD, мод. GD;

- машина тестоокруглительная серии "MAKIZ" мод."ТО1";

- тестозакаточная машина “Disval” серия “FP” мод. FP600;

- расстойный шкаф серии “MAKIZ”мод. 600х800 4/2;

- печь хлебопекарная электрическая торговая марка REVENT, мод. 725;

- машина хлеборезательная серия DURO мод. Duro 450M;

- термоусадочный аппарат SmipackSL55;

- отсадочная машина «Mimac» серии “EURODROP” мод. “EURODROP TF 600”;

- миксер серии MAKIZ мод. 60L;

- термокамера УК-3/А и другое.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 5,4 года;

- IRR (внутренняя норма доходности) – уточняется;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – уточняется;

- ставка дисконтирования – уточняется;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – уточняется.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:*

- реконструкция здания - апрель 2017 г.;

- установка линии, шефмонтаж, пуско-наладка, пробная выпечка - август 2017г.;

- выпуск продукции - сентябрь 2017г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10/4 «ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»

*1.* *Наименование инвестиционного проекта:* Производство сельскохозяйственной продукции.

*2.* *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск – Дальний

*3. Отраслевая принадлежность:* сельское хозяйство

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* создание на территории городского округа производства по сборке сельскохозяйственной техники и по переработке сельхозпродукции.

*5. Участники инвестиционного проекта:* ООО «Восточные поля».

*6. Сроки реализации инвестиционного проекта:*2017-2018г.г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 50,0 млн. руб. за счет собственных средств предприятия и заемных средств.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* преференции резидента свободного порта Владивосток.

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 3,8 года;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 35,08 %;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – 50,5 млн. руб.;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 117,6 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* уточняется.

**Таблица 34 - Сводная информация о проектах данного направления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  проекта | Общий  объем  инвестиций,  млн. руб. | Срок  реализации  проекта | Кол-во  новых  рабочих мест, чел | Дополнительные  поступления  в бюджет МО,  млн. руб. |
| 1 | Создание инновационных промышленных зон производства строительных материалов «нового образца» | 35,0 | 2020 | 90 | 2,8 |
| 22 | Создание многофункционального центра по переработке сельскохозяйственной продукции в городском округе Спасск – Дальний | 15,0 | 2020 | 60 | 1,9 |
| 33 | Создание сети диверсифицированных малых пищевых производств | 10,0 | 2020 | 45 | 1,4 |
| 44 | Создание мультимодального логистического узла-центра Транссиба | 100,0 | 2020 | 350 | 10,9 |
| 55 | Строительство мини-завода скоростного домостроения | 40,0 | 2020 | 50 | 1,6 |
| 66 | Создание межмуниципального центра развития предпринимательства | 5,0 | 2020 | 20 | 0,6 |
| 77 | Формирование туристского кластера на территории городского округа Спасск - Дальний | 16,0 | 2020 | 70 | 2,2 |
| 8 | Создание завода по производству OSB плит | 178,5 | 2016-2018 | 36 | 3,2 |
| 9 | Производство упаковки из легких металлов. | 32,3 | 2016-2017 | 90 | 0,02 |
| 10 | Комплекс пекарни по производству хлебобулочных и кондитерских изделий | 26,7 | 2016-2017 | 18 | уточняются |
| 11 | Производство сельскохозяйственной продукции» | 50,0 | 2017-2018 | 56 | уточняются |
|  | **Итого** | **508,5** |  | **885** | **24,62** |

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ,**

**ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЛОКА №1 «ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИТ ПЕРЕХОД К ЭТАПУ ТРАНСФОРМАЦИИ»**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство цеха по изготовлению крупногабаритных металлических изделий ООО «Спасский механический завод» | 50,0 | 2020 | 40 | 1,9 |
| 2 | Модернизация производства ООО «Спасский механический завод» для выпуска сельскохозяйственной техники по франшизе (эквивалент «[Кировец](http://www.raise.ru/marks/kirovets/agricultural-equipment/)», «[John Deere](http://www.raise.ru/marks/john-deere/agricultural-equipment/)», «[Claas](http://www.raise.ru/marks/claas/agricultural-equipment/)», «[BT](http://www.raise.ru/marks/bt/agricultural-equipment/)», «[Berco](http://www.raise.ru/marks/berco/agricultural-equipment/)», компаний группы Japan Farm Machinery Manufactures Association) | 60,0 | 2020 | 100 | 3,1 |
| 3 | Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «СКАЦИ» | 8,0 | 2013-2020 | 15 | 0,5 |
| 4 | Создание инновационных промышленных зон производства строительных материалов «нового образца» | 35,0 | 2020 | 90 | 2,8 |
| 55 | Создание многофункционального центра по переработке сельскохозяйственной продукции в городском округе Спасск -Дальний | 15,0 | 2020 | 60 | 1,9 |
| 66 | Создание сети диверсифицированных малых пищевых производств | 10,0 | 2020 | 45 | 1,4 |
| 77 | Создание мультимодального логистического узла-центра Транссиба | 100,0 | 2016-2020 | 350 | 10,9 |
| 88 | Строительство мини-завода скоростного домостроения | 40,0 | 2020 | 50 | 1,6 |
| 9 | Создание межмуниципального центра развития предпринимательства | 5,0 | 2020 | 20 | 0,6 |
| 110 | Формирование туристского кластера на территории городского округа Спасск -Дальний | 16,0 | 2020 | 70 | 2,2 |
| 111 | Создание завода по производству OSB плит | 178,5 | 2016-2018 | 36 | 3,2 |
| 112 | Производство упаковки из легких металлов. | 32,3 | 2016-2017 | 90 | 0,02 |
| 113 | Комплекс пекарни по производству хлебобулочных и кондитерских изделий | 26,7 | 2016-2017 | 18 | уточняются |
| 114 | Производство сельскохозяйственной продукции» | 50,0 | 2017-2018 | 56 | уточняются |
|  | **Итого** | **626,5** |  | **1040** | **30,12** |

## Блок № 2 - Задачи обеспечениясоциальной стабильности населения

[[**Улучшение качества жизни населения городского округа**](#_Toc310443012) **(развитие социальной инфраструктуры)**](#_Toc310443023)

Инвестиционный проект №11. «создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе спасск-дальний»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта*: Создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе Спасск-Дальний.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* предоставление прочих социальных услуг населению.

*4.Цель реализации инвестиционного проекта*: Формирование зон экологического комфорта с учетом современных требований к архитектурно -планировочной организации зон для решения экологических проблем города, требующих создания и совершенствования крупных зеленых зон, таких как парки, скверы и т.д.; для удовлетворения возрастающей роли духовных ценностей эстетических требований на основе решения проблемы нехватки места в городском пространстве. В рамках реализации проекта предполагается создание следующих направлений:

* создание зоны экологического комфорта посредством традиционных приемов (создание парков, скверов, бульваров, дворов, увеличение зеленых насаждений городских улиц) на территории рекреационной зоны реки Кулешовки в центральной части города;
* организация дворового пространства в кварталах жилой застройки северо-восточной части города, в районе ул. Приморская с целью создания тихих закрытых зон на основе использования естественного ландшафта;
* реконструкция Центрального городского парка на основе новых планировочных предложений по созданию зон экологического комфорта, в частности: через создание герметичных, закрытых павильонов, способных функционировать в зимнее время (в таких зонах создаются уникальные природные ландшафты различных стран, например, павильон влажных тропиков с буйной растительностью тех мест, а также птиц из южных районов или павильона с пустынным, каменистым ландшафтом); через создание полузакрытых и открытых зон отдыха, но защищенных от агрессивной окружающей среды различными защитными экранами, в том числе выполняющими различные декоративные функции или служащие навесом для уличных кафе или беседок.

*5*. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6*. *Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2015-2019г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:*60,0 млн. руб., в том числе: 30,0 млн. руб. – средства частных инвесторов; 30,0 млн. руб. – средства федерального бюджета.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанка (ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»), средств федерального бюджета в рамках Государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2015 гг., средств Государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды в Приморском крае».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – 25 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 28,0%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – 15,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 29,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 35 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе Спасск-Дальний | 60,0 | 2015-2019 | 90 | 2,8 |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №12. «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ. МАТРОСОВА,8 В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СПАССК-ДАЛЬНИЙ»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта:* Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова,8 в городском округе Спасск-Дальний.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность*: предоставление прочих социальных услуг населению.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта*: Создание условий для гармоничного развития личности в дошкольном периоде.

*5. Участники инвестиционного проекта*: Администрация Приморского края, ответственный исполнитель – Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2017г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования*: 112,07658 млн. руб. за счет средств бюджета Приморского края, бюджета городского округа Спасск-Дальний.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки*: возможно софинансирование проекта за счет средств бюджета Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы, МП «Развитие образования в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2019 годы».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта*: Уточняется.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 1,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта*: предпроект.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта*: Уточняется.

**Таблица 36 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| №  п/п | Наименование  проекта | Общий  объем  инвестиций,  млн. руб. | Срок  реализации  проекта | Кол-во  новых  рабочих мест, чел | Дополнительные  поступления  в бюджет МО,  в год,  млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция здания детского сада по ул.Матросова,8 в городском округе Спасск-Дальний | 106,37 | 2014-2015 | 60 | 0,1 |

*\*на период строительства*

Инвестиционный проект №13 «СТРОИТЕЛЬСТВО детского сада на 200 мест в микрорайоне №2»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:*Строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне №2.
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г.Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* Строительство, объекты социальной инфраструктуры.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Строительство детского сада на 200 мест.
5. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края,Администрация городского округа Спасск-Дальний.
6. *Срок реализации инвестиционного проекта:* 2012–2020 гг.
7. *Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 151,65 млн.руб., в том числе 1,65 млн. руб. – за счет средств бюджета городского округа Спасск-Дальний; 75,0 млн. руб. – за счет средств бюджета Приморского края, 75,0 млн. руб. - за счет средств федерального бюджета.
8. *Механизмы оказания государственной поддержки*: возможно софинансирование проекта за счет средств бюджета Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы, МП «Развитие образования в городском округе Спасск -Дальний на 2017-2019 годы», федерального бюджета в рамках ФП «Развитие образования».
9. *Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* детский сад на 200 мест.
10. *Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 18,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Прединвестиционная стадия.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:*  Уточняется.

**Таблица 37 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне №2 | 151,65 | 2020 | 90 | 1,9 |

*\*в том числе, 60 чел. - на период строительства.*

Инвестиционный проект № 14 «создание сети «семейных детских садов»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:*Создание сети «семейных детских садов».
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г.Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* предоставление социальных услуг.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Формирование системы оперативного реагирования на проблему обеспечения услугами дошкольного образования детей.
5. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края,Администрация городского округа Спасск-Дальний.
6. *Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020 гг.
7. *Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 4,0 млн.руб., из которых 1,0 млн. руб. – средства местного бюджета, 2,0 млн. руб. –средства бюджета Приморского края, 1,0 млн. руб. – средства федерального бюджета.
8. *Механизмы оказания государственной поддержки*: возможно софинансирование проекта за счет средств бюджета Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы, МП «Развитие образования в городском округе Спасск -Дальний на 2017-2019 годы», федерального бюджета в рамках ФП «Развитие образования».
9. *Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* не предусмотрены.
10. *Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 9,8 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Прединвестиционная стадия.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:*  Уточняется.

**Таблица 38 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание сети «семейных детских садов» | 4,0 | 2020 | 90 | 1,4 |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 15/1 «СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

*1.* *Наименование инвестиционного проекта:* Создание Медицинского центра.

*2.* *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск – Дальний, ул. Красногвардейская 108/4.

*3. Отраслевая принадлежность:* Здравоохранение и предоставление социальных услуг.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* организация центра по оказанию медицинских диагностических услуг высокого качества на современном медицинском оборудовании.

*5. Участники инвестиционного проекта:* ООО «Лекарь».

*6. Сроки реализации инвестиционного проекта:* 2016 – 2018 г.г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 250,0 млн. руб. за счет собственных средств предприятия и заемных средств.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств Фонда развития моногородов.

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* в рамках проекта предполагается приобретение следующих видов активов - оборудования:

1. магнитно-резонансный томограф
2. ультразвуковой сканер (для педиатрии)
3. ультразвуковой сканер (для гинекологии)
4. небулайзер компрессорный
5. кардиомонитор с манжеткой для детей
6. анализатор биохимический
7. анализатор гематологический
8. цифровой маммограф
9. рентген аппарат цифровой
10. электрохирургический инструмент аргонусиленный
11. аппарат для холтеровского мониторирования сердечного ритма
12. бронхоскоп
13. видеогастроскоп
14. электрокардиограф
15. электро-энцефалограф и другое.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

- дисконтированный срок окупаемости проекта – уточняется;

- IRR (внутренняя норма доходности) – уточняется;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – уточняется;

- ставка дисконтирования – уточняется;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – уточняется.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:*

- разработка бизнес-плана, ТЭО, ПСД - декабрь 2016г.;

- реконструкция основного здания - декабрь 2017г.;

- обучение и набор персонала - июль-сентябрь 2018г.;

- строительство здания детской поликлиники - декабрь 2018г.;

- начало работы - декабрь 2018г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 16. «Реконструкция, капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений:МБДОУ детский сад №3 «Радуга», МБДОУ детский сад №7 «Сказка», МБДОУ детский сад №9, МБДОУ детский сад № 10 «Малышка», МБДОУ ЦРР детский сад №13 «Золотой ключик» в целях открытия новых групп»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта*: Реконструкция, капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений: МБДОУ детский сад №3 «Радуга», МБДОУ детский сад №7 «Сказка», МБДОУ детский сад №9, МБДОУ детский сад № 10 «Малышка», МБДОУ ЦРР детский сад №13 «Золотой ключик» в целях открытия новых групп»

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* предоставление прочих социальных услуг населению.

*4.Цель реализации инвестиционного проекта*: Создание условий для гармоничного развития личности в дошкольном периоде.

*5*. *Участники инвестиционного проекта:*Администрация Приморского края, ответственный исполнитель – Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6*. *Сроки реализации инвестиционного проекта*: 2020г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объем финансирования:* 9,0млн. руб. за счет средств бюджета Приморского края, бюджета городского округа Спасск-Дальний.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств бюджета Приморского края .

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 1,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроект.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 40 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция, капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений: МБДОУ детский сад №3 «Радуга», МБДОУ детский сад №7 «Сказка», МБДОУ детский сад №9, МБДОУ детский сад № 10 «Малышка», МБДОУ ЦРР детский сад №13 «Золотой ключик» в целях открытия новых групп. | 9,0 | 2020 | 22 | 0,1 |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №17. «СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА в микрорайоне №2 в городском округе Спасск-Дальний» - исключить

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №18. «СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА городскоГО округа Спасск-Дальний»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта:* Строительство стадиона городского округа Спасск-Дальний.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* Предоставление прочих социальных услуг населению.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Генерального плана городского округа Спасск-Дальний, Стратегии социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний.

*5. Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020 г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования:* 30,3 млн. руб., в том числе 16,0 млн. руб. - за счет средств федерального бюджета, 10,0 млн.руб. - за счет средств бюджета Приморского края, 4,3 млн. руб. – за счет средств бюджета городского округа Спасск-Дальний.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств федерального бюджета в рамках Программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации", подпрограммы «Развитие футбола в российской федерации»;  бюджета Приморского края в рамках КП «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае», местного бюджета в рамках программы МП «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе» на 2017-2019 годы».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* стадион с искусственным покрытием.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 0,1 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* реализации проекта – **изготовление проектно-сметной документации**.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта: уточняется.*

Таблица 43 – Основные мероприятия в рамках реализации проекта – Утратила силу

**Таблица 44 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство стадиона городского округа Спасск-Дальний | 30,3 | 2020 | 7 | 0,1 |

*\*на период строительства*

ИНВЕСТИЦиОННЫЙ ПРОЕКТ №19. «РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта:* Реставрационные работы по объектам культурного наследия.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* Социальная сфера.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* Сохранение объектов культурного наследия, в частности - «Братская могила воинов 1-ого Дальневосточного фронта, погибших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 г.»; «Могила Героя Советского Союза В.З.Ершова».

*5. Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020 г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объём финансирования:* 0,46 млн.руб. за счет средств бюджетов Приморского края, местного бюджета.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств федерального бюджета в рамках Программы "Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов" (проект); бюджета Приморского края в рамках Государственной программы «Развитие культуры Приморского края», местного бюджета в рамках МП «Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в городском округе Спасск - Дальний».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Не предусмотрено.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 0,05 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроектная стадия.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* уточняется.

**Таблица 45 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реставрационные работы по объектам культурного наследия | 0,46 | 2020 | 10 | 0,05 |

*\*на период строительства*

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №20. «РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ Н.И. БЕРЕГОВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта:* Реконструкция основных экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний».

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* Социальная сфера.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* Создание актуальных условий для сохранения, изучения и популяризации культурного и исторического наследия городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района, в том числе посредством реорганизации экспозиционно-выставочной деятельности на основе внедрения современных информационных технологий и использования экспозиционного оборудования нового поколения.

*5. Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020 г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объём финансирования:* 2,5 млн.руб. за счет средств бюджетов Приморского края, бюджета городского округа Спасск-Дальний.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств бюджета Приморского края в рамках Государственной программы «Развитие культуры Приморского края».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* не предусмотрено.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 0,05 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроектная стадия.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* уточняется.

**Таблица 46 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция основных экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний» | 2,5 | 2020 | 10 | 0,05 |

*\*на период строительства*

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №21. «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ПРИМОРЬЕ»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта:* Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Городской центр народной культуры «Приморье».

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* Социальная сфера.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта: П*овышение уровня комфортности в процессе предоставления культурно-досуговых услуг, создание условий для предоставления качественных услуг лицам с ограниченными возможностями, туристам, посещающим городской округ, увеличение численности получателей услуг, повышение престижа учреждения, в том числе посредством реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, стратегии развития муниципального автономного учреждения Городской центр народной культуры «Приморье».

*5.Участники инвестиционного проекта:* Администрация городского округа Спасск-Дальний,муниципальное автономное учреждение Городской центр народной культуры «Приморье».

*6. Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020 г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объём финансирования:* 6,3 млн.руб., в том числе 1,0 млн. руб. – за счет собственных средств участника проекта, 5,3 млн. руб. – за счет средств бюджета городского округа Спасск-Дальний.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств бюджета Приморского края в рамках Государственной программы «Развитие культуры Приморского края».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* не предусмотрено.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 4,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* предпроектная стадия.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* проект предусматривает выполнение трех этапов:

* подготовительный (2012г.) - выявление основных направлений проекта, создание нормативно-правовой базы;
* основной этап (2013 - 2015г.) -подготовка проектно-сметной документации, проведение аукциона по отбору подрядной организации, заключение договора с победителем аукциона на проведение ремонтных работ, выполнение работ, предусмотренных инвестиционным проектом; создание необходимых условий для внедрения инновационных технологий в процесс предоставления культурно-досуговых услуг; повышение качества предоставляемых услуг, улучшение инфраструктуры.
* заключительный (2016г.) - анализ достигнутых результатов, определение перспектив дальнейшего развития учреждения.

**Таблица 47 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Городской центр народной культуры «Приморье» | 6,3 | 2020 | 25 | 0,8 |

*\*на период строительства*

ИНВЕСТЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №22. «СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ УЛ. ГРИБОЕДОВА ДО УЛ. аРСЕНЬЕВА. СТРОИТЕЛЬСТВО центрального транспортно-пешеходного узла С ПУТЕПРОВОДОМ И РАЗВЯЗКОЙ ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:*Строительство продолжения ул. Грибоедова до ул. Арсеньева. Строительство центрального транспортно-пешеходного узла с путепроводом и развязкой по ул. Советская.
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г.Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* Транспортная инфраструктура.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Строительство продолжения ул.Грибоедова до ул.Арсеньева. Строительство центрального транспортно-пешеходного узла с путепроводом и развязкой по ул.Советская.
5. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края, ответственный исполнитель – Администрация городского округа Спасск-Дальний.
6. *Срок реализации инвестиционного проекта:* 2012–2018г.
7. *Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 378,4 млн.руб., в том числе 41,6 млн. руб. – за счет средств бюджета городского округа Спасск-Дальний; 336,8 – за счет средств бюджета Приморского края.
8. *Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно софинансирование проекта за счет средств бюджета Приморского края в рамках Государственной программы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае», местного бюджета в МЦП «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний».
9. *Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:*

- продолжение ул. Грибоедова до ул. Арсеньева, площадью 2,5 га;

- центральный транспортно-пешеходный узел с путепроводом и развязкой по ул*.* Советская.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 24,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Прединвестиционная стадия.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:*  Уточняется.

**Таблица 48 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство продолжения ул. Грибоедова до ул. Арсеньева. строительство центрального транспортно-пешеходного узла с путепроводом и развязкой по ул. Советская | 378,4 | 2012-2018 | 60 | 0,6 |

*\*на период строительства*

Инвестиционный проект №23. «СТРОИТЕЛЬСТВо МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:*Строительство многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Вокзальная.
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г.Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* Строительство, объекты социальной инфраструктуры.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Строительство многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Вокзальная. Общая площадь жилых помещений 20-ти квартирного дома составит 966 кв. м.
5. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация городского округа Спасск-Дальний.
6. *Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020г.
7. *Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 40,0 млн.руб., в том числе 2,0 млн. руб. – за счет частных инвестиций, 1,29 млн.руб. - за счет средств бюджета городского округа Спасск-Дальний; 1,29 млн. руб. – за счет средств бюджета Приморского края, 35,42 млн. руб. - за счет средств федерального бюджета.
8. *Механизмы оказания государственной поддержки:* бюджетное софинансирование на основе реализации муниципальной долгосрочной программы «Доступное жилье – жителям городского округа Спасск-Дальний», разработанной с целью участия в краевой долгосрочной целевой программе «Доступное и комфортное жилье – жителям Приморского края» на 2010-2015 г., утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 21 июля 2010г. № 258-па; также – за счет средств бюджета Приморского края в рамках Государственной программы «Обеспечение качественным жильем населения Приморского края,стимулирование и развитие жилищного строительства в Приморском крае».
9. *Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* 20-ти квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Вокзальная, с общей площадью жилых помещений - 966 кв. м.
10. *Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 5,6 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Прединвестиционная стадия.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:*  Уточняется.

**Таблица 49 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Вокзальная | 40,0 | 2020 | 60 | 1,9 |

*\*на период строительства*

Инвестиционный проект №24. «СТРОИТЕЛЬСТВО двух 60-ТИ КВАРТИРНых ЖИЛых ДОМов ПО УЛ. ПАРКОВАЯ»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:*Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов по ул. Парковая.
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г.Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* Строительство, объекты социальной инфраструктуры.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Строительство двух многоквартирных жилых домов по ул. Парковая.
5. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация городского округа Спасск-Дальний.
6. *Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020г.
7. *Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 168,82 млн.руб., в том числе 3,02 млн. руб. – за счет средств бюджета городского округа Спасск-Дальний; 82,9 млн. руб. – за счет средств бюджета Приморского края, 82,9 млн. руб. - за счет средств федерального бюджета.
8. *Механизмы оказания государственной поддержки:* бюджетное софинансирование на основе реализации муниципальной долгосрочной программы «Доступное жилье – жителям городского округа Спасск-Дальний», разработанной с целью участия в краевой долгосрочной целевой программе «Доступное и комфортное жилье – жителям Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 21 июля 2010г. № 258-па; также – за счет средств бюджета Приморского края в рамках Государственной программы «Обеспечение качественным жильем населения Приморского края,стимулирование и развитие жилищного строительства в Приморском крае».
9. *Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* два 60-ти квартирных жилых дома по ул. Парковая.
10. *Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 9,4 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Прединвестиционная стадия.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:*  Уточняется.

**Таблица 50 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов по ул. Парковая | 168,82 | 2020 | 150 | 2,3 |

*\*на период строительства*

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 24/1 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ»

*1.* *Полное наименование инвестиционного проекта*: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний»

*2. Территория реализации инвестиционного проекта*: Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

3*. Отраслевая принадлежность*: Строительство, объекты социальной инфраструктуры.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта*: Строительство малоэтажного жилья для граждан, проживающих на территории городского округа в аварийных домах.

*5. Участники инвестиционного проекта*: Фонд содействия реформированию ЖКХ, Администрация Приморского края, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Срок реализации инвестиционного проекта*: 2020 годы.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования*: 190,65 млн. руб., в том числе 92,93 млн. руб. – за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 37,16 млн. руб. – за счет средств бюджета Приморского края, 47,37 млн. руб. – за счет средств бюджета городского округа, дополнительные средства – 13,19 млн.руб.

*8. Механизм оказания государственной поддержки*: бюджетное софинансирование в рамках участия в государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами населения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года №398-па.

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта*: два малоэтажных жилых дома.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта*:

- дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- IPV (чистая приведенная стоимость проекта) – отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 8,0млн. руб.

**Основные показатели инвестиционного проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта | Общий объем инвестиций,  млн. руб. | Срок реализации  проекта | Кол-во новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, в год, млн. руб. |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы» | 190,65 | 2020 | 30 | 0,8 |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №24/2 «СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА МБОУ СОШ №15 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта*: «Строительство стадиона МБОУ СОШ №15 городского округа Спасск-Дальний»

*2. Территория реализации инвестиционного проекта*: Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность*: Строительство, объекты социальной инфраструктуры.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта*: Строительство стадиона для обеспечения учебного процесса, создание современной спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний, популяризации массового спорта.

5*. Участники инвестиционного проекта*: Администрация Приморского края, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Срок реализации инвестиционного проекта*: 2019 год.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования*: 11,7 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета Приморского края – 8,2 млн. руб., за счет средств бюджета городского округа – 3,5 млн. руб.

*8. Механизм оказания государственной поддержки*: возможно софинансирование проекта за счет бюджета Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы, местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2017-2019 годы».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта*: футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки с атлетическим ядром.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта*:

- дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- IPV (чистая приведенная стоимость проекта) – отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) - 0,1 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта*: изготовлена проектно-сметная документация, наличие положительной экспертизы проектно-сметной документации.

12. План - график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта: уточняется.

Таблица. Основные мероприятия в рамках реализации проекта – Утратила силу.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 24/3 «СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ МБОУ СОШ №5 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ»

*1. Полное наименование инвестиционного проекта*: «Строительство многофункциональной спортивной площадки МБОУ СОШ №5 городского округа Спасск-Дальний»

*2. Территория реализации инвестиционного проекта*: Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность*: Строительство, объекты социальной инфраструктуры.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта*: Строительство стадиона для обеспечения учебного процесса, создание современной спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний, популяризации массового спорта.

*5. Участники инвестиционного проекта*: Администрация городского округа, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Срок реализации инвестиционного проекта*: 2019 год.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования*: 16,2 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета Приморского края – 8,0 млн. руб., за счет средств бюджета городского округа – 8,2 млн. руб.

*8. Механизм оказания государственной поддержки*: возможно софинансирование проекта за счет бюджета Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы, местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2017-2019 годы».

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта*: комплексная спортивная площадка, включающая в себя хоккейную коробку с расположенными на ней площадками для мини – футбола, волейбола, баскетбола, спортивные площадки с установленными тренажерами.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

- дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- IPV (чистая приведенная стоимость проекта) – отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) - 0,1 млн.руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта*: изготовлена проектно-сметная документация, наличие положительной экспертизы проектно-сметной документации.

*12. План - график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта: уточняется.*

Таблица. Основные мероприятия в рамках реализации проекта- Утратила силу.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ,**

**ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЛОКА №2 «ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»**

**1 часть направления «**[[**Улучшение качества жизни населения городского округа**](#_Toc310443012) **(развитие социальной инфраструктуры)**](#_Toc310443023)**»**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе Спасск-Дальний | 60,0 | 2015-2019 | 90 | 2,8 |
| 22 | Капитальный ремонт здания детского сада по ул.Матросова,8 в городском округе Спасск-Дальний | 151,39 | 2012-2013 | 60 | 0,1 |
| 33 | Строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне №2 | 151,65 | 2012-2016 | 90 | 1,9 |
| 44 | Создание сети «семейных детских садов» | 4,0 | 2014-2016 | 90 | 1,4 |
| 55 | Капитальный ремонт здания  МБДОУ детский сад №2 «Капелька»  улКрасногвардейская,108,  в городском округе Спасск-Дальний | 51,5 | 2015-2017 | 40 | 0,1 |
| 66 | Реконструкция, капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений: МБДОУ детский сад №3 «Радуга», МБДОУ детский сад №7 «Сказка», МБДОУ детский сад №9, МБДОУ детский сад № 10 «Малышка», МБДОУ ЦРР детский сад №13 «Золотой ключик» в целях открытия новых групп. | 9,0 | 2015-2018 | 22 | 0,1 |
| 77 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне №2 в городском округе Спасск-Дальний | 113,6 | 2012-2013 | 21 | 0,7 |
| 88 | Строительство стадиона городского округа Спасск-Дальний | 30,3 | 2015 | 7 | 0,1 |
| 99 | Реставрационные работы по объектам культурного наследия | 0,46 | 2013 | 10 | 0,05 |
| 110 | Реконструкция основных экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний» | 2,5 | 2013-2015 | 10 | 0,05 |
| 111 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Городской центр народной культуры «Приморье» | 6,3 | 2012-2016 | 25 | 0,8 |
| 112 | Строительство продолжения и центрального транспортно-пешеходного узла в городском округе Спасск-Дальний | 378,4 | 2012-2018 | 60 | 0,6 |
| 113 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальная | 40,0 | 2012-2014 | 60 | 1,9 |
| 114 | Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов по ул. Парковая | 168,82 | 2012-2015 | 150 | 2,3 |
| 15 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы | 190,65 | 2013-2015 | 30 | 1,9 |
| 16 | Строительство стадиона МБОУ СОШ №15 городского округа Спасск-Дальний | 11,7 | 2016 | 7 | 0,1 |
| 17 | Строительство многофункциональной спортивной площадки МБОУ СОШ №5 городского округа Спасск-Дальний | 16,2 | 2015 | 7 | 0,1 |
|  | **ИТОГО** | **1386,47** |  | **809** | **15,0** |

## Блок № 3 - Задачи управления хозяйством городского округа

**1 ЧАСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА**»

**-** Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих приоритетных проектов:

- проведение капитального ремонта жилого фонда;

- создание условий для энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры района;

- обеспечение мер пожарной безопасности на территории городского округа;

- обеспечение населения чистой водой;

- повышение уровня благоустройства городского округа.

В настоящее время направление развития жилищно-коммунального комплекса непривлекательны для частных инвестиций в связи с несбалансированностью бюджета организаций ЖКХ и отсутствием эффективных процедур формирования и изменения тарифов. Между тем, большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески выгодными.

Реализацию обозначенных проектов предполагается осуществить посредством:

- реализации мероприятий муниципальных целевых программ;

- привлечения средств Федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Инвестиционный проект № 25. «капитальный ремонт многоквартирных домоВ городского округа спасск-дальний»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:*Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний.
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г.Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* жилищно-коммунальное хозяйство.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Капитальный ремонт многоквартирных домов.
5. *Участники инвестиционного проекта:* ООО «Спассктеплоэнерго, ООО «Горсвет», МУП «МРЭУ № 2 микрорайона им. С.Лазо», ООО УК «СпасскЖилСервис», ООО «Артель».
6. *Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020г.

*Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 19,56 млн.руб., в том числе 15,05 млн.руб. – средства бюджета городского округа Спасск-Дальний, 4,51 млн. руб. – за счет частных инвестиций.

1. *Механизмы оказания государственной поддержки:* бюджетное софинансирование за счет реализации муниципальных целевых программ "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний", "Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний.
2. *Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:* Уточняется.
3. *Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

**-** дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;

- IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта)– отрицательная величина;

- ставка дисконтирования – не рассчитывается;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 5,2 млн. руб.

*10. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Инвестиционная стадия.

*11. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Предполагается поэтапное проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе – ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; утепление и ремонт фасадов; установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления.

**Таблица 51 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний | 19,56 | 2020 | 10 | 0,3 |

*\*на период работ*

Инвестиционный проект № 26 «перевод теплоисточников городского округа спасск-дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:* Перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов.
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* жилищно-коммунальное хозяйство.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Внедрение энергосберегающих технологий и перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива, что позволит перевести нагрузки мазутных котельных на угольную; установить современные котлы и вспомогательное оборудование; построить современные энергоэффективные ЦТП; увеличить надежность коммунальных систем централизованного теплоснабжения и электроснабжения населенных пунктов городского округа, снизить стоимость выработки тепловой энергии; повысить объем реализации и рентабельность производства тепловой энергии, обеспечить коммунальной инфраструктурой объекты жилищного и промышленного строительства, обеспечить наиболее качественное и надежное предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение и горячее водоснабжение) потребителям; снизить себестоимость отпускаемой тепловой энергии, обновить в котельных оборудование, износ которого составляет более 65%.
5. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края, КГУП «Примтеплоэнерго», предполагаемый инвестор - концессионеры.
6. *Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020 г.
7. *Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 1304,3 млн. руб., в том числе 16,55 млн. руб. – средства бюджета городского округа Спасск-Дальний, 1287,75 млн. руб. – внебюджетные источники финансирования.
8. *Механизмы оказания государственной поддержки:*

- возмещение части расходов на уплату процентов по [кредитам](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=rJN6NEpDQkPtvz2g1cUO6I56Y--IRYqzcx9RqtR1eZjScItFWVxinKG7yyZfTBVC4NpqjAw2j9Zjov32wQbtOCgWvuETVaqwBq6xPqJdgodS2v5gzo2gjtgxH76hETxozdEsLW9Zu7QIPcgNi8DExcTbpRZ57xEGZ60adUpQ2DzS0ksQ7hBjIqjk-ENfdkNFH6*GsCOMrUhYSnQ8ehnjTAMBcZtPX8fY47aXe8qS6aHbkVVL5BIa7CAo3spS*WW*heGofh4Cshgt4gkvpfz-YlLmwrkveuQjcOYCBGKgdnByOPkzpl95Tu9R05fHgd*j7KTJgm-MUtPRLpnQ7J1-acHRos8F21MMVrHydJVGE9KP8PNWFP8KR8Vnm9w&eurl%5B%5D=rJN6NK*ur67*Dhayc3QwRb48tSL652r-VzOVmZF2OLoySNcx) (займам), полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности;

- предоставление инвестиционного налогового кредита;

- предоставление права применения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений;

- бюджетное софинансирование, субсидирование или льготное бюджетное кредитование;

- применение пониженной налоговой ставки;

- государственно-частное партнерство.

1. *Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:*

**1**. **Пристройка** к существующему котельному залу котельной № 3, стоимость – около 3,8 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации), право собственности – муниципальная, землеотвод в наличии, проектная документация разрабатывается ООО Инжиниринговая компания «ДВ-Энерго».

**2.Магистральные тепловые сети,** стоимость – около 68 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации), право собственности – муниципальная, землеотвод в работе, проектная документация разрабатывается ООО Инжиниринговая компания «ДВ-Энерго».

**3. Подъездные железнодорожные пути,** стоимость – около 128 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации), право собственности – муниципальная, землеотвод в наличии, проектная документация разрабатывается ООО Инжиниринговая компания «ДВ-Энерго».

**4. Эстакада,** стоимость – около 28 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации), право собственности – муниципальная, землеотвод в наличии, проектная документация разрабатывается ООО Инжиниринговая компания «ДВ-Энерго».

**5. Золоотвал,** стоимость – около 30 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации), землеотвод в работе, проектная документация разрабатывается ООО Инжиниринговая компания «ДВ-Энерго».

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта*:

- дисконтированный срок окупаемости проекта 5,5 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности) – 72,0%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) - 99,4 млн. руб.;

- ставка дисконтирования -17%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) - 240,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Стадия реализации проекта – прединвестиционная (разработка проектно-сметной документации). Освоено средств -7,2 млн. руб. на разработку проектно-сметной документации, в том числе: краевой бюджет – 4,5 млн. руб., местный бюджет – 2,7 млн. руб.

*12.План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта: уточняется.*

**Таблица 52 – Перечень основных мероприятий по проекту – Утратила силу.**

**Таблица 53 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов | 1304,3 | 2020 | 0 | 0,0 |

Инвестиционный проект № 27 «газификация городского округа спасск-дальний»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:*Газификация городского округа Спасск-Дальний.
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г.Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* жилищно-коммунальное хозяйство.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Реализация Генерального плана городского округа Спасск-Дальний и других документов территориального планирования, реализация Стратегии социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний посредством обеспечения коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства, развития производств, использующих в производственном процессе природный газ.
5. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края, Администрация городского округа Спасск-Дальний, предполагаемый инвестор – ОАО «Газпром».
6. *Срок реализации инвестиционного проекта:* 2015-2025[[4]](#footnote-5) г.
7. *Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 330,0 млн.руб. (без вычета 3,27 млн.руб., фактически освоенных в 2011г.), в том числе 67,0 млн.руб. – средства бюджета городского округа Спасск-Дальний (без вычета 3,27 млн.руб., фактически освоенных в 2011г.), 133,0 млн. руб. – средства бюджета Приморского края; 130,0 млн.руб. - за счет частных инвестиций, кредитных ресурсов финансовых учреждений.
8. *Механизмы оказания государственной поддержки:* бюджетное софинансирование за счет:

* возмещение части расходов на уплату процентов по [кредитам](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=rJN6NEpDQkPtvz2g1cUO6I56Y--IRYqzcx9RqtR1eZjScItFWVxinKG7yyZfTBVC4NpqjAw2j9Zjov32wQbtOCgWvuETVaqwBq6xPqJdgodS2v5gzo2gjtgxH76hETxozdEsLW9Zu7QIPcgNi8DExcTbpRZ57xEGZ60adUpQ2DzS0ksQ7hBjIqjk-ENfdkNFH6*GsCOMrUhYSnQ8ehnjTAMBcZtPX8fY47aXe8qS6aHbkVVL5BIa7CAo3spS*WW*heGofh4Cshgt4gkvpfz-YlLmwrkveuQjcOYCBGKgdnByOPkzpl95Tu9R05fHgd*j7KTJgm-MUtPRLpnQ7J1-acHRos8F21MMVrHydJVGE9KP8PNWFP8KR8Vnm9w&eurl%5B%5D=rJN6NK*ur67*Dhayc3QwRb48tSL652r-VzOVmZF2OLoySNcx) (займам), полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности;
* предоставление инвестиционного налогового кредита;
* предоставление права применения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений;
* бюджетное софинансирование, субсидирование или льготное бюджетное кредитование;
* применение пониженной налоговой ставки;
* государственно-частное партнерство.

1. *Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:*

**1.Распределительные сети высокого давления** (43,42 км)

* стоимость – 285,14 млн. руб.;
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в работе;
* схема газификации есть, проектно-сметная документация не разработана.

**2**. **Головные газорегуляторные пункты** (**ГГРП,** 2 шт.)

* стоимость –3,6 млн. руб.;
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в работе;
* схема газификации есть, проектно-сметная документация не разработана.

**3**. **Газорегуляторные пункты (ГРП,** 33 шт.**)**

* стоимость – 13,2 млн. руб.;
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в работе;
* схема газификации есть, проектно-сметная документация не разработана.

**4. Катодные станции**

* стоимость – 18,0 млн. руб.;
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в работе;
* схема газификации есть, проектно-сметная документация не разработана.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

- дисконтированный срок окупаемости проекта - 4,5 лет;

- IRR (внутренняя норма доходности – 96,0%;

- NPV (чистая приведенная стоимость проекта) - 247,0 млн. руб.;

- ставка дисконтирования – 21,0%;

- бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) - 870,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Стадия реализации проекта – прединвестиционная (разработана схема газоснабжения городского округа Спасск-Дальний). Освоены средства - 3,27 млн. руб.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта: уточняется.*

**Таблица 54 – Перечень основных мероприятий по проекту – Утратила силу.**

**Таблица 55 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификация городского округа Спасск-Дальний | 205\* | 2015-2025 | 80 | 2,5 |

*\*за минусом фактически освоенных средств в 2011г.*

*\*\*на период строительства.*

Инвестиционный проект № 28 «РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:*Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск-Дальний.
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г.Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* жилищно-коммунальное хозяйство.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, снижение себестоимости коммунального ресурса, и, соответственно, тарифа на водоснабжение и водоотведение, обеспечение наиболее качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, осуществление безаварийной работы систем жизнеобеспечения. Для реализации вышеперечисленных целей, необходимо внедрение комплексного инвестиционного проекта, предусматривающего модернизацию и развитие объектов водовода и водоотведения в части следующих объектов:

**1. Капитальный ремонт Вишневского водохранилища.**

Источником производственного и хозяйственно - питьевого водоснабжения городского округа Спасск-Дальний и села Спасского служит водохранилище на реке Вишневка, расположенное в 2 км от с. Вишневка Спасского района. Водохранилище на р.Вишневка введено в эксплуатацию в 1976 году. В состав гидроузла входят следующие сооружения:

* глухая земляная плотина (в хорошем состоянии);
* водосброс (в аварийном состоянии);
* водозабор, совмещенный с донным водоспуском (находится в неудовлетворительном техническом состоянии, большого ремонта не требует);
* ограждающая дамба от нагорного стока в левобережном примыкании плотины (частично разрушена).

Проведение капитального ремонта Вишневского водохранилища на 2011-2015 годы позволит восстановить основные сооружения гидроузла в рабочее состояние с параметрами, соответствующими II классу.

**2.Реконструкция магистральных и разводящих сетей.**

Размер износа магистральных и разводящих сетей в городе Спасске - Дальнем составляет 73,8% величина сверхнормативных потерь – 24%. Объем потерь воды из-за аварий в среднем, за год, оценивается в 1320,6 тыс. куб. м. Фактические потери напора в 1,5 - 3 раза больше расчетных из-за коррозии трубопроводов. Подача в сеть коррозионно-активной воды способствует ее вторичному загрязнению.

Износ инженерных сетей на территории городского округа Спасск-Дальний достигает 90,2 %. Общая протяженность сетей составляет 161,9 км. Аварийные ситуации на объектах и наружных сетях водоснабжения вызваны неудовлетворительным техническим состоянием наружных сетей и объектов водоснабжения, крайней изношенностью и отсутствием капитального ремонта в течение длительного времени эксплуатации. Продолжительность эффективной эксплуатации водопроводных сетей до капитального ремонта составляет 15 лет. Срок фактической эксплуатации магистрального водовода и внутриквартальных сетей водоснабжения составляет 35-48 лет, что в 2-3,5 раза превышает нормативный показатель.

**3. Капитальный ремонт сетей водоотведения.**

Для перекачки сточных вод на очистные сооружения в городе построены и эксплуатируются 7 канализационных насосных станций:

* КНС «50 лет Спасска»
* КНС «Кустовиновская»
* КНС «Заводская»
* КНС «Шиферная»
* КНС «Мухинская»
* КНС «Ершова»
* КНС № 2 Блюхера

Общая протяжённость сетей водоотведения 85,6 км, износ которых составляет 76,0 %. С момента ввода в действие, на объектах водоотведения и очистки сточных вод не проводился капитальный ремонт, на сегодняшний день, состояние очистных сооружений близко к аварийному.

1. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края, Администрация городского округа Спасск-Дальний, КГУП «Примтеплоэнерго».
2. *Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020 г.
3. *Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 618,85 млн.руб., в том числе 208,88 млн.руб. – средства бюджета городского округа Спасск-Дальний, 356,07 млн. руб. – средства бюджета Приморского края; 53,9 млн.руб. - за средства федерального бюджета.
4. *Механизмы оказания государственной поддержки:* бюджетное софинансирование за счет местного бюджета в рамках реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на период с 2011г. до 2020г.; средств бюджета Приморского края в рамках Государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Приморского края»; средств федерального бюджета за счет Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"; в том числе, предусматривается:

* возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности;
* предоставление инвестиционного налогового кредита;
* предоставление права применения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений;
* бюджетное софинансирование, субсидирование или льготное бюджетное кредитование;
* применение пониженной налоговой ставки;
* государственно-частное партнерство,
* долгосрочные (свыше 10 лет) договоры аренды муниципального имущества, концессионные соглашения.

1. *Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:*

**1**. **Водопроводные сети:**

* стоимость –22,75 млн. руб.;
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в наличии;
* проектная документация разработана.

**2**. **Канализационные сети**

* стоимость – около 42 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации);
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в работе;
* проектной документации нет.

**3**. **Станция биологической очистки сточных вод**

* стоимость – около 39,7 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации);
* право собственности – муниципальная;
* землеотвода нет;
* проектной документации нет.

**4. КНС в микрорайоне им. Лазо**

* стоимость – около 48 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации);
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в наличии;
* проектной документации нет.

**5**. **Капитальный ремонт Вишневского водохранилища**

* стоимость –134,8 млн. руб.;
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в наличии;
* проектная документация разработана.

*10. Показатели инвестиционной привлекательности:*

* дисконтированный срок окупаемости проекта - 9,5 лет;
* IRR (внутренняя норма доходности) - 68,0%;
* NPV (чистая приведенная стоимость проекта) - 23,5 млн. руб.;
* ставка дисконтирования - 14,0%;
* бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) - 120,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Стадия реализации проекта – прединвестиционная (проводится реконструкция сетей водоснабжения за счет местного бюджета). Осваиваются средства - 0,5 млн. руб.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:уточняется.*

**Таблица 56 – Перечень основных мероприятий по проекту – Утратила силу.**

**Таблица 57 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск-Дальний | 618,85 | 2020 | 80 | 2,5 |

*\*на период строительства.*

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №29. «ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:* «Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства городского округа Спасск-Дальний».
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г.Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* жилищно-коммунальное хозяйство.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Обеспечение электроэнергией объектов жилищного и промышленного строительства; обеспечение населения электроэнергией надлежащего качества, соответствующей требованиям к предоставлению коммунальных услуг; повышение надежности электросетевого хозяйства городского округа; снижение себестоимости коммунального ресурса, и, соответственно, тарифа на электроэнергию.
5. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края, Администрация городского округа Спасск-Дальний, ОАО «Спасскэлектросеть».
6. *Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020 г.
7. *Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 56,13 млн.руб., в том числе 9,97 млн.руб. – средства бюджета городского округа Спасск-Дальний, 46,16 млн. руб. – средства бюджета Приморского края.
8. *Механизмы оказания государственной поддержки:* бюджетное софинансирование, в том числе за счет средств местного бюджета в рамках МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года»;  КДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2010 - 2014 годы с целевыми показателями до 2020», в том числе, предусматривается:

* возмещение части расходов на уплату процентов по [кредитам](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=rJN6NEpDQkPtvz2g1cUO6I56Y--IRYqzcx9RqtR1eZjScItFWVxinKG7yyZfTBVC4NpqjAw2j9Zjov32wQbtOCgWvuETVaqwBq6xPqJdgodS2v5gzo2gjtgxH76hETxozdEsLW9Zu7QIPcgNi8DExcTbpRZ57xEGZ60adUpQ2DzS0ksQ7hBjIqjk-ENfdkNFH6*GsCOMrUhYSnQ8ehnjTAMBcZtPX8fY47aXe8qS6aHbkVVL5BIa7CAo3spS*WW*heGofh4Cshgt4gkvpfz-YlLmwrkveuQjcOYCBGKgdnByOPkzpl95Tu9R05fHgd*j7KTJgm-MUtPRLpnQ7J1-acHRos8F21MMVrHydJVGE9KP8PNWFP8KR8Vnm9w&eurl%5B%5D=rJN6NK*ur67*Dhayc3QwRb48tSL652r-VzOVmZF2OLoySNcx) (займам), полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности;
* предоставление инвестиционного налогового кредита;
* предоставление права применения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений;
* бюджетное софинансирование, субсидирование или льготное бюджетное кредитование;
* применение пониженной налоговой ставки;
* государственно-частное партнерство.

1. *Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:*

**1.Электрические сети КЛ 10 кВ** (1,48 км):

* стоимость – около 2,75 млн. руб., (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации);
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в работе;
* проектной документации нет.

**2.Электрические сети ВЛ-4 кВ** (9,6 км):

* стоимость – около 4,5 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации);
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в работе;
* проектной документации нет.

**3. Трансформаторная подстанция** (2 шт.):

* стоимость – около 3,7 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации);
* право собственности – муниципальная;
* землеотвода нет;
* проектной документации нет.

**4. Модернизация ПС 35/10кВ «Межзаводская»**:

* стоимость – около 18,3 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации);
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в наличии;
* проектной документации нет.

**5.Модернизация ТП 10/0,4кВ №17**:

* стоимость – около 0,97 млн. руб. (точная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации);
* право собственности – муниципальная;
* землеотвод в наличии;
* проектной документации нет.

1. *Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

* дисконтированный срок окупаемости проекта - 11,5 лет;
* IRR (внутренняя норма доходности) – 48,0%;
* NPV (чистая приведенная стоимость проекта) - 13,5 млн. руб.;
* ставка дисконтирования – 11,0%;
* бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) 220,0 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Стадия реализации проекта – прединвестиционная (проводится реконструкция электросетей и оборудования за счет собственных средств электросетевых предприятий).

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта: уточняется.*

**Таблица 58 – Перечень основных мероприятий по проекту – Утратила силу.**

**Таблица 59 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства городского округа Спасск-Дальний | 30,22 | 2020 | 30 | 0,5 |

*\*на период строительства.*

ИНВЕСТиЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 30. «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:* Модернизация полигона твердых бытовых отходов.

*2. Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Спасск-Дальний.

*3. Отраслевая принадлежность:* Жилищно-коммунальное хозяйство.

*4. Цель реализации инвестиционного проекта:* Обеспечение населения качественной услугой по вывозу и утилизации ТБО, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; снижение себестоимости данной услуги, и, соответственно, тарифа на вывоз и утилизацию ТБО; внедрение новейших технологий по сбору и вывозу ТБО; создание новых рабочих мест; увеличение объемов сырья для вторичной переработки  ТБО; значительное улучшение экологической обстановки; исключение затрат, связанных с ликвидацией экологических последствий захоронения отходов; замедление (в дальнейшем - приостановка) процесса расширения земельных площадей, используемых для захоронения отходов.

*5. Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Срок реализации инвестиционного проекта:* 2020г.

*7.Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования:* 98,7 млн.руб., в том числе 29,61 млн. руб. – средства бюджета городского округа Спасск-Дальний, 69,09 млн. руб. – средства бюджета Приморского края,

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* бюджетное софинансирование, в том числе за счет средств бюджета Приморского края в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды в Приморском крае»; средств федерального бюджета в рамках Программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 гг.)"; в том числе, предусматривается:

*-*  возмещение части расходов на уплату процентов по [кредитам](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=rJN6NEpDQkPtvz2g1cUO6I56Y--IRYqzcx9RqtR1eZjScItFWVxinKG7yyZfTBVC4NpqjAw2j9Zjov32wQbtOCgWvuETVaqwBq6xPqJdgodS2v5gzo2gjtgxH76hETxozdEsLW9Zu7QIPcgNi8DExcTbpRZ57xEGZ60adUpQ2DzS0ksQ7hBjIqjk-ENfdkNFH6*GsCOMrUhYSnQ8ehnjTAMBcZtPX8fY47aXe8qS6aHbkVVL5BIa7CAo3spS*WW*heGofh4Cshgt4gkvpfz-YlLmwrkveuQjcOYCBGKgdnByOPkzpl95Tu9R05fHgd*j7KTJgm-MUtPRLpnQ7J1-acHRos8F21MMVrHydJVGE9KP8PNWFP8KR8Vnm9w&eurl%5B%5D=rJN6NK*ur67*Dhayc3QwRb48tSL652r-VzOVmZF2OLoySNcx) (займам), полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности;

* предоставление инвестиционного налогового кредита;
* предоставление права применения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений;
* бюджетное софинансирование, субсидирование или льготное бюджетное кредитование;
* применение пониженной налоговой ставки;
* государственно-частное партнерство,
* долгосрочные (свыше 10 лет) договоры аренды муниципального имущества, концессионные соглашения.

*9.Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:*

* приобретение пресса для прессования и брикетирования ТБО с бункерами для приема отходов;
* приобретение технологической линии по переработке ТБО (сортировочной линии ТБО Урал-Сот-3);
* строительство модульной пиролизной установки производительностью 75 кг/ч.

*10. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* Планирование

*11. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта:* Уточняется.

**Таблица 60 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация полигона твердых бытовых отходов | 98,7 | 2020 | 80 | 2,5 |

*\*на период строительства.*

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 31. «ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЙ Г.СПАССКА-ДАЛЬНЕГО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

1. *Полное наименование инвестиционного проекта:* Защита от наводнений г.Спасска-Дальнего Приморского края на 2013-2015г.
2. *Территория реализации инвестиционного проекта:* Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г.Спасск-Дальний.
3. *Отраслевая принадлежность:* Гидротехнические сооружения.
4. *Цель реализации инвестиционного проекта:* Обеспечение комфортных условий проживания населения, охрана и рациональное использование земельных и водных ресурсов и, как следствие, повышение эффективности производства и благосостояния жителей, проживающих в долине реки Кулешовка городского округа Спасск-Дальний. Участие в Государственной программе Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах» на 2013-2017 гг.
5. *Участники инвестиционного проекта:* Администрация Приморского края, Администрация городского округа Спасск-Дальний.

*6. Срок реализации инвестиционного проекта:*  2020 г.

*7. Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:* 11,78 млн.руб., в том числе – 5,89 млн.руб. – за счет бюджета городского округа Спасск-Дальний, 5,89 млн.руб. – за счет средств бюджета Приморского края.

*8. Механизмы оказания государственной поддержки:* возможно бюджетное софинансирование, в том числе за счет средств местного бюджета в рамках МП «Консервация объекта незавершенного строительства - Защита от наводнений г. Спасска - Дальнего»; бюджета Приморского края в рамках Государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края»; средств федерального бюджета.

*9. Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта:*

* канал от ПК 29 до ПК 46+83;
* дождевая канализация;
* культуртехника.

*10.Показатели инвестиционной привлекательности проекта:*

* дисконтированный срок окупаемости проекта – не предусмотрен;
* IRR (внутренняя норма доходности) – не рассчитывается;
* NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – отрицательная величина;
* ставка дисконтирования – не рассчитывается;
* бюджетная эффективность проекта (налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 10 лет) – 10,5 млн. руб.

*11. Текущий статус реализации инвестиционного проекта:* прединвестиционная стадия.

*12. План-график выполнения мероприятий по поддержке и реализации проекта*: Уточняется.

**Таблица 61 – Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защита от наводнений г.Спасска-Дальнего Приморского края на 2013-2015 годы | 11,78 | 2020 | 20 | 0,6 |

*\*на период строительства.*

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ,**

**ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЛОКА №3 «ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

**1 часть направления «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства**»

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Общий**  **объем**  **инвестиций,**  **млн. руб.** | **Срок**  **реализации**  **проекта** | **Кол-во**  **новых**  **рабочих мест, чел\*.** | **Дополнительные**  **поступления**  **в бюджет МО,**  **в год,**  **млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск -Дальний | 19,56 | 2020 | 10 | 0,3 |
| 22 | Перевод теплоисточников городского округа Спасск - Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов | 1304,3 | 2020 | 0 | 0 |
| 33 | Газификация городского округа Спасск - Дальний | 205,0 | 2015-2025 | 80 | 2,5 |
| 44 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск - Дальний | 618,85 | 2020 | 80 | 2,5 |
| 55 | Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства городского округа Спасск - Дальний | 30,22 | 2020 | 30 | 0,5 |
| 66 | Модернизация полигона твердых бытовых отходов | 98,7 | 2020 | 80 | 2,5 |
| 77 | Защита от наводнений г. Спасска -Дальнего Приморского края | 11,78 | 2020 | 20 | 0,6 |
|  | **Итого** | **2288,41** |  | **300** | **8,9** |

## 3.2.Ожидаемые риски реализации инвестиционных проектов

В результате анализа были выявлены основные риски реализации инвестиционных проектов в составе Программы, определенные существующими тенденциями социально-экономического развития городского округа и конъюнктурой внешней среды.

**Риски финансирования инвестиционных проектов и обеспечения экономического возврата инвестиций:**

* в виду преобладания доли бюджетных средств в структуре инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации Программы, возможен риск получения софинансирования в результате недостаточной проработки процессов включения муниципальных целевых программ городского округа Спасск-Дальний в состав Государственных программ Приморского края;
* конфликт интересов собственников, банкротство предприятий.

**Риски непрофильных видов экономической деятельности и малого бизнеса:**

* обострение проблем взаимных неплатежей в результате ухудшения финансово-экономического положения базовых предприятий;
* риск недополучения молодых квалифицированных кадров по причине отставания развития социальной инфраструктуры и недостаточной комфортности проживания в городском округе;

**Риски инфраструктуры:**

* ограниченность транспортных коммуникаций и энергетических мощностей;
* существенное повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий;
* невысокий уровень развития инженерной инфраструктуры для подключения новых объектов и реконструкции существующих;

**Риски населения:**

* несвоевременная выплата заработной платы работодателями, снижение уровня доходов;
* повышение уровня безработицы и возникновение социальной напряженности;

**Риски органов местного самоуправления:**

* снижение налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет.

## 3.3.Анализ эффективности действующих ведомственных и долгосрочных целевых программ и разработка предложений о возможной их корректировке, доработке и пролонгации

По состоянию на 01 июля 2012г. в городском округе Спасск - Дальний действовало 27 муниципальных целевых программ (табл. 62).

**Таблица 62 - Перечень муниципальных целевых программ городского округа Спасск-Дальний, действовавших в 2011 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Утверждено, тыс. руб.** | **Исполнено за 2011г., тыс. руб.** | **Осуществлено финансирования, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. \ | МЦП «Антитеррор» на 2009-2012гг. | 2165,08 | 1860,8 | 84,6 |
|  | МЦП «Пожарная безопасность» на 2009-2012гг. | 1625,99 | 1184,44 | 72,8 |
|  | МЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2010-2015 гг. | 693,7 | 613,7 | 88,46 |
|  | МЦП «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2010-2012 гг. | 88,0 | 88,0 | 100,0 |
|  | МЦП «Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015гг.» | 100,0 | 98,96 | 98,9 |
|  | МЦП «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2015гг.» | 1582,1 | 1575,15 | 99,5 |
|  | МЦП « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 г. и на период до 2020 г.» | 977,96 | 223,72 | 22,88 |
|  | МЦП «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2011г.» | 1050,0 | 887,37 | 4,51 |
|  | МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний на 2011-2012 гг.» | 2150,22 | 2150,22 | 100,0 |
|  | МЦП «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе» на 2009-2012 гг. | 100,0 | 99,92 | 99,92 |
|  | МЦП «Молодежь Спасска» на 2010-2014годы | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | МЦП «Спасск без наркотиков» на 2010-2014 гг. | Без финансовых затрат |  |  |
|  | МЦП «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний» на 2009-2011 гг. | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  | МЦП «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2011-2016 гг.» | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
|  | МЦП «Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в городском округе Спасск-Дальний» на 2011-2012 г. | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МЦП «Профилактика правонарушений в городском округе Спасск-Дальний на 2009-2011гг.» | 155,0 | 97,98 | 93,31 |
|  | МЦП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2012 гг.» | 100,0 | 80,3 | 80,3 |
|  | МЦ «Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2010-2011 гг.» | Без финансовых затрат |  |  |
|  | МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2010-2012 гг. | 185,0 | 185,0 | 100,0 |
|  | МЦП «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городском округе Спасск-Дальний на 2010-2015 гг.» | 2051,6 | 2051,6 | 100,0 |
|  | МЦП «Развитие конкуренции в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013 гг.» | Без финансовых затрат |  |  |
|  | МЦП «Профилактика экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний в 2011-2012 гг.» | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
|  | МЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в границах городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.» | Без финансовых затрат |  |  |
|  | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск – Дальний на 2011-2014г.г.» | 1599,27 | 1395,94 | 87,29 |
|  | МЦП «Модернизация здравоохранения в городском округе Спасск-Дальний на 2011 г.» | 729,00 | 729,00 | 100,0 |
|  | МЦП «Вакцинопрофилактика в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013 гг.» | 49,0 | 46,5 | 94,9 |
|  | МЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городском округе Спасск-Дальний» на 2009-2012 гг. | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **15699,92** | **13608,6** | **86,7** |

Оценивая социально-экономическую эффективность муниципальных целевых программ можно отметить достижение следующих позитивных результатов:

1. В рамках программ, удельный вес финансирования которых в общем объеме программных расходов бюджета городского округа составила более 30,0% (МЦП «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 гг.», МЦП «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2011 г.», МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2014 гг.»): в 2011г.:

* осуществлен ремонт ул. Мельничная (участок от ул. Подгорная до ул. 3-я Загородная) протяженностью 1,123 км., площадью 12 270 кв. метров (в частности, выполнено устройство покрытия дороги толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей, углубление кювета - 124 м3 устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,75 м., толщиной 6 см (обочины) площадью 2040 кв. метров);
* осуществлено устройство наружного освещения по ул. Куставиновская, пер. Мухинский; освещен пешеходный переход в пределах МОУ СОШ №11. Всего восстановлено 1,2 км. уличного освещения;
* произведен монтаж знаков дорожного движения; приобретены материалы, необходимые для содержания дорог в надлежащем порядке. Ежемесячно проводятся проверки технических средств регулирования дорожного движения, содержание дорог в безопасном эксплуатационном состоянии.

1. В рамках программ, удельный вес финансирования которых в общем объеме программных расходов бюджета городского округа составила более 15,0% (МПЦ: «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 гг.», «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2010-2012 гг.», «Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.», «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 гг. и на период до 2020г.», «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний на 2011-2012г.г.») в 2011г.:

* произведен ремонт кровли МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №15, построена шатровая кровля МДОУ ЦРР детский сад №18 «Родничок»;
* в 11 общеобразовательных учреждениях обеспечено функционирование 15 компьютерных классов; имеется в наличии 350 единиц компьютерной техники; обеспечен доступ к сети Интернет 100,0% общеобразовательных учреждений.
* приобретено технологическое оборудование для школьных столовых СОШ №4, Гимназии; охват школьников горячим бесплатным питанием в 2010-2011 учебном году составлял 82,3% (в 2009-2010 учебном году – 82%, в 2008-2009 учебном году – 79,7%) от общего количества обучающихся.
* организованы и действовали лагеря с дневным пребыванием для обучающихся 1-7 классов, профильные лагеря различных направленностей (экологические, спортивные, оборонно-спортивные, художественно-эстетические и др.) для подростков от 13 до 18 лет; смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также - лагеря с дневным пребыванием;
* проведена экспертиза сметной документации на разработку проекта «Реконструкция системы теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний», энергоаудит зданий, строений, сооружений (проведено энергообследование трех детских садов), произведен капитальный ремонт кабельной линии от подстанции «Межзаводская» до подстанции котельной № 5.
* выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем и возведена шатровая кровля из металлопрофиля в доме №69 по ул. Красногвардейская.

1. В рамках программ, удельный вес финансирования которых в общем объеме программных расходов бюджета городского округа составила более 10,0% (МПЦ: «Профилактика правонарушений в городском округе Спасск-Дальний на 2009-2011 гг.», «Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2010-2011 гг.», «Профилактика экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний в 2011-2012 г.», «Антитеррор на 2009-2012 гг.».) в 2011г.:

* проведены оперативно-профилактические мероприятия: зимние, весенние «Каникулы», «Группа», «Условник», «День защиты детей», операция «Подросток», «Шанс»; проведены информационно-профилактические мероприятия «Родительский час», городские соревнования среди юных велосипедистов «Безопасное колесо», конкурс по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек», конкурс детского рисунка «Мы рисуем улицу»;
* на сайте городского округа открыта рубрика «Противодействие коррупции», размещены информационные материалы по данной теме; в разделе «Административная реформа» размещены тексты административных регламентов исполнения муниципальных функций и услуг (всего в 2010-2011г. разработаны и утверждены административные регламенты на 62 услуги и 38 функций);
* проведены проверки школ, детских садов, больниц, образовательных учреждений, а также мест с массовым нахождением граждан, на предмет антитеррористической защищенности; в МО МВД России «Спасский» создана резервная группа для быстрого реагирования на сообщения граждан о подозрительных лицах, признаках подготовки диверсионно-террористических акций, обнаружении взрывных устройств, веществ и иных подозрительных предметов;
* осуществляется реализация в каникулярное время воспитательных программ духовно-нравственной направленности в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений; на базе МОУ ДОД «Дом детского творчества» проведен конкурс-выставка «Культура и история народов России»; проведен III городской форум молодежных инициатив под девизом «Мы – россияне», а также обучающий семинар для школьников «Что такое толерантность», акция «Мы против терроризма».

1. В рамках программ, удельный вес финансирования которых в общем объеме программных расходов бюджета городского составила менее 10,0% (МПЦ: «Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Спасск-Дальний на 2010-2012 гг.», «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2009-2012 гг.», «Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний в жилищном секторе на 2010-2012 гг.», «Модернизация здравоохранения в городском округе Спасск-Дальний на 2011г.», «Вакцинопрофилактика в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013 гг.», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городском округе Спасск-Дальний на 2009-2012гг.», «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний на 2009-2012 гг.», «Молодежь Спасска на 2010-2014гг.», «Спасск - без наркотиков на 2010-2014гг.», «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2010-2012 гг.», «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2012 гг.», «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2009-2011 гг.», «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2011-2016 гг.», «Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в городском округе Спасск-Дальний на 2011**-**2012г г.», «Развитие территориального общественного самоуправления в границах городского округа Спасск – Дальний на 2011-2015гг.», «Развитие конкуренции в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013 гг.») в 2011г.:

* производилось техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации МУЗ «Спасская городская больница», МУЗ «Спасская городская поликлиника», МУЗ «Спасская городская детская поликлиника», МУЗ «Спасская городская стоматологическая поликлиника», МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»; в филиале №2 МУЗ «Спасская городская детская поликлиника» установлены пожаробезопасные двери; для МОУ СОШ №3 приобретены межрекреационные двери, приобретены двери для электрощитовых с пределом огнестойкости не менее EL – 130, для СОШ №3, 11, 15, ДОУ №3, 9, 12;
* установлены окна и двери в хирургическом корпусе «Спасской городской больницы», в здании женской консультации «Спасской городской поликлиники»; приобретено 80 ампул иммуноглобулина противоклещевого; для проведения текущей дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции был приобретен сульфохлорин на сумму 50,0 тыс.руб.;
* осуществлено оснащение хоккейных коробок (в т.ч. приобретение ламп освещения, пожарных рукавов для заливки); проведены 93 спортивных мероприятия. Проводится работа по активизации работающего населения к занятиям спортом;
* проведены городской конкурс КВН среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний; городской фестиваль военно-патриотической песни и стихотворения, посвященный ветеранам боевых действий в локальных войнах, культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню молодежи, конкурс «Лучший студент 2011 г.», патриотический конкурс «Парламентские дебаты»; городская конференция молодежных общественных объединений городского округа Спасск-Дальний «Молодежь – будущее нашего города»;
* оказана финансовая поддержка десяти субъектам малого предпринимательства на общую сумму 1340,0 тыс. рублей (в том числе, на возмещение фактически произведенных части затрат, субъектов малого предпринимательства, связанных с регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав по франшизе (паушальный взнос), в виде грантов – пяти субъектам малого предпринимательства на общую сумму 1155,0 тыс. рублей; на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – четырем субъектам малого предпринимательства – на общую сумму 170,0 тыс. рублей; на возмещение части затрат, связанных с организацией и участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях - одному субъекту малого предпринимательства на сумму 15,0 тыс. рублей). К 01.01.2012 г. созданы 17 рабочих мест и сохранены 79 рабочих места. Начал работу Бизнес - Центр помощи населению в создании собственного бизнеса и оказанию услуг по ведению бухгалтерского учета для малого предпринимательства. Проведено четыре заседания Совета по содействию развития субъектов малого и среднего предпринимательства при главе Администрации городского округа Спасск-Дальний;
* в рамках программы повышения квалификации муниципальных служащих обучены 7 муниципальных служащих;
* приобретено мобильное выставочное оборудование (рол-стенды, настольные баннерные стенды, стойка пюпитр, настенные стенды) для создания передвижной выставки "Штурмовые ночи Спасска", посвященной 90- летию легендарных событий; в школьных образовательных учреждениях, совместно с сотрудниками Ханкайского государственного заповедника, проведены мероприятия по экологическому и познавательному туризму;
* составлена проектно- сметная документация на ремонтно-реставрационные работы по объекту "Братская могила воинов 1-го Дальневосточного фронта, погибших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 г.", "Могила Героя Советского Союза В.З.Ершова" с выполнением топографической съемки.
* проведено 34 собрания с собственниками жилых помещений; размещена информация о деятельности товариществ собственников на сайте Администрации городского округа.
* создана рабочая группа по созданию многофункционального центра (МФЦ) и проведено заседание межведомственной рабочей группы по созданию единого многофункционального центра предоставления муниципальных услуг (МФЦ) в городском округе Спасск-Дальний и Спасском муниципальном районе.

Наряду с указанными выше позитивными социально-экономическими эффектами реализации муниципальных целевых программ, анализ структуры, содержания и показателей эффективности программ позволяет сформировать выводы и заключения по следующим трем позициям.

1. **Заключения о структуре, содержательном наполнении и внутренней сбалансированности муниципальных целевых программ:**

* Из общего числа муниципальных целевых программ, только 7,0% реализуются на условиях софинансирования за счет средств бюджетов вышестоящих уровней (МЦП «Чистая вода на 2011-2017 гг.», «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2010-2012 гг.»). Преобладающая доля МЦП предполагает осуществление мероприятий исключительно за счет местного бюджета. С одной стороны, такая ситуация определена обязательствами исполнения вопросов местного значения за счет бюджета городского округа. С другой стороны, управленческие воздействия Администрации городского округа Спасск-Дальний и траектории социально-экономического развития муниципалитета имеют существенное ограничение в виде верхнего порога, а именно – объема расходов бюджета городского округа.

**2.Заключения о соответствии перечня программных документов городского округа Спасск-Дальний программам Приморского края и Российской Федерации**

В рамках данной Программы процесс корректировки муниципальных целевых программ должен иметь тесную увязку с разработкой (корректировкой) нормативно-правовой базы, необходимой в рамках реализации инвестиционных проектов Программы и комплексного развития муниципального образования в целом. Детальное представление о перечне муниципальных целевых программ, разработка (пролонгация) которых необходима, дает матрица сопоставления программных документов на уровне Российской Федерации (в рамках программ, предполагающим финансирование за счет средств федерального бюджета в перспективе 2013-2014 г.), на уровне Приморского края и уровне городского округа Спасск-Дальний (табл. 63).

По итогам составления матрицы выявлено следующее:

* 5 МЦП характеризуются соответствием с аналогичными программными документами на уровне Российской Федерации (МЦП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2013-2015 гг.», МЦП «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе» на 2009-2012 гг.», МЦП «Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в городском округе Спасск-Дальний» на 2011 г., МЦП «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2011-2016 гг.», МЦП «Чистая вода» на 2011-2017 гг.») и предполагают софинансирование за счет средств федерального бюджета при условии соответствия программных мероприятий направлениям государственной политики развития муниципальных образований, целевых индикаторов и показателей оценки эффективности программы – показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, Субъекта РФ;
* 6 МЦП характеризуются частичным соответствием аналогичным программным документам на уровне Российской Федерации (МЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.»; МЦП «Консервация объекта незавершенного строительства - Защита от наводнений г.Спасска-Дальнего на 2010-2012 гг.»; МЦП «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов го Спасск-Дальний на 2010-2015 гг.»; МЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2010-2015 гг.; МЦП «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2010-2012 гг.; МЦП «Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний» на 2011-2015г.) и могут претендовать на софинансирование за счет средств федерального бюджета при условии корректировки программных мероприятий в соответствии направлениям государственной политики развития муниципальных образований, целевых индикаторов и показателей оценки эффективности программы – в соответствии показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, Субъекта РФ;
* 1 МЦП характеризуется соответствием с аналогичным программным документом на уровне Российской Федерации (МЦП «Развитие конкуренции в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013 г.»), но не предполагает софинансирования за счет средств федерального бюджета, а обеспечивает рамочные условия для активизации предпринимательства на территории городского округа;
* 1 МЦП характеризуется соответствием с аналогичным программным документом на уровне Приморского края (МЦП «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний» на 2009-2011 гг.»), и может претендовать на софинансирование за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП [«Культура России (2012-2018 гг.)»](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/402/) при условии корректировки программных мероприятий в соответствии направлениям государственной политики развития муниципальных образований, целевых индикаторов и показателей оценки эффективности программы – в соответствии показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, Субъекта РФ.
* Отсутствуют на уровне муниципалитета – городского округа Спасск-Дальний аналоги 12 программных документов федерального уровня, 1 программного документа уровня Приморского края: - наличие которых необходимо для получения возможности софинансирования следующих проектов за счет средств федерального бюджета:

1) в рамках Программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 гг., подпрограмм ["Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011 - 2015 гг. дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/351/), ["Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 -2016 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/352/) (инвестиционный проект №2);

2) в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (инвестиционные проекты № 28);

3) в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" (инвестиционные проекты № 8, 23,24);

4) в рамках подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" (инвестиционный проект №7); в рамках [подпрограммы "Автомобильные дороги"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/267/)(инвестиционный проект №22);

5) в рамках [Государственной программы "Доступная среда" на 2011 - 2015 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/392/)(инвестиционный проект № 11);

6) в рамках [Программы "Культура России (2012-2018 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/402/)(инвестиционные проекты № 19-21);

7) в рамках [Программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/403/)(инвестиционный проект № 28);

8) в рамках [Программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/255/)(инвестиционный проект № 30);

9) в рамках Программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 г." (инвестиционный проект № 31);

10) в рамках [КДЦП «Развитие дошкольного образования в Приморском крае на 2011-2013 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/razvitie_doshkolnogo_obrazovaniya_2011_2013.rtf) (инвестиционные проекты № 12, 20, 21; также – возможна аккумуляция МЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2010-2015 гг.; МЦП «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений го Спасск-Дальний» на 2010-2012 гг.; МЦП «Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний» на 2011-2015гг. в рамках новой программы).

**3.Предложения о параметрах включения муниципальных целевых программ и отдельных мероприятий (введение в эксплуатацию объектов инвестиционных проектов Программы) в состав Государственных программ Приморского края**

В рамках реализации Постановления Администрации Приморского края от 13 апреля 2012 г. № 88-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края» в настоящее время в Приморском крае завершается процесс по разработке и содержательному наполнению Государственных программ Приморского края согласно Перечню Государственных программ Приморского края (табл. 2 Приложения). Изменения в Перечень могут вноситься не позднее 01 августа года, предшествующего финансовому году.

**Таблица 63 - Матрица сопоставления программных документов, необходимых для реализации инвестиционных проектов Программы**

|  | **Уровень РФ**  **(программы с плановым бюджетным финансированием в 2013-2014 г.)** | **Уровень Субъекта РФ (Приморский край)** | | **Уровень муниципального образования**  **(городского округа Спасск-Дальний)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [***Развитие высоких технологий***](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2014/19) | | | |
| 1 | [Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/196/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 2 | [Программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 гг. и на период до 2015 г."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/124/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
| 3 | [Программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/297/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
| 4 | [Программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/198/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
|  | [подпрограмма "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/355/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 5 | [Расходы общепрограммного характера по программе "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/391/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 6 | [Программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/260/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
| 7 | [Программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/246/) | *отсутствие аналога* | | *отсутствие аналога* |
| 8 | [Программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/395/) | *отсутствие аналога* | | *отсутствие аналога* |
|  | [подпрограмма "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011 - 2015 гг. дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/351/) | *отсутствие аналога* | | *отсутствие аналога* |
|  | [подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 -2016 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/352/) | *отсутствие аналога* | | *отсутствие аналога* |
| 10 | [Программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 гг. и на перспективу до 2020 г."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/298/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 11 | [Программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/350/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
| 12 | [Программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/396/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
|  | [***Жилье***](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2014/20) | | | |
| 13 | [Программа "Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 - 2015 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/254/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 14 | [Программа "Жилище" на 2011 - 2015 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/324/) | [КДЦП «Доступное жилье - жителям Приморского края» на 2010-2015 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Dostupnoe_zhile.doc) | | МЦП «Доступное жилье – жителям городского округа Спасск-Дальний» на 2012-2015 гг. |
|  | [подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/384/) | КЦП "Квартира молодой семье" | | МЦП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2013-2015 гг. |
|  | [подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/385/) | *отсутствие аналога* | | Отсутствие аналога.  Частичное соответствие: МЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.»; МЦП «Консервация объекта незавершенного строительства - Защита от наводнений г.Спасска-Дальнего Приморского края на 2010-2012 гг.» |
|  | [подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/394/) | [КЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2012-2015 гг.](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/stimulirovanie_razvitiya_zhilischnogo_stroitelstva_2012_2015.rtf) | | *Отсутствие аналога* |
|  | [подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/387/) | КЦП «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей» на 2008 – 2012 гг.» | | *Не предусмотрено* |
|  | [***Транспортная инфраструктура***](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2014/21) | | | |
| 15 | [Программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/264/) | *отсутствие аналога* | | *отсутствие аналога* |
|  | [подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/265/) | *отсутствие аналога* | | *отсутствие аналога* |
|  | [подпрограмма "Железнодорожный транспорт"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/266/) | *отсутствие аналога* | | *отсутствие аналога* |
|  | [подпрограмма "Автомобильные дороги"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/267/) | КЦП «Дороги края (2007-2017 гг.)» | | Отсутствие аналога.  Частичное соответствие - МЦП «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 гг.» |
|  | [подпрограмма "Морской транспорт"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/268/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
|  | [подпрограмма "Внутренний водный транспорт"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/269/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
|  | [подпрограмма "Гражданская авиация"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/270/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
|  | [подпрограмма "Контроль и надзор в сфере транспорта"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/406/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
|  | [***Дальний восток***](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2014/22) | | | |
| 16 | [Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/136/) | КЦП «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско – Тихоокеанском регионе» на 2008 – 2012 гг.» | | *не предусмотрено* |
|  | [Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.", за исключением подпрограммы "Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/262/) | *реализация* | | *не предусмотрено* |
|  | [***Социальная инфраструктура***](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2014/24) | | | |
| 17 | [Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/191/) | [КДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае» на 2011-2015 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Razvitie_fizicheskoj_kultury_i_sporta.doc) | | МЦП «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний на 2009-2012 гг.» |
|  | [подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/252/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
| 18 | [Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/305/) | КЦП «Развитие профессионального образования Приморского края на 2011-2015 гг.» | | МЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2010-2015 гг.; МЦП «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2010-2012 гг.; МЦП «Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015гг.» |
| 19 | [Программа "Русский язык" на 2011 - 2015 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/306/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
| 20 | [Программа "Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2011 - 2015 гг." (проект)](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/358/) | *отсутствие аналога* | | МЦП «Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2012 г. |
| 21 | [Программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/361/) | КЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае» на 2011-2016 гг.» | | МЦП «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2011-2016 гг. |
| 22 | [Государственная программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/392/) | *отсутствие аналога* | | *отсутствие аналога* |
| 23 | [Программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/393/) | *отсутствие аналога* | | МЦП «Чистая вода» на 2011-2017 гг. |
| 24 | [Программа "Культура России (2012-2018 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/402/) | КЦП «Развитие библиотечно-информационного обслуживания в Приморском крае» на 2009-2012 гг.» | | Отсутствие аналога.  Частичное соответствие уровню ПК: МЦП «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2012-2014 гг. |
| 25 | [Программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/403/) | *отсутствие аналога* | | *отсутствие аналога* |
| 26 | ФЦП "Социальное развитие села до 2013 г. | КДЦП «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 гг.» | | *не предусмотрено* |
|  | [***Безопасность***](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2014/25) | | | |
| 26 | [Программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/159/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 27 | [Программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/242/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 28 | [Программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/257/) | [КДЦП «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2011-2017 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Sejsmobezopasnost_territorii_Prim._kraya.doc) | | *не предусмотрено* |
| 29 | [Программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/224/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
| 30 | [Программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/251/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 31 | [Программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/255/) | *отсутствие аналога* | | *отсутствие аналога* |
| 32 | [Программа "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005 - 2020 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/179/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 33 | [Программа "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2015 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/229/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 34 | [Программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 г."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/311/) | *отсутствие аналога* | | Отсутствие аналога.  Частичное соответствие: МЦП «Консервация объекта незавершенного строительства - Защита от наводнений г.Спасска-Дальнего Приморского края на 2010-2012 гг.» |
| 35 | [Программа "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/300/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 36 | [Программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011 - 2015 гг. и на период до 2020 г."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/309/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 37 | [Программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 г."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/368/) | *отсутствие аналога* | | *не предусмотрено* |
| 38 | [Программа "Государственная граница Российской Федерации (2012 - 2020 гг.)" (проект, открытая часть ФБ)](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/308/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
|  | [***Развитие регионов***](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2014/26) | | | |
| 39 | [Программа развития Калининградской области на период до 2015 г.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/135/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 40 | [Программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/301/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
| 41 | [Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 гг."](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/232/) | *не предусмотрено* | | *не предусмотрено* |
|  | [***Развитие государственных институтов***](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2014/27) | | | |
| 42 | [Государственная программа "Информационное общество (2011 - 2020 гг.)"](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/369/) | [КДЦП «Формирование информационного общества в Приморском крае» на 2011-2014 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Formirovanie_informacionnogo_soobschestva.doc) | *отсутствие аналога* | |
| 43 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | КЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Приморском крае» на 2009 – 2012 гг.» | Формальное наличие документа | |
| 44 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | КЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае» на 2007-2012 гг.» | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2014 гг.» | |
| 45 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | КЦП «Пожарная безопасность» на 2005-2012 гг.» | МЦП «Пожарная безопасность» на 2009-2012гг. | |
| 46 | *Государственная поддержка МСП* | [КДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Razvitie_malogo_i_srednego_predprinimatelstva.doc) | МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2010-2012 гг.» | |
| 47 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП с 2013г.* | [КЦП «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008-2012 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Razvitie_selskohozyajstvennogo_proizvodstva.doc) | *Не предусмотрено* | |
| 48 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | [КЦП «Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» на 2007-2012 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Ob_okazanii_sodejstviya_dobrovolnomu_pereseleniyu.doc) | *отсутствие аналога* | |
| 49 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | [КДЦП «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае  на 2010-2013 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Gospodderzhka_beregovoj_rybopererabotki.doc) | *Не предусмотрено* | |
| 50 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | КДЦП «Приморье без наркотиков» на 2011-2015 гг.» | МЦП «Спасск без наркотиков» на 2010-2014 гг. | |
| 51 | *Субсидии за счет средств федерального бюджета РФ* | [КДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2010 - 2014 гг. с целевыми показателями до 2020 г.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Energosberezhenie_i_povyshenie_energoeffektivnosti.doc) | МЦП « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 гг. и на период до 2020 г.» | |
| 52 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | Программа модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 гг. | Формальное наличие документа | |
| 53 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | [КЦП «Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае» на 2011-2013 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Profilaktika_ekstremizma_i_terrorizma.doc) | МЦП «Антитеррор» на 2009-2012гг.; МЦП «Профилактика экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний в 2011-2012 гг.» | |
| 54 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | [Программа «Безопасный город» на 2011-2013 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/Bezopasnyj_gorod.doc) | МЦП «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2012 г.» | |
| 55 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | КЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае» на 2011-2015 гг.» | МЦП «Профилактика правонарушений в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2014 гг. | |
| 56 | *Не предусмотрено* | [КДЦП «Развитие дошкольного образования в Приморском крае на 2011-2013 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/razvitie_doshkolnogo_obrazovaniya_2011_2013.rtf) | МЦП «Развитие дошкольного образования в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2014 гг.» | |
| 57 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | [КДЦП «Допризывная подготовка молодежи в Приморском крае на 2011-2015 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/doprizyvnaya_podgotovka_molodezhi_2011_2015.rtf) | *отсутствие аналога* | |
| 58 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | КЦП «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 2011-2015 гг.» | *отсутствие аналога* | |
| 59 | *Программа развития конкуренции в РФ (не предусматривает финансирования)* | Программа «Развитие конкуренции в Приморском крае» на 2010-2012 гг.» | «Развитие конкуренции в городском округе Спасск-Дальний» на 2011-2013 гг. | |
| 60 | *Не предусмотрено* | КЦП «Охрана лесов от пожаров в Приморском крае» на 2011 - 2015 гг.» | *Не предусмотрено* | |
| 61 | *Устав ПК* | [КЦП «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2012-2015 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/31._socialnaya_podderzhka_invalidov_2012_2015.rtf) | *Не предусмотрено* | |
| 62 | *Устав ПК* | [КЦП «Улучшение условий и охраны труда в Приморском крае на 2012-2014 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/uluchshenie_uslovij_i_ohrany_truda_2012_2014.rtf) | *отсутствие аналога* | |
| 63 | *Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Закон Приморского края от 29 декабря 2004 г. N 217-КЗ "О защите прав ребенка в Приморском крае"* | [КЦП «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2012-2013 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/kompleksnye_mery_kachestva_zhizni_detej_na_2012_2013.rtf) | *отсутствие аналога* | |
| 64 | *Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Закон Приморского края от 29 декабря 2004 г. N 217-КЗ "О защите прав ребенка в Приморском крае"* | [КЦП «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» на 2012-2015 гг.](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/razvitie_sistemy_otdyha_ozdorovleniya_detej_2012_2015.rtf) | МЦП «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе на 2011-2015гг.»; МЦП «Молодежь Спасска» на 2010-2014 гг. | |
| 65 | *Па-46, Устав Приморского края* | КЦП «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения» на 2012-2015 гг. | *Не предусмотрено* | |
| 66 | *Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Закон Приморского края от 29 декабря 2004 г. N 199-КЗ "О социальном обслуживании населения в Приморском крае"* | [КЦП «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2012-2013 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/kompleksnye_mery_kachestva_zhizni_pozhilyh_lyudej_2012_2013.rtf) | *Не предусмотрено* | |
| 67 | *Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. N 975 "О дополнительной финансовой поддержке, предоставляемой субъектам Российской Федерации за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"* | [Краевая программа «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов во Владивостокском городском округе Приморского края» (2012 г.)](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/adresnaya_kapremont_vladivostok.rtf) | *отсутствие аналога* | |
| 68 | [*Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"*](consultantplus://offline/ref=E6DEFDA2790707842B8B7E2EF6197263A091C7B9944E7FA16C38E59F4E9343E5338815DE18ABBD3Ct1SBX) | [Адресная программа Приморского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011–2012 гг.](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/adresnaya_iz_avarijnogo_zhilfonda_2011_2012.rtf) | *отсутствие аналога* | |
| 69 | [*Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"*](consultantplus://offline/ref=E6DEFDA2790707842B8B7E2EF6197263A091C7B9944E7FA16C38E59F4E9343E5338815DE18ABBD3Ct1SBX) | [Адресная программа Приморского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 г. (с привлечением дополнительных средств финансирования, выделенных Приморскому краю Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/39._adresnaya_avar_zhilfonda_fond_2012.rtf) | *отсутствие аналога* | |
| 70 | *Отсутствие ФЦП, ВЦП* | [Краевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2011-2012 гг.](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/40._pereselenie_avarijnogo_zhilfonda_2011_2012.rtf) | *отсутствие аналога* | |
| 71 | [*Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"*](consultantplus://offline/ref=E6DEFDA2790707842B8B7E2EF6197263A091C7B9944E7FA16C38E59F4E9343E5338815DE18ABBD3Ct1SBX) | [Краевая программа «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае на 2011-2012 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/41._Adresnaya_kapremont_2011___2012.doc) | МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний на 2011- 2012 гг.»;  МЦП «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний на 2012г.» | |
| 72 | *Протокол заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 25 января 2011 г. N 112* | [Краевая программа «Проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг в Приморском крае на 2011 – 2014 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/provedenie_monitoringa_kachestva_predostavleniya_gosuslug_2011_2014.rtf) | МЦП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2012 гг.» | |
| 73 | *Закон Приморского края от 10 марта 2009 г. N 387-КЗ "О противодействии коррупции в Приморском крае"* | [Программа противодействия коррупции в Приморском крае на 2012-2015 гг.](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/protivodejstvie_korrupcii_2012_2015.rtf) | Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 гг.» | |
| 74 | *Перечень поручений Президента Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. N Пр-444 по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 11 февраля 2009 г.* | Программа содействия социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на 2009-2012 гг. | *отсутствие аналога* | |
| 75 | *Не предусмотрено* | *не предусмотрено* | МЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2013 гг.»;  МЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в границах городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.» | |

*- соответствие МЦП аналогичной программе на федеральном уровне*

*- соответствие КЦП аналогичной программе на федеральном уровне*

*- полная «программная вертикаль»*

*- соответствие МЦП аналогичной программе на уровне Приморского края*

Согласно п. 3 главы II. Постановления Администрации Приморского края от 13 апреля 2012г. № 88-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края» в рамках Государственных программ может быть осуществлено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации Приморского края от 16 августа 2011г. № 215-па  [«О Порядках определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Приморского края и формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края](consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=47664;fld=134;dst=100001)».

Исходя из этого, предлагается на уровне городского округа Спасск-Дальний осуществить реструктуризацию муниципальных целевых программ для последующего их включения, совместно с мероприятиями инвестиционных проектов настоящей Программы, в состав соответствующих Государственных программ Приморского края.

**Таблица 64 – Распределение муниципальных целевых программ городского округа Спасск-Дальний и мероприятий инвестиционных проектов Программы для включения в состав Государственных программ Приморского края**

| **№**  **п/п** | **Наименование Государственной программы**  **Приморского края** | **Наименование**  **муниципальной**  **целевой программы**  **городского округа Спасск-Дальний** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы | -//- | -//- |
| 2 | Развитие образования Приморского края на 2013-2020 годы | МП «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы, МП «Реконструкция детского сада по ул. Матросова ,8 в г.Спасск-Дальний на 2014- 2016 годы» | Управление образования, Управление градостроительства |
| 3 | Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы | МП «Молодежная политика» городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы, МП «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике,  Административное управление |
| 4 | Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 годы | -//- | -//- |
| 5 | Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы | МП «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы | Отдел культуры городского округа Спасск-Дальний |
| 6 | Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы | МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний» на 2013-2016 годы, МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2016 годы, МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний», МП «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний»,  МП «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы | Управление ЖКХ, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, Управление земельных и имущественных отношений |
| 7 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013-2020 годы | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016годы, МП «Антитеррор» на 2014-2016 годы, МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы | Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний |
| 8 | Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы | МП «Чистая вода», МП «Завершение строительства коллектора К-5 в составе объекта «Защита от наводнений г.Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы, МП «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 214- 2016 годы» | Управление ЖКХ, управление градостроительства |
| 9 | Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013-2020 годы | МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2015- 2017 годы, | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 10 | Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы | МП «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017годы | Отдел культуры |
| 11 | Информационное общество на 2013-2020 годы | МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний» на 2014- 2016 годы  МП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | Административное управление |
| 12 | Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2020 годы | МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2016 -2018 годы, МП «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний» на 2015 -2018 годы,  МП «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014- 2016 годы» | Управление градостроительства, Управление ЖКХ |
| 13 | Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2013-2020 годы | МП «Энергосбережение и повышение эффективности городского округа Спасск-Дальний» на 2010-2013 годы и на период до 2020 года | Управление ЖКХ |
| 14 | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2020 годы | -//- | -//- |
| 15 | Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы | -//- | -//- |
| 16 | Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-2020 годы | -//- | -//- |
| 17 | Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013-2020 годы | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы, МП «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.  МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы | Отдел муниципального заказа и потребительского ранка, Управление земельных и имущественных отношений |
| 18 | Безопасный край на 2013-2020 годы | МП «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы, МП «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний» на2016-218 годы. | Административное управление |

С учетом того, что содержание постановочной части[[5]](#footnote-6) предложений от муниципальных образований Приморского края, планируемых к включению в состав Государственных программ Приморского края, должно содействовать реализации ключевых государственных функций, достижению стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Приморского края: - необходимо организовать работу по комплексной корректировке целей, задач и показателей эффективности муниципальных целевых программ на соответствие целевым приоритетам Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025г., Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025г., показателям оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оценки эффективности органов местного самоуправления.

## 3.4. Реализация программ содействия занятости населения

Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Приморского края в 2012г. утверждена Постановлением Администрации Приморского края от 29 марта 2012г. № 73-па.

Целью Программы является содействие в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

Задачей Программы является стимулирование работодателей к созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов.

В 2012г. запланировано трудоустроить 6 граждан данной категории (2 незанятых инвалида, 2 многодетных родителя, 2 родителя, воспитывающих детей инвалидов).

В рамках краевой целевой программы «Содействие занятости населения Приморского края на 2012 -2014 гг.» запланировано организовать содействие гражданам в поиске работы, а работодателям - в подборе необходимых кадров; временное трудоустройство и организацию общественных работ; поддержку предпринимательской деятельности.

Целью программы является формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для сохранения стабильной ситуации на рынке труда и обеспечения эффективной занятости населения Приморского края. Задачи - содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей трудовыми ресурсами в соответствии с потребностями экономики; содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан; участие в регулировании процессов трудовой миграции.

Содействие гражданам в поиске работы. Основными принципами организации работы по содействию в трудоустройстве являются: индивидуальный подход к гражданам, обращающимся в службу занятости в целях поиска подходящей работы, стремление оказать им квалифицированную помощь, минимизация периода поиска работы, то есть реализация обязательных функций, предусмотренных действующим законодательством о занятости населения в Российской Федерации.

В 2012-2014г. для активизации поиска работы длительно безработных граждан организуется оказание государственных услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. Предполагается охватить не менее 390 человек. Основные цели этих программ – дополнительное повышение шансов трудоустройства, преодоление негативных последствий безработицы, социальная адаптация длительно безработных граждан, формирование навыков самостоятельного поиска работы, восстановление мотивации к труду.

Временное трудоустройство и организация общественных работ. В 2012-2014г. предполагается охватить программами временного трудоустройства 1600 человек, в том числе предоставить возможность для временной занятости в рамках общественных работ - 600 гражданам и в рамках временной занятости несовершеннолетних граждан - 970 гражданам.

В целях реализации программ временной занятости и общественных работ предусматривается: совместная работа с администрациями городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района и предприятиями по организации временной занятости безработных граждан. Согласно Постановлению Администрации Приморского края № 83-па от 09 апреля 2012г. «Об организации оплачиваемых общественных работ в Приморском крае в 2012г.» утвержден перечень общественных работ на 187 видов работ.

Поддержка предпринимательской деятельности. Центр занятости населения в 2012-2014г. совместно с Администрацией городского округа Спасск-Дальний будут отрабатывать формы и методы поддержки предпринимательской инициативы. В перечень основных направлений действий центра занятости включаются:

- согласование действий службы занятости и других заинтересованных организаций по всем программам и видам деятельности, способствующим самозанятости безработных граждан и созданию для них новых рабочих мест путем поддержки предпринимательской деятельности;

- сотрудничество на договорной основе с организациями, содействующими развитию малого предпринимательства, для подготовки безработных граждан к организации собственного дела;

- совершенствование работы по профессиональной диагностике и консультированию безработных граждан с целью определения возможности их деятельности в качестве предпринимателей;

- обучение безработных граждан основам предпринимательской деятельности;

- оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.

В рамках указанного целесообразно на период 2012-2020гг. реализовать комплексные меры по подготовке высококвалифицированных специалистов для предприятий базовых отраслей экономики в рамках профессий, необходимых для модернизации предприятия, диверсификации предприятий в городском округе (по направлениям: подготовки специалистов для строительной отрасли; подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области субъектов малого и среднего предпринимательства; подготовки специалистов для работы в логистической и туристской сферах и т.д.).

Отдельным направлением в рамках Программы предусмотрена переподготовка и временная занятость для молодежи. Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда обеспечивается путем использования программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий:

- по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;

- по психологической поддержке,профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности;

- по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

- по организации временного трудоустройства;

- по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;

- по организации социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

- по содействию самозанятости безработных граждан;

- по информированию о положении на рынке труда;

- по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

- по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

- по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

В период временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, необходимо предусмотреть совместную работу с администрациями городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района и предприятиями по организации временной занятости несовершеннолетних и безработных граждан.

## 3.5. Формирование перечня муниципальных целевых программ, требующих разработки

В целях реализации запланированных в рамках данной Программы инвестиционных проектов необходимо обеспечить корректировку и пролонгацию в течение срока действия Программы (в период 2012-2020гг.) следующих муниципальных целевых программ:

- Муниципальная программа «Антитеррор» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016годы;

- Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы;

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы;

- Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа» на 2015-2017 годы;

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний на 2016 год»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности городского округа Спасск-Дальний» на 2010-2013 годы и на период до 2020 года;

- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний» на 2013-2016 годы;

- Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний» в 2016-2018 годах;

- Муниципальная программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы;

- Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний» на 2015-2018 годы;

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Муниципальная программа «Молодежная политика» городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2015- 2017 годы;

- Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2016-2018 годы;

- Муниципальная программа «Завершение строительства коллектора К-5 в составе «Защита от наводнений г.Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы;

- Муниципальная программа «Реконструкция детского сада по ул. Матросова,8 в г.Спасск-Дальний на 2014- 2016 годы»;

- Муниципальная программа «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний» на 2016-2018 годы.

В целях обеспечения устойчивого развития городского округа в рамках данной Программы необходимо осуществить деятельность по разработке, утверждению и реализации муниципальных целевых программ в рамках следующих направлений:

* [«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники в городском округе Спасск-Дальний» на период 2012-2019гг.](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/246/)»
* [«Развитие станкостроения и инструментальной промышленности в городском округе Спасск-Дальний» на период 2012-2017гг.»](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/352/)
* [«Развитие транспортной системы городского округа Спасск-Дальний» на период 2012-2017гг.»](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/264/)
* [«Развитие экспорта транспортных услуг в городском округе Спасск-Дальний» на период 2012-2016гг.»;](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/265/)
* «Формирование информационного общества в [«Развитие экспорта транспортных услуг в городском округе Спасск-Дальний» на период 2012-2015гг.»;](http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/265/)
* «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Спасск-Дальний» на 2012-2016 гг.»;
* [«Улучшение условий и охраны труда в городском округе Спасск-Дальний» на 2012-2014 гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/uluchshenie_uslovij_i_ohrany_truda_2012_2014.rtf)
* [«Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в городском округе Спасск-Дальний» на 2012-2013гг.»](http://www.primorsky.ru/documents/departments_economrazv/2012/kompleksnye_mery_kachestva_zhizni_detej_na_2012_2013.rtf)

**3.6 Программа *«Комплексное развитие моногорода Спасска - Дальнего»***

Изначально г. Спасск – Дальний создавался и в дальнейшем развивался как город строительной индустрии. Мы получили в наследство от плановой советской экономики город, жизнь которого полностью зависит от работы нескольких предприятий стройиндустрии, которые, в конечном итоге, не выдержав конкуренции, обанкротились. Ситуация на монопрофильных территориях обострилась. Основные причины - узкая сфера занятости и ограниченные возможности манёвра населения при потере работы, свёртывание социальной инфраструктуры, сокращение налого­облагаемой базы местного бюджета.

В настоящее время основное направление работы по развитию территории – это привлечение инвестиций, работа с местными предприятиями и предпринимателями в рамках:

- развития территории свободного порта Владивосток;

- программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- программ поддержки из Фонда развития моногородов.

*В конце 2014 года «Банк развития и внешнеэкономической деятельности учредил НКО «Фонд развития моногородов» (далее Фонда).*

*Цель деятельности Фонда* - формирование необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования.

*Предмет деятельности Фонда:*

-софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах;

-содействие в подготовке и (или) участие в реализации новых инвестиционных проектов в моногородах;

-деятельность, способствующая улучшению социально – экономического положения в моногородах и их развитию.

*Работа Фонда*.

Фонд работает вместе с предпринимателями, муниципальными и региональными властями. Финансирование осуществляется через субъекты федерации на одобренные им проекты, которые реализуются местными или общенациональными компаниями в сотрудничестве с муниципальными властями.

*Отношение к Фонду городского округа Спасск - Дальний.*

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014г. N 1398-р городской округ Спасск - Дальний утвержден в перечне многопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов).

В целях улучшения социально-экономического положения моногорода - городской округ Спасск – Дальний, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, улучшения качества городской среды в моногороде, разработана программа «Комплексное развитие моногорода Спасска – Дальнего» на 2017-2018 годы.

*Реализация данной программы позволяет организовать поддержку:*

*-предпринимателям:*

-участие Фонда в уставном (складочном) капитале компаний,

-приобретение Фондом акций (долей) в уставном капитале существующих юридических лиц путем увеличения уставного капитала в рамках дополнительных эмиссий / внесения дополнительного вклада,

-предоставление денежных средств в форме займов на возвратных условиях в объеме от 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей, под 5% годовых, на срок до 8 лет;

-сопровождение реализуемых проектов в соответствии с Единым перечнем мер поддержки монопрофильных муниципальных образований (моногородов), через профильные министерства.

-*муниципальным образованиям* - софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах.

-*городу:*

-повышения качества городской среды, начало нового этапа позитивных перемен.

-сформированная и обученная команда, управляющая проектами развития моногорода.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Спасска - Дальнего Приморского края. | Срок начала и окончания программы | 12.2016г. – 12.2025г. |
| **Куратор** | Усольцев Василий Иванович – первый вице-губернатор Приморского края | | |
| **Руководитель программы** | Квон Вячеслав Васильевич- глава городского округа Спасск - Дальний. | | |
| **Исполнители, соисполнители программы** | Исполнители:  -Департамент экономики и предпринимательства Приморского края;  -Управление экономики и муниципального заказа Администрации ГО Спасск - Дальний,  Соисполнители:  -НКО "Фонд развития моногородов";  -НКО «Инвестиционное агентство Приморского края»;  -Управление образования Администрации ГО Спасск - Дальний;  -Управление градостроительства Администрации ГО Спасск - Дальний;  -Административное управление Администрации ГО Спасск - Дальний;  -Управление ЖКХ Администрации ГО Спасск - Дальний;  -Управление земельных и имущественных отношений Администрации ГО Спасск - Дальний;  -Отдел по физической культуре и спорту и молодежной политике Администрации ГО Спасск - Дальний;  -Отдел культуры Администрации ГО Спасск - Дальний; | | |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** | | | |
| ***Цели программы*** | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:  -создания к концу 2018 года 0,480 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;  -привлечения к концу 2018 года 919.98 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;  -улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».  2.Снизить к концу 2018 года зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия на 0,8% процентов от среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения показателей программы** | Показатель[[6]](#footnote-7) | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0,317 | 0,230 | 0,480 |
| 1. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий, шт. | основной | 0 | 5 | 5 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб. | аналитический | 56.6 | 743.04 | 919.98 |
|  | 1. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода.% | основной | 18.2 | 17.8 | 17.4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня  (используются в аналитических целях)** | Показатель[[7]](#footnote-8) | Тип показателя | Базовое значение  (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналити-ческий | 0,317 | 0,048 | 0,250 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналити-ческий | - | - | 0,048 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0,182 | 0,182 |
|  | 1. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. | аналити-ческий | 56.6 | 273.64 | 342.08 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб. | аналити-ческий | 0 | 8,5 | 17,0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фода), млн. руб. | аналити-ческий | 0 | 0 | 100,0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб. | аналити-ческий | 0 | 260.9 | 260.9 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб. | аналити-ческий | 306,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Результаты программы** | Федеральным законом №212-ФЗ от 13.07.2015 года, с целью ускорения социально-экономического развития территории Приморского края и повышения уровня жизни населения, проживающего на территории Дальнего Востока, создан свободный порт Владивосток. Территория городского округа Спасск - Дальний входит в его состав, что позволит создать благоприятные условия для развития бизнеса и привлечь на территорию городского округа трех резидентов с объемом инвестиций в сумме 260.9 млн. рублей и создать 182 рабочих места.  В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск - Дальний на 2017-2019 год» предусматривается привлечение денежных средств на развитие МСП в течение 2017-2018 годов из краевого бюджета и федерального бюджета 16,0 млн. рублей. | | | | |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | Включение моногорода в социально-экономическую зону ускоренного развития Свободный порт Владивосток, предоставляет резидентам льготы по уплате налогов и иных обязательных платежей, также предоставление преференций, что позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест. Подготовленная инфраструктура для реализации проектов, повышает инвестиционную привлекательность территорий моногорода. На портале НКО «Инвестиционного агентства Приморского края», размещены инвестиционные площадки для размещения бизнеса боле 200 Га.  Формируется команда из представителей градообразующего предприятия, бизнеса и администрации городского округа для обучения по программе НКО «Фонд развития моногородов», что позволит решить ряд задач по подготовке рекомендаций по проектам развития моногорода, разработке и сопровождению проектов по развитию моногорода и их эффективной реализации. Взаимодействие с куратором (линейным менеджером), закрепленным за моногородом, позволит получать консультационную и методологическую поддержку и привлекать внешнее бюджетное и внебюджетное финансирование для реализации программ развития моногорода. Это позволит снизить, в том числе, риски при реализации инвестиционных проектов в моногороде, что будет содействовать созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, и увеличению объема инвестиций в экономику и социальную сферу моногорода.  Улучшение качества городской среды повышает привлекательность моногорода как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города. | | | | |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта**  **и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | | **Функциональ-ный заказчик** | | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| 1 | *Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»* | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка инвестиционного паспорта города | мероприятие | 2017 | Повышение осведомленности потенциальных инвесторов о возможностях и ресурсах городского округа | | Администрация городского округа Спасск -Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск -Дальний/  Г.К.Бегунков - начальник управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск –Дальний |
| 1.2 | Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям дляприобретения (строительства) жилья экономкласса. | мероприятие | 2017 | Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городском округе; решение задач кадровой политики; улучшение жилищных условий молодых семей. | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск -Дальний/ А.В. Апанасенко- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа Спасск –Дальний |
| 2 | *Направление «Повышение эффективности муниципального управления»* | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск - Дальний | мероприятие | 2017-2019 | Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы городского округа | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск -Дальний/ Т.Д. Моняк – начальник административного управления Администрации городского округа Спасск –Дальний | |
| 3. | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* | | | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство центральной городской площади | мероприятие | 2017 | Создание условий для отдыха жителей городского округа; улучшение состояния территорий городского округа | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ О.А. Джос-Яринич - и.о. начальника управления градостроительства Администрации городского округа Спасск –Дальний |
| 3.2. | Благоустройство парка культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть) | мероприятие | 2017 | Создание условий для отдыха жителей городского округа; улучшение состояния территорий городского округа | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ Н.И. Орлова – директор МУП «Городской рынок» |
| 3.3. | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | проект | 2017-2019 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов;  создание безопасных и комфортных условий проживания для человек | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ О.С. Симоненко – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск –Дальний;  Фонд капитального ремонта Приморского края |
| 4 | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* | | | | | | | |
| 4.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | проект | 2017-2019 | Увеличение числа субъектов малого предпринимательства, создание и сохранение рабочих мест, модернизация производства товаров (работ, услуг). | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ Г.К. Бегунков – начальник управления экономики и муниципального заказа Администрации городского округа Спасск –Дальний |
| 5 | *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»* | | | | | | | |
| 5.1. | Создание завода по производству OSB плит | проект | 2016-2018 | Создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | | ООО «ДНС» | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ Н.Е. Тимоходцев – директор ООО «ДНС Лес» |
| 5.2 | Производство упаковки из легких металлов | проект | 2016-2017 | Создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | | ООО «Приморский тарный комбинат» | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ В.Д. Бунаков - генеральный директор ООО «Приморский тарный комбинат» |
| 5.3 | Производство сельскохозяйственной продукции | проект | 2016-2017 | Создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | | ООО «Восточные поля» | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ Губань В.И. генеральный директор ООО «Восточные поля» |
| 6 | *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»* | | | | | | | |
| 6.1. | Создание Медицинского центра | проект | 2017-2018 | Создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, предоставление качественных медицинских услуг | | ООО «Лекарь» | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ В.Л. Косьяненко – директор ООО «Лекарь» |
| 7 | *Направление «Развитие образования»* | | | | | | | |
| 7.1. | Реконструкция здания детского сада на 190 мест | проект | 2015-2017 | Ввод в эксплуатацию здания детского сада на 190 мест, в том числе: 30 мест – ясельные группы; 160 мест – дошкольные группы;  -уменьшение доли детей в возрасте 1-3 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-3 лет | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ О.А. Джос-Яринич - и.о. начальника управления градостроительства Администрации городского округа Спасск –Дальний | |
| 8 | *Направление «Развитие промышленности»* | | | | | | | |
| 8.1. | Строительство пекарни | проект | 2016-2017 | Создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, выпуск высококачественной хлебобулочной и кондитерской продукции | | ООО «Пекарь» | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ В.Л. Косьяненко – директор ООО «Пекарь» |
| 9 | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* | | | | | | | |
| 9.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных  проездов | проект | 2017-2019 | Приведение автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в нормативное состояние; снижение износа дорожного покрытия; создание условий для снижения дорожно-транспортных происшествий | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ О.А. Джос-Яринич - и.о. начальника управления градостроительства Администрации городского округа Спасск –Дальний |
| 9.2 | Обустройство пешеходных переходов | проект | 2017-2018 | Повышение качества обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; - предупреждение опасного поведения на дорогах; совершенствование организации транспортного и пешеходного движения | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ Е.В. Шевченко –начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства управления ЖКХ Администрации городского округа Спасск – Дальний |
| 10 | *Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»* | | | | | | | |
| 10.1. | Модернизация системы водоснабжения | мероприятие | 2017 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающим обязательным требованиям безопасности; повышение надежности работы системы водоснабжения городского округа; снижение потерь в производственном процессе | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ О.С. Симоненко – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск –Дальний |
| 10.2 | Восстановление уличного освещения на территории городского округа Спасск –Дальний | проект | 2017-2018 | Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения; экономия электроэнергии | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ О.С. Симоненко – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск –Дальний |
| 11 | *Направление «Развитие физической культуры и спорта»* | | | | | | | |
| 11.1. | Строительство многофункциональной спортивной площадки | мероприятие | 2017 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; укрепление здоровья населения; повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений | | Администрация городского округа Спасск –Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ О.А. Джос-Яринич - и.о. начальника управления градостроительства Администрации городского округа Спасск –Дальний |
| 12 | *Направление «Развитие культуры»* | | | | | | | |
| 12.1. | Ремонтные работы на объектах культурного наследия - памятники истории и культуры городского округа Спасск – Дальний | проект | 2017-2019 | Защита, восстановление и сохранение историко-культурной среды городского округа Спасск -Дальний, реализация конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям. | | Администрация городского округа Спасск -Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ А.Ю. Тимошенко – начальник отдела культуры Администрации городского округа Спасск -Дальний |
| 12.2 | Проведение в городском округе Спасск –Дальний «Года спасских объектов культурного наследия» | мероприятие | 2017 | Актуализация и полноценное использование объектов культурного наследия в сферах культуры, образования, туризма. | | Администрация городского округа Спасск -Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ Н.Г. Шубина -, директор МБУ «Краевой музей им. Н.И.Береговой городского округа Спасск -Дальний» |
| 12.3 | Ремонт отдельных элементов объекта социальной инфраструктуры МАУ ГЦНК «Приморье» | мероприятие | 2017 | Сохранение муниципального имущества; обеспечение оптимальных условий для развития самодеятельного народного творчества; улучшение условий для обучения и воспитания детей | | Администрация городского округа Спасск -Дальний | | В.В. Квон – глава городского округа Спасск –Дальний/ А.Ю. Тимошенко – начальник отдела культуры Администрации городского округа Спасск –Дальний, С.С. Коротеев – директор МАУ ГЦНК «Приморье» |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)** | **Срок** |
| 1 | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск -Дальний | Корректировка проектной документации «Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск – Дальний Приморского края» | контрольная точка | март-апрель 2017 |
|  | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск –Дальний | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации «Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск – Дальний Приморского края» | контрольная точка | апрель-май 2017 |
|  | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск – Дальний. | Направление предложения и пакета документов в департамент образования и науки Приморского края для участия в государственной программе Приморского края «Развитие образования Приморского края» | контрольная точка | май 2017 |
|  | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск – Дальний | Внесение изменений в бюджет городского округа Спасск –Дальний, уточнение объемов финансирования | контрольная точка | июнь 2017 |
|  | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск- Дальний. | Выбор подрядчика. | контрольная точка | июнь-июль 2017 |
|  | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск –Дальний | Выполнение работ по реконструкции здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск –Дальний | этап | июль-декабрь 2017 |
|  | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск –Дальний | Мероприятие завершено. | Этап | декабрь 2017 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | Заявка в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на предоставление субсидий на выполнение мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | этап | январь-март 2017 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | Постановление Администрации Приморского края о распределении субсидии. | контрольная точка | апрель 2017 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | Проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | контрольная точка | май-июнь 2017 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | этап | Июль-сентябрь 2017 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | Работы завершены | этап | Октябрь 2017 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | Заявка в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на предоставление субсидий на выполнение мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | этап | январь-март 2018 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | Постановление Администрации Приморского края о распределении субсидии | контрольная точка | апрель 2018 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | Проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | контрольная точка | май-июнь 2018 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | этап | июль-сентябрь 2018 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | Мероприятие завершено. | Этап | октябрь 2018 |
| 3 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | Утверждение муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск – Дальний на 2017-2019 годы» | этап | декабрь 2016 |
|  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | Подача заявки в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края на получение субсидии из федерального и краевого бюджетов на реализацию муниципальной программы | контрольная точка | Январь – февраль 2017 |
|  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | Заключение соглашения между Администрацией городского округа Спасск – Дальний и департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края на получение субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | контрольная точка | март 2017г. |
|  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | Прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки. | Контрольная точка | апрель-июнь 2017 |
|  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | Рассмотрение заявок на комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и принятие решения Администрации городского округа Спасск – Дальний о поддержке | контрольная точка | июль 2017 |
|  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; | этап | сентябрь – ноябрь 2017 |
|  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | Отчет об исполнении муниципальной программы на Совете по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск – Дальний | контрольная точка | март 2018 |
|  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | Мероприятие завершено | этап | декабрь 2017 |
| 4 | Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | Направление пакета документов в департамент культуры Приморского края на получение разрешения на выполнение работ по частичному ремонту отмостка постамента «Штурмовые ночи Спасска») | контрольная точка | апрель 2017 |
|  | Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | Получение разрешения департамент культуры Приморского края на выполнение работ по частичному ремонту отмостка постамента «Штурмовые ночи Спасска») | контрольная точка | май 2017 |
|  | Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | Определение исполнителя работ по частичному ремонту отмостка постамента «Штурмовые ночи Спасска») | контрольная точка | май 2017 |
|  | Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | Проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия (частичный ремонт отмостка постамента «Штурмовые ночи Спасска») | этап | май – июнь 2017 |
|  | Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | Направление пакета документов в департамент культуры Приморского края на получение разрешения на выполнение ремонтных работ на объекте культурного наследия (Обелиск «Героям гражданской войны») | контрольная точка | Апрель 2018 |
|  | Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | Получение разрешения департамента культуры Приморского края на выполнение ремонтных работ на объекте культурного наследия (Обелиск «Героям гражданской войны») | контрольная точка | май 2018 |
|  | Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | Определение исполнителя ремонтных работ на объекте культурного наследия (Обелиск «Героям гражданской войны») | Контрольная точка | май 2018 |
|  | Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | Проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия (Обелиск «Героям гражданской войны») | этап | 2018 |
|  | Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | Установка (восстановление) на памятники истории и культуры надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия. | Этап | в течение 2017 |
|  | Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | Полноценное использование памятников истории и культуры в сфере образования, культуры, туризма. Этап завершен. | Этап | май – сентябрь 2017  май – сентябрь 2018 |
| 5 | Ремонт отдельных элементов объекта социальной инфраструктуры МАУ ГЦНК «Приморье» | Утверждение муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Спасск – Дальний на 2017-2019 годы» | контрольная точка | декабрь 2016 |
|  | Ремонт отдельных элементов объекта социальной инфраструктуры МАУ ГЦНК «Приморье» | Проведение аукциона на выполнение работ по ремонту крыши здания МАУ ГЦНК «Приморье» | контрольная точка | апрель-май 2017 |
|  | Ремонт отдельных элементов объекта социальной инфраструктуры МАУ ГЦНК «Приморье» | Выполнение работ по ремонту крыши здания МАУ ГЦНК «Приморье» | этап | май-июнь 2017 |
|  | Ремонт отдельных элементов объекта социальной инфраструктуры МАУ ГЦНК «Приморье» | Выполнение ремонтных работ | этап | май – сентябрь,ноябрь 2017 |
|  | Ремонт отдельных элементов объекта социальной инфраструктуры МАУ ГЦНК «Приморье» | Мероприятие завершено | этап | декабрь 2017 |
| 6 | Благоустройство центральной городской площади | Подготовка схемы благоустройства территории площади | этап | январь-февраль 2017 |
|  | Благоустройство центральной городской площади | Определение стоимости (составление локального сметного расчета) работ по благоустройству территории площади | контрольная точка | март 2017 |
|  | Благоустройство центральной городской площади | Определение исполнителя благоустроительных работ | контрольная точка | май 2017 |
|  | Благоустройство центральной городской площади | Выполнение благоустроительных работ (замена бордюрного камня, установка металлического ограждения, установка шлагбаумов, нанесение разметки парковочных мест) | этап | июнь-август 2017 |
|  | Благоустройство центральной городской площади | Мероприятие завершено. | Этап | сентябрь 2017 |
| 7 | Благоустройство парка культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть)» | Проведение конкурса молодежных социальных проектов «Каким ты хочешь видеть парк культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть)» | этап | январь 2017 |
|  | Благоустройство парка культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть)» | Снос аварийных деревьев | этап | В течение 2017 |
|  | Благоустройство парка культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть)» | Благоустройство (посадка цветов, уборка мусора, обрезка веток, покос травы) | этап | апрель-сентябрь 2017 |
|  | Благоустройство парка культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть)» | Устройство лавочек | этап | май 2017 |
|  | Благоустройство парка культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть)» | Посадка деревьев | этап | апрель-май; сентябрь-октябрь 2017 |
|  | Благоустройство парка культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть)» | Мероприятие завершено | этап | октябрь 2017 |
| 8 | Строительство многофункциональной спортивной площадки | Подготовка проектно-сметной документации | этап | февраль 2017 |
|  | Строительство многофункциональной спортивной площадки | Проведение аукциона на выполнение работ по строительству многофункциональной спортивной площадки | этап | апрель-май 2017 |
|  | Строительство многофункциональной спортивной площадки | Выполнение строительно-монтажных работ | этап | май – октябрь 2017 |
|  | Строительство многофункциональной спортивной площадки | Мероприятие завершено | этап | ноябрь 2017 |
| 9 | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Изготовление баннера «2017 – год спасских объектов культурного наследия» (размещение на центральной площади) | контрольная точка | декабрь 2017 |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Информационно-просветительская компания в местных СМИ, | контрольная точка | в течение 2017г. (1 раз в месяц) |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Проведение расширенного цикла мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия (мемориальные акции, экскурсионные маршруты, сити-квесты, велотуры «Поход памяти» и др.)  с привлечением партнёрской сети | этап | в течение 2017 г. |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Празднование Международного дня памятников и памятных мест как события общегородского масштаба | этап | 18 апреля 2017 |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Осуществление социальной практики по уходу за объектами культурного наследия на качественно новом уровне. Увеличение престижа института шефства с помощью имиджевых акций «Шеф года», «Кофейный диалог с шефами» и др. | контрольная точка | в течение 2017 г. |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Издание информационной продукции об объектах культурного наследия, находящихся на территории городского округа Спасск – Дальний. | Контрольная точка | июнь 2017 |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Документационное обеспечение правового режима объектов культурного наследия и земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия. | Контрольная точка | в течение 2017 г. |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Формирование и ведение реестра объектов культурного наследия. Включение в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия, бесхозяйных объектов культурного наследия | этап | в течение 2017 г. |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Установка на объекты культурного наследия надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия. Установка информационно-охранных щитов | этап | май-октябрь 2017 |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Подготовка документов, необходимых для получения разрешения и задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | контрольная точка | июнь 2017 |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Государственная регистрация права собственности городского округа Спасск – Дальний на объекты культурного наследия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | контрольная точка | июнь 2017 |
|  | Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | Публичный отчёт по Году спасских объектов культурного наследия. Мероприятие завершено. | Этап | декабрь 2017 |
| 10 | Обустройство пешеходных переходов | Внесение изменений в муниципальную программу «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2018 годы» | контрольная точка | декабрь 2016 |
|  | Обустройство пешеходных переходов | Проведение аукциона на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов | контрольная точка | март –апрель 2017 |
|  | Обустройство пешеходных переходов | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода (ул. Советская – МБОУ СОШ № 5,11) | этап | май- сентябрь 2017 |
| 11 | Создание завода по производству OSB плит | Подбор и приобретение земельного участка | этап | сентябрь 2016 |
|  | Создание завода по производству OSB плит | Выбор поставщика оборудования и подписание договора поставки | контрольная точка | сентябрь 2016 |
|  | Создание завода по производству OSB плит | Получение всех необходимых разрешений на строительство и эксплуатацию | контрольная точка | сентябрь-ноябрь 2016 |
|  | Создание завода по производству OSB плит | Строительство и реконструкция зданий и сооружений | этап | декабрь 2017 |
|  | Создание завода по производству OSB плит | Поставка оборудования | этап | Декабрь 2017 |
|  | Создание завода по производству OSB плит | Пусконаладочные работы | этап | апрель 2018 |
|  | Создание завода по производству OSB плит | Выпуск продукции | этап | май 2018 |
| 12 | Модернизация системы водоснабжения | Внесение изменений в муниципальную программу «Чистая вода» | контрольная точка | декабрь 2016 |
|  | Модернизация системы водоснабжения | Проведение аукциона на выполнение работ по модернизации системы водоснабжения (замена водопроводных колонок на незамерзающие; замена и ремонт пожарных гидрантов) | контрольная точка | февраль-март 2017 |
|  | Модернизация системы водоснабжения | Выполнение работ по модернизации системы водоснабжения (замена водопроводных колонок на незамерзающие; замена и ремонт пожарных гидрантов; замена насосов и запорной арматуры на объектах водоснабжения и водоотведения) | этап | май-октябрь 2017 |
| 13 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Направление предложений Администрации городского округа Спасск – Дальний в Фонд капитального ремонта Приморского края для актуализации Региональной программы капитального ремонта | контрольная точка | ежегодно сентябрь |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Приказ департамента градостроительства Приморского края «О внесении изменений в Региональную программу капитального ремонта Приморского края» | контрольная точка | ежегодно ноябрь |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | контрольная точка | ежемесячно |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Выполнение работ Фондом капитального ремонта Приморского края по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа .Спасск – Дальний | этап | в течение года |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Согласование и участие в приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа .Спасск – Дальний | контрольная точка | ежегодно декабрь |
| 14 | Восстановление уличного освещения на территории городского округа Спасск - Дальний | Внесение изменений в муниципальную программу «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2016 – 2018 годах», | контрольная точка | декабрь 2016 |
|  | Восстановление уличного освещения на территории городского округа Спасск - Дальний | Проведение аукциона на выполнение работ по восстановлению уличного освещения на территории городского округа Спасск -Дальний | контрольная точка | февраль-март 2017 |
|  | Восстановление уличного освещения на территории городского округа Спасск – Дальний | Выполнение работ по восстановлению уличного освещения на территории городского округа Спасск-Дальний | этап | май-октябрь 2017 |
| 15 | Разработка инвестиционного паспорта города | Подготовка исходных данных | контрольная точка | май 2017 |
|  | Разработка инвестиционного паспорта города | Разработка инвестиционного паспорта города | этап | июль 2017 |
|  | Разработка инвестиционного паспорта города | Мероприятие завершено | этап | июль 2017 |
| 16 | Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям дляприобретения (строительства) жилья экономкласса | Подача в департамент по делам молодежи Приморского края списков молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты на приобретение жилья (строительство) экономкласса | контрольная точка | 01.09.2016 |
|  | Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям дляприобретения (строительства) жилья экономкласса | Подача заявки в департамент по делам молодежи Приморского края на финансирование из федерального и краевого бюджетов | контрольная точка | 25.12.2016 |
|  | Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям дляприобретения (строительства) жилья экономкласса | Перечисление средств из федерального и краевого бюджетов. Выдача свидетельств молодым семьям на право получения социальной выплаты | этап | ноябрь 2017 |
|  | Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям дляприобретения (строительства) жилья экономкласса | Предоставление отчета в департамент по делам молодежи Приморского края об использовании социальной выплаты молодым семьям | этап | январь 2018 |
|  | Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям дляприобретения (строительства) жилья экономкласса | Мероприятие выполнено | этап | январь 2018 |
| 17 | Создание Медицинского центра | Разработка бизнес-плана, ТЭО, ПСД | этап | декабрь 2016г. |
|  | Создание Медицинского центра | Реконструкция основного здания | этап | декабрь 2017 |
|  | Создание Медицинского центра | Обучение и набор персонала | этап | июль-сентябрь 2018 |
|  | Создание Медицинского центра | Строительство здания детской поликлиники | этап | декабрь 2018 |
|  | Создание Медицинского центра | Начало работы | этап | декабрь 2018 |
| 18 | Строительство пекарни | Реконструкция здания | этап | апрель 2017 |
|  | Строительство пекарни | Установка линии, шефмонтаж, пуско-наладка, пробная выпечка | этап | август 2017 |
|  | Строительство пекарни | Выпуск продукции | этап | сентябрь 2017 |
| 19 | Производство упаковки из легких металлов | Выпуск продукции | этап | декабрь 2017 |
| 20 | Производство сельскохозяйственной продукции | Выпуск продукции | этап | октябрь 2017 |
| 21 | Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск - Дальний | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | этап | в течение 2017 и 2018 годов |
|  | Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск - Дальний | Участие муниципальных служащих в краткосрочных тематических семинарах | этап | в течение 2017 и 2018 годов |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | | **Всего, млн руб.** |
| **2017** | **2018** |
| 1 | Проект. Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова, 8, в г. Спасск – Дальний | 5,6 |  | 5,6 |
| 2 | Проект. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов | 17,7 | 17,7 | 35,4 |
| 3 | Проект. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | 8,5 | 8,5 | 17,0 |
| 4 | Проект. Ремонтные работы на объектах культурного наследия – памятники истории и культуры городского округа Спасск –Дальний | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 5 | Мероприятие. Ремонт отдельных элементов объекта социальной инфраструктуры МАУ ГЦНК «Приморье» | 4,0 |  | 4,0 |
| 6 | Мероприятие Благоустройство центральной городской площади | 1,0 |  | 1,0 |
| 7 | Мероприятие Благоустройство парка культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть)» | 0,3 |  | 0,3 |
| 8 | Мероприятие Строительство многофункциональной спортивной площадки | 6,0 |  | 6,0 |
| 9 | Мероприятие Проведение в городском округе Спасск –Дальний Года спасских объектов культурного наследия | 0,2 |  | 0,2 |
| 10 | Проект. Обустройство пешеходных переходов | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 11 | Проект. Создание завода по производству OSB плит | 178,6 |  | 178,6 |
| 12 | Мероприятие Модернизация системы водоснабжения | 1,6 |  | 1,6 |
| 13 | Проект. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | 48,9 | 49,1 | 98,0 |
| 14 | Проект.Восстановление уличного освещения на территории городского округа Спасск - Дальний | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| 15 | Мероприятие.Разработка инвестиционного паспорта города | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мероприятие. Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям дляприобретения (строительства) жилья экономкласса. | 9,9 |  | 9,9 |
| 17 | Проект. Медицинского центра | 150,0 | 100,0 | 250,0 |
| 18 | Проект. Строительство пекарни | 26,7 |  | 26,7 |
| 19 | Проект. Производство упаковки из легких металлов | 32,3 |  | 32,3 |
| 20 | Проект. Производство сельскохозяйственной продукции | 50,0 |  | 50,0 |
| 21 | Мероприятие. Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск - Дальний | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| ИТОГО: | | 543,04 | 176,94 | 719,98 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ** | |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | - Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края»  - Государственная программа " Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»  - Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения приморского края  - Фонд капитального ремонта Приморского края  -Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2017-2019 годы  -Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2019 годы"  -Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2017-2019 годы"  -Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2019 годы"  -Муниципальная программа "Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2017-2019 годы"  -Муниципальная программа "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2017-2019 годах"  -Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2019 годы"  -Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2017-2019 годы  -Муниципальная программа "Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2019 годы"  -Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа Спасск-дальний на 2017-2019 годы".  -Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний;  -Муниципальная программа "Чистая вода".  -Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2019 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| **Формальные основания для инициации** | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |
| **Ключевые риски и возможности** | Риск: Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода  Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие неисполнения исполнителями программ своих обязательств. Приводит к неисполнения своих обязательств участниками программы, снижение инвестиционной привлекательности моногорода, сокращению рабочих мест.  Риск: Увеличение доли софинансирования городского округа по программам на стадии реализации.  При увеличении доли финансирования муниципальных бюджетов например с 5 до 50 процентов, происходит увеличение нагрузки на муниципальный бюджет, что приводит к увеличению расходов и дефициту бюджета, подрядчики парализуют всю деятельность администрации своими судебными решениями, увеличивается объем незавершенного строительства. |
| **Дополнительная информация** | -В программе не отражены мероприятия по здравоохранению, объекты здравоохранения в соответствии с Распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края №879р от 23.12.2011 года переданы в краевую собственность*.*  -В количество созданных рабочих мест и объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития включено предприятие подавшее только заявку на вступление в резиденты. |

**Приложение № 1**

**Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАММА**  **«Комплексное развитие моногорода Спасска - Дальнего»** | | | | | |
| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Результат | Результат | Результат | Результат |
| 1 | Разработка инвестиционного паспорта города. | Повышение осведомленности потенциальных инвесторов о возможностях и ресурсах городского округа. | Привлечение инвестиций. | Создание новых рабочих мест. |  |
| 2 | Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям дляприобретения (строительства) жилья экономкласса. | Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городском округе. | Решение задач кадровой политики. | Улучшение жилищных условий молодых семей. |  |
| 3 | Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний | Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала. | Повышение эффективности муниципальной службы. | Снижение рисков не реализации проектов (мероприятий). |  |
| 4 | Благоустройство центральной городской площади. | Создание условий для отдыха жителей городского округа. | Улучшение состояния территорий городского округа. | Повышение привлекательности города для бизнеса. |  |
| 5 | Благоустройство парка культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть)» | Создание условий для отдыха жителей городского округа. | Улучшение состояния территорий городского округа, облагораживание заброшенной территории. | Создание возможностей для времяпровождения молодежи. | Снижение криминогенной обстановки в городе. |
| 6 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. | Улучшение технического состояния  многоквартирных домов. | Создание безопасных и комфортных условий проживания. | Повышение привлекательности города для бизнеса. |  |
| 7 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий | Увеличение числа субъектов малого предпринимательства, | Создание и сохранение рабочих мест | Модернизация производства товаров (работ, услуг). |  |
| 8 | Создание завода по производству OSB плит | Привлечение инвестиций | Создание рабочих мест, | Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней |  |
| 9 | Производство упаковки из легких металлов | Привлечение инвестиций | Создание рабочих мест, | Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. |  |
| 10 | Производство сельскохозяйственной продукции | Привлечение инвестиций | Создание рабочих мест, | Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. |  |
| 11 | Создание Медицинского центра | Улучшение жизни жителей города | Привлечение инвестиций | Создание рабочих мест. | Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. |
| 12 | Строительство пекарни. | Привлечение инвестиций. | Создание рабочих мест. | Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. |  |
| 13 | Реконструкция здания детского сада на 190 мест. | Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городском округе. | Создание новых рабочих мест. | Создание новых мест для дошкольного образования. | Решение задач кадровой политики. |
| 14 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных  Проездов. | Приведение автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в нормативное состояние. | Снижение износа дорожного покрытия. | Создание условий для снижения дорожно-транспортных происшествий. | Повышение привлекательности города для бизнеса. |
| 15 | Обустройство пешеходных переходов. | Повышение качества обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. | Предупреждение опасного поведения на дорогах. | Совершенствование организации транспортного и пешеходного движения. | Повышение привлекательности города для бизнеса. |
| 16 | Модернизация системы водоснабжения. | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающим обязательным требованиям безопасности. | Повышение надежности работы системы водоснабжения городского округа. | Снижение потерь в производственном процессе. | Повышение привлекательности города для бизнеса. |
| 17 | Восстановление уличного освещения на территории городского округа Спасск –Дальний. | Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения. | Сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения; | Снижение криминогенной обстановки | Повышение привлекательности города для бизнеса. |
| 18 | Строительство многофункциональной спортивной площадки | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | Укрепление здоровья населения. | Повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений | Снижение криминогенной обстановки |
| 19 | Ремонтные работы на объектах культурного наследия - памятники истории и культуры городского округа Спасск – Дальний | Защита, восстановление и сохранение историко-культурной среды | Реализация конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям. | Культурное, духовное и эстетическое воспитание граждан города | Повышение привлекательности города для бизнеса |
| 20 | Проведение в городском округе Спасск –Дальний «Года спасских объектов культурного наследия» | Актуализация и полноценное использование объектов культурного наследия в сферах культуры, образования, туризма. | Культурное, духовное и эстетическое воспитание граждан города | Повышение привлекательности города для бизнеса |  |
| 21 | Ремонт отдельных элементов объекта социальной инфраструктуры МАУ ГЦНК «Приморье» | Сохранение муниципального имущества. | Обеспечение оптимальных условий для развития самодеятельного народного творчества. | Улучшение условий для обучения и воспитания детей. | Повышение привлекательности города для бизнеса. |

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА СРЕДЫ**

**МОНОГОРОДА СПАССКА-ДАЛЬНЕГО НА 2017 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование: Городской округ Спасск-Дальний, Приморский край, РФ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Контактное лицо/исполнитель: Управление градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний, и.о. начальника управления Джос-Яринич Ольга Анатольевна. | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование проекта и адрес объекта | Соответствие  шагам | | | Уровень  проекта | | Кол-во базовых баллов | | | Кол-во премиальных баллов | | | Итого кол-во балов по проекту |
| 1.1 | | | Благоустройство центральной городской площади | Шаг1  «Сегодня в центре» Благоустройство оживленного общественного пространства | | | L | | 8 | | | - | | | 8 |
| Обосновывающие комментарии:  Площадь территории: 0,71 га  Обзор: Центральная площадь — самое оживленное и популярное место города. Она украшается ко Дню города, Новому году и Дню Победы. Она становится местом проведения большинства праздников, важных и торжественных мероприятий, концертов и т.д. В День Победы проходит такая масштабная акция как «Бессмертный полк», которая впервые прошла в 2014 году. Ежегодно 1 июня для юных спассчан Администрацией городского округа Спасск-Дальний совместно с Союзом предпринимателей «Наш город» проводится Праздник спасской детворы, посвященный Международному Дню защиты детей, который собирает более 1500 ребят. Ежегодно в конце сентября проходят праздничные мероприятия,посвященные «Дню города», где собирается свыше 10000 жителей. На площади расположен Дом детского творчества, кинотеатр «Аврора». К Новому году на городской площади строится ледяной городок и в период Рождественских праздников проводятся детские игровые программы и театрализованные представления.  Мероприятия:  -Подготовка схемы благоустройства территории площади;  -Выполнение благоустроительных работ (замена бордюрного камня, установка металлического ограждения, установка шлагбаумов, нанесение разметки парковочных мест). | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень приложений: Схема площади | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Контактное лицо/исполнитель: Отдел по физической культуре, спорту и  молодежной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний, начальник отдела Апанасенко Александр Владимирович. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Строительство многофункциональной спортивной площадки | Шаг2  «Будущее есть» Создание возможностей для времяпрепровождения молодежи | | | L | | 8 | | | - | | | 8 |
| Обосновывающие комментарии:  Многофункциональная спортивная площадка представляет собой спортивное сооружение с хоккейной коробкой для игры в зимнее время в хоккей с шайбой 28х58 м и расположенными внутри площадками для игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол. Рядом располагаются две раздевалки модульного типа, трибуна для зрителей и тренажерная площадка. В основании площадка имеет резинобитумное покрытие.  Планируемое место застройки: центральная часть города по ул. Ленинская, 29. Площадь застройки – 2363,5 кв.м. Пропускная способность площадки – 20-30 чел/час. в зависимости от выбранного вида спорта.  Строительство многофункциональной спортивной площадки повысит обеспеченность населения городского округа Спасск-Дальний современными спортивными объектами, создаст условия для организации досуга населения, уменьшит зависимость занятий физической культурой от погодных условий, а так же обеспечит проведение на новом качественном уровне соревнований. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень приложений. ЗD проект. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Контактное лицо/исполнитель: Отдел культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний, начальник отдела Тимошенко Алла Юрьевна. | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель: МБУ «КМ им. Н.И.Береговой ГО Спасск-Дальний», директор Шубина Надежда Галлиуловна | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение в ГО Спасск-Дальний «Года спасских объектов культурного наследия»» | | | Шаг3  «Найди прошлое и гордись им» Ревитализация городских достопримечательностей | | | S | | 4 | | | 3 | | | 7 |
| Обосновывающие комментарии:  За предыдущие годы в городском округе Спасск-Дальний значительно обострились проблемы в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия. По сути, происходит процесс постепенной утраты материального и духовного достояния города, накопленного предыдущими поколениями спассчан.  Цель проекта: актуализация и полноценное использование объектов культурного наследия в сферах культуры, образования, туризма.  Мероприятия:  - Изготовление баннера «2017 – год спасских объектов культурного наследия» (размещение на центральной площади);  - Информационно-просветительская компания в местных СМИ;  - Проведение расширенного цикла мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия (мемориальные акции, экскурсионные маршруты, сити-квесты, велотуры «Поход памяти» и др.) с привлечением партнёрской сети;  - Празднование Международного дня памятников и памятных мест (18 апреля), как события общегородского масштаба;  - Осуществление социальной практики по уходу за объектами культурного наследия на качественно новом уровне. Увеличение престижа института шефства с помощью имиджевых акций «Шеф года», «Кофейный диалог с шефами» и др.;  - Издание информационной продукции об объектах культурного наследия, находящихся на территории городского округа Спасск-Дальний;  - Документационное обеспечение правового режима объектов культурного наследия и земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия;  - Формирование и ведение реестра объектов культурного наследия. Включение в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия, бесхозяйных объектов культурного наследия;  - Установка на объекты культурного наследия надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия. Установка информационно-охранных щитов;  - Подготовка документов, необходимых для получения разрешения и задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;  - Государственная регистрация права собственности городского округа Спасск-Дальний на объекты культурного наследия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  - Публичный отчёт по Году спасских объектов культурного наследия. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень приложений:  1.Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний № 541-па от 24.11.2016 г. «Об объявлении 2017 года в городском округе Спасск-Дальний Годом спасских объектов культурного наследия»; | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактное лицо/исполнитель: Отдел культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний, начальник отдела Тимошенко Алла Юрьевна. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Соисполнитель: МАУ ГЦНК «Приморье», директор Коротеев Сергей Сергеевич. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | | Ремонт отдельных элементов объекта социальной инфраструктуры МАУ ГЦНК «Приморье» 692238 Приморский край г.Спасск-Дальний,ул.Красногвардейская,75/1 | | Шаг4  «В центре внимания — социальный объект» Обновление или создание объекта социальной инфраструктуры | | | | S | | 4 | | - | | 4 | |
| Обосновывающие комментарии:  Обзор: В городе Спасск - Дальний создано и работает 1 муниципальное автономное учреждение Городской центр народной культуры «Приморье».  В учреждении в настоящее время работают 29 культурно - досуговых формирований для различных возрастных категорий населения городского округа.  Муниципальное автономное учреждение Городской центр народной культуры «Приморье» функционирует круглогодично. Ежегодно в рамках выполнения муниципального задания организуются и проводятся 175 культурно - досуговых мероприятий. Сверх этого показателя в учреждении на платной основе проводятся в год свыше 150 мероприятий.  За последние годы количество посетителей учреждения неукоснительно растет. Ежегодно культурно - досуговые услуги получают более 30000 человек, количество участников в коллективах, студиях, клубах и кружках народного творчества составляет более 450 человек.  Ремонт отдельных элементов объекта:  -ремонт крыши здания;  -ремонт стен потолка над сценой в зрительном зале;  -ремонт потолка зрительного зала;  -ремонт стен и покраска зрительного зала;  -ремонт отопительной системы зрительного зала;  -ремонт и покраска пола зрительного зала;  -ремонт кабинетов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень приложений: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Контактное лицо/исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний, начальник управления Симоненко Ольга Сергеевна | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Соисполнитель: МУП «Городской рынок» директор Орлова Нина Ивановна  Отдел по физической культуре, спорту и  молодежной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний, начальник отдела Апанасенко Александр Владимирович | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Благоустройство Парка культуры и отдыха им. Борисова (заречная часть)» | | | | Шаг5  «Подбери брошенное» Активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий | | | L | | 8 | - | | 8 | | |
| Обосновывающие комментарии:  В городском округе существует Парк культуры и отдыха им. Борисова со своей сложившейся инфраструктурой.  С западной стороны парка протекает р. Кулешовка, которая отделяет парк от лесополосы площадью 3,53 га. Данная территория представляет криминогенною зону, особенно в темное время суток.  Цель: обустроить заброшенный ландшафт, расширить зону отдыха, создать центр проведения мероприятий для молодежи, снизить криминогенную обстановку в городе.  Мероприятия:  - Конкурс молодежных социальных проектов «Каким ты хочешь видеть парк культуры и отдыха им. Борисова (заречный)»;  - Снос аварийных деревьев;  - Благоустройство (посадка цветов, уборка мусора, обрезка веток, покос травы);  - Устройство лавочек;  - Посадка деревьев. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень приложений: схема | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого баллов по программе:** | | | | | |  | | | **32** | | **3** | | **35** | | |

# 

# IV. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск – Дальний на 2012-2020 гг.

Городской округ Спасск-Дальний является инвестиционно-привлекательной территорией. Удобное географическое положение в системе транспортных связей, развитая система межрегиональных связей, наличие свободных площадей производственных предприятий, земельных участков и необходимой инфраструктуры позволят привлечь потенциальных инвесторов.

Значительная природно-сырьевая база в сочетании с трудовыми ресурсами территории, основу которых составляют предприятия производственной сферы, организаций малого бизнеса, здравоохранения, образования, социальной защиты - те ресурсы, которые должны быть использованы для достижения поставленных целей и дальнейшего социально-экономического развития территории.

Целью социально-экономической политики является повышение уровня жизни населения на основе производственного роста субъектов экономики, обеспечение нормального функционирования отраслей социальной сферы, максимально возможной занятости населения.

Важнейшими показателями эффективности реализации настоящейКомплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск – Дальний на 2012-2020гг.(далее Программы) являются изменение соотношения доли традиционных и новых непрофильных отраслей промышленности в производстве и занятости, увеличение количества малых предприятий, а также снижение уровня безработицы.

Малое предпринимательство играет важную роль в развитии экономики. Малый бизнес способствует созданию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами местных производителей, вносит существенный вклад в налоговые отчисления, что способствует увеличению доходов бюджета. Большой вклад вносит малый бизнес и в социальную сферу, создавая рабочие места, уменьшая уровень безработицы и социального напряжения.

Если по итогам 2011г. доля работающих на малых предприятиях в городском округе составляла 7,74% от численности экономически активного населения, то к 2020г. доля работающих на малых предприятиях увеличится до 11%. Доля малого бизнеса в общем обороте городского округа Спасск-Дальний увеличится с 26,8% в 2011г. до 40,3% в 2020г. Доля малых предприятий в общегородском объеме производства к 2020г. увеличится с 12,83% до 20,76%. Рост доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров объясняется ростом их числа (в 2007г. — 98 малых предприятий, в 2020г. - 165 малых предприятий).

**Рис. 15 – Рост количества малых предприятий (2007-2020 г.), ед.**

Такие изменения будут способствовать увеличению доли собственных доходов в общих доходах городского округа Спасск-Дальний. Если в 2011 г. их доля составляла всего 38,07%, то к 2020 г. прогнозируется изменение до уровня 62,94%.

**Рис. 16 – Рост доли собственных доходов в общих доходах МО**

**(2007-2020 гг.), %**

Реализация инвестиционных проектов и создание новых малых предприятий будет сопровождаться созданием новых рабочих мест. К 2020г. будет создано дополнительно 1825 рабочих мест.

**Рис. 17 – Количество созданных новых рабочих мест накопленным итогом, ед.**

Что касается среднемесячной заработной платы работников городского округа (по полному кругу предприятий), то прогнозируется ее непрерывное повышение на протяжении всего срока реализации Программы.

**Рис. 18 – Среднемесячная заработная плата работников городского округа**

**(2007-2020г.), руб.**

За последние годы в городском округеСпасск-Дальний наблюдалось устойчивое снижение численности населения, одновременно с этим происходило и снижение количества населения, находящегося в трудоспособном возрасте.

**Рис. 19 – Численность населения (1990-2011г.), тыс. чел.**

Свойственная России в целом ситуация преобладания числа умерших над числом родившихся наблюдается и в городском округе Спасск-Дальний. Причем в ближайшее время не предвидится смены этой тенденции.

В результате реализации Программы ожидается замедление тенденции снижения численности постоянного населения (предполагаемые темпы снижения численности населения составят около 0,1-0,4% в год).

Также ожидается снижение уровня безработицы в городском округеСпасск-Дальнийдо 1,4% в 2020г. Средний уровень безработицы по Приморскому краю значительно превышает уровень безработицы в городском округе Спасск-Дальний. Без реализации Программы развития,согласно прогнозу социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012г. и на период до 2014г., ожидается рост уровня безработицы до 3,8% в 2014г.

**Рис. 20 – Уровень регистрируемой безработицы в городском округе Спасск-Дальний и Приморском крае на конец года (прогноз без реализации программы), %**

Реализация инвестиционных проектов позволит решить эту проблему и уже к 2013г. вывести уровень безработицы на 2,06% (уровень безработицы в Приморском крае по прогнозам составит на тот момент 7,1%). Решение проблемы снижения уровня безработицы будет проходить постепенно и с сохранением баланса трудовых ресурсов в городе. В результате уровень безработицы к 2020г. составит 1,43%.

**Рис. 21 – Изменение уровня безработицы (2001-2020г.), %**

Одним из важнейших показателей социально-экономической эффективности реализации настоящей Программы является объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства.Промышленность является отраслью, определяющей уровень экономического развития города, от состояния и эффективной работы которой напрямую зависит развитие социальной сферы городского округа.

Объем отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним предприятиям городского округа составил 625,293 млн. руб. в 2007г.; 1216,7 млн. руб. в 2009г.; 1986,1 млн. руб. в 2011г. Рост обеспечил ООО «Спасский механический завод». Предприятие было занято на строительстве объектов саммита АТЭС.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства к 2020г. достигнет 3 033,58 млн. руб.

.

**Рис. 22 – Финансовый результат организаций городского округа (прогноз без реализации программы)**

Финансовый результат деятельности организаций городского округа Спасск-Дальний достиг пика в 2010г., что произошло вследствие участия промышленных предприятий городского округа в строительстве объектов саммита АТЭС. Сальдо прибылей и убытков составило 59,2 млн. руб., что в 21 раз больше итогов 2008г., но уже по результатам 2011г. финансовый результат деятельности предприятий сократился на 40,5% и составил 35,2 млн. руб. По прогнозу, если городской округ будет следовать по инерционному пути развития, то прибыльность предприятий будет уменьшаться и со временем достигнет своих первоначальных показателей. Для поддержания и увеличения уровня прибыльности необходима диверсификация производства и дальнейшее развитие малых предприятий.

Реализация инвестиционных проектов, запланированных в Программе, приведет к увеличению объема дополнительных поступлений в муниципальный бюджет на 322,94 млн. руб.

**Рис. 23 – Объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет (2012-2020г.), млн. руб.**

При оценке коммерческой и бюджетной эффективности Программы, целесообразно учитывать ее отличительные особенности, а именно то, что в состав Программы вошли инвестиционные проектыкак экономической, так и социальной направленности, для оценки эффективности реализации которых используются показатели разных категорий. Поэтому, чтобы обосновать целесообразность выделения средств на выполнение Программы, следует учитывать не только показатели экономического эффекта (срок окупаемости, чистый приведенный доход, норма доходности, бюджетные поступления и т.д.), но и социальный эффект (улучшение качества жизни населения, снижение социальной напряженности, улучшение экологической ситуации,обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, осуществление безаварийной работы систем жизнеобеспечения и т.д).

Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проектов, заложенных в Программе, составит 3 181,47 млн. руб., из них 118 млн. руб. будут направлены на модернизацию предприятий базовых отраслей экономики; 221 млн. руб. на экономическую диверсификацию малого и среднего бизнеса; 2 842,47 млн. руб. на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры (Табл. 65).

Перечень и основные показатели эффективности реализации инвестиционных проектов приведены в таблице 65.

**Таблица 65 – Сводная информация об инвестиционных проектах**

| №п/п | Проекты | Объем инвестиций, млн. руб. | | | | | | Срок окупаемости (лет) | NPV, млн. руб. | Число создаваемых рабочих мест (человек) | Бюджетная эффективность проекта | | Срок реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: | | | | | (млн. рублей) | |
| Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Муниципальный бюджет | Собственные средства предприятия, внебюджетные источники | Кредиты коммерческих банков | Налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период **10 лет** | в т.ч. поступления в местный бюджет |
|  | ***Модернизация предприятий базовых отраслей экономики:*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство цеха по изготовлению крупногабаритных металлических изделий ООО «Спасский механический завод» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 7,0 | 270,9 | 40 | 73,8 | 16,8 | 2020 |
| 2 | Модернизация производства ООО «Спасский механический завод» для выпуска сельскохозяйственной техники по франшизе | 60,0 | 42,0 | 5,4 | 0,6 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 1,2 | 100 | 62,0 | 21,8 | 2020 |
| 3 | Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | 0,8 | 15 | 24,0 | 4,0 | 2013-2020 |
|  | ***Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса:*** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Создание инновационных промышленных зон производства строительных материалов «нового образца». | 35,0 | 24,5 | 9,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 5,5 | 3,3 | 90 | 56,6 | 19,7 | 2020 |
| 5 | Создание многофункционального центра по переработке сельскохозяйственной продукции в городском округе Спасск - Дальний. | 15,0 | 10,5 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,4 | 60 | 31,5 | 11,2 | 2020 |
| 6 | Создание сети диверсифицированных малых пищевых производств. | 10,0 | 6,0 | 1,8 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,8 | 45 | 25,0 | 9,8 | 2020 |
| 7 | Создание мультимодального логистического узла-центра Транссиба. | 100,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 45,0 | 7,0 | 15,6 | 350 | 109,6 | 54,6 | 2016-2020 |
| 8 | Строительство мини-завода скоростного домостроения. | 40,0 | 27,2 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 1,6 | 50 | 30,4 | 7,8 | 2020 |
| 9 | Создание межмуниципального центра развития предпринимательства. | 5,0 | 3,4 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 1,6 | 20 | 8,4 | 5,0 | 2020 |
| 10 | Формирование туристского кластера на территории городского округа Спасск - Дальний | 16,0 | 10,8 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3,4 | 70 | 38,0 | 15,3 | 2020 |
| 11 | Создание завода по производству OSB плит | 178,5 |  |  |  | 178,5 |  | 7,2 | 78,9 | 36 | 275,6 | 32,5 | 2016-2018 |
| 12 | Производство упаковки из легких металлов. | 32,3 |  |  |  | 2,3 | 30,0 | 2,1 | 110,4 | 90 | 161,5 | 0,2 | 2016-2017 |
| 13 | Комплекс пекарни по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. | 26,7 |  |  |  | 26,7 |  | 5,4 | уточняется | 18 | уточняется | | 2016-2017 |
| 14 | Производство сельскохозяйственной продукции» | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 3,8 | 50,5 | 56 | 117,6 |  | 2016-2017 |
|  | ***Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной и коммунальной инфраструктуры):*** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе Спасск - Дальний. | 60,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 25,0 | отрицательная | 90 | 29,0 | 16,8 | 2015-2019 |
| 16 | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова,8 в городском округе Спасск - Дальний | 111,97 | 78,84 | 13,9 | 19,3 | 0 | 0 | - | - | 60 | 1,0 | 1,0 | 2017 |
| 17 | Строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне №2. | 151,7 | 75,0 | 75,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | - | - | 90 | 18,0 | 9,4 | 2012–2020 |
| 18 | Создание сети «семейных детских садов». | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 90 | 9,8 | 9,8 | 2020 |
| 19 | Создание Медицинского центра | 250,0 |  |  |  | 150,0 | 100,0 | уточняется | уточняется | 48 | уточняется | | 2016-2018 |
| 20 | Реконструкция, капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений: МБДОУ детский сад №3 «Радуга», МБДОУ ЦРР детский сад №5 «Гнёздышко»,МБДОУ детский сад №7 «Сказка», МБДОУ детский сад № 10 «Малышка», МБДОУ ЦРР детский сад №17 «Семицветик» в целях открытия новых групп» | 9,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 22 | 1,0 | 1,0 | 2020 |
| 21 | Строительство стадиона городского округа Спасск -Дальний | 30,3 | 16,00 | 10,0 | 4,30 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0,1 | 0,1 | 2020 |
| 22 | Реставрационные работы по объектам культурного наследия. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | 10 | 0,1 | 0,1 | 2020 |
| 23 | Реконструкция основных экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск -Дальний». | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | 10 | 0,1 | 0,1 | 2020 |
| 24 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Городской центр народной культуры «Приморье» | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 1,0 | 0,0 | - | - | 25 | 4,0 | 3,9 | 2020 |
| 25 | Строительство продолжения ул. Грибоедова до ул. Арсеньева. Строительство центрального транспортно-пешеходного узла с путепроводом и развязкой по ул. Советская | 378,4 | 0,0 | 336,8 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | - | - | 60 | 24,0 | 4,4 | 2012–2018 |
| 26 | Строительство многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Вокзальная. | 40,0 | 35,4 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | - | - | 60 | 5,6 | 5,6 | 2020 |
| 27 | Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов по ул. Парковая. | 168,8 | 82,9 | 82,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 150 | 9,4 | 9,4 | 2020 |
| 28 | Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск -Дальний. | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 4,5 | 0,0 | - | - | 10 | 5,2 | 0,3 | 2020 |
| 29 | Перевод теплоисточников городского округа Спасск -Дальний работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов | 1304,3 | 0 | 0 | 16,55 | 1287,75 | 0 | 5,5 | 99,4 | 0 | 240,0 | 9,4 | 2020 |
| 30 | Газификация городского округа Спасск -Дальний | 205,0 | 0 | 83,27 | 41,73 | 80,00 | 0 | 4,5 | 247,0 | 80 | 870,0 | 20,0 | 2012-2025 |
| 31 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск -Дальний. | 618,9 | 53,9 | 356,1 | 208,9 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 23,5 | 80 | 120,0 | 9,4 | 2020 |
| 32 | Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства городского округа Спасск -Дальний | 30,22 | 0 | 21,15 | 9,07 |  |  |  |  | 30 |  |  | 2020 |
| 33 | Модернизация полигона твердых бытовых отходов | 98,7 | 0,0 | 69,1 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | - | - | 80 | 9,4 | 9,4 | 2020 |
| 34 | Защита от наводнений г.Спасска-Дальнего Приморского края | 11,8 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | - | - | 20 | 10,5 | 7,5 | 2020 |
| 35 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск -Дальний | 190,65 | 92,93 | 37,16 | 47,37 | 13,19 | 0 | - | - | 30 | 5,6 | 1,9 | 2020 |
| 36 | Строительство стадиона МБОУ СОШ №15 | 11,7 | 0 | 8,2 | 3,5 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0,1 | 0,1 | 2019 |
| 37 | Строительство многофункциональной спортивной площадки МБОУ СОШ №5 городского округа Спасск - Дальний | 16,2 | 0 | 8,0 | 8,2 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0,1 | 0,1 | 2019 |
|  | **ИТОГО** | **4347,04** | **635,27** | **1144,78** | **480,71** | **1814,78** | **271,5** | **-** | **913,3** | **2106** | **2377,0** | **318,4** | **-** |

Всего Программой запланирована реализация 31 инвестиционного проекта, из них 15 проектов имеют срок окупаемости от 1 года (ИП «Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий») до 25 лет (ИП «Создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе Спасск-Дальний.»). В среднем срок окупаемости проектов с финансовой отдачей (без учета двух крайних проектов, указанных выше) составит 6,5 лет. Программой также предусмотрена реализация 16 проектов с качественной отдачей или проектов социальной направленности, срок окупаемости которых рассчитать невозможно, так как они не приносят прямого дохода.

На проекты с финансовой отдачей планируется направить 1 943,5 млн. руб., на проекты с качественной отдачей – 1 238 млн. руб.

**Рис. 24 – Соотношение проектов с качественной и финансовой отдачей,%**

Финансирование инвестиционных проектов планируется за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджета, за счет собственных средств предприятий и внебюджетных источников, а также за счет кредитов коммерческих банков (Рис. 25).

**Рис. 25 – Источники финансирования инвестиционных проектов**

Финансирование большейчасти инвестиционных затрат (45%) планируется за счет средств краевого бюджета. За счет средств муниципального бюджета планируется финансирование 17% затрат.

Динамика инвестиций за период реализации Программы по источникам финансирования представлена на рис. 26.

**Рис. 26 – Динамика инвестиций по источникам финансирования,**

**млн. руб.**

Объем инвестиционных затрат достигнет пика в 2013г. и составит 602,68 млн. руб., далее инвестиционные затраты начнут постепенно снижаться и к 2020г. их размер составит 60 млн. руб. Большая часть затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию придется на 2013-2016гг.

В результате реализации проектов с финансовой отдачей, предприятия смогут получить дополнительный чистый дисконтированный доход (NPV) в размере 687 млн. руб. за 10 лет.

Бюджетная эффективность программы (налоговые поступления в бюджеты всех уровней) составит 2058,4 млн. руб. за 10 лет, в том числе поступления в местный бюджет – 322,9 млн. руб.

Финансовая отдача от реализации программы, стоимостью 3181,5 млн. руб., составит 2745,4 млн. руб. **Кроме того, реализация Программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний позволит:**

1. Модернизировать производства, вывести их на новые рынки сбыта, обеспечить стабильную занятость и доход работающих на этих предприятиях жителей города;

2. Диверсифицировать экономику города, создав новые для города отрасли экономики (производство товаров массового потребления, продуктов питания, развитие малого и среднего бизнеса), увеличить их вклад в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 28,88 %;

3. Создать условия для устойчивого экономического роста, обеспечив увеличение собственных доходов бюджета на 24,86% по сравнению с уровнем 2011г.;

4. Снять социальную напряженность и повыситьблагосостояние жителей города посредством:

* создания 1825 новых рабочих мест;
* гарантированной занятости 98,5% экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения количества предприятий в сфере малого и среднего бизнеса в 1,5 раза по сравнению с 2011г.;

5. Повысить социальную удовлетворенность населения посредством:

- создания зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала, строительства физкультурно-оздоровительного комплекса;

-реставрации объектов культурного наследия;

- строительства и капитального ремонта жилых домов;

- строительства и капитального ремонта детских садов, создание сети «семейных детских садов».

6. Улучшить экологическую ситуацию в городе:

* снизить объемы вредных выбросов в атмосферу в результате перевода теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов; газификации городского округа;
* обеспечить 100% охват населения питьевой водой, полностью соответствующей санитарно – гигиеническим требованиям;
* улучшить санитарное состояние города в результате модернизации полигона твердых бытовых отходов.

Прогноз дополнительных показателей реализации Программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний представлен в Приложениях к настоящей Программе.

ВПриложении 5 представлены фактические данные за 2007-2011г. и прогноз до 2020г. финансовых результатов деятельности промышленных предприятий городского округа.

Обобщающие результаты реализации Программы приведены в Приложении 6. Изданного Приложения видно, что сальдо финансовых потоков городского округа Спасск-Дальний в 2012г. станет положительным и будет расти в дальнейшем. Такая динамика основывается на следующих факторах:

* Рост объемов промышленного производства и сальдо прибылей и убытков предприятий.
* Увеличение доходов населения, обусловленное ростом средней заработной платы.
* Увеличение спроса на услуги малого и среднего бизнеса в связи с увеличением покупательской способности населения.
* Появление новых предприятий малого и среднего бизнеса благодаря реализации программы по его поддержке.
* Улучшение качества жизни населения за счет реализации инфраструктурных проектов.

Реализация инвестиционных проектов, направленных на поддержку промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также развитие инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний, заложенных в Программе, позволит значительно повысить денежные потоки внутри города и достичь стабильного положительного сальдо динамики его капитала.

Основными результатами реализации Программы станут:

-формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на территорию города, рост численности занятых в промышленности и малом предпринимательстве;

- обеспечение устойчивого функционирования жизнеобеспечивающих секторов экономики;

- улучшение демографической ситуации в результате осуществления мер по улучшению качества жизни населения, создания предпосылок для уменьшения оттока населения.

Разумная политика стимулирования деятельности инвесторов, обеспечение гарантий инвесторам от инвестиционных рисков и другие меры поддержки инвестиционной деятельности на территории городского округа должны способствовать привлечению существенных финансовых средств.

# V. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

Настоящая Программа предусматривает реализацию в 2012 – 2020г. 37 инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики и существенное улучшение социальной инфраструктуры города.

Общий объем средств, необходимых для их реализации 4,35 млрд. руб. в том числе по периодам инвестирования:

- 2012 – 2016г. – 0,13 млрд. руб.;

- 2017 – 2020г. – 4,22 млрд. руб.

В общем объеме инвестиций 48,0% (2,09 млрд. руб.) составляют средства частных инвесторов, направляемые преимущественно на цели создания новых или модернизацию действующих производств.

Бюджетные средства – 2,26 млрд. руб. (52,0% общего объема инвестиций) направляются на реализацию проектов, непосредственно связанных с реализацией государственных или муниципальных полномочий.

Общая информация об объемах инвестиций по проектам на период 2012-2020г. приведена в Реестре проектов Программы (табл. 3 Приложения).

# VI. Разработка механизма реализации Программы

## 6.1. Механизмы реализации Программы

С целью организации эффективного управления реализацией Программы предлагается создать координирующий орган, позволяющий направлять и контролировать ход исполнения инвестиционных проектов, процессов включения муниципальных целевых программ в состав Государственных программ Приморского края.

Руководитель направления Заместители главы

ООО «СМЗ»

Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса

Руководитель направления Заместители главы

Мониторинг и оценка эффективности реализации Программы

Начальник управления экономики

Администрации городского округа Спасск-Дальний

Модернизация предприятий базовых отраслей

Улучшение качества жизни (развитие социальной инфраструктуры)

Управления: культуры, образования, жилищно-коммунального хозяйства,соц.политики

Управление экономики

Руководитель направления

Первый зам главы

Координатор реализации Программы - глава Администрации городского округа Спасск-Дальний

Комиссия по координации действий и контролю за реализацией Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний

**Глава**

**городского округа Спасск-Дальний**

Координирующий орган представлен Комиссией по координации действий и контролю за реализацией Программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, в рамках деятельности которой контроль за эффективностью бюджетных расходов осуществляет глава городского округа Спасск-Дальний.

**Руководитель реализации Программы**

Глава городского округа Спасск-Дальний.

Руководитель реализации Программы имеет следующие полномочия:

– снимать с должности и назначать на должность Координатора реализации Программы;

– утверждать план заседаний Комиссии по координации деятельности и контролю за реализацией Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний;

– принимать решение о внеплановом проведении заседания Комиссии по координации деятельности и контролю за реализацией Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний;

– участвовать в заседаниях Комиссии по координации деятельности и контролю за реализацией Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, выступать, выносить на обсуждение предложения и принимать участие в принятии решений.

**6.2. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Базовым методом реализации Программы определяется административное воздействие Комиссии по координации деятельности и контролю за реализацией Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на ключевые этапы внедрения инвестиционных проектов, балансировки и пролонгации муниципальных программ, в том числе, подлежащих включению в состав Государственных программ Приморского края. В частности, деятельность Комиссии заключается в принятии ключевых решений по реализации Программы, требующих участия всех или части заинтересованных субъектов Программы. К ключевым решениям реализации Программы относятся:

– изменение запланированной стоимости или сроков реализации мероприятия Программы;

– своевременная актуализация мероприятий Программы;

– рассмотрение случаев отклонения от плана или не достижения запланированных результатов с последующей выработкой действий, направленных на устранение отклонения;

– распределение ответственности по мероприятиям или направлениям Программы среди ключевых субъектов, координатора и руководителей отраслевых отделов Администрации городского округа.

**Координатор реализации Программы**

Глава Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Задачами координатора является оперативное решение комплекса вопросов, связанных с каждодневной работой по выполнению мероприятий Программы:

– обеспечение Руководителя реализации Программы, ключевых субъектов и соответствующих федеральных органов исполнительной власти субъекта РФ достоверной и полной информацией о ходе реализации Программы;

– оперативное информирование Руководителя реализации Программы и ключевых субъектов о случаях отклонения реализации мероприятий Программы от запланированных сроков;

– обеспечение своевременности и результативности мероприятий Программы.

**Руководитель направления**

Руководитель направления Программы имеет следующие полномочия:

– участвовать в заседании Комиссии по координации деятельности и контролю за реализацией Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, выступать, выносить на обсуждение предложения и принимать участие в выработке и в принятии решений;

– запрашивать у Координатора реализации Программы информацию о ходе ее выполнения, в том числе другими ответственными;

– контролировать реализацию подрядчиками мероприятий, по которым субъект был назначен ответственным.

Руководители направления «Модернизация предприятий базовых отраслей экономики»

Генеральный директор ООО «СМЗ»;

Руководитель направления «Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса»

Первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний

Руководители направлений «Улучшение качества жизни населения (развитие социальной инфраструктуры)»

Заместители главы Администрации городского округа Спасск-Дальний.

**Группа мониторинга и оценки эффективности Программы**

Отдел программ и тарифов управления экономики Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Группа мониторинга и оценки эффективности Программы выполняет следующие функции:

– подготовка и согласование отчета о ходе реализации Программы и представление его в соответствующие федеральные органы исполнительной власти субъекта РФ;

– регулярное информирование руководителя реализации Программы и ключевых субъектов о ходе реализации Программы;

– информирование руководителя реализации Программы и соответствующих ключевых субъектов о фактических и потенциальных отклонениях от плана реализации инвестиционных проектов Программы, несоблюдении сроков в достижении запланированных результатов и о возможности не достижения конечной цели Программы после ее реализации;

– контроль исполнения решений, принятых Комиссией по координации деятельности и контролю за реализацией Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, и информирование членов Комиссии в случае неисполнения или задержки исполнения решений

## 6.3. Определение условий для эффективного функционирования предприятий, улучшения инвестиционного климата городского округа

Формирование условий эффективного функционирования предприятий и улучшения инвестиционного климата в городском округе Спасск-Дальний целесообразно осуществлять на основе базовых положений Стандартов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, разработанных по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина.

К числу таких положений, адаптированных к деятельности городского округа Спасск-Дальний, относятся: разработка инвестиционной стратегии (Программы) городского округа, плана создания инвестиционных объектов, внедрение процедур оценки регулирующего воздействия нормативных актов в сфере предпринимательской деятельности, создание совещательного координационного органа и специализированной структуры по привлечению инвестиций; наличие канала прямой связи инвесторов и руководства городского округа (например, оперативная линия, работающая через интернет-сайт для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем); создание двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в городском округе.

Целесообразно формирование на территории городского округа нормативно-правовой проекции в части разработки и принятия муниципального правового акта, направленного на защиту прав инвесторов, определение всех действующих в городском округе форм налоговой и финансовой поддержки инвестиций, установление гарантии улучшения положения инвесторов в пределах компетенции муниципального образования.

Помимо этого, возможно наделение, создаваемого в рамках настоящей Программы, межмуниципального центра развития предпринимательства функциями обеспечения режима «одного окна» для инвесторов, содействия созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ», продвижения инвестиционных проектов, сформированных в контексте Программы и инициированных мультипликативно, путем взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории городского округа Спасск-Дальний.

## 6.4. Способы мобилизации имеющихся в городском округе ресурсов экономического роста и привлечения инвестиций

В виду того, что большая доля инвестиционных ресурсов в рамках реализации инвестиционных проектов настоящей Программы формируется за счет средств бюджетов различных уровней, а также, о причине дефицита оборотных средств предпринимательских структур городского округа Спасск-Дальний и затрудненного доступа к ресурсам заемных средств кредитных учреждений, Администрации городского округа Спасск-Дальний следует уделить особое внимание деятельности по формированию дополнительных способов мобилизации инвестиционных ресурсов и инвестпроводящих путей. В частности, для инвестиционных проектов, требующих существенных объемов инвестиций, и в случае затруднения получения бюджетного финансирования, целесообразно проводить работу по привлечению средств следующих учреждений инфраструктуры поддержки инвестиций:

1.Со стороны Внешэконмбанка (действующего в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.07.2007 № 1007-р «Меморандум о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»), который оказывает финансовую поддержку при реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие энергетической, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитие инноваций, повышение эффективности использования природных ресурсов, охрану окружающей среды и улучшение экологической обстановки, повышение энергоэффективности, развитие туризма, увеличение экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции и услуг. Основными формами поддержки инвестиционных проектов признаются:

предоставление кредитов, займов, осуществление лизинговых операций и финансирование на возвратной основе в иных формах, предусмотренных Федеральным законом «О банке развития»;

выдача гарантий и поручительств;

участие в уставных капиталах хозяйственных обществ;

страхование экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков;

гарантийная поддержка экспорта.

Параметры инвестиционных проектов, предполагаемых для участия Внешэкономбанка: срок окупаемости более 5 лет; объем инвестиций более 2 млрд. рублей; минимальный размер участия Внешэкономбанка в 1 млрд. рублей; применение условий частно-государственного партнерства, в том числе за счет средств Инвестиционного фонда.

2.Со стороны ОАО «Газпромбанка» - должны быть предусмотрены следующие параметры реализации проекта: объем инвестиций от 250 млн. руб., срок кредитования до 8 лет; банком финансируется до 70% от стоимости проекта при наличии регресса на действующий бизнес инициаторов проекта (для проектов с господдержкой доля Банка может быть увеличена до 80%, при этом дополнительное залоговое обеспечение не требуется).

3.Со стороны Инвестиционного фонда РФ, действующего в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2008 № 134 «Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации».За счет средств Фонда финансируются региональные проекты стоимостью не менее 500 млн. рублей при условии софинансирования проекта: из средств бюджета Приморского края в размере 10,73%, за счет средств частных инвесторов в размере 50%. Заявка на предоставление бюджетных ассигнований подается Администрацией муниципального образования вместе с перечнем документов, указанных в Правилах.

**6.5. Деятельность органов местного самоуправления по взаимодействию с бизнес – структурами в рамках реализации инвестиционных проектов и создание условий для участия бизнеса и общественности в реализации Программы**

Основным принципом реализации инвестиционных проектов, предусмотренных Программой, является ориентация деятельности Администрации городского округа Спасск-Дальний на внедрение условий государственно – частного партнерства. Ключевой предпосылкой такой деятельности должен выступать баланс между тремя стейкхолдерами, а именно: органами местного самоуправления городского округа, населением (домашними хозяйствами) и предпринимательскими структурами. Параметрами указанного баланса целесообразно установить следующие позиции по ряду дополнительных выгод и преимуществ основным участникам проектов:

- для Администрации городского округа Спасск-Дальний:

* решение системных проблем развития территории муниципального образования;
* привлечение ресурсов бизнеса для реализации социально – значимых проектов и решения социально – значимых задач;
* повышение инвестиционной составляющей экономики городского округа;
* сокращение неэффективных расходов бюджета, создание условий для повышения экономии бюджетных средств, роста доходной части местного бюджета;
* сформировать общественно – политическую лояльность и приверженность населения города проводимой государственной и муниципальной политике;

- для населения городского округа Спасск-Дальний:

* расширение возможности раскрытия и активизации предпринимательского потенциала;
* упрощение доступа к информационным, административным, материально-техническим и финансовым ресурсам в процессе реализации инвестиционных проектов, предусмотренных Программой и инициированных мультипликативно.

- для предпринимательских структур городского округа Спасск-Дальний:

* упрощение доступа к получению прямой государственной поддержки, административной поддержки и гарантии городского округа, Приморского края, федеральных государственных и финансовых институтов;
* расширение рынков сбыта и укрепление рыночных позиций на территории города, в дальнейшем – Приморского края.

## 6.6. Комплекс мер по продвижению проектов в целевые федеральные и региональные программы

Комплекс мер по продвижению инвестиционных проектов в программные документы регионального и федерального уровней разрабатывается в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 670 от 22 декабря 2010г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации Государственных программ Российской Федерации».Организация деятельности по продвижению инвестиционных проектов осуществляется, в том числе, в рамках их включения в состав Государственных программ Приморского края (согласно требованиямПостановления Администрации Приморского края № 88-ПА от 13 апреля 2012 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края») и в форме организации взаимодействий муниципальных образований с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации (согласно требованиям Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации № 670 от 22 декабря 2010г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации Государственных программ Российской Федерации»).

# VII. Разработка механизма мониторинга, контроля и оценки реализации Программы

В целях оперативного контроля за реализацией Программы и определения направлений ее возможной корректировки Группа мониторинга и оценки эффективности осуществляет мониторинг реализации инвестиционных проектов руководителями соответствующих направлений.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности инвестиционных проектов в составе Программы; докладов ответственных исполнителей о ходе реализации инвестиционных проектов, процессах включения муниципальных целевых программ городского округа Спасск-Дальний в состав Государственных программ Приморского края; иной информации о значениях показателей эффективности и индикаторов социально-экономической результативности Программы, а также использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, бюджета Приморского края, федерального бюджета на реализацию Программы.

Результаты мониторинга используются при проведении оценки эффективности Программы и подготовке управлением экономики Администрации городского округа Спасск-Дальний заключений о ходе реализации Программы в форме годового отчета.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы разрабатывается ответственным исполнителем для предоставления руководителю соответствующего направления до 01 февраля года, следующего за отчетным. Руководитель направления согласует проект годового отчета и предоставляет на утверждение в управление экономики и в финансовое управление Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (таблицы 4-6 Приложения), с описанием результатов реализации муниципальных целевых программ городского округа Спасск-Дальний, инвестиционных проектов в составе Программы и отдельных мероприятий в рамках их реализации;

б) перечень выполненных и не выполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы, и оценку последствий отсутствия реализации муниципальных целевых программ городского округа Спасск-Дальний, инвестиционных проектов в составе Программы и отдельных мероприятий в заданные сроки;

г) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, запланированных в целях реализации Программы;

д) предложения по дальнейшей реализации (корректировке) Программы и их обоснование (в случае отклонения показателей эффективности и индикаторов социально-экономической результативности Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы).

Управление экономики и финансовое управление Администрации городского округа Спасск-Дальний ежегодно до 01 мая года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов руководителей соответствующих направлений, разрабатывают и представляют на рассмотрение Совета дирекции Программы Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программы, который должен содержать:

а) информацию об основных результатах реализации инвестиционных проектов в составе Программы за отчетный период;

б) сведения о выполнении расходных обязательств местного бюджета и бюджетов вышестоящих уровней, связанных с реализацией инвестиционных проектов в составе Программы;

в) оценку деятельности ответственных исполнителей и руководителей соответствующих направлений Программы;

г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, корректировке (пролонгации) муниципальных целевых программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении инвестиционных проектов, отдельных мероприятий Программы.

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программы подлежат размещению на официальном сайте Администрации городского округа Спасск-Дальний в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ПРИЛОЖЕНИЯ

**Таблица 1 – Заключение по результатам анализа муниципальных целевых программ городского округа Спасск-Дальний**

|  | **Перечень программ** | **Срок окончания** | **Соответствие показателям ОМСУ** | **Заключение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЦП «Антитеррор» на 2009-2012 гг. | 2012 | нет | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 2 | МЦП «Пожарная безопасность» на 2009-2012 гг. | 2012 | нет | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 3 | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2009-2012 гг.» | 2012 | в части удовлетворенности населения услугами образования | нет мероприятий, требующих софинансирования; мероприятия дублируют существующие процессы обеспечения пожарной безопасности в МДОУ |
| 4 | «Подпрограмма «Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний в жилищном секторе на 2010-2012 гг.» | 2012 | нет | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 5 | Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2012 г.» | 2012 | нет | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 6 | МЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 гг.» | 2015 | в части удовлетворенности населения услугами образования |  |
| 7 | МЦП «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2010-2012 гг.» | 2012 | в части удовлетворенности населения услугами образования |  |
| 8 | МЦП «Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.» | 2015 | в части удовлетворенности населения услугами образования |  |
| 9 | МЦП «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.» | 2015 | в части удовлетворенности населения услугами образования |  |
| 10 | МЦП «Развитие дошкольного образования в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2014 гг.» | 2014 | удовлетворённость населения качеством дошкольного образования;  обеспеченность населения в возрасте от 1 г. до 7 лет местами в ДОУ; Численность детей в возрасте от 3 – до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;  Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений; Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа; Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |  |
| 11 | МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 гг. и на период до 2020 г.» | 2020 | только в части показателя "Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями " |  |
| 12 | МЦП «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2012 г.» | 2012 | нет | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 13 | МЦП «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний на 2012 г.» | 2012 | возможно в части показателя "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами" | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 14 | МЦП «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний на 2009-2012 гг.» | 2012 | да, в части показателя "количество занимающихся физической культурой и спортом" | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 15 | МЦП «Молодежь Спасска» на 2010-2014 гг. | 2014 | нет | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 16 | МЦП «Спасск без наркотиков» на 2010-2014 гг. | 2014 | нет |  |
| 17 | МЦП «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2012-2014 гг.» | 2014 | только в части показателя "доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 18 | МЦП «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2011-2016 гг. | 2016 | нет | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 19 | МЦП «Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2012 г.» | 2012 | нет | нет мероприятий, требующих софинансирования |
| 20 | МЦП «Профилактика правонарушений в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2014 гг.» | 2014 | нет |  |
| 21 | МЦП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2012 гг.» | 2012 | нет |  |
| 22 | Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 гг.» | 2015 | нет |  |
| 23 | МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2010-2012 гг.» | 2012 | нет |  |
| 24 | МЦП «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 гг.» | 2015 | нет |  |
| 25 | МЦП «Консервация объекта незавершенного строительства - Защита от наводнений г.Спасска-Дальнего Приморского края на 2010-2012 гг.» | 2012 | нет |  |
| 26 | МЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.» | 2015 | только в части показателя "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами" |  |
| 27 | МЦП «Чистая вода» на 2011-2017 гг. | 2017 | только в части показателя "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами" | в программе нет ссылок на сумму средств федерального бюджета |
| 28 | МЦП «Развитие конкуренции в городском округе Спасск-Дальний» на 2011-2013 гг. | 2013 | максимальное соответствие |  |
| 29 | МЦП «Профилактика экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний в 2011-2012 гг.» | 2012 | нет |  |
| 30 | МЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в границах городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 гг.» | 2015 | нет |  |
| 31 | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2014 гг.» | 2014 | нет |  |
| 32 | МЦП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2013-2015 гг. | 2015 | нет |  |
| 33 | МЦП «Доступное жилье - жителям городского округа Спасск-Дальний» на 2012-2015 гг. | 2015 | нет |  |
| 34 | МЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2013 гг.» | 2013 | нет |  |
| 35 | МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний на 2011-2012 гг.» | 2012 | нет |  |

***ПРИЛОЖЕНИЕ***

**Таблица 2 – Перечень государственных программ Приморского края**

| **Наименование государственной программы Приморского края** | **Ответственные исполнители**  **государственной программы Приморского края** | **Соисполнители государственной программы Приморского края** | **Основные направления реализации государственных программ Приморского края** |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие здравоохранения  Приморского края | департамент здравоохранения Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | модернизация и развитие системы здравоохранения, развитие инфраструктуры здравоохранения;  обеспечение оказания медицинской помощи и предоставление услуг в сфере здравоохранения;  обеспечение качественными и безопасными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения; формирование здорового образа жизни, в том числе мотивации отказа от вредных привычек, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Приморского края;  развитие службы крови Приморского края;  развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения |
| Развитие образования Приморского края | департамент образования и науки Приморского края | управление по делам молодежи Приморского края, иные органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | повышение доступности и качества дошкольного образования, общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и переподготовки кадров;  развитие системы охраны прав и законных интересов детей и специального (коррекционного) образования;  развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;  реализация проекта модернизации региональных систем общего образования;  вовлечение молодежи в социальную практику;  развитие кадрового потенциала в сфере образования |
| Социальная поддержка  населения Приморского края | департамент социальной защиты Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка семьи и детей, развитие эффективной системы социального обслуживания;  формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Содействие занятости населения Приморского края | управление государственной службы занятости населения Приморского края | управление по труду Приморского края, иные органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | реализация мероприятий в области обеспечения занятости населения, реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, совершенствование социальной поддержки безработных граждан;  обеспечение безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда |
| Развитие культуры Приморского края | управление культуры Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | модернизация сферы культуры; развитие современного искусства; развитие и поддержка кинематографии, создание условий доступа к произведениям кинематографии;  поддержка одаренных детей и творческой молодежи;  развитие библиотечного дела;  поддержка народных художественных промыслов, сохранение и развитие традиционной народной культуры и искусства;  сохранение и повышение доступности объектов культурного наследия;  повышение эффективности деятельности организаций культуры;  развитие кадрового потенциала в сфере культуры |
| Обеспечение качественным жильем населения Приморского края,  стимулирование и развитие жилищного строительства в Приморском крае | департамент градостроительства Приморского края | департамент по жилищно-коммунальному хозяйству Приморского края, иные органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе и малоэтажного;  создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, обеспечивающих  доступность жилья для граждан, проживающих на территории Приморского края;  повышение доступности ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае;  развитие промышленности строительных материалов;  выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
| Обеспечение качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Приморского края | департамент по жилищно-коммунальному хозяйству Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | стимулирование реформирования жилищно-коммунального  хозяйства, содействие формированию конкурентной среды в сфереуправления многоквартирными домами |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края | отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | материально-техническое развитие  противопожарной и поисково-спасательной служб Приморского края;  защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; противопожарная пропаганда;  оснащение краевых государственных учреждений и предприятий, общеобразовательных учреждений муниципальных образований Приморского края средствами автоматической пожарной сигнализации;  развитие инфраструктуры систем оповещения, информирования населения Приморского края и автоматизации процессов предупреждения чрезвычайных ситуаций |
| Охрана окружающей среды в Приморском крае | управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | развитие природоохранительной инфраструктуры, повышение экологической устойчивости территории Приморского края;  мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в Приморском крае;  мероприятия по улучшению инвестиционной деятельности и повышению инвестиционной привлекательности сферы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами;  организация и проведение официальных межмуниципальных, краевых, межрегиональных и международных мероприятий экологической направленности |
| Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае | управление по физической культуре и спорту Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | развитие физической культуры и спорта в Приморском крае;  организация и проведение официальных межмуниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий;  обеспечение подготовки спортивных сборных команд Приморского края |
| Развитие международного сотрудничества и туризма в Приморском крае | департамент международного сотрудничества и туризма  Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | развитие международного сотрудничества;  развитие внутреннего и въездного туризма, создание современных туристско-рекреационных кластеров в Приморском крае, повышение качества туристских услуг; продвижение туристического продукта Приморского края на мировом и российском туристских рынках |
| Информационное общество | департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций, предоставление государственных услуг в электронном виде |
| Развитие дорожной отрасли в Приморском крае | департамент дорожного хозяйства Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | развитие дорожной отрасли в Приморском крае;  создание современной единой сети территориальных автомобильных дорог на территории Приморского края |
| Развитие промышленности и транспортного комплекса в Приморском крае | департамент промышленности и транспорта Приморского  края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | повышение конкурентоспособности отраслей промышленности;  развитие железнодорожного, морского транспорта, гражданской авиации, транспортно - логистического комплекса |
| Энергоэффективность  и развитие энергетики в Приморском крае | управление энергетики, нефтегазового комплекса и  угольной промышленности Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | энергосбережение и повышение энергетической эффективности;  развитие системы газоснабжения Приморского края |
| Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края | департамент сельского хозяйства и продовольствия  Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | поддержка развития отраслей сельского хозяйства, обеспечение финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  улучшение качества жизни сельского населения Приморского края на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов |
| Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | управление рыбного хозяйства Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | поддержка развития рыбохозяйственного комплекса, обеспечение финансовой устойчивости и модернизации рыбного хозяйства, развитие товарного рыбоводства (аквакультуры) |
| Развитие лесного хозяйства в Приморском крае | управление лесным хозяйством Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | повышение эффективности государственного управления в лесохозяйственном комплексе и государственного контроля соблюдения законодательства Российской Федерации в области лесного хозяйства;  охрана, защита и воспроизводство лесов, развитие лесной и лесоперерабатывающей промышленности |
| Экономическое развитие Приморского края | департамент экономики, поддержки предпринимательства,  развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края | органы исполнительной власти Приморского края (по согласованию) | развитие и защита конкуренции на рынках товаров и услуг;  улучшение инвестиционного климата в Приморском крае;  развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;  стимулирование социально-экономического развития Приморского края путем поддержки приоритетных инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства;  создание условий для участия Приморского края в государственных и федеральных целевых программах комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона |

***ПРИЛОЖЕНИЕ***

**ТАБЛИЦА 3 – РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

**КОМЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ НА ПЕРИОД 2012-2020гг.**

| **№ п.п.** | **Инициатор и наименование проекта** | **Срок реализации проекта, в т.ч. по этапам** | **Наличие документации по проекту для рассмотрения в кредитной организации** | **Объем финансирования, млн. рублей.** | | | | | | **Создаваемые рабочие места, ед.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Краевой бюджет** | **Муниципальный бюджет** | **Собственные средства предприятия, внебюджетные источники** | **Кредиты коммерческих банков** |
| **Модернизация предприятий базовых отраслей экономики** | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство цеха по изготовлению крупногабаритных металлических изделий ООО "СМЗ" | 2012 год |  | 3,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0 |
| 2013 год |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0 |
| 2020 год |  | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 40 |
| **Итого** |  | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **40** |
| 2 | Модернизация производства ООО «Спасский механический завод» для выпуска сельскохозяйственной техники по франшизе (эквивалент «[Кировец](http://www.raise.ru/marks/kirovets/agricultural-equipment/)», «[John Deere](http://www.raise.ru/marks/john-deere/agricultural-equipment/)», «[Claas](http://www.raise.ru/marks/claas/agricultural-equipment/)», «[BT](http://www.raise.ru/marks/bt/agricultural-equipment/)», «[Berco](http://www.raise.ru/marks/berco/agricultural-equipment/)», компаний группы Japan Farm Machinery Manufactures Association) | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 60,00 | 42,00 | 5,40 | 0,60 | 6,00 | 6,00 | 100 |
| **Итого** |  | **60,00** | **42,00** | **5,40** | **0,60** | **6,00** | **6,00** | **100** |
| 3 | Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «СКАЦИ» | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Итого** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,00** | **15** |
|  | **Итого по проектам модернизации базовых отраслей экономики** | 2012 год |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0 |
| 2013 год |  | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 15 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 92,0 | 42,00 | 5,40 | 0,60 | 6,00 | 38,00 | 140 |
| Итого |  | 118,00 | 42,00 | 5,40 | 0,60 | 6,00 | 64,00 | 155 |
| Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа Спасск-Дальний | | | | | | | | | | |
|  | Создание инновационных промышленных зон производства строительных материалов «нового образца». | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 35,00 | 24,50 | 9,80 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 90 |
| **Итого** |  | **35,00** | **24,50** | **9,80** | **0,35** | **0,35** | **0,00** | **90** |
| 5 | Создание многофункционального центра по переработке сельскохозяйственной продукции в городском округе Спасск - Дальний | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 15,00 | 10,50 | 1,20 | 0,30 | 1,50 | 1,50 | 60 |
| Итого |  | 15,00 | 10,50 | 1,20 | 0,30 | 1,50 | 1,50 | 60 |
| 6 | Создание сети диверсифицированных малых пищевых производств | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 10,00 | 6,00 | 1,80 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 45 |
| **Итого** |  | **10,00** | **6,00** | **1,80** | **0,20** | **1,00** | **1,00** | **45** |
| 7 | Создание мультимодального логистического узла-центра Транссиба | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 100,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 45,00 | 350 |
| **Итого** |  | **100,00** | **45,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **45,00** | **350** |
| 8 | Строительство завода скоростного домостроения | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 40,00 | 27,20 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| **Итого** |  | **40,00** | **27,20** | **6,40** | **6,40** | **0,00** | **0,00** | **50** |
| 9 | Создание межмуниципального центра поддержки малого бизнеса | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 5,00 | 3,40 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| **Итого** |  | **5,00** | **3,40** | **0,80** | **0,80** | **0,00** | **0,00** | **20** |
| 10 | Формирование туристского кластера на территории городского округа Спасск - Дальний | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 16,00 | 10,80 | 2,61 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 70 |
| **Итого** |  | **16,00** | **10,80** | **2,61** | **2,59** | **0,00** | **0,00** | **70** |
| 11 | Создание завода по производству OSB плит | 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 178,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,5 | 0,00 | 36 |
| **Итого** |  | **178,5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178,5** | **0,00** | **36** |
| 12 | Производство упаковки из легких металлов | 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | **32,3** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,3 | 30,0 | 90 |
| **Итого** |  | **32,3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,3** | **30,0** | **90** |
| 13 | Комплекс пекарни по производству хлебобулочных и кондитерских изделий | 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 26,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,7 | 0,00 | 18 |
| **Итого** |  | **26,7** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **26,7** | 0,00 | **18** |
| 14 | Производство сельскохозяйственной продукции | 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | **50,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 56 |
| **Итого** |  | **50,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,0** | **0,00** | **56** |
|  | **Итого по проектам экономической диверсификации малого и среднего бизнеса** | **2012 год** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **2013 год** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **2014 год** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **2015 год** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **2016 год** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **2017 год** |  | **109,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,00** | **30,00** | **164** |
| **2018 год** |  | **178,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178,50** | **0,00** | **36** |
| **2019 год** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **2020 год** |  | **22100** | **127,40** | **22,61** | **10,64** | **12,85** | **47,50** | **685** |
| **Итого** |  | **508,50** | **127,40** | **22,61** | **10,64** | **270,35** | **77,50** | **885** |
| Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры) | | | | | | | | | | |
| 115 | Создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе Спасск –Дальний | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 60,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 90 |
| 2020 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Итого** |  | **60,00** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,00** | **90** |
| 16 | Реконструкция здания детского сада по ул.Матросова,8 в городском округе Спасск- Дальний | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014-2016 годы |  | 106,37 | 78,74 | 13,90 | 13,7 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 60 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Итого** |  | **111,97** | **78,74** | **13,90** | **19,3** | **0,00** | **0,00** | **60** |
| 17 | Строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне №2 | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 151,65 | 75,00 | 75,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 90 |
| **Итого** |  | **151,65** | **75,00** | **75,00** | **1,65** | **0,00** | **0,00** | **90** |
| 18 | Создание сети «семейных детских садов» | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 90 |
| **Итого** |  | **4,00** | **1,00** | **2,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **90** |
| 19 | Создание медицинского центра | 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 48 |
| **Итого** |  | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **100,00** | **48** |
| 20 | Реконструкция, капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений: МБДОУ детский сад №3 «Радуга», МБДОУ ЦРР детский сад №5 «Гнёздышко», МБДОУ детский сад №7 «Сказка», МБДОУ д/с № 10 «Малышка», МБДОУ ЦРР детский сад №17 «Семицветик» в целях открытия новых групп. | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 9,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 22 |
| **Итого** |  | **9,00** | 0,00 | **6,00** | **3,00** | 0,00 | 0,00 | **22** |
| 21 | Строительство стадиона городского округа Спасск –Дальний | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 30,30 | 16,00 | 10,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| **Итого** |  | **30,30** | **16,00** | **10,00** | **4,30** | **0,00** | **0,00** | **7** |
| 22 | Реставрационные работы по объектам культурного наследия | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| **Итого** |  | **0,46** | **0,00** | **0,00** | **0,46** | **0,00** | **0,00** | **10** |
| 23 | Реконструкция основных экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск - Дальний» | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| **Итого** |  | **2,50** | **0,00** | **0,00** | **2,50** | **0,00** | **0,00** | **10** |
| 24 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Городской центр народной культуры «Приморье» | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | **6,30** | **0,00** | **0,00** | **5,30** | **1,00** | **0,00** | **25** |
| **Итого** |  | **6,30** | **0,00** | **0,00** | **5,30** | **1,00** | **0,00** | **25** |
| 25 | Строительство продолжения ул. Грибоедова до ул. Арсеньева. строительство центрального транспортно-пешеходного узла с путепроводом и развязкой по ул. Советская | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 378,40 | 0,00 | 336,75 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 60 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Итого** |  | **378,40** | **0,00** | **336,75** | **41,65** | **0,00** | **0,00** | **60** |
| 26 | Строительство многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Вокзальная | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 40,00 | 35,42 | 1,29 | 1,29 | 2,00 | 0,00 | 60 |
| **Итого** |  | **40,00** | **35,42** | **1,29** | **1,29** | **2,00** | **0,00** | **60** |
| 27 | Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов по ул. Парковая | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 168,82 | 82,90 | 82,90 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 150 |
| **Итого** |  | **168,82** | **82,90** | **82,90** | **3,02** | **0,00** | **0,00** | **150** |
| 28 | Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск – Дальний | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | 4,51 | 0,00 | 10 |
| **Итого** |  | **19,56** | **0,00** | **0,00** | **15,05** | **4,51** | **0,00** | **10** |
| 29 | Перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 1304,3 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 1287,35 | 0,00 | 0 |
| **Итого** |  | **1304,3** | **0,00** | **0,00** | **16,95** | **1287,35** | **0,00** | **0** |
| 30 | Газификация городского округа Спасск –Дальний | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 205,0 | 0,00 | 83,27 | 41,73 | 80,0 | 0,00 | 80 |
| **Итого** |  | **205,0** | **0,00** | **83,27** | **41,73** | **80,0** | **0,00** | **80** |
| 31 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск –Дальний | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 618,85 | 53,90 | 356,06 | 208,89 | 0,00 | 0,00 | 80 |
| **Итого** |  | **618,85** | **53,90** | **356,06** | **208,89** | **0,00** | **0,00** | **80** |
| 32 | Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства городского округа Спасск-Дальний | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 30,22 | 0,00 | 21,15 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 30 |
| **Итого** |  | **30,22** | **0,00** | **21,15** | **9,07** | **0,00** | **0,00** | **30** |
| 33 | Модернизация полигона твердых бытовых отходов | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 98,70 | 0,00 | 69,09 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 80 |
| **Итого** |  | **98,70** | **0,00** | **69,09** | **29,61** | **0,00** | **0,00** | **80** |
| 34 | Защита от наводнений г.Спасска-Дальнего Приморского края | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 11,78 | 0,00 | 5,89 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| **Итого** |  | **11,78** | **0,00** | **5,89** | **5,89** | **0,00** | **0,00** | **20** |
| 35 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск -Дальний на 2013-2015 гг. | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2020 год |  | 190,64 | 92,92 | 37,16 | 47,37 | 13,19 | 0,00 | 30 |
| **Итого** |  | **190,64** | **92,92** | **37,16** | **47,37** | **13,19** | **0,00** | **30** |
| 36 | Строительство стадиона МБОУ СОШ №15 | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 11,70 | 0,00 | 8,20 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2020 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Итого** |  | **11,70** | **0,00** | **8,20** | **3,50** | **0,00** | **0,00** | **7** |
| 37 | Строительство многофункциональной спортивной площадки МБОУ СОШ №5 городского округа Спасск – Дальний | 2012 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2014 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2015 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2016 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 год |  | 16,20 | 0,00 | 8,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2020 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Итого** |  | **16,20** | **0,00** | **8,00** | **8,20** | **0,00** | **0,00** | **7** |
|  | **Итого по проектам развития социальной инфраструктуры** | **2012 год** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **2013 год** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **2014 год** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **2015 год** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **2016 год** |  | 106,37 | 78,74 | 13,9 | 13,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2017 год** |  | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 60 |
| **2018 год** |  | 628,4 | 0 | 336,65 | 41,65 | 150,00 | 100,00 | 108 |
| **2019 год** |  | 87,9 | 30,00 | 16,2 | 11,7 | 0, | 30,00 | 104 |
| **2020 год** |  | 2892,27 | 357,15 | 749,86 | 396,82 | 1388,44 | 0 | 794 |
| **Итого** |  | **3720,54** | **465,89** | **1116,61** | **469,47** | **1538,44** | **130,00** | **1066** |
|  | **ИТОГО** | **2012 год** |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0 |
| **2013 год** |  | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 15 |
| **2014 год** |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2015 год** |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2016 год** |  | 106,37 | 78,74 | 13,9 | 13,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2017 год** |  | 114,6 | 0,00 | 0,00 | 5,6 | 79,00 | 30,00 | 224 |
| **2018 год** |  | 806,90 | 0,00 | 336,65 | 41,65 | 328,50 | 100,0 | 144 |
| **2019 год** |  | 87,9 | 30,00 | 16,20 | 11,70 | 0,00 | 30,00 | 104 |
| **2020 год** |  | 3205,27 | 526,55 | 777,87 | 408,06 | 1407,29 | 85,50 | 1619 |
| **Итого** |  | **4347,04** | **635,27** | **1144,78** | **480,71** | **1814,78** | **271,50** | **2106** |

***ПРИЛОЖЕНИЕ***

**Таблица 4 - Основные показатели для оценки состояния городского округа Спасск-Дальний**

**и прогнозная динамика их изменения (без программы)**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт** | | | **Прогноз** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2007** | **2009** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **К 2020\*** |
| **Общее экономическое состояние** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем промышленного производства СРФ | млн. руб. | 80 300,6 | 113 583,9 | 158 858,2 | 167 907,2 | 177 471,7 | 187 580,9 | 223 488,6 |
| Объем промышленного производства городского округа | млн. руб. | 625,29 | 1 216,70 | 1 986,10 | 1 979,08 | 2 063,71 | 2 183,99 | 2 306,99 |
| Индекс промышленного производства СРФ (к прошлому году) | % | 101,00 | 95,80 | 117,40 | 114,20 | 105,70 | 105,70 | 119,14 |
| Индекс промышленного производства городского округа (к прошлому году) | % | 104,90 | 112,00 | 134,20 | 99,65 | 104,28 | 105,83 | 105,63 |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций городского округа, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в т.ч.: | млн. руб. | 8,67 | 19,64 | 35,20 | 25,20 | 18,60 | 16,40 | 15,80 |
| Объем задолженности населения за ЖКУ | млн. руб. | 147,70 | - | 41,49 | 14,62 | 8,25 | 9,16 | 9,50 |
| **Рынок труда** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения городского округа | тыс.чел. | 45,90 | 45,40 | 44,10 | 43,75 | 43,56 | 43,40 | 43,20 |
| Численность трудоспособного населения в городском округе | тыс.чел. | 30,60 | 28,40 | 26,10 | 30,60 | 30,60 | 30,50 | 30,0 |
| Численность занятых в экономике | тыс.чел. | 22,90 | 22,80 | 23,00 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,00 |
| Уровень регистрируемой безработицы в городском округе ( на конец года) | % | 5,50 | 5,70 | 2,10 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,00 |
| Уровень регистрируемой безработицы в СРФ ( на конец года) | % | 7,50 | 10,90 | 7,60 | 7,40 | 7,10 | 6,90 | 5,00 |
| Отношение уровня зарегистрированной безработицы в городском округе к уровню зарегистрированной безработицы в СРФ | разы | 0,73 | 0,52 | 0,28 | 0,51 | 0,54 | 0,55 | 0,60 |
| Число официально зарегистрированных безработных в городском округе | чел. | 1 332 | 1 378 | 499 | 900 | 900 | 900 | 700 |
| Число безработных по методике МОТ в городском округе | чел. | 1 411 | 1 447 | 513 | 969 | 969 | 969 | 769 |
| Число выпускников учреждений ВПО | чел. | 85 | - | 102 | 68 | 34 | 66 | 70 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Число выпускников учреждений СПО\НПО | чел. | 267 | 258 | 184 | 195 | 214 | 147 | 230 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенциальные возможности рынка труда СРФ по обеспечению занятости населения городского округа, в т.ч.: | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество постоянных рабочих мест | чел. | 295 | 146 | 381 | 150 | 150 | 150 | 160 |
| - количество временных рабочих мест | чел. | - | - | 316 |  |  |  |  |
| Число трудоспособного населения городского округа, устроившегося на временную работу в другие регионы РФ | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| Средняя заработная плата работников организаций СРФ, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 12,77 | 18,51 | 23,64 | 25,87 | 27,46 | 30,00 | 31,07 |
| Средняя заработная плата работников организаций городского округа, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 10,22 | 14,47 | 17,57 | 19,80 | 21,39 | 23,93 | 25,00 |
| Индекс реальной средней заработной платы работников организаций СРФ, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % | 115,00 | 102,10 | 104,30 | 107,90 | 108,00 | 108,00 | 109,50 |
| Индекс реальной средней заработной платы работников организаций городского округа, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % | 117,00 | 104,10 | 106,50 | 108,00 | 108,40 | 109,00 | 110,00 |
| **Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие доходы муниципального бюджета | млн. руб. | 623,03 | 602,83 | 654,76 | 589,11 | 586,53 | 604,83 | 620,40 |
| Индекс изменения доходов муниципального бюджета | % | 130,45 | 96,76 | 108,62 | 89,97 | 99,56 | 103,12 | 102,57 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | - | - | - | 0,00 | 25,98 | 24,34 | 4,92 |

*\*расчетная величина*

***ПРИЛОЖЕНИЕ***

**Таблица 5 - Целевые показатели и индикаторы мониторинга комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Статус\*** | **Факт** | | | | | | **План** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2007** | | **2009** | | **2011** | | **2012** | | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017-2020** |
| **Объем необходимых инвестиций** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общий объем необходимых для реализации проектов инвестиций (накопленным итогом), из них: | млн. руб. | М | **-** | | **-** | | **-** | | **370,92** | | **973,61** | **1 479,44** | **2 047,32** | **2 511,88** | **3 181,47** |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | М | **-** | | **-** | | **-** | | **45,72** | | **104,87** | **172,60** | **337,53** | **424,42** | **488,22** |
| - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | млн. руб. | М | - | | **-** | | **-** | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства | млн. руб. | М | - | | **-** | | **-** | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Федеральные целевые программы (указать какие) | млн. руб. | М | - | | **-** | | **-** | | 45,72 | | 104,87 | 172,60 | 337,53 | 424,42 | 488,22 |
| "Развитие водохозяйственного комплекса РФ (2012-2020 годы)" | млн. руб. |  | *-* | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 г." |  |  | *-* | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *5,25* | *10,50* | *10,50* |
| Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда |  |  | *-* | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *0,00* | *3,60* | *7,20* | *10,80* | *10,80* |
| - Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса | млн. руб. | М | *-* | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *3,40* | *11,30* | *46,40* | *60,30* | *106,10* |
| Субсидии из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы |  |  | *-* | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *0,00* | *25,33* | *56,66* | *88,00* | *106,00* |
| *"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"* |  |  | *-* | | **-** | | **-** | | *10,30* | | *24,60* | *24,60* | *40,60* | *40,60* | *40,60* |
| *«Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)* |  |  | *-* | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *0,00* | *14,00* | *28,00* | *42,00* | *42,00* |
| *"Жилище" (2011 - 2015 гг.)* |  |  | *-* | | **-** | | **-** | | *35,42* | | *76,87* | *93,77* | *153,42* | *172,22* | *172,22* |
| Банки с гос.участием, в т.ч.: | млн. руб. | М | - | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - Внешэкономбанк (включая программы МСП РосБР) | млн. руб. | М | - | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - Внешторгбанк | млн. руб. | М | - | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - Сбербанк | млн. руб. | М | - | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - Россельхозбанк | млн. руб. | М | - | | **-** | | **-** | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - иные банки | млн. руб. | М | **-** | | **-** | | **-** | | **168,00** | | **331,00** | **480,50** | **489,75** | **507,50** | **561,50** |
| Региональный бюджет | млн. руб. | М | **-** | | **-** | | **-** | | **70,89** | | **341,09** | **548,56** | **834,53** | **1 091,77** | **1 429,24** |
| Муниципальный бюджет | млн. руб. | М | **-** | | **-** | | **-** | | **79,60** | | **179,74** | **248,11** | **342,32** | **429,98** | **546,15** |
| Частные инвестиции (собственные средства предприятий) | млн. руб. | М | **-** | | **-** | | **-** | | **6,71** | | **16,91** | **29,67** | **43,19** | **58,21** | **156,36** |
| Доля софинансирования проектов программы частными инвесторами, в том числе за счет кредитных ресурсов, % | % | М | - | | **-** | | **-** | | 47,10 | | 35,73 | 34,48 | 26,03 | 22,52 | 22,56 |
| **Стабилизация и развитие рынка труда** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность населения городского округа (для сопоставления) | чел. | М | 45 900 | | 45 400 | 44 100 | | | 43 920 | | 43 660 | 43 580 | 43 555 | 43 525 | 43 515 |
| Численность трудоспособного населения в городского округа (для сопоставления) | чел. | М | 30 600 | | 28 400 | 26 100 | | | 30 600 | | 30 600 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 |
| Численность сотрудников малых предприятий городского округа | чел. | Ц | 1 552 | | 1 696 | 2 020 | | | 2 176 | | 2 291 | 2 746 | 2 971 | 3 071 | 3 351 |
| Доля работающих на малых предприятиях от численности трудоспособного населения города (МО) | % | Ц | 5,07 | | 5,97 | 7,74 | | | 7,11 | | 7,49 | 9,00 | 9,74 | 10,07 | 10,99 |
| Число официально зарегистрированных безработных в городском округе | чел. | Ц | 1 332 | | 1 378 | 499 | | | 465 | | 382 | 312 | 284 | 256 | 189 |
| Число официально зарегистрированных безработных в субъекте РФ (прогноз для сопоставления) | чел. | М | 32 700 | | 37 600 | 20 699 | | | 20 539 | | 18 900 | 17 200 | 16 500 | 16 200 | 16 000 |
| Число безработных по методике МОТ в городском округе | чел. | Ц | 1 411 | | 1 447 | 513 | | | 481 | | 397 | 326 | 297 | 268 | 200 |
| Число безработных по методике МОТ в субъекте РФ (прогноз для сопоставления) | чел. | М | 78 400 | | 114 200 | 82 700 | | | 82 400 | | 73 900 | 60 200 | 56 500 | 53 200 | 49 000 |
| Уровень регистрируемой безработицы в городском округе | % | Ц | 5,50 | | 5,70 | 2,10 | | | 2,10 | | 1,88 | 1,72 | 1,65 | 1,59 | 1,43 |
| Уровень регистрируемой безработицы в субъекте РФ (прогноз для сопоставления) | % | М | 7,50 | | 10,90 | 7,60 | | | 7,40 | | 7,10 | 6,90 | 6,70 | 6,50 | 5,00 |
| Отношение уровня регистрируемой безработицы в городском округе к уровню регистрируемой безработицы в субъекте РФ | ед. | Ц | 0,73 | | 0,52 | 0,28 | | | 0,28 | | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,29 |
| Число выпускников учреждений ВПО | чел. | М | 85 | | - | 102 | | | 69 | | 35 | 67 | 69 | 70 | 72 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. | М |  | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Число выпускников учреждений СПО/НПО | чел. | М | 267 | | 258 | 184 | | | 210 | | 240 | 211 | 213 | 220 | 220 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. | М |  | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом) | чел. | Ц | - | | - | - | | | 105 | | 391 | 552 | 650 | 666 | 712 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | Ц | - | | - | - | | | 71 | | 106 | 501 | 651 | 811 | 1 113 |
| Число трудоспособного населения городского округа, устроившегося на временную работу в другие регионы | чел. | М | - | | - | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий субъекта РФ (для сопоставления) | руб. | М | 12 770,60 | | 18 505,00 | 23 639,60 | | | 25 867,10 | | 27 455,10 | 29 997,10 | 31 496,96 | 33 701,74 | 36 060,86 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий субъекта РФ (для сопоставления) | % | М | 115,00 | | 102,10 | 104,30 | | | 107,90 | | 108,00 | 108,00 | 109,50 | 109,50 | 109,50 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий городского округа | руб. | Ц | 10 218,00 | | 14 469,00 | 17 572,50 | | | 20 800,70 | | 22 388,50 | 25 430,50 | 26 432,50 | 27 340,50 | 28 241,50 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий городского округа | % | Ц | 117,00 | | 104,10 | 106,50 | | | 108,00 | | 108,40 | 109,00 | 110,00 | 110,10 | 110,10 |
| Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий | руб. | М | 4 753,00 | | 7 741,99 |  | | | 9 530,00 | | 9 705,00 | 11 500,00 | 11 800,00 | 12 300,00 | 14 000,00 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников малых предприятий городского округа | % | М | 150,00 | | 109,00 |  | | | 109,00 | | 110,00 | 110,10 | 110,10 | 111,00 | 111,00 |
| Средняя заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проектов | руб. | Ц | - | | - | - | | | 13 530,00 | | 13 705,00 | 16 500,00 | 17 300,00 | 18 000,00 | 20 100,00 |
| Средняя заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проектов | руб. | Ц | - | | - | - | | | 13 530,00 | | 13 705,00 | 16 500,00 | 17 300,00 | 18 000,00 | 20 100,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем промышленного производства субъекта РФ (для сопоставления) | млн. руб. | М | 80 300,56 | | 113 583,90 | | 158 858,20 | | 167 907,20 | | 177 471,66 | 187 580,93 | 209 131,20 | 223 488,60 | 239 751,80 |
| Индекс промышленного производства субъекта РФ (для сопоставления) | % | М | 101,00 | | 95,80 | | 117,40 | | 105,70 | | 105,70 | 105,70 | 111,49 | 106,87 | 107,28 |
| Объем промышленного производства городского округа | млн. руб. | М | 625,293 | | 1216,7 | | 1986,1 | | 2120,31 | | 2317,47 | 2478,58 | 2 533,58 | 2 633,58 | 3 033,58 |
| Индекс промышленного производства городского округа | % | М | 104,9 | | 112 | | 134,2 | | 106,76 | | 109,30 | 106,95 | 102,22 | 103,95 | 115,19 |
| Доля промышленного производства традиционных отраслей в общегородском объеме производства городского округа (по ОКВЭД) | % | Ц | 15,91 | | 19,67 | | 26,64 | | 27,34 | | 28,77 | 29,14 | 28,13 | 27,71 | 30,32 |
| Количество малых предприятий в городском округе | ед. | М | 98 | | 114 | | 132 | | 133 | | 135 | 137 | 139 | 142 | 165 |
| Малый бизнес, оборот организаций, млн. руб. | млн. руб. | М | 1426,2 | | 1449,5 | | 1994,5 | | 2095,10 | | 2195,10 | 2395,10 | 2642,80 | 2933,80 | 4033,80 |
| Доля малого бизнеса в общем обороте городского округа, % | % | Ц | 27,4 | | 23,4 | | 26,8 | | 27,01 | | 27,25 | 28,16 | 29,35 | 30,86 | 40,32 |
| Объем производства товаров, работ, услуг малыми предприятиями городского округа | млн. руб. | М | 118 | | 124,1 | | 254,8 | | 361,00 | | 404,80 | 447,90 | 496,90 | 539,90 | 629,90 |
| Доля малых предприятий в общегородском объеме производства городского округа | % | Ц | 18,87 | | 10,20 | | 12,83 | | 17,03 | | 17,47 | 18,07 | 19,61 | 20,50 | 20,76 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общие доходы муниципального бюджета | млн. руб. | М | 623,03 | 602,83 | | | | 654,76 | 608,15 | 613,09 | | 613,83 | 644,77 | 659,77 | 681,77 |
| Индекс изменения доходов муниципального бюджета | % | М | 130 | 97 | | | | 109 | 93 | 101 | | 100 | 105 | 102 | 103 |
| Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | Ц | - | - | | | | - | 9,11 | 13,63 | | 36,31 | 39,11 | 50,32 | 174,45 |
| Доля доходов муниципального бюджета от проектов | % | Ц | - | - | | | | - | 26,04 | 29,22 | | 40,72 | 41,96 | 44,08 | 36,02 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | Ц | - | - | | | | - | 174,71 | 173,20 | | 162,26 | 22,77 | 32,77 | 152,15 |

Ц - целевые показатели результатов реализации программы (основные)

М - мониторинговые (для расчета целевых показателей и сопоставления)

***ПРИЛОЖЕНИЕ***

**Таблица 6 - Целевые показатели комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний (на конец соответствующего года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт** | | | **План** | | | | | | |
| **2007** | **2009** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2020** |
| Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения городского округа | % | 5,07 | 5,97 | 7,74 | 7,11 | 7,49 | 9,00 | 9,74 | 10,07 | 10,99 | 10,99 |
| Уровень регистрируемой безработицы в городском округе | % | 5,5 | 5,7 | 2,1 | 2,10 | 1,88 | 1,72 | 1,65 | 1,59 | 1,43 | 1,42 |
| Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом) | чел. | - | - | - | 136 | 406 | 631 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | - | - | - | 40 | 75 | 470 | 620 | 770 | 900 | 1050 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий городского округа | руб. | 10 218,00 | 14 469,00 | 17 572,50 | 20 800,70 | 22 388,50 | 25 430,50 | 26 432,50 | 27 340,50 | 28 241,50 | 28 361,50 |
| Производство товаров, работ, услуг по полному кругу предприятий | млн. руб. | 3 929,09 | 6 185,50 | 7 455,40 | 7 755,40 | 8 055,40 | 8 505,40 | 9 005,40 | 9 505,40 | 10 005,40 | 10 505,40 |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей | млн. руб. | 625,293 | 1216,7 | 1986,1 | 2120,31 | 2317,47 | 2478,58 | 2533,58 | 2633,58 | 2783,58 | 3 033,58 |
| Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 15,91 | 19,67 | 26,64 | 27,34 | 28,77 | 29,14 | 28,13 | 27,71 | 27,82 | 28,88 |
| Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций | % | 18,87 | 10,20 | 12,83 | 17,03 | 17,47 | 18,07 | 19,61 | 20,50 | 20,60 | 20,76 |
| Количество малых предприятий в городском округе | ед. | 98 | 114 | 132 | 133 | 135 | 137 | 139 | 142 | 153 | 165 |
| Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | - | - | - | 9,11 | 13,63 | 36,31 | 39,11 | 50,32 | 40,46 | 39,84 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | - | - | - | 174,71 | 173,2 | 162,26 | 22,77 | 32,77 | 27,07 | 11,00 |
| Доля собственных доходов бюджета городского округа в общих доходах городского округа | % | 43,47 | 38,09 | 38,07 | 42,53 | 45,93 | 55,11 | 56,96 | 58,24 | 60,76 | 62,94 |
| Сальдо финансовых потоков городского округа | млн. руб. | 0,6 | -5,2 | -16,3 | 88,2 | 128,1 | 123,8 | 144,8 | 147,8 | 166,8 | 160,0 |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций городского округа, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн. руб. | 8,671 | 19,635 | 35,2 | 27,2 | 21,6 | 20,4 | 21,8 | 24,8 | 28,8 | 32,8 |

\*в объеме отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по крупным и средним предприятиям

1. *Согласно методу конечного использования* [↑](#footnote-ref-2)
2. Без учета коэффициента дисконтирования. [↑](#footnote-ref-3)
3. Без учета коэффициента дисконтирования [↑](#footnote-ref-4)
4. Фактические сроки реализации проекта – 2011-2025г., что не входит во временные рамки данной Программы. [↑](#footnote-ref-5)
5. Постановочные разделы, включающие ключевые направления, целеполагание, перечень задач развития территории. [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. [↑](#footnote-ref-8)